| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. (DIGI TVP)” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
|  | MC | 2 | Wartość środków wydatkowanych nie może być wyższa od środków zaangażowanych. | Korekta raportu. |
|  | MC | 3 | W kamieniu milowym dot. uruchomienia dostaw materiałów do digitalizacji/ingestu, nie wyjaśniono przyczyn nieosiągnięcia KM w zakładanym terminie. | Korekta raportu |

Uwaga nr 1:

Zgodnie z wzorem raportu, dostępnym na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem  https://www.gov.pl/web/krmc/uchwala-krmc-w-sprawie-okreslenia-wzoru-raportu-z-postepu-rzeczowo-finansowego-projektu-informatycznego w pozycji Wartość środków wydatkowanych należy podać:

<W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych.

W przypadku projektów realizowanych z innych środków zagranicznych lub z budżetu państwa należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitej wartości projektu >

A w pozycji wartość środków zaangażowanych należy podać:

<Należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. -  w stosunku do całkowitej wartości projektu>

Co do zasady więc, wartość środków zaangażowanych przekraczać będzie wartość środków wydatkowanych. Tak zresztą wypełniane były poprzednie raporty. Jeśli instrukcja dotycząca wypełniania raportu uległa zmianie, prosimy o taką informację.

Uwaga nr 2 – uwzględniona, skorygowany raport w załączeniu.