|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.* ***Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)***   |  | | --- | |  | | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe** | |  | | --- | | Dotyczy Kamienia milowego: | | Raport i podsumowanie I roku prac (Zadanie 7. Przygotowanie i zarządzanie projektem)  proszę o wskazanie przyczyn nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie, tj. 12.2020. | | Proszę o wskazanie przyczyn nieosiągnięcia kamienia milowego. |  |
| **2** | **MC** | **Wskaźniki efektywności projektu (KPI)** | Dotyczy kolumny:  Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)  Przyrost KPI nr 2 wykazany w raporcie powinien powodować częściową realizację KPI nr 7 | Proszę o analizę i ewentualne uzupełnienie raportu o wartość osiągniętą dla KPI 7. |  |