| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu – Katalogi Administracji Publicznej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odpowiedź |
| 1 | NDAP | Uwaga ogólna | Brak w Rozdz. 1 i 2 informacji o projektach prowadzonych w MC, a powiązanych z projektem KAP tj. eDoręczenia i Portal RP. Projekty te pojawiają się co prawda w rozdz. 7 architektura jednak ich funkcjonalne powiązanie nie jest jasne. W szczególności brak potwierdzenia, że projekty te nie powielają tych samych funkcjonalności | Dodanie informacji o powiązaniach projektów, tak by jasne było, że ich zakresy nie powielają się. W szczególności np. w zakresie przejęcia zadań po ePUAP (eDoręczenia i KAP) oraz w zakresie katalogu usług (obywatel,gov.pl, Portal RP, KAP) | Dokument założeń projektu ma narzuconą strukturę i limit znaków w poszczególnych punktach dlatego poziom szczegółowości informacji w nim zawartych jest z definicji ograniczony. System KAP nie powiela żadnych elementów systemów eDoręczeń czy też portali obywatel.gov.pl, Portal RP. System KAP przejmie zadnia aktualnego katalogu usług ePUAP i będzie źródłem danych, z którego portale będą korzystać w celu ich prezentacji obywatelom. System KAP nie będzie przejmował po ePUAP żadnych funkcjonalności związanych z eDoręczeniami. W celu wskazania użyteczności poszczególnych katalogów KAP w ich opisach zostało wskazane, jakie systemy z nich korzystają. |
| 2 | NDAP | 2.1. Cel-1 | Nie jest jasne w jaki sposób zostanie osiągnięta korzyść: „Optymalizacja kosztów działania Państwa (ograniczenie powielania tych samych prac, kosztów budowy i utrzymania redundantnych, niespójnych komponentów, kosztów opracowania i utrzymania informacji, łatwy dostęp do aktualnych informacji).” Stworzenie nowego rozwiązania nie zapewni osiągnięcia tej korzyści. Pytanie czy w efekcie realizacji projektu zostaną przeniesione i pozamykane istniejące już rozwiązania, ewentualnie zlikwidowane zostaną dublujące się dane w istniejących rejestrach i katalogach? Samo postawienie nowego rozwiązania nie rozwiąże problemów opisanych w Rozdz. 1, potrzebne są rozwiązania systemowe, o których w opisie nie ma jednak informacji. | Dostosowanie opisów KPI do celów | W ramach realizacji Projektu zostaną zintegrowane z systemem KAP trzy obecnie funkcjonujące serwisy – biznes.gov.pl, obywatel.gov.pl, ePUAP. W efekcie realizacji Projektu serwisy te nie będą utrzymywać własnych rozwiązań back-office i będą wykorzystywać dane udostępniane przez system KAP. Dzięki udostępnieniu API wszystkie portale usługowe będą miały możliwość korzystania z danych udostępnianych w KAP. Ponadto w ramach realizacji Projektu zostaną wypracowane rozwiązania systemowe w tym propozycje zmian legislacyjnych, które pozwolą na zwiększenie wykorzystania systemu KAP przez administrację publiczną. W dokumencie wskazano, że miernikiem KPI jest wdrożenie systemu KAP. |
| 3 | NDAP | 2.1. Cel-2 | Nie jest jasne o jakim systemie informatycznym mowa w Celu-2. W produktach projektu wskazane są Katalogi oraz dokumentacja, nie ma natomiast systemu teleinformatycznego. Należy spodziewać się (choć brak o tym informacji w opisie), że dane prezentowane będą za pomocą Portal RP | Dostosowanie opisów KPI do celów | W ramach Projektu powstanie system informatyczny KAP obejmujący sześć katalogów (KWD, KUP, KPP, KRP, KS, KPA) oraz prototyp silnika procesów. W produktach projektu wskazano poszczególne moduły systemu informatycznego KAP. |
| 4 | NDAP | 2.1. Cel-3 | Brak informacji jakie rejestry będą miały poprawioną interoperacyjność i w jaki sposób zostanie to osiągnięte. Czy mowa tu o Katalogach będących produktami projektu? Nie jest jasne czy na pewno będą one rejestrami publicznymi | Dostosowanie opisów KPI do celów | Cel -3 został usunięty i zastąpiony innym celem w związku z uwagą MIiR (pozycja 13) |
| 5 | NDAP | 2.1. Cel-4 | W ramach projektu przewidziane są szkolenia, w opisie brak jednak informacji o dodatkowych zadaniach pracowników administracji związanych z realizacją projektu. Brak w szczególności informacji kto i w jaki sposób będzie zasilał i aktualizował Katalogi. | Dostosowanie opisów KPI do celów | Zadania pracowników administracji po wdrożeniu KAP nie wykraczają poza obecne ramy ustawowe. Szkolenia dotyczą wykorzystania nowego systemu przez instytucje odpowiedzialne za wprowadzane i aktualizację swoich danych dziedzinowych. W Projekcie zostanie także wypracowany model governance dla systemu KAP uwzględniający także kwestie utrzymania. Zakłada się, ze katalogi będą utrzymywane przy istotnym udziale automatyzacji przez właścicieli danych. Nad jakością danych i zapewnieniem ładu będzie czuwał zespół partnerów KAP pod kierownictwem MC. |
| 6 | NDAP | 2.3. | Czy przewidziano mechanizm dzięki któremu wszystkie usługi, sprawy i wzory dokumentów istotnie trafią do KAP? | Uzupełnienie informacji | W ramach Projektu przewidziano zadanie związane z identyfikacją wszystkich usług, spraw i wzorów dokumentów. |
| 7 | NDAP | 2.3. | W jaki sposób zostanie osiągnięte to, że usługi elektroniczne świadczone przez administrację publiczną czy też sprawy dla przedsiębiorców nie będą się powielać? Podobnie ze wzorami dokumentów. Kto i w jaki sposób będzie decydował o zawartości i uzupełnianiu Katalogów? | Uzupełnienie informacji | KAP będzie zarządzany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wdrożone mechanizmy identyfikacji poszczególnych danych a także ich powiązanie pozwolą zapobiec duplikacji danych. |
| 8 | NDAP | 2.4. | Produktem końcowym projektu ma być prototyp silnika procesów biznesowych. Do czego ma służyć ten silnik i w jaki sposób będzie wykorzystany? | Uzupełnienie informacji | Idea katalogów procesów administracyjnych polega na podniesieniu poziomu interakcji obywatela z administracją. Dzięki technologii złożoność procedur układamy w jeden spójny proces służący zaspokojeniu potrzeb i dostarczeniu korzyści dla obywatela. Celem udostepnienia prototypu silnika usługowego jest upewnienie się, że procesy znajdujące się w katalogu procesów administracji są możliwe do wykorzystania przez platformy e-usług. W tym celu w ramach projektu planowany jest wybór pięciu e-usług pod kątem wykorzystania w nich silnika procesów bazującego na katalogu procesów administracyjnych i przetestowanie struktury i logiki katalogów oraz przekazanie interesariuszom modelowych przykładów wykorzystania KAP w tym zakresie. |
| 9 | NDAP | 3 | O jakich e-usługach mowa w kamieniu milowym „Pilotażowo wdrożony Silnik Procesów Biznesowych wraz z zaimplementowanymi pięcioma kompleksowymi e-usługami udostępniony do eksploatacji”. W pkt. 2.2. udostępnione e-usługi nie podano żadnych e-usług będących efektem realizacji projektu |  | Projekt nie ma na celu wdrożenia e-usług i pozostaje projektem back-office. Tym niemniej dla pełnego przetestowania i spopularyzowania jego funkcjonalności przewidziano pilotową orkiestrację dla 5 wybranych e-usług publicznych, aby pokazać na czym polega podejście i nowa jakość interakcji z obywatelem. e-Usługi które zostaną dostosowane w celu wykorzystania ich przez silnik procesów zostaną wybrane na etapie realizacji projektu. Ponieważ projekt jest planowany do finansowania z programu POPC 2.2, w pkt 2.2 nie podano żadnych e-usług. |
| 10 | NDAP | 4.2. | Na realizację oprogramowania przewidziano ponad 32 miliony złotych, to duża kwota, a nie jest jasne co dokładnie będzie realizowało wytworzone oprogramowanie i w jaki sposób będzie łączyć się z innymi projektami MC w szczególności Portalem RP czy eDoręczeniami. |  | Dokument założeń projektu ma narzuconą strukturę i limit znaków w poszczególnych punktach dlatego poziom szczegółowości informacji w nim zawartych jest z definicji ograniczony. W zakresie powiązań systemu KAP z portalami i eDoręczeniami, udzielono już odpowiedzi w pkt 1. Budżet na prace informatyczne został oszacowany na podstawie bardziej szczegółowego dokumentu wymagań biznesowych, przez podmiot mający duże doświadczenie w rozbudowie i utrzymaniu systemu ePUAP. Dodatkowo w dokumencie został odświeżony schemat kooperacji aplikacji, który doprecyzowuje powiązania produktów KAP z innymi projektami. Interfejsy KAP z kluczowymi systemami zostały opisane w tabeli przepływów. |
| 11 | NDAP | 5.1. | Należy zaznaczyć, że katalog ryzyk jest bardzo ubogi. Uwzględniono jedynie 2 ryzyka, żadne z nich nie dotyczy samej realizacji projektu. Dodatkowo należy wskazać, że we wspomnianych ryzykach wpływających na realizację projektu wskazano trudne do przewidzenia problemy integracji KAP z wieloma systemami administracji publicznej (s. 12). Czy w ramach realizacji projektu zakłada się integrację systemu KAP z innymi systemami funkcjonującymi w administracji publicznej niż te wymienione w opisie projektu? Czy Beneficjent przewiduje możliwość integracji systemu KAP z systemami klasy EZD funkcjonującymi w administracji publicznej, innymi niż te wskazane w widoku kooperacji aplikacji? A jeżeli tak to w jakim zakresie? | Konieczność uzupełnienia katalogu ryzyk oraz doprecyzowania opisu projektu w zakresie integracji KAP z wieloma systemami administracji publicznej. | Wymieniono kluczowe ryzyka. Ryzyko związane z integracją z innymi systemami jest najistotniejsze w procesie realizacji projektu. Również ważne jest ryzyko związane z personelem projektu. Na tym etapie nie widzimy więcej istotnych pozycji do rejestru ryzyka. W ramach Projektu system KAP zostanie zintegrowany z trzema serwisami – ePUAP, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl. Dzięki udostępnienia API docelowo każdy system administracji publicznej będzie mógł zintegrować się z KAP. Systemy klasy EZD będą mogły korzystać z danych zawartych Katalogu Podmiotów Publicznych a także Katalogu Usług Publicznych w zakresie identyfikacji realizowanych usług. |
| 12 | NDAP | 5.2. | W ryzykach wpływających na utrzymanie efektów projektu zidentyfikowano możliwość wystąpienia małego zainteresowania wykorzystaniem efektów realizacji projektu ze strony administracji publicznej. Jako sposób zarządzania ryzykiem podano wsparcie przy integracji z KAP platform regionalnych i domenowych. Opis projektu nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących możliwości integracji z KAP platform regionalnych i domenowych. Czy wszystkie portale publiczne będą miały możliwość integracji z KAP i jeśli tak to w jakim zakresie? Czy w ramach realizacji projektu powstanie np. publiczne API za pomocą którego systemy zewnętrzne będą się mogły integrować z KAP? Jeśli tak, to czemu nie zostało ono uwzględnione jako produkt projektu? | Konieczność doprecyzowania opisu projektu w zakresie integracji z KAP platform regionalnych i domenowych. | W ramach Projektu system KAP zostanie zintegrowany z trzema serwisami – ePUAP, obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl. Dzięki udostępnieniu API docelowo każdy system administracji publicznej będzie mógł zintegrować się z KAP. API nie zostało wskazane w Produktach, ponieważ publiczne API jest cechą wszystkich udostępnianych katalogów, dlatego nie wyszczególniono go jako odrębny produkt. Jest to podstawowa metoda wykorzystania KAP. |
| 13 | MIiR | Pkt.2.1 Korzyści wynikające z projektu | W tabeli podano wskaźnik: 1) „Liczba podmiotów (administracji rządowej), które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego”, a jego wartość docelową określono na poziomie 2. Brak wskaźnika odnoszącego się do urzędów administracji państwowej. 2) „Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności”, który nie jest właściwy dla działania 2.2 lecz dla działania 2.1. | 1) Zgodnie z założeniem projektu podmioty, jakie będą brały udział w projekcie, to dwa urzędy administracji państwowej oraz dwa instytuty podległe urzędom administracji państwowej. Zatem, w projekcie powinny być określone dwa wskaźniki przypisane do działania 2.2 POPC, tj. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego (wartość docelowa = 2, tj. MC oraz MPiT) oraz Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego (wartość docelowa = 2, tj. ILiM oraz ITI EMAG). Zgodnie z ww. instrukcją oraz definicjami wskaźników, w tabeli poza wskaźnikiem „Liczba podmiotów (administracji rządowej), które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego”, należy podać też wskaźnik „Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego”. Ponadto, należy odpowiednio zmodyfikować zapisy w tabeli dotyczące opisu KPI. 2) W związku z tym, że wskaźnik „Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności” nie jest adekwatny dla działania 2.2, należy go usunąć z opisu założeń projektu wraz z opisem KPI. | Zostały wprowadzone zmiany zgodnie z przedstawioną propozycją. |
| 14 | MIiR | Pkt.4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania | W tabeli wskazano, że procent dofinansowania ze środków UE (brutto) będzie wynosił 85%. | Zakładając, że projektodawca będzie się ubiegał o finansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w działaniu 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” to zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych POPC maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu to 84,63%. | Została wprowadzona korekta podziału kwoty na 84,63% / 15,37%. |