| Nazwa dokumentu: Raport za I kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. " Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Stanowisko MUW |
|  | MC | 3 | KM: „Ogłoszenie postępowania na wybór firmy doradczej” został osiągnięty w terminie, nie jest zrozumiały opis wskazujący na opóźnienie. | Weryfikacja zapisów w raporcie. Ujednolicenie formatu daty zgodnej z wzorem dokumentu tj. MM-RRRR - dotyczy całej tabeli. | Uwzględniono, dokonano zmiany zapisów w raporcie. |
|  | MC | 7 | Brak określenia ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu. | Należy uzupełnić zapisy raportu w tej sekcji. | Uwzględniono, uzupełniono raport. |