|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Opis założeń projektu informatycznego pn.* ***„Rozbudowa systemu Odyseusz”*** *(Wnioskodawca: Minister Spraw Zagranicznych, Beneficjent: Ministerstwo Spraw Zagranicznych)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna. | Należy rozważyć rozszerzenie zakresu projektu o możliwość kontaktu obywatela z konsulem w sytuacji kryzysowo-ewakuacyjnej. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 1.1 Identyfikacja problemu i potrzeb. | Należy w pkt 1.1 (w części opisowej albo tabelarycznej w formie problemów) uzupełnić informacje nt. modułu do rejestracji kryzysowo-ewakuacyjnej. Jako powód podjęcia projektu podano czasochłonny proces rejestracji zniechęcający podróżujących (jako problem podano czasochłonne ręczne wypełnianie formularza rejestracyjnego.) Nie określono natomiast w jaki sposób dane podróżnych znajdą się w Odyseusz 2.0. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 2.4. Produkty końcowe | Należy wyjaśnić kwestie związane z jednym z produktów końcowych projektu „System Odyseusz 2.0”, jakim będzie moduł - aplikacja mobilna "Polak za granicą".  W szczególności:   * kto będzie ponosił koszty integracji po stronie mObywatel? * w jaki sposób będą realizowane testy bezpieczeństwa i wydajności w powiązaniu z mObywatel? | Proszę o analizę i wyjaśnienie. |  |
|  | **MC** | 3. Kamienie milowe  5.1 Główne ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Należy uzupełnić informacje związane z kamieniem milowym: „Podpisane porozumienie między instytucjami w zakresie współpracy systemu Odyseusz 2.0 z systemem mObywatel”:   * w pkt 5.1 poszerzenie zakresu zidentyfikowanych ryzyk jeśli ryzyko, że takie porozumienie nie zostanie zawarte, nie jest ryzykiem o najniższym poziomie istotności (pomijalne) * wyjaśnienie, jaki będzie los projektu w przypadku braku zgody na integrację z mObywatel. | Proszę o analizę i wyjaśnienie oraz korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania. | Należy wyjaśnić, jakie składniki wchodzą w koszty utrzymania systemu oraz jak będzie adresowana ewentualna konieczność wprowadzenia zmian, jako że prezentowane koszty utrzymania są relatywnie niskie. | Proszę o analizę i wyjaśnienie. |  |
|  | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Brak jest określenia przejrzystych katalogów danych osobowych (zasada przejrzystości z art. 5 ust. 1 lit. a RODO), które będą wymieniane z poszczególnych rejestrów. Wskazane zakresy wymienianych danych osobowych dla poszczególnych rejestrów są ogólnikowe, tj. dane kontaktowe albo dane osobowe, dane potwierdzające tożsamość. Na podstawie - w taki sposób wskazanych -zakresów danych nie można stwierdzić, jakie dane osobowe będą konkretnie wymieniane z tych rejestrów w ramach Odyseusza. | Należy wskazać, że wymienianie szczegółowych danych osobowych powinno przebiegać zgodnie z zasadą minimalizacji danych z art.t 5 ust. 1 lit. c RODO, tj. być ograniczone do niezbędnego minimum, koniecznego dla realizacji celu ich przetwarzania. Wskutek braku określenia konkretnych i jasnych katalogów danych osobowych wymienianych w z danego rejestru nie można stwierdzić czy będą one ograniczone do niezbędnego minimum. |  |