Wzór umowy

UMOWA NR … / … /2023

zawarta w dniu ………………… .2023 r.  w Szczecinie  pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

1. P. .....................................................................................................................

2. P. .....................................................................................................................

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, Al. Bohaterów Warszawy 33,
70-340 Szczecin, NIP: 852-23-53-687

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

…………………………………………………………………………………………………………………

NIP:……………………….., REGON: ………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. P. ....................................................................................................................

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, zgodnie z Zarządzeniem nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie realizacji, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

  - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka przepustu drogowego pod drogą krajową nr 20 w km 24+823 w miejscowości Chociwel JNI 14241074”.

  - Sprawowanie, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Nadzoru Autorskiego nad ww. przedsięwzięciem w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej Nadzorem Autorskim.

- Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:

  - Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) wraz z Załącznikami,

  - Oferta Wykonawcy z dnia ..................

- Do celów interpretacji warunków umowy wyraźnie w niej nieokreślonych, dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną w ust. 2.

- W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji Etapu I zamówienia, czynników obiektywnych uniemożliwiających realizację zamierzenia lub powodujących istotną zmianą kosztów jego realizacji, Zamawiający, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o tych okolicznościach, złoży oświadczenie co do dalszego postepowania, zastrzegając sobie prawo do rezygnacji z dalszej części zamówienia lub jednego z jego Etapów zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy

§ 2

- Zamawiający wyznacza na Przedstawiciela Zamawiającego – ……………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca wyznacza na Przedstawiciela Wykonawcy - …………………………………………………………….

- Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust.3. O dokonaniu zmiany Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 3

- Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia prac w terenie i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej działalności lub ze środków własnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu umowy. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich w tym przedstawicieli Zamawiającego, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz ruchem pojazdów i/lub urządzeń mechanicznych. Zamawiający może w każdym momencie trwania niniejszej umowy żądać od Wykonawcy dostarczenia Zamawiającemu do wglądu kopii ww. umów.

- W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania.

- Wykonawca opracowania zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac na obiektach oraz przedstawicieli Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

- Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. a) Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie:

Wartość netto: ………………………………. zł

słownie złotych:

plus 23% VAT: ………………………………. zł

słownie złotych:

Wartość brutto: …………………………… zł

słownie złotych:

  - Wynagrodzenie powyższe stanowi zapłatę za wykonanie i przeniesienie opracowania jak i całości autorskich praw majątkowych.

  - Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego

  - W przypadku opisanym w §1 ust. 4 odbiorowi podlegały będą opracowania zrealizowanych Etapów zamówienia, a Wykonawcy przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie ryczałtowe za odebrane opracowania projektowe zgodnie ze złożoną Ofertą.

- Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. b) Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie:

Wartość netto: ………………………………. zł

słownie złotych:

plus 23% VAT: ………………………………. zł

słownie złotych:

Wartość brutto: …………………………… zł

słownie złotych:

- Z tytułu sprawowania Nadzoru Autorskiego przewiduje się jednorazową płatność po jego zakończeniu.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół podpisany przez Zamawiającego potwierdzający zrealizowanie - terminowe i zgodne z Umową - poleconych czynności nadzoru.

- Zapłata za wykonaną pracę nastąpi każdorazowo w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Nr  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy (nr konta) jest oraz będzie w dacie płatności widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (tzw. „białej liście” podatników)

- W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji o zmianie rachunku bankowego będą obciążały Wykonawcę. Informacja o zmianie konta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do działania w imieniu Wykonawcy.

- Wykonawca opracowań oświadcza, że cena określona przez Wykonawcę opracowań w ofercie, uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie on z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca opracowanie nie może przenieść zobowiązań wynikających z Umowy na jakikolwiek inny podmiot. Nie może on też, bez zgody Zamawiającego, przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt. a) zgodnie z Umową, OPZ i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu) w terminie czterech miesięcy - od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminu pośredniego jednego miesiąca – od dnia podpisania umowy na wykonanie opracowań Etapu I, zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych.

- Wykonawca przystąpi do realizacji opracowań Etapu II a lub Etapu II b zamówienia, zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych, dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego wydawanej po zaakceptowaniu opracowań Etapu I.

- Zamawiający przewiduje realizację opracowań Etapu II a po uzyskaniu od Wód Polskich potwierdzenia możliwości rozbiórki przepustu. W przypadku uzyskania odmowy możliwości rozbiórki przepustu lub warunków powodujących brak zasadności realizacji zamierzenia Zamawiający przewiduje realizację opracowań Etapu II b.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt. b) od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych (szacowany termin maj 2024 r.), realizowanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem Umowy do dnia odbioru robót budowlanych (szacowany termin wrzesień 2024 r.)

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu należytego wykonania umowy, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz udostępnić mu potrzebne dokumenty.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu opracowania w formie oraz ilości egzemplarzy zgodnie z OPZ. Opracowanie należy dostarczyć do siedziby GDDKIA Oddział w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33.

- Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach ogólnie obowiązujących oraz przepisach wewnętrznych Zamawiającego, w tym również prawa autorskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni kalendarzowych, lub w szczególnych przypadkach po przedstawieniu uzasadnienia przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy (od rozpoczęcia prac projektowych do zakończenia pełnienia czynności Nadzoru Autorskiego zgodnie z §5 ust. 3).

- Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, w rozumieniu art. 20 Prawo Budowlane, oraz zobowiązany w szczególności jest do:

  - wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych w przedmiocie Umowy podczas realizacji robót;

  - udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Budowy, o ile taką potrzebę zgłosi Zamawiający;

  - analizowania wniosków o zmianę rozwiązań i roszczeń Wykonawcy robót związanych z dokumentacją projektową, w tym: określania przyczyn proponowanych zmian; określania zakres wprowadzanych zmian (istotna/nie istotna zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego); opiniowania parametrów ujętych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

  - na żądanie Zamawiającego udziału w: komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Inżyniera, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów;

  - doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy, objętych regulacjami przepisów prawa, na podstawie, których przygotowano przedmiot umowy,

  - pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane oraz w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od przedłożenia rozwiązań jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych;

  - uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w szczególności w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji powykonawczej.

- Termin realizacji pełnienia czynności Nadzoru Autorskiego zostanie każdorazowo wyznaczony przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą rozpoczęcia wykonywania zobowiązania. Strony dopuszczają przekazywanie wezwania pocztą elektroniczną.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym, na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy lub innych niż określone w umowie, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby spełniające wymagania OPZ, na koszt Zamawiającego - w liczbie i terminie ustalonym z Zamawiającym. Strony oświadczają, że wycena kosztów prac projektowych dla ww. zmian będzie się odbywać w oparciu o zasady określone w aktualnych Środowiskowych Zasadach Wyceny Prac Projektowych przy uwzględnieniu aktualnej stawki za jednostkę nakładu pracy. W przypadku braku opisu danego rodzaju robót w ŚZWPP strony w celu oszacowania wartości opracowań posługiwać się będę cenami rynkowymi.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżenia do prawa zlecenia wykonania innemu projektantowi rozwiązań zamiennych lub uzupełniających, Wykonawca zakwalifikuje przedmiotową zmianę zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane w terminie 5 dni roboczych od jej przedłożenia i zobowiąże Zamawiającego do niezwłocznego administracyjnego zgłoszenia właściwym organom nowego Projektanta sprawującego Nadzór Autorski w określonym (zamiennym) zakresie.

§ 7

- Dokumentacja stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenie, stanowi integralną część przedmiotu odbioru.

- Zamawiający dokona oceny dokumentacji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego. W przypadku negatywnego zaopiniowania, Wykonawca przedstawi nową bądź poprawioną wersję, która ponownie podlega weryfikacji na takich samych zasadach. Brak wydania opinii przez Zamawiającego we wskazanym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

- Odbiór dokumentacji następuje w momencie podpisania protokołu odbioru, co może nastąpić wyłącznie po jej pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu sprawowania Nadzoru Autorskiego zostanie sporządzony protokół należytego zrealizowania czynności Nadzoru Autorskiego.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:

  - odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w §6 ust. 4,

  - zwłoki w wykonaniu poleconych czynności Nadzoru Autorskiego - w wysokości 200 zł, za poleconą czynność Nadzoru Autorskiego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego wykonania,

  - niezgodnego z Umową realizowania poleconych czynności Nadzoru Autorskiego - w wysokości 500 zł, za poleconą czynność Nadzoru Autorskiego.

- Zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczająca 30 dni kalendarzowych może stanowić podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 9

- Zmiany niniejszej umowy muszą być wprowadzone w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszej umowy w następujących przypadkach :

1)	regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

2)	inne, nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy;

3)	żądanie Wykonawca zmiany terminu wykonania opracowania wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy m.in. w następujących przypadkach:

- siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

- przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego;

- szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych części Umowy;

- objęcie w trakcie wykonania umowy zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

- odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd w Szczecinie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 11

Prawa autorskie majątkowe i zależne

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

  - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

  - utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

  - zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

  - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

  - nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

  - nadawanie za pośrednictwem satelity,

  - reemisja,

  - wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

  - wykorzystanie w utworach multimedialnych,

  - wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

  - wprowadzanie zmian, skrótów,

  - sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

  - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim postanowień niniejszej Umowy (z wyjątkiem sytuacji określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa), informacji i danych uzyskanych podczas i w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy (z wyjątkiem sytuacji określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa), które to zobowiązanie nie ustaje po zakończeniu umowy.

- Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Przedmiotu umowy, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie. Przedmiotowe zobowiązanie nie ustaje po zakończeniu umowy.

- Zobowiązania, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej dotyczą również ewentualnych podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia.

§ 12

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję:

1)	Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

2)	Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie pozostałych danych osobowych.

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej:
https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/i/informacje-dotyczace-przetwarzan_40963/klauzla%20dla%20kontrahent%C3%B3w.pdf, oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 13

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia …………… .2023 r. wraz z załącznikami,

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

3. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych z dnia ……………… .2023 r.

Zamawiający:                                                                    Wykonawca: