| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „www.muzeach” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Czas realizacji projektu. | Czas realizacji projektu – do 31.03.2022 r. Upłynęło 6 z 36 miesięcy realizacji projektu – czyli 16,66% czasu. W raporcie Beneficjent wskazał 8,33% | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków wydatkowanych wynosi 2,53% | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API wynosi 1 szt. , w raporcie beneficjent wskazał 5 szt. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 4 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Beneficjent w raporcie wskazał kamienie milowe, które nie są zgodne z załącznikiem nr 6 Harmonogramu Projektu wyznaczający Kamienie milowe | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |