| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn.” Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Wprowadzone korekty |
| 1 | MFIPR | Pkt 3. Postęp rzeczowy | 1) Wykazano wartości wskaźników nieadekwatne do danych zawartych w SL2014. W raporcie kwartalnym podać należy wartości wskaźników z ostatniego wniosku o płatność, zawierającego postęp rzeczowy, złożonego w SL2014 do 31 grudnia 2019 r. Według stanu na koniec grudnia 2019 r., we wszystkich złożonych w systemie wnioskach o płatność wartości wskaźników wynosiły 0. Zatem, w raporcie za IV kwartał 2019 r. wartości wskaźników powinny wynieść 0. Wszelkie wartości osiągnięte po tym okresie należy wykazać w kolejnym raporcie. | 1) Proszę o korektę wartości wskaźników zgodnie z podaną zasadą. | Beneficjent nie wprowadzał wartości cząstkowych we wnioskach o płatność ponieważ zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności zobowiązał się do wykazywania ich dopiero na koniec projektu. Natomiast wykazał je w raporcie ponieważ został o to poproszony przez osobę weryfikującą raport za II kwartał 2019 r. Ponownie w uwagach do raportu za III kwartał 2019 r. Beneficjent wyjaśniał tę sytuację. Aktualnie w składanych wnioskach o płatność Beneficjent wprowadził dane cząstkowe o osiągniętych wskaźnikach w celu ich uspójnienia. |