|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” Załącznik nr 2 do uchwały - Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu.*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1.** | **MKDNiS (CAS)** | Lp. 63 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana daty oraz zmiana statusu realizacji | Zmiana daty z 31/12/2022 na 31/12/2024 oraz zmiana statusu realizacji z faza realizacji na faza przygotowawcza |  |
| **2.** | **MKDNiS (DPT Radziejowice)** | Lp. 64 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana planowanych kosztów działania W pierwotnej wersji nie było OSR | Zmiana kosztów z planowanych 15.000 zł na wydatkowane 100 zł +VAT |  |
| **3.** | **MKDNiS**  **(DPT Radziejowice)** | Lp. 65 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana terminu realizacji | Zmiana terminu realizacji z 31/12/2021 na 31/12/2022 |  |
| **4.** | **MKDNiS**  **(FiNA)** | Lp. 66 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana tytułu działania | Zmiana tytułu działania: „Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, zwiększenie dostępności i poprawa jakości zasobów kultury udostępnianych cyfrowo znajdujących się w zasobach FINA” |  |
| **5.** | **MKDNiS NIMiT** | Lp. 68 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana terminu realizacji Zmiana nazwy jednostki podległej | Zmiana terminu realizacji z 30/06/2021 na 30/12/2021 Narodowy Instytut Muzyki i Tańca |  |
| **6.** | **MKDNiS NIMiT** | Lp. 70 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana terminu realizacji, źródła finansowania, planowanych kosztów działania  Zmiana nazwy jednostki podległej  W pierwotnej wersji nie było OSR | Zmiana terminu realizacji z 30/04/2022 na 30/12/2021 źródła finansowania – jest: „środki z dotacji celowej” powinno być: „środki z dotacji podmiotowej” kwota – jest: „300 000,00 zł” powinno być: „50 000,00 zł” Narodowy Instytut Muzyki i Tańca |  |
| **7.** | **MKDNiS** | Lp. 71 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana terminu realizacji, planowanych kosztów działania  Zmiana nazwy jednostki podległej | Zmiana terminu realizacji z 30/04/2022 na lata 2022 – 2024  Kwota – jest: „100 000,00 zł” powinno być: „W trakcie szacowania”  Narodowy Instytut Muzyki i Tańca |  |
| **8.** | **MKDNiS** | Lp. 72 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana terminu realizacji  Zmiana nazwy jednostki podległej | Zmiana terminu realizacji z 30/04/2022 na lata 2022 – 2024  Narodowy Instytut Muzyki i Tańca |  |
| **9.** | **MKDNiS (MNK)** | Lp. 74 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana nazwy działania, terminu realizacji, źródła finansowania, planowanych kosztów działania  OSR w fazie planowania | Nowe brzmienie nazwy: „Skarby dziedzictwa kulturowego Muzeum Narodowego w Krakowie. Konserwacja, opracowanie i digitalizacja zbiorów”. (Projekt zakłada także rozwój architektury IT, oprogramowania bazodanowego dla muzealiów i materiałów bibliotecznych oraz doposażenie w sprzęt Pracowni Digitalizacji)  Zmiana terminu realizacji z 30/12/2024 na „od 2022 r.”  źródła finansowania – jest: „POPC oraz budżet państwa (część 24) powinno być: „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy(FERC) oraz budżet państwa”  Planowane koszt działania – jest: „32 000 000 netto” powinno być: „W trakcie szacowania około 32 000 000 netto”. |  |
| **10.** | **MKDNiS (MNW)** | Lp. 75 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana planowanych kosztów działania oraz fazy realizacji  Różnica nie ma wpływu na OSR | Koszty – jest: „9 602 449,16 zł” powinno być: „8 146 832,05 zł”  Jest: „faza realizacji” powinno być: „zakończone” |  |
| **11.** | **MKDNiS**  **(Muzeum w Wilanowie)** | Lp. 77 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana planowanych kosztów działania | Koszty – jest: „12 161 747,08 zł powinno być: "12 155 025,21 zł" |  |
| **12.** | **MKDNiS (Muzeum w Wilanowie)** | Lp. 79 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana terminu realizacji oraz fazy realizacji | Zmiana terminu realizacji – jest: „30/06/2021” powinno być: „03/11/2021” Status realizacji – jest: „faza przygotowania” powinno być: „faza realizacji – etap wdrożenia” |  |
| **13.** | **MKDNiS**  **(NDAP)** | Załącznik nr 2, Lp. 82 - 84 | Zmiany w kolumnie „Źródło finansowania” | Zmiana zapisu z *„*Budżet państwa (część 24)” na „Rezerwa celowa budżetu państwa na rok 2023” |  |
| **14.** | **MKDNiS**  **(NDAP)** | Załącznik nr 2, Lp. 83 | Zmiany w kolumnie „Źródło finansowania” | Zmiana zapisu z *„*Budżet państwa (część 24)” na „Rezerwa celowa budżetu państwa na rok 2022” |  |
| **15.** | **MKDNiS**  **(NDAP)** | Załącznik nr 2, Lp. 82 | Zmiany w kolumnie „Termin realizacji” | Zmiana zapisu z „31/12/2023” na „31/12/2024” |  |
| **16.** | **MKDNiS**  **(NDAP)** | Załącznik nr 2, Lp. 83 - 84 | Zmiany w kolumnie „Termin realizacji” | Zmiana zapisu z „31/12/2023” na „31/12/2025” |  |
| **17.** | **MKDNiS**  **(NDAP)** | Załącznik nr 2, Lp. 82 | Zmiany w kolumnie „Działanie” | Zmiana zapisu z „Platforma Edukacji Lekcje Archiwalne” na „Platforma Edukacji Archiwalnej” |  |
| **18.** | **MKDNiS (NOSPR)** | Lp. 85 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana nazwy Działania | Jest: „System informatyczny Backoffice” powinno być: „System informatyczny Backoffice – I etap prac” |  |
| **19.** | **MKDNiS**  **(NOSPR)** | Lp. 86 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiany w kolumnach: „Działanie”, „Cel szczegółowy PZIP”, „Kierunek interwencji”, „Termin realizacji”, „Źródło finansowania”, „Planowane koszty działania” | Powinno być:  Działanie: „Przystosowanie strony internetowej NOSPR do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z WCAG 2.1”  Cel szczegółowy PZIP: „4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem”  Kierunek interwencji: „5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela”  Termin realizacji: „30/06/2022”  Źródło finansowania: „Budżet państwa (część 24)”  Planowane koszty działania: „100 000,00 zł” |  |
| **20.** | **MKDNiS**  **(NID)** | Lp. 88 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana terminu realizacji | Zmiana terminu realizacji z  26/01/2022 na 26/04/2022 |  |
| **21.** | **MKDNiS**  **(PISF)** | Lp. 91 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana terminu realizacji | Zmiana terminu realizacji z  30/06/2021 na 31/10/2021 |  |
| **22.** | **MKDNiS**  **(PWM)** | Lp. 92 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana statusu realizacji | Powinno być „Projekt zakończony” |  |
| **23.** | **MKDNiS**  **(PWM)** | Lp. 98 załącznik nr 2 do PZIP | Zmiana terminu realizacji | Zmiana terminu realizacji z  30/06/2022 na 31/12/2022 |  |
| **24.** | **MKDNiS (TPWr)** | Lp. 99 załącznik nr 2 do PZIP | Źródło finansowania Planowane koszty działania | Należy wpisać: „Wniosek złożony w ramach RPO WD działanie 2.1.2.schemat C. Wkład na wydatki kwalifikowane MKDNiS w ramach promesy Ministra. Projekt na etapie ponownej oceny merytorycznej – Teatr wniósł protest do oceny ekspertów do kryterium 4 Zachowanie trwałości projektu. Otrzymana punktacja pozwala otrzymać dofinansowanie na realizację projektu”.  Planowane koszty działania: „3 165 712,00 zł”. |  |
| **25.** | **MKDNiS**  **(WFDiF)** | Lp. 103 załącznik nr 2 do PZIP | Dodanie nowego celu szczegółowego PZIP | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem |  |