|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa dokumentu:** *System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK* (zaktualizowany opis założeń projektu informatycznego). | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1. | MF | Uwaga dotycząca legislacji projektowej. | W piśmie przewodnim Ministra Zdrowia nr DIeZ.545.6.2022.EP  z dnia 14 kwietnia br. wskazano, że: *"Aktualizacja w opisie założeń projektu jest wynikiem zmian legislacyjnych, projekt wymaga dostosowania  do zmienianych przepisów prawa."*  Mając na uwadze powyższe, w opisie założeń projektu informatycznego należy wyjaśnić w związku z jakimi zmianami legislacyjnymi należy zaktualizować założenia przedmiotowego projektu. |  |  |
| 2. | MF | Uwaga dotycząca zasadności biznesowej przedsięwzięcia. | W związku z przedłużeniem trwania projektu (obecnie: 07-2020  do 01-2022, projekt: 07-2020 do 01-2026) oraz istotnym zwiększeniem jego całkowitych kosztów budowy (obecnie: 12 836 789,00 zł, projekt:  59 927 433,15 zł) oraz rocznego utrzymania (obecnie: 2 260 000,00 zł, projekt: 2 658 425,00 zł) należy szerzej wyjaśnić konieczność wprowadzenia przedmiotowych zmian. |  |  |
| 3. | MF | Pkt 4.4 | W kontekście wskazanej w pkt 4.4 informacji: „*Planowane koszty ogólne realizacji oraz koszty utrzymania projektu zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa”*, w opinii Ministerstwa Finansów ewentualne koszty z tytułu wynagrodzeń należy sfinansować w ramach niezwiększonego z tego tytułu funduszu wynagrodzeń. |  |  |
| 4. | MF | Pkt 4.1 | W związku ze zwiększeniem kosztów w zakresie roku 2022 o prawie  10,5 mln zł (z 2,2 mln zł do 12,7 mln zł) należy wskazać źródło sfinansowania tego wydatku w roku 2022. |  |  |