| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO” (wnioskodawca - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, beneficjent - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W tabeli „Kamienie milowe” w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” podano przyczyny opóźnienia w osiągnieciu KM, tylko w przypadku 1 kamienia. | Konsekwentnie należałoby opisać przyczyny opóźnienia w osiągnieciu kamieni: „Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów” oraz „Przeprowadzenie szkolenia”. Proszę o wprowadzenie stosownych zmian. |
| 2 | MC | 7. Ryzyka. | W tabeli ryzyka podano nazwy ryzyk zgodne z załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie. Siła oddziaływania ryzyk oraz Prawdopodobieństwo ich wystąpienia są różne od opisanych w załączniku do WOD. | Proszę o wyjaśnienia wprowadzonych zmian lub prawidłowe wskazanie wartości w kolumnach „Siła oddziaływania” oraz „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka”. |