OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO
Budowa Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej

Numer projektu:		Status dokumentu (*niepotrzebne skreślić):	roboczy/w fazie akceptacji/odrzucony/zaakceptowany/zamknięty*

Obszar projektu	administracja publiczna	Właściciel biznesowy projektu	Minister Cyfryzacji / Anna Streżyńska
Osoba kontaktowa	Dorota Cabańska / Anna Weber	Adres e-mailowy	dorota.cabanska@mc.gov.pl / anna.weber@mc.gov.pl
Telefon	22 245 54 12

Spis treści

„CZY PROJEKT JEST KORZYSTNY, WYKONALNY I POTRZEBNY?”
# INFORMACJE OGÓLNE
## Nazwa projektu
Budowa Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej
## Wnioskodawca
Ministerstwo Cyfryzacji
## Osoba do kontaktów
Dorota Cabańska
## Krótki opis projektu wraz z syntezą wyniku analiz
Celem projektu jest wdrożenie sprawnie funkcjonującej elektronicznej identyfikacji w Polsce, opartej o powszechnie dostępne, przejrzyste i bezpieczne rozwiązania organizacyjno-techniczne.
Projekt ma znaczenie horyzontalne dla rozwoju i realizacji usług online, w których niezbędne jest zapewnienie wspólnej podstawy dla bezpiecznej interakcji elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi.
Planuje się zapewnienie możliwości użycia w usługach online środków identyfikacji elektronicznej wydawanych przez różne podmioty, w tym także już istniejących środków identyfikacji elektronicznej, sprawdzonych w praktyce w usługach online świadczonych przez podmioty prywatne (np. banki, telekomy). Takie podejście może spowodować szybkie pokonanie bariery braku powszechnego dostępu do środków identyfikacji elektronicznej, jak również umożliwi obywatelom korzystanie z tych samych, przyjaznych dla nich sposobów uwierzytelniania w usługach online.
Planowane rozwiązanie będzie polegało na zbudowaniu tzw. Krajowego Węzła, który jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym, pośredniczącym w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez różne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej.
## Typ projektu
Projekt mieszany

## Używane skróty i terminy
Pojęcie lub skrót	Znaczenie
Model federacyjny	Model istniejący w oparciu o wiele środków identyfikacji elektronicznej wydawanych przez różne podmioty
Model centralny	Model istniejący w oparciu o uznawany przez państwo powszechny środek identyfikacji elektronicznej, który mógłby być powszechnie wykorzystywany nie tylko w usługach publicznych online (jak Profil Zaufany), ale we wszelkich usługach w których potrzebna jest identyfikacja elektroniczna
Węzeł krajowy	Rozwiązanie organizacyjno-techniczne, które zapewnia funkcjonowanie krajowego schematu identyfikacji elektronicznej oraz stanowi punkt przyłączenia akredytowanych systemów identyfikacji elektronicznej (DT) Węzeł krajowy umożliwia uwierzytelnienie w celu realizacji usług online z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej wydanego w ramach akredytowanego systemu identyfikacji elektronicznej.
Dostawca usług (DU)(Service Provider, SP)	Podmiot lub system oferujący usługi online (inne niż identyfikacja i uwierzytelnienie), która jest odbiorcą usługi identyfikacji i uwierzytelnienia. Dostawcą usługi może być podmiot publiczny lub prywatny; np. ePUAP świadczący usługę o wydanie dowodu osobistego.
Dostawca Tożsamości (dostawca eID/dostawca tożsamości/ Dostawca środków identyfikacji elektronicznej/Identity Provider, IdP)	Podmiot odpowiedzialny za rejestrację osób i wydawanie im środków identyfikacji elektronicznej w ramach systemu. Wydaje środki identyfikacji na określonych poziomach bezpieczeństwa (zaufania). np. Ministerstwo Cyfryzacji wydające Profil Zaufany, czy bank wydający środki eID swoim klientom.
Dostawca Atrybutów (DA) (Attribute Provider, AP)	Podmiot odpowiedzialny za uzupełnianie danych identyfikacyjnych przekazanych od Dostawców Tożsamości o dodatkowe atrybuty. Udostepnienie atrybutów poprzedzone jest procesem identyfikacji elektronicznej. Dostawcami Atrybutów są np. rejestry państwowe.
System identyfikacji elektronicznej	System w ramach którego wydaje się środki identyfikacji elektronicznej osobom fizycznym lub prawnym, lub osobom fizycznym reprezentującym osoby prawne.
Profil Zaufany ePUAP zwany dalej (PZ)	Zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. PZ to Dostawca środków identyfikacji elektronicznej stanowiący własność Skarbu Państwa.
ePUAP	Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to Dostawca Usług, stanowiąca własność Skarbu Państwa.

# POWODY PODJĘCIA PROJEKTU
## Opis stanu obecnego
Obecnie w Polsce nie istnieje narzędzie umożliwiające w sposób ujednolicony, transparentny i bezpieczny dostęp i możliwość łączenia się z jednej strony Dostawców Tożsamości (Identity Providers) z Dostawcami Usług (Service Providers).
Systemy informatyczne administracji publicznej do identyfikacji elektronicznej swoich użytkowników wykorzystują albo mechanizmy zbudowane wewnątrz administracji, tj. w ramach swoich systemów albo mechanizm Profilu Zaufanego. Mała liczba użytkowników (ok. 700 tys.) posiadających Profil Zaufany skutkuje niskim poziomem jego wykorzystania. Powoduje to konieczność dalszego finansowania wewnętrznych systemów identyfikujących użytkowników u każdego usługodawcy.
Ponadto, aby system mógł wykorzystywać dostępne mechanizmy identyfikacji musi zostać każdorazowo integrowany z dostępnymi Dostawcami środków identyfikacji elektronicznej oddzielnie.
## Identyfikacja problemu i potrzeb
Gwałtowny rozwój usług online spowodował, że ich dostawcy potrzebują unikatowej identyfikacji elektronicznej w ramach swoich systemów, celem zapewnienia użytkownikom możliwości bezpiecznego korzystania ze świadczonych przez siebie usług. Świadczenie wygodnych usług online wymaga udostępnienia i przydzielenia użytkownikom odpowiednich uprawnień, co wiąże się z koniecznością założenia konta w systemie świadczącym określone usługi.
W zależności od tego czego dotyczy usługa online, identyfikacja elektroniczna jest zabezpieczona przed jej nieuprawnionym przejęciem lub stworzeniem fałszywej tożsamości i co za tym idzie potencjalnego narażenia stron (korzystającej z usługi i świadczącej usługę) na szkody z tym związane. Z tego powodu banki stosują zabezpieczenia adekwatne dla świadczonych przez siebie usług bankowych, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne zabezpieczenia właściwe dla takich usług, administracja publiczna różne zabezpieczenia właściwe dla świadczonych przez siebie różnych rodzajów usług itd. Oczywiste jest, że inny powinien być poziom bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej dla usług zdrowotnych gdzie przetwarzane mogą być dane szczególnie wrażliwe, czy dla usług bankowych, a inny w sklepie internetowym – w każdym przypadku jednak niezbędna jest identyfikacja elektroniczna.
Powoduje to, że użytkownik e-usług online świadczonych przez różne podmioty zmuszany jest do nauczenia się i zapamiętywania różnych sposobów identyfikowania się w różnych systemach zarządzanych przez różnych dostawców usług. Istnienie wielu systemów identyfikacji elektronicznej staje się dla niego problemem.
Efektem tego jest naturalne dążenie użytkowników do posługiwania się podobnym lub identycznym zestawem danych identyfikujących w ramach różnych usług.
Użytkownicy oczekują takich usług identyfikacji, które będą budowały zaufanie do środowiska online i zarazem nie będą powodowały uciążliwości stosowania różnych środków do różnych usług. Podobnie podmioty świadczące usługi online, gdyby mogły polegać na powszechnym systemie identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania nie musiałyby same zarządzać takim systemem.
Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom osób korzystających z usługi online, jak i świadczących takie usługi, stwarzając podstawy niezbędne dla budowania zaufania do całego środowiska online, co zostało wskazane jako kluczowe dla rozwoju gospodarczego i społecznego w preambule do eIDAS.
Węzeł zapewni możliwość stosowania wygodnego dla użytkownika środka identyfikacji elektronicznej w rożnych usługach online, a z drugiej strony zabezpieczy przed potencjalnymi oszustami podszywającymi się pod cudzą tożsamość. Po wdrożeniu projektu będzie możliwe stworzenie usług automatycznie informujących użytkowników o każdym użyciu ich e-tożsamości w ramach węzła, co pozwoli im na szybkie reagowanie na potencjalne próby oszustwa i znacząco podniesie możliwość ich wykrycia.
# WARIANTY BIZNESOWE
## Opis możliwych rozwiązań problemu i zaspokojenia potrzeb
Zapewnienie bezpiecznej identyfikacji elektronicznej można realizować na kilka sposobów, które można usystematyzować wskazując podstawowe, różniące się od siebie modele:
- Model centralny istniejący w oparciu o uznawany przez państwo powszechny środek identyfikacji elektronicznej, który mógłby być powszechnie wykorzystywany nie tylko w usługach publicznych online (jak Profil Zaufany), ale we wszelkich usługach w których potrzebna jest identyfikacja elektroniczna.
- Model federacyjny (rozporoszony) istniejący w oparciu o wiele środków identyfikacji elektronicznej wydawanych przez różne podmioty.
Mając na uwadze mnogość istniejących środków identyfikacji elektronicznej w Polsce, jak również realizowaną już możliwość potwierdzania Profilu Zaufanego za pomocą poświadczeń bankowych, zdecydowano o wyborze federacyjnego schematu identyfikacji elektronicznej, w ramach którego środki mogą być wydawane zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne. Takie rozwiązanie wymaga zapewnienia narzędzi dla odpowiedniego nadzorowania i zarządzania rozproszonym pakietem środków identyfikacji elektronicznej, które mogą potwierdzać tożsamość tej samej osoby. Dzięki temu podmioty świadczące usługi online będą mogły powiązać je z Węzłem Krajowym nie martwiąc się o konieczność powiązania odrębnie z każdym dostawcą środków identyfikacji elektronicznej. W takim modelu dołączanie do Węzła Krajowego kolejnych dostawców akredytowanych systemów identyfikacji elektronicznej, w ramach których wydawane są środki identyfikacji elektronicznej, jak również czasowe zawieszanie uwierzytelniania za pomocą niektórych środków identyfikacji elektronicznej nie wpłynie na konieczność każdorazowego dostosowywania się do tych zmian dostawców usług online. Ponadto dzięki ujednoliconym wymaganiom, to część centralna będzie decydowała o poziomie zaufania, jaki zostanie przypisany dla danego dostawcy tożsamości i jego mechanizmów identyfikacji elektronicznej. Dzięki temu zostaną określone warunki równoważności różnych systemów identyfikacji i ich dostawców. Tym samym maksymalnie uproszczone będzie również dobieranie adekwatnego środka identyfikacji do usługi, zależnie od wagi usługi i wymaganego dla niej poziomu zaufania. Dotyczy to zarówno modelu funkcjonującego wewnątrz kraju, jak i w całej Europie (po uruchomieniu tzw. Węzła Transgranicznego).

## Zakres projektu - wybrane rozwiązanie wraz z uzasadnieniem
Rozwiązanie ma zapewnić wspólną, jednolitą podstawę organizacyjno-techniczną dla bezpiecznej interakcji elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorcami i organami administracji publicznej. Pozwala jednocześnie na użycie różnorodnych środków identyfikacji elektronicznej o jednolitym i zdefiniowanym poziomie bezpieczeństwa.
# CELE
## Cel główny
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków i narzędzia umożliwiającego upowszechnienie usług online wymagających uwierzytelnienia. cyfrowych
### Cel szczegółowy 1:
Dostarczenie centralnego rozwiązania umożliwiającego integrację Dostawców środków identyfikacji elektronicznej wydanych w ramach akredytowanych systemów identyfikacji.
Węzeł Krajowy pośredniczyć będzie w wymianie tożsamości elektronicznej pomiędzy krajowymi Dostawcami środków identyfikacji elektronicznej a Dostawcami Usług elektronicznych poprzez zapewnienie możliwości integracji przy wykorzystaniu Węzła Krajowego.

### Cel szczegółowy 2:
Dostarczenie centralnego rozwiązania umożliwiającego integrację Dostawców Usług

### Cel szczegółowy 3:
Zwiększenie bezpieczeństwa usług cyfrowych poprzez ujednolicenie standardu integracji Dostawców środków identyfikacji elektronicznej wydanych w ramach akredytowanych systemów identyfikacji elektronicznej i Usług
Stworzenie przejrzystego modelu identyfikacji elektronicznej oraz wdrożenie rozwiązań interoperacyjnych spowoduje podniesie bezpieczeństwa transakcji oraz danych obywateli i podmiotów wykorzystujących systemy identyfikacji elektronicznej. Wprowadzenie wspólnego standardu dla interfejsów, zgodnego z wymaganiami rozporządzenia eIDAS, zminimalizuje ryzyko związane z nieuprawnionym dostępem do danych identyfikacyjnych.

## Spójność celów projektu z celami organizacji i dokumentów strategicznych

Realizacja projektu wpisuje się w strategię „Sprawne Państwo 2020” - w zakresie celu szczegółowego 5 – „Efektywne świadczenie usług publicznych” w ramach kierunków interwencji 5.5. – „Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych” oraz docelowo 5.7 - „Sprawnie funkcjonujące rejestry publiczne”.
Realizacja projektu wpisuje się także w „„Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” w ramach kierunku interwencji 6.3 – „Wyznaczenie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-administracji” w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz narzędzi identyfikacji i uwierzytelniania.
Efekty projektu umożliwią realizację dokumentu „Strategia Informatyzacji Państwa”. W szczególności jest spójna z jednym kluczowych i zaplanowanych - Plan działań Ministra Cyfryzacji’ w zakresie następujących projektów::
- „Portal Rzeczypospolitej Polskiej”
- „eID – krajowy oraz paneuropejski schemat identyfikacji elektronicznej”
- „Platforma Integracji Usług i Danych”
# EFEKTY PROJEKTU
## Korzyści wynikające z projektu
Korzyść:	Umożliwienie integracji Dostawców środków identyfikacji elektronicznej z Dostawcami Usług poprzez Węzeł Krajowy dzięki czemu realizacja usług elektronicznych nie będzie wymagała integracji poszczególnych elementów między sobą.
KPI:	Liczba Dostawców środków identyfikacji elektronicznej zintegrowanych z Węzłem Krajowym
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa: min. 1
Podstawa:	Cyfryzacji dot. liczby zintegrowanych Dostawców środków identyfikacji elektronicznej Raport z testów akceptacyjnych zakończony wynikiem pozytywnym
Metoda pomiaru KPI:	Pozytywna decyzja wydana przez MC
Korzyść:	Realizacja projektu umożliwi integrację Dostawców środków identyfikacji elektronicznej z Dostawcami Usług poprzez Węzeł Krajowy dzięki czemu realizacja usług elektronicznych nie będzie wymagała integracji poszczególnych elementów między sobą.
KPI:	Liczba Dostawców Usług zintegrowanych z Węzłem Krajowym
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa: min. 1 (integracja z platformą ePUAP udostępniającą ok. 1300 usług)
Podstawa:	Raport z testów akceptacyjnych zakończony wynikiem pozytywnym
Metoda pomiaru KPI:	Pozytywna decyzja wydana przez MC
Korzyść:	Realizacja projektu umożliwi integrację Dostawców środków identyfikacji elektronicznej z Dostawcami Usług poprzez Węzeł Krajowy dzięki czemu realizacja usług elektronicznych nie będzie wymagała integracji poszczególnych elementów między sobą.
KPI:	Wypracowanie standardu integracji Dostawców usług i Dostawców środków identyfikacji elektronicznej z Węzłem Krajowym
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: każdy z systemów posiada własny standard komunikacji / Wartość docelowa: 1 standard dla wszystkich systemów
Podstawa:	Dokument Ministerstwa Cyfryzacji dot. liczby zintegrowanych Dostawców środków identyfikacji elektronicznej i Dostawców Usług
Metoda pomiaru KPI:	Pozytywna decyzja wydana przez MC
Korzyść:	Stworzenie warunków i narzędzia do upowszechnienia usług cyfrowych w Polsce.
KPI:	Liczba indywidualnych użytkowników akredytowanych przez Węzeł Krajowy.
Wartość aktualna i docelowa KPI:	Wartość aktualna: 0 / Wartość docelowa: spodziewany przyrost ok. 30 000 tys. kont miesięcznie
Podstawa:	Miesięczny raport systemowy.
Metoda pomiaru KPI:	Raport modułu administracyjnego generowany raz na kwartał.

Systemy Dostawców Tożsamości i Dostawców Usług, w momencie podłączenia do Węzła Krajowego zachowują swoje dotychczasowe funkcjonalności.

## Udostępnione e-usługi
Nie dotyczy
## Uproszczone procedury
Lp.	Nazwa procesu/procedury	Zakres oddziaływania	Stan obecny	Stan projektowany	Korzyść z uproszczenia procedury
1.	Uwierzytelnienie	Wszyscy użytkownicy ok. 1 000 000 użytkowników PZ / Dostawcy środków identyfikacji elektroniczne / Dostawcy Usług / (ok. 1300 usług)	Uwierzytelnienie odbywa się oddzielnie w każdym z systemów Dostawcy Usług	Uwierzytelnienie odbywać się będzie na poziomie Węzła Krajowego	Możliwość wykorzystania danych identyfikacyjnych pochodzących od różnych Dostawców środków identyfikacji elektronicznej na potrzeby uwierzytelnienia u Dostawców Usług w sposób uwzględniający odpowiednie poziomy bezpieczeństwa

## Udostępnione informacje sektora publicznego ze źródeł administracyjnych/zasobów nauki/zasobów kultury
Nie dotyczy projektu „Budowa Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej”, gdyż projekt nie jest realizowany w ramach środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

## Wprowadzone innowacje
Lp.	Nazwa innowacji, zmiany	Zakres oddziaływania	Stan obecny	Stan projektowany	Korzyść z wprowadzenia innowacji, zmiany
1.	Uruchomienie systemu Węzła Krajowego	Obywatele przedsiębiorcy, administracja publiczna / ok. 1 000 000 użytkowników PZ	Obecnie każdy Dostawca Usług musi integrować się oddzielnie z każdym Dostawcą środków identyfikacji elektronicznej lub budować własne rozwiązania	Dostawcy Usług i Dostawcy środków identyfikacji integrować będą się z Węzłem Krajowym	Brak potrzeby integracji „każdy z każdym” znacząco usprawni proces realizacji usług elektronicznych
2.	Wprowadzenie standardu interfejsu dot. integracji z Węzłem Krajowym dla Dostawców Usługi i Dostawców środków identyfikacji elektronicznej	Dostawcy środków identyfikacji elektronicznej (min. 1) i Dostawcy Usług (min. 1) (min.)	Obecnie integracja Dostawcy Usług i Dostawców środków identyfikacji elektronicznej realizowana na podstawie różnorodnych standardów	Dostawcy Usług i Dostawcy środków identyfikacji elektronicznej wykorzystywać będą wypracowany standard komunikacji	Ujednolicenie sposobu integracji wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i obniżenie kosztów utrzymania systemu.

## Możliwe niepożądane skutki (negatywne rezultaty)
Lp.	Nazwa niepożądanego skutku	Opis niepożądanego skutku	Zakres oddziaływania	Sposoby uniknięcia lub minimalizacji negatywnych skutków
1.	Podatność na kradzież tożsamości	Możliwość uzyskania dostępu do obcych danych identyfikacyjnych skutkująca zagrożeniem fraudów i przestępstw np. finansowych	Obywatele przedsiębiorcy, administracja publiczna / ok. 1 000 000 użytkowników PZ	- możliwość wyłączenia dostawcy tożsamości przez Administratora, / - możliwość zablokowania przez użytkownika dostępu, / - weryfikacja tożsamości w PESEL, / - podgląd do historii zdarzeń na węźle, / - pomoc i wsparcie dla użytkowników, / - ustanowienie nadzoru ze strony specjalnie powołanego podmiotu / - odpowiednio zbudowana architektura z HA
2.	Paraliż ekosystemu w przypadku awarii Węzła Krajowego	W przypadku awarii Węzła Krajowego realizacja procesów identyfikacji zostanie zablokowana we wszystkich systemach zintegrowanych	Obywatele przedsiębiorcy, administracja publiczna / ok. 1 000 000 użytkowników PZ	- SLA dla systemu zostanie określone na poziomie 99,9% i wskazane w umowie z Wykonawcą systemu, / - zapewnienie 24h monitoringu systemu, / - wdrożenie norm ISO/IEC27001 oraz ISO22301 / - odpowiednio zbudowana architektura z HA, / - rozwiązania anty DDoS zewnętrzne i wbudowane mechanizmy antyDDoS na poziomie aplikacji / - bezpieczny kod

# CZAS REALIZACJI PROJEKTU
## Planowany okres realizacji projektu
Projekt będzie realizowany od 2016-11-15 do 2017-12-31
## Harmonogram projektu / kamienie milowe
Zadania/kamienie milowe	Data rozpoczęcia	Czy kamień oznacza zakończenie zadania? TAK/NIE	Data zakończenia	Data punktu krytycznego	Data punktu ostatecznego
Organizacja projektu COI	2016-10-05		2016-11-28	2016-11-28	2016-12-09
Przejęcie zadania z NASK/warsztaty		NIE	2016-10-28	2016-10-28	2016-11-04
Zawarcie umowy na realizację budowy Węzła Krajowego przez MC		TAK	2016-11-28	2016-11-28	2016-12-09
Strumień techniczny	2016-10-17		2017-06-20	2017-06-20	2017-06-30
Analiza i przygotowanie dokumentacji		NIE	2016-11-28	2016-11-28	2016-12-16
Przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa dla WK, DU, DT i DA		NIE	2017-06-20	2017-06-20	2017-06-30
Modyfikacja systemów PZ i ePUAP w celu integracji z WK		NIE	2017-06-20	2017-06-20	2017-06-30
Proces wytwórczy		TAK	2017-06-20	2017-06-20	2017-06-30
Strumień Wsparcia Integracji	2017-03-01		2017-12-20	2017-12-20	2017-12-30
Integracja Dostawców środków identyfikacji elektronicznej		NIE	2017-12-20	2017-12-20	2017-12-30
Integracja Dostawców Usług		TAK	2017-12-20	2017-12-20	2017-12-30

# KOSZTY
## Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania
Całkowity koszt projektu (netto oraz brutto)	8 700 359,00 zł netto / 10 701 441,57 zł brutto
Podział całkowitego kosztu projektu na poszczególna lata (netto oraz brutto)	2016 r.: / 406 504,06 zł netto / 500 000 zł brutto / 2017 r. / 8 293 854,93 zł netto / 10 201 441,57 zł brutto
Kwota dofinansowania z funduszy zagranicznych (netto oraz brutto)	nie dotyczy
Programy operacyjne, w ramach których projekt ubiega się o dofinansowanie	nie dotyczy
Wysokość środków z budżetu państwa (netto oraz brutto)	8 700 359,00 zł netto / 10 701 441,57 zł brutto
Przewidywany roczny koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	netto brutto / rok 1 3 495 000,00 zł 4 298 850,00 zł / rok 2 3 895 000,00 zł 4 790 850,00 zł / rok 3 4 045 000,00 zł 4 975 350,00 zł / rok 4 4 245 000,00 zł 5 221 350,00 zł / rok 5 4 245 000,00 zł 5 221 350,00 zł / średnio rocznie 3 985 000,00 zł 4 901 550,00 zł

## Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych
Nazwa pozycji kosztowej:	Przewidywany koszt netto i brutto:	Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie):	Przewidywany czas dostarczenia:
Budowa oprogramowania: / - przygotowania dokumentacji analitycznej, / - przygotowanie projektu technicznego, / - przygotowanie Planu Testów Akceptacyjnych, / - prace deweloperskie, / - testy akceptacyjne	4 989 600,00 zł netto / 6 137 208,00 zł brutto	Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, pracami programistycznymi, testami i odbiorem	Q2 2017
Zakup sprzętu: / - HSM 2 szt. / Zapory sieciowe z wbudowanym IPS - 3 szt. / Switche + przełączniki - 8 szt. / Loadbalancery - 2 szt. / Serwery bazodanowe - 4 szt. / Serwery aplikacyjne - 6 szt. / Macierz dyskowa - 2 szt. / Szafy rack - 4 szt.	1 716 666,67 zł netto / 2 111 500,00 zł brutto	Węzeł Krajowy musi zostać wdrożony na infrastrukturze sprzętowo-programowej	Q2 2017
Dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa: / - Skalowanie systemów monitorowania i korelacji, monitorowanie aktywności baz danych oraz audyt bezpieczeństwa, / - Zapewnienie lub przeskalowanie Web Application Firewall i DDoS barebone protection, / - Storage do składowania logów do analizy zdarzeń	428 308,33 zł netto / 526 819,25 zł brutto	Koszty związane z zapewnieniem dodatkowych mechanizmów bezpieczeństwa (poza warstwą sieciową i HSM)	Q2 2017
Wsparcie integracji Dostawców Usług i Dostawców środków identyfikacji elektronicznej: / - analiza logów, / - poprawki błędów, / - testy akceptacyjne	831 600,00 zł netto / 1 022 868,00 zł brutto / (wsparcie 7 integratorów)	Asysta przy pracach konfiguracyjnych zewnętrznych podmiotów integrujących się z Węzłem Krajowym	Q4 2017
Modyfikacja systemu PZ: / - przygotowanie analizy / - prace deweloperskie / - testy akceptacyjne	244 728,00 zł netto / 301 015,44 zł brutto	Przeprowadzenie modyfikacji niezbędnych do integracji z Węzłem Krajowym jako Dostawca środka identyfikacji elektronicznej	Q2 2017
Modyfikacja systemu ePUAP: / - przygotowanie analizy / - prace deweloperski / - testy akceptacyjne	489 456,00 zł netto / 602 030,88 zł brutto	Przeprowadzenie modyfikacji niezbędnych do integracji z Węzłem Krajowym jako Dostawca Usług	Q2 2017

## Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)
Całkowity koszt utrzymania trwałości projektu (netto oraz brutto)	netto brutto / rok 1 3 495 000,00 zł 4 298 850,00 zł / rok 2 3 895 000,00 zł 4 790 850,00 zł / rok 3 4 045 000,00 zł 4 975 350,00 zł / rok 4 4 245 000,00 zł 5 221 350,00 zł / rok 5 4 245 000,00 zł 5 221 350,00 zł	Źródło finansowania
		Budżet państwa

# GŁÓWNE RYZYKA ZEWNĘTRZNE I SZANSE
## Ryzyka wpływające na realizację projektu
Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Sposób zminimalizowania ryzyka
Krótki czas przeznaczony na realizację projektu	duży	Zintensyfikowanie prac, powołanie dodatkowych zespołów roboczych, zaangażowanie podwykonawców (np. body leasing). Zintensyfikowanie prac nad opracowaniem precyzyjnego projektu technicznego uwzględniającego kwestie bezpieczeństwa.
Brak doświadczeń w realizacji podobnych projektów	duży	Korzystanie z wiedzy eksperckiej i doświadczeń krajów UE / budowanie systemu z wykorzystaniem wyników i doświadczeń prac integracyjnych i modyfikacji Profilu Zaufanego
Zależność i wpływ na inne elementy ekosystemu eID (projekt budowy Portalu Integracji Usług i Danych, projekt budowy Węzła Transgranicznego)	duży	Zarządzanie realizacją poszczególnych projektów na poziomie programu poprzez dedykowane Biuro Zarządzania Portfelem Projektów w Ministerstwie Cyfryzacji
Przedłużające się postępowanie przetargowe w przypadku konieczności uruchomienia zamówienia publicznego	duży	Poprawnie sformułowana dokumentacja i jasno sprecyzowany przedmiot zamówienia, weryfikacja dokumentów przez eksperta
Nieterminowe wejście w życie krajowych zmian legislacyjnych umożliwiających wdrożenie Węzła Krajowego w założonym czasie	duży	Cykliczne monitorowanie postępu prac przez Komitet Sterujący
Brak zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemie opartym o Węzeł Krajowy. Niskie bezpieczeństwo systemu, wynikające z nieokreślonych wytycznych i wymagań w zakresie bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie może spowodować awarię/kompromitację systemu – a przez to utratę zaufania/upadek finansowy/żądania odszkodowawcze od dostawców usług lub od właściciela węzła krajowego – zależnie od decyzji sadowych i arbitrażowych.	duży	Opracowanie wymagań i standardów dla uczestników systemu, budowa Węzła Krajowego w sposób wykorzystujący najlepsze praktyki w zakresie tworzenia bezpiecznych rozwiązań, wdrożenie norm 27K lub podobnej w zakresie dotyczącym minimum Węzła Krajowego
Uzależnienie od oprogramowania standardowego (vendor lock)	Mały	Oprogramowanie Węzła Krajowego budowane jest w oparciu o modułu systemu Profil Zaufany, który wykorzystuje wyłącznie technologie open source. W budowie Węzła Krajowego nie przewiduje się zakupu technologii zamkniętych.

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów
Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Sposób zminimalizowania ryzyka
Brak środków finansowych na utrzymanie systemu	duży	zaplanowanie środków na utrzymanie systemu w budżecie na kolejne lata
Brak odpowiedniej jakości e-usług do realizacji	duży	w ramach działań MC powstanie portal RP, który dostarczy nowej jakości e-usług dla obywatela.

## Szanse
Szansa płynąca z otoczenia zewnętrznego	Czy projekt przewiduje wykorzystanie szansy?	Sposób jej wykorzystania	Prawdopodobieństwo jej wykorzystania
Duże zainteresowanie Dostawców Tożsamości środków identyfikacji elektronicznej i Dostawców Usług możliwością integracji z Węzłem Krajowym	Tak	Budowa Węzła Krajowego w oparciu o ujednolicone interfejsy komunikacyjne umożliwiające integrację z nowymi podmiotami (model federacyjny)	duże
Rozwój interaktywności usług	Tak	Integracja usług na najwyższym poziomie dojrzałości	średnie
Wysoki (w stosunku do średniej unijnej) poziom wykorzystania usług e-administracji	Tak	Promocja nowych kanałów realizacji usług elektronicznych w celu przyciągnięcia nowych użytkowników	duże
Rosnące zapotrzebowanie na świadczenie wysokiego poziomu usług cyfrowych	Tak	Udostępnianie usług na najwyższym poziomie dojrzałości	średnie

# ANALIZA OTOCZENIA
## Porównanie projektowanego rozwiązania z analogicznymi w Polsce lub za granicą
Mając na względzie planowane działania w zakresie uruchomienia Węzła Krajowego oraz posiadaną doświadczenie w zakresie e-gov i eID (np. rozwiązanie w postaci Profilu Zaufanego) porównane zostały rozwiązania regulujące problematykę eID w Austrii i Szwecji.

Austriacki schemat eID jest systemem scentralizowanym i zamkniętym. Prywatne podmioty nie mogą wydawać tożsamości, a jedynie nośniki tożsamości. Państwo zapewnia kompletną infrastrukturę i ponosi ciężar inwestycji i utrzymania, ale za to usługi są darmowe (przy czym obok usług identyfikacji i uwierzytelnienia, państwo dostarcza także usługę podpisu elektronicznego). Infrastrukturę, jej techniczną realizację, jak i sposób integracji z systemem dostawców usług, można uznać za skomplikowane i pozostające nieco w tyle za trendami światowymi w tym zakresie. Sposób realizacji wynika jednak ze specyficznych (restrykcyjnych) wymagań prawnych w zakresie identyfikacji obywateli (w tym kwestia ochrony prywatności). Pomimo wydania eID praktycznie każdemu obywatelowi, stopień wykorzystania jest niewysoki (8,5 mln obywateli generuje tylko 650 tys. transakcji rocznie). Stopień aktywacji funkcji eID na kartach jest dość niski, natomiast względny sukces zaczął się dopiero po wprowadzeniu rozwiązania na urządzenia mobilne.
Szwecja jest przykładem rynkowego podejścia do zagadnienia e-identyfikacji obywateli. Państwo wykorzystało w pełni potencjał firm prywatnych. Stworzony model federacyjny umożliwia włączanie się do systemu dowolnych graczy, po spełnieniu określonych wymagań. Szwecja należy do krajów z najlepiej rozwiniętym sektorem e-government, a stopień wykorzystania eID jest wysoki (9,5 mln obywateli generuje ponad 300 mln transakcji rocznie). Technicznie system jest stosunkowo prosty. Usługi identyfikacji na potrzeby e-usług publicznych państwo kupuje od firm prywatnych po cenach rynkowych.

Najważniejsze wnioski, w kontekście uruchomienia polskiego schematu eID, są następujące:
- model szwedzki osiągnął znacznie lepsze rezultaty niż austriacki – pomimo większego nasycenia eID w Austrii, to w Szwecji jest on znacznie częściej używany;
- rozwój rynku eID, a co za tym idzie usług realizowanych drogą elektroniczną, w tym e-gov, jest łatwiej osiągalny przy modelu federacyjnym, otwartym (jak w Szwecji), gdyż firmy prywatne działają bez uzależnienia od instytucji państwowych w zakresie tworzenia i integracji rozwiązań; w Austrii rozwój jest ograniczony rozwojem centralnej infrastruktury, co z założenia posiada znacznie większą bezwładność;
- infrastruktura techniczna w Austrii jest uznawana za skomplikowaną i ograniczającą rozwój e-usług.

Ze względu na powyższe, a także zbieżne ze szwedzkim rozwiązania stosowane w Polsce w zakresie funkcjonowania prywatnych centrów certyfikacyjnych wydających certyfikaty (kwalifikowane) uznawane w usługach publicznych, przyjęto do realizacji model federacyjny.

## Otoczenie prawne
Wymagana jest zmiana ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579) w zakresie stworzenia podstawy prawnej dla funkcjonowania Węzła Krajowego, rozumianego jako rozwiązanie techniczno-organizacyjne, które ma zapewnić funkcjonowanie krajowego schematu identyfikacji elektronicznej oraz stanowić punkt przyłączenia akredytowanych systemów identyfikacji elektronicznej. Ponadto, planowane jest wprowadzenie w ww. ustawie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw informatyzacji do określenia w drodze rozporządzenia warunków organizacyjno-technicznych udostępniania Węzła Krajowego oraz wydania rozporządzenia na podstawie tego upoważnienia.
## Analiza interesariuszy /odbiorców projektu/ beneficjentów
Interesariusz	Krótka charakterystyka (2-3 zdania)	Szacowana wielkość grupy	Wpływ	Nastawienie
Obywatele	Obywatele (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych)	32,7 mln	Duży	Pozytywne
Dostawcy środków identyfikacji elektronicznej (banki, telekomy, operatorzy pocztowi)	Podmioty udostępniające środki identyfikacji elektronicznej w ramach integracji z Węzłem Krajowym	15	Duży	Pozytywne
Ministerstwo Cyfryzacji	Właściciel biznesowy systemu ePUAP, PZ, CEPIK, SRP, Obywatel.gov.pl, Portal RP	1	Duży	Pozytywny
ZUS	Właściciel biznesowy systemu PUE	1	Duży	Pozytywny
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Właściciel biznesowy systemu Emp@tia	1	Duży	Pozytywny
Ministerstwo Rozwoju	Właściciel biznesowy systemu CEIDG, biznes.gov.pl	2	Duży	Pozytywny

## Udział podmiotów zewnętrznych i podział zadań
Podmiot	Krótka charakterystyka (2-3 zdania)	Rola w projekcie
Centralny Ośrodek Informatyki	Wykonawca powołany w trybie art. 4 ust. 13 PZP. / Dopuszcza się także możliwość zaangażowania podwykonawcy	Wykonawca / Podwykonawca

# ANALIZA ORGANIZACJI
## Doświadczenie w realizacji projektów
Nazwa projektu	Czas trwania	Koszt	Źródło finansowania
Wydzielenie Profilu Zaufanego ePUAP z systemu ePUAP	2016-06-17 – nadal	265 988,79 zł brutto	Krajowe środki publiczne
Przystosowanie Profilu Zaufanego do wykorzystania środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy (podmiotu niepublicznego)	2016-06-30 – nadal	401 187,15 zł brutto	Krajowe środki publiczne
Migracja ePUAP, SSDIP, PAP na Zintegrowaną Infrastrukturę Rejestrów	2016-06-17 - nadal	384 945,23 zł brutto	Krajowe środki publiczne
Dostosowanie ePUAP do rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej	2016-06-30 - nadal	97 728,72 zł brutto	Krajowe środki publiczne
Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP”	2014-04-01 – 2015-11-30	6 970 162,00 zł brutto	Krajowe środki publiczne oraz środki europejskie
Projekt „pl.ID”	2008-23-08 - 2015-03-01	335 973 038 zł brutto	Środki europejskie (PO IG)

# METODA PROWADZENIA PROJEKTU
Obszar zarządczy będzie zorganizowany zgodnie z Metodyką Prince2 uzupełnioną elementami standardu PMBoK w zakresie właściwym dla specyfiki projektu i jego otoczenia biznesowego i formalnego.
Zgodnie z ww. metodyką i standardem zorganizowane zostaną następujące obszary:
- Struktura zarządzania projektem
- Podział projektu na fazy i etapy
- Zakres produktowy i zadaniowy projektu (PBS i WBS)
- Zasady zarządzania zakresem
- Zasady zarządzania harmonogramem
- Zasady zarządzania budżetem
- Zasady zarządzania zmianą
- Zasady zarządzania komunikacją
- Zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami
- Zasady zarządzania zasobami
- Zasady zarządzania budżetem
Sam proces wytwórczy (Software Delivery) będzie zgodny z wewnętrznymi standardami COI opartymi na standardzie Scrum.
Wdrożenie zakresu funkcjonalnego projektu będzie podzielone na wydania (ang. release), w uzasadnionym architektonicznie zakresie, w celu jak najwcześniejszego udostepnienia funkcjonalności użytkownikowi końcowemu. Zasady zarządzania projektem zostaną opracowane w ramach etapu planowania projektu i zebrane w Planie Zarządzania Projektem.
# ANALIZA TECHNICZNA PROJEKTU
## Planowana architektura rozwiązania
## Główne założenia realizacji węzła krajowego:
1. System uruchomiony zostanie w trybie Active-Active,
2. System zbudowany zostanie w oparciu o oprogramowanie open source,
3. System będzie wykorzystywał relacyjną bazę danych,
4. System zlokalizowany zostanie w 2 ośrodkach przetwarzania danych,,
5. Dostępność systemu (SLA) została określona na poziomie 99,9%.
6. Węzeł krajowy budowany jest w oparciu o obecne moduły systemu Profil Zaufany.
7. Komunikacja w węźle krajowym wykonywana jest za pomocą zestawów danych minimalnych (Minimal Data Set – MDS) lub MDS + poszerzony zestaw danych (Extended Data Set – EDS).
8. MDS i EDS nie będzie edytowalny z poziomu Węzła Krajowego.
9. Log zdarzeń będzie integralną częścią WK, będzie on asynchronicznie przekazywany do bazy zdarzeń, który znajduje się poza Węzłem Krajowym.
10. Log zdarzeń będzie zawierał informacje jaki zakres danych na potrzeby jakiej usługi udostępnione zostały jakiemu podmiotowi w szczególności zawartość (czy MDS czy EDM) wraz z wartościami.
11. Rejestr zgód na udostępnienie danych dla poszczególnych podmiotów jest przetrzymywany w każdym Dostawcy środka identyfikacji elektronicznej.
12. Węzeł Krajowy będzie umożliwiać przerwanie procesu identyfikacji /uwierzytelnienia/udostępnienia danych przez osobę identyfikowaną/obywatela (w przypadku braku/niepoprawności atrybutu obligatoryjnego lub w przypadku braku zgody osoby identyfikowanej/obywatela na udostępnienie tych danych) bez możliwości wskazania innego źródła.
13. Zarządzanie Dostawcami środka identyfikacji elektronicznej i Dostawcami Usług będzie odbywało się za pomocą użytkownika technicznego (administratora systemu).

## Standardy architektoniczne i technologiczne
### Informacje o API
Węzeł Krajowy udostępni funkcjonalność uwierzytelnienia w dostawcy środka identyfikacji elektronicznej jako webservices API lub REST API. Węzeł Krajowy wykorzysta API Dostawców środków identyfikacji elektronicznej jako webservices, HTTP POST, zgodnie z regułami komunikacji SAML 2.0 z formatem wiadomości eIDAS.

### Sprawdzenie zgodności z WCAG 2.0
Interfejsy w systemie Węzła Krajowego będą projektowane i budowane z uwzględnieniem wytycznych Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) co najmniej na poziomie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113), co zapewni, że udostępniane dzięki projektowi treści i usługi będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, osób niesłyszących, osób z trudnościami w uczeniu się, osób o ograniczeniach poznawczych, osób z upośledzeniem ruchu, mowy itp.
Wymóg zapewnienia zgodności systemu Węzła Krajowego z WCAG 2.0 zostanie wpisany jako obligatoryjny do dokumentacji projektowej, a następnie zweryfikowany na etapie testów akceptacyjnych.

### Standardy i technologie
Węzeł krajowy zostanie zbudowany przy wykorzystaniu nw. standardów:
- Protokoły komunikacyjne: http 1.1, SOAP 1.2
- Protokoły uwierzytelniające: SAML 2.0 z formatem wiadomości eIDAS oraz z Bindings (POST-POST Bindings), WS-Security
- Szyfrowanie komunikacji: TLS 1.2 lub TLS 1.1 (jeżeli przeglądarka nie wspiera wersji 1.2)
- Certyfikaty: Extended Validation lub kwalifikowanych certyfikatów dla witryny internetowej do TLS

### Interoperacyjność
Projekt będzie zgodny z wymogami dotyczącymi interoperacyjności określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Wymiana informacji między Węzłem Krajowym a systemami zintegrowanymi będzie opierać się na standardowym protokole SAML 2.0. Komunikacja wykonywana będzie za pomocą zestawów danych (Minimal Data Set i Extended Data Set) zawierających dane użytkowników pozwalające na identyfikację w systemie Dostawcy Usług na podstawie danych użytkownika przechowywanych w systemie Dostawcy środka identyfikacji elektronicznej .
## Wydajność i skalowalność planowanego systemu
Docelowe wymagania wydajnościowe dla Węzła Krajowego zostały określone na bazie wymagań m.in. systemu Profilu Zaufanego:
- Węzeł Krajowy w środowisku produkcyjnym musi umożliwić obsługę co najmniej 20 000 jednoczesnych sesji użytkowników realizujących proces uwierzytelnienia.
- Węzeł Krajowy w środowisku produkcyjnym musi umożliwiać co najmniej 5000 odsłon na sekundę strony WWW Węzła Krajowego dla użytkowników
- Węzeł Krajowy w środowisku produkcyjnym musi umożliwić uwierzytelnianie na poziomie 500 uwierzytelnień na sekundę.
- Usługi Web Service Węzła Krajowego w środowisku produkcyjnym muszą odpowiadać w czasie nie dłuższym niż 500 ms na pojedynczą operację.
- Maksymalny czas serwowania strony WWW Węzła Krajowego dla użytkownika w środowisku produkcyjnym nie może przekraczać 1500 ms
W pierwszych 2 – 3 latach wymagania wydajnościowe dla Węzła Krajowego zostały założone na nw. poziomach adekwatnie:
- co najmniej 7 000 jednoczesnych sesji użytkowników realizujących proces uwierzytelnienia.
- co najmniej 2 000 odsłon na sekundę strony WWW Węzła Krajowego dla użytkowników
- 200 uwierzytelnień na sekundę.
- Usługi Web Service Węzła Krajowego w środowisku produkcyjnym muszą odpowiadać w czasie nie dłuższym niż 500 ms na pojedynczą operację.
- Maksymalny czas serwowania strony WWW Węzła Krajowego dla użytkownika w środowisku produkcyjnym nie może przekraczać 1500 ms
Wymagania dla infrastruktury środowiska produkcyjnego zostały określone dla ww. wymagań wydajnościowych w pierwszych 2 – 3 latach funkcjonowania Węzła Krajowego.
Założenia dla prognoz wykorzystania Węzła Krajowego:
- Przyjęto stałą liczba obywateli RP w posiadających zdolność do czynności prawnych jako 85% łącznej liczby obywateli na poziomie 32,7 miliona;
- Przyjęto założenie o możliwym dostępie do usług publicznych poprzez banki oferujące narzędzia identyfikacji wykorzystywany do autoryzacji operacji z użyciem PZ. W początkowej fazie zakłada się, że do systemu dołączy ok. 5 banków z łącznym wolumenem klientów bankowości elektronicznej, do których możliwe jest skierowanie rozwiązań eID na poziomie 10.000.000 użytkowników w 2017 roku oraz 20% wzrost tego wskaźnika rok do roku. Integracja ww. podmiotów niepublicznych realizowana będzie poza zakresem niniejszego projektu.
- Za liczbą unikalnych użytkowników z wydanymi narzędziami eID rozumiano liczbę obywateli mających udostępnione narzędzia umożliwiające im korzystanie z usług identyfikacji i zaufania w sposób zdalny i zgodnie z przyjętym modelem sfederalizowanym.
- Założono stabilny wskaźnik 50% aktywności (tj. wykorzystania usług identyfikacji / zaufania przynajmniej jeden raz w ciągu roku).
- Przyjęto szacowany procent aktywnych użytkowników logujących się w celu "sprawdzenia" konta miesięcznie;
- Szacowany wzrost cyfryzacji społeczeństwa, rozumiany jako skłonność do wykorzystywania dostępnych usług w formule cyfrowej rosnący z 40% w roku 2017 do 65% w roku referencyjnym;
- Przyjęto szacowany roczny wzrost wykorzystania usług publicznych w stosunku do wartości bazowej w roku 2016.

Parametry założonych wskaźników przedstawiono w poniższej tabeli:

	2017	2018	2019	2020	2021
Liczba obywateli RP w wieku 15+	32 679 100	32 679 100	32 679 100	32 679 100	32 679 100
Liczba unikalnych użytkowników z wydanymi narzędziami eID (wzrost 20% rocznie)	10 000 000	12 000 000	14 400 000	17 280 000	20 736 000
Szacowana średnia aktywność "użytkowników którzy zarejestrowali Profil Zaufany w latach poprzednich do wyliczanego	50%	50%	50%	50%	50%
Szacowany procent aktywnych użytkowników logujących się w celu "sprawdzenia" konta miesięcznie	10%	12%	15%	17%	20%
Poziom cyfryzacji społeczeństwa - udział usług wykonywanych za pośrednictwem mediów elektronicznych	40%	50%	55%	60%	65%
Szacowany roczny wzrost wykorzystania usług publicznych w stosunku do roku 2015	2,0%	4,0%	6,1%	8,3%	10,4%

Uwzględniając założenie o falach wdrożenia poszczególnych usług w latach 2017-2018, poziomie cyfryzacji społeczeństwa oraz szacowanym rocznym wzroście wykorzystania usług publicznych w kolejnych latach okresu 2017 – 2021 otrzymujemy nwnw. wartości wolumenów poszczególnych segmentów usług publicznych. W poniższej tabeli podano wartość bazową dla 2016 r. oraz przyrost dla kolejnych lat w stosunku do 2016 r. np. dla usługi „Wnioskowanie 500+” wartość w 2021 r. wyniesie 3,95 mln (2,30 mln w 2016 r. + 1,65 mln w 2021 r.)

Segment usług	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wnioskowanie 500+ w mln szt.	2,30	0,94	1,20	1,34	1,49	1,65
Pojazdy w mln szt.	6,36	0,00	3,31	3,71	4,13	4,56
Dokumenty w mln szt.	6,84	2,11	3,56	3,99	4,44	4,91
Meldunek w mln szt.	4,49	1,83	2,34	2,62	2,92	3,23
Praca w mln szt.	3,48	1,42	1,81	2,03	2,26	2,50
Dziecko w mln szt.	2,17	0,88	1,13	1,27	1,41	1,56
Nieruchomości w mln szt.	2,53	0,80	1,32	1,48	1,64	1,82
Podatki i Opłaty w mln szt.	0,50	0,20	0,26	0,29	0,32	0,36
Zgon w mln szt.	0,75	0,15	0,39	0,44	0,49	0,54
Małżeństwo w mln szt.	0,29	0,12	0,15	0,17	0,19	0,21
Inne w mln szt.	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Cudzoziemcy w mln szt.	0,04	0,00	0,02	0,02	0,02	0,03
PESEL w mln szt.	0,06	0,00	0,03	0,04	0,04	0,05

Każde skorzystanie z usługi wymaga co najmniej dwóch logowań do systemu eID: logowanie do usługi. W efekcie otrzymujemy następująca projekcje liczby logowań związanych z korzystaniem z usług publicznych:

	2017	2018	2019	2020	2021
Liczba transakcji (zrealizowanych usług)	8 482 220	15 529 025	17 423 435	19 388 893	21 423 756
Liczba logowań rocznie w celu skorzystania z usługi	16 964 440	31 058 051	34 846 870	38 777 786	42 847 513

## Komplementarność projektu

Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozytoriów innych podmiotów

Poniżej przedstawiono schemat architektury ekosystemu planowanego do realizacji wraz z opisem poszczególnych elementów.

Ze względu na brak na chwilę obecną podobnych rozwiązań na rynku krajowym, komplementarność rozumiana jest jako współdziałanie zasobów poszczególnych modułów / systemów:

Krajowy Węzeł
Krajowy Węzeł stanowi rozwiązanie techniczno- organizacyjne, pełniące główną rolę zarządczą w sfederowanych modelu tożsamości w Polsce, w szczególności skupiające wszystkie akredytowane systemy identyfikacji w Polsce, a także będące pośrednikiem między węzłami komercyjnymi, węzłem transgranicznym, dostawcami usługi i dostawcami atrybutów.
Krajowy Węzeł adresuje w szczególności poniższe funkcjonalności, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie szerokiej interoperacyjności i możliwości modułowego rozszerzania uczestników ekosystemu, bez konieczności przebudowywania istniejących rozwiązań. Krajowy Węzeł powinien umożliwiać:
- Wybór Dostawcy środka identyfikacji elektronicznej
- Przekierowanie do zagranicznych i notyfikowanych Dostawców środków identyfikacji elektronicznej
- Mechanizm pobierania dodatkowych atrybutów do Dostawcy Atrybutów i ich agregacji
- Potwierdzenie uwierzytelnienia u Dostawcy środka identyfikacji elektronicznej
- Zarządzanie podłączeniami do Węzła

Węzeł Transgraniczny Identyfikacji Elektronicznej
Rozporządzenie eIDAS narzuca obowiązek stworzenia i zarządzania krajowym węzłem eIDAS (Węzeł Transgraniczny Identyfikacji Elektronicznej), służącym do transgranicznego uwierzytelnienia użytkowników w systemach administracji publicznej krajów członkowskich UE.

Dostawcy Usług
Dostawca Usług (Service Provider – SP) jest systemem realizującym określone procesy biznesowe, z wykorzystaniem identyfikacji i uwierzytelnienia. Wypracowane przez Dostawców Usług metody identyfikacji i uwierzytelnienia działają zazwyczaj w obszarze danej instytucji. Dostawy Usług powinni odegrać kluczową rolę w rozpowszechnianiu mechanizmów eID. W pierwszej fazie zakłada się integrację nw. Dostawców Usług.
- ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. System dedykowany do publikacji usług przez administrację publiczną, oraz do realizacji usług przez obywateli,
- PUE - Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dostarcza obywatelom usługi elektroniczne związane z ubezpieczeniami społecznymi,
- emp@tia - Portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który prezentuje kompletne i aktualne informacje pozwalające skutecznie skorzystać z oferowanych przez państwo polskie świadczeń socjalnych oraz umożliwia wnioskowanie o nie,
- CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzony przez Ministra Finansów,,
- obywatel.gov.pl (docelowo Portal RP) - Portal udostępniający obywatelom opisy procedur postępowania, oraz ewentualnie odnośniki do elektronicznych usług,
- biznes.gov.pl - Portal udostępniający podmiotom gospodarczym opisy procedur postępowania, oraz ewentualnie odnośniki do elektronicznych usług.

Dostawcy środka identyfikacji elektronicznej
Dostawca środka identyfikacji elektronicznej (Identity Provider –IdP) jest to podmiot odpowiedzialny jest za wydawanie oraz utrzymanie środków identyfikacji elektronicznej. Dostawca środka identyfikacji elektronicznej będzie przechowywać ustalony zakres danych identyfikacyjnych (co najmniej minimalny), pozwalający na jednoznaczną identyfikację/uwierzytelnienie obywatela.
Wśród funkcjonalności Dostawcy środka identyfikacji elektronicznej należy wyszczególnić możliwość:
- rejestracji tożsamości oraz ustalenia danych uwierzytelniających przez użytkownika,
- zarządzania danymi o tożsamości oraz danymi uwierzytelniającymi w ramach wydanych środków identyfikacji elektronicznej (w tym blokowanie i odzyskiwanie danych uwierzytelniających).

Dostawcy atrybutów
Dostawca Atrybutów (Attribute Provider, AP) podmiot odpowiedzialny za uzupełnianie danych identyfikacyjnych przekazanych od Dostawców środka identyfikacji elektronicznej dodatkowe atrybuty. Udostępnienie atrybutów wykonywane jest w procesie identyfikacji elektronicznej. Dostawcami Atrybutów są np. rejestry państwowe.

Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform i repozytoriów własnych

Poniżej wskazano moduły systemów, obecnie będące w posiadaniu Beneficjenta, które ze względu na swoje funkcje mogą zostać wykorzystane przy budowie Węzła Krajowego oraz funkcjonalności i rozwiązania zaimplementowane w tych systemach:

Silnik Dostawcy Tożsamości
Moduł składowy systemu PZ, odpowiedzialny za zarządzanie kontami użytkowników, w tym nadawanie uprawnień.

Rejestr zdarzeń
Moduł systemu Profil Zaufany odpowiedzialny za zbieranie logów transakcyjnych dla zdarzeń systemowych i aktywności użytkowników.

Implementacja SAML 2.0
Protokół wykorzystywany w komunikacji systemu PZ z systemami zintegrowanymi, w tym w integracji PZ z systemami niepublicznymi dostarczającymi środki identyfikacji elektronicznej na potrzeby PZ.

Mechanizm PROXY SAML
Mechanizm wykorzystywany w komunikacji systemu PZ z systemami zintegrowanymi, umożlwiający wykorzystanie asercji SAML do dalszej komunikacji.
Dodatkowo, w ramach realizacji projektu budowy Węzła Krajowego, wykorzystane zostaną doświadczenia i dobre praktyki związane z pomyślnie zrealizowaną integracją systemu PZ z zewnętrznymi dostawcami tożsamości (systemy niepubliczne dostarczające środki identyfikacji elektronicznej na potrzeby PZ).
## Otwartość Danych
Nie dotyczy projektu „Budowa Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej”, gdyż projekt nie jest realizowany w ramach środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
# ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
## Architektura bezpieczeństwa systemu

Zabezpieczenia systemowe
System będzie budowany modułowo z wykorzystaniem tzw. silosów, dla każdego modułu. Oznacza to, że moduły będą mogły się komunikować ze sobą w ramach systemu oraz z otoczeniem, tylko i wyłącznie przez odgórnie zdefiniowane interfejsy i ścieżki, przez kilka centralnie monitorowanych i zarządzanych warstw systemów ochrony.
Bazy danych będą chronione na najniższej warstwie silosu – tak, aby dostęp do nich był maksymalnie ograniczony, zgodnie z zasadą wiedzy/dostępu minimalnego. Dostęp do nich z poziomu użytkownika aplikacji będzie wymagał przejścia minimum przez dwie warstwy ochronne. Zakłada się, że bazy danych dla elementów systemu dostępnego z sieci publicznej będą bazami wydzielonymi, synchronizowanymi przez wywołania ze strony baz środowiska wewnętrznego. Przyjmuje się, że bazy służące do celów raportowych będą zasilane jednokierunkowo, od wewnątrz do zewnątrz, bez możliwości bezpośredniego zapisu do bazy źródłowej.
Bazy główne systemu będą synchronizowane w trybie rzeczywistym pomiędzy dwoma ośrodkami podstawowymi oraz do trzeciego wskazanego ośrodka zapasowego (zakłada się, że taki ośrodek będzie docelowo dostępny w ramach zwiększania stanu cyberbezpieczeństwa Państwa).
W ramach ochrony infrastruktury, na której zostanie postawione środowisko produkcyjne, zostaną wdrożone mechanizmy bezpieczeństwa, zarówno wykrywające niechciane działania wewnątrz i na zewnątrz infrastruktury, jak również ograniczające ruch i dostęp na stykach z innymi systemami/środowiskami oraz sieciami publicznymi i wydzielonymi. W tym celu zakłada się wykorzystanie narzędzi monitorujących bazy danych w celu wykrywania nadużyć w dostępie, w tym dostęp nieautoryzowany oraz anomalie w charakterze ruchu, oraz prób ataku. Zakłada się użycie narzędzi do zarządzania kontami uprzywilejowanymi w celu wprowadzenia zasady separacji uprawnień oraz ścisłej kontroli audytowej.
Logi i zdarzenia z systemu, systemów bezpieczeństwa i urządzeń sieciowych, będą zbierane centralnie, korelowane i analizowane w trybie automatycznym, oraz w trybie ręcznym – w sytuacji analizy poszczególnych zauważonych incydentów lub wykrytych nieprawidłowości.
Monitoring bieżący (funkcjonalny) środowiska wraz z reagowaniem na awarie będzie prowadził wyznaczony zespół utrzymania, odpowiadający za infrastrukturę ZIR. Monitoring i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, będzie prowadziła komórka SOC. Obie służby będą realizowały swoje zadania w trybie 24/7.

Bezpieczeństwo danych
System będzie zapewniał ochronę posiadanych danych własnych i danych pozyskanych (np. z systemów udostepniających atrybuty) na poziomie wysokim, zgodnie z wymaganiami normatywnymi i prawnymi obowiązującymi w kraju, np.  GIODO, a także wymaganiami określonymi przez EU dla eIDAS, np. w „Commission Implementing Regulation”.
Dane własne będą podlegały odpowiedniej retencji, archiwizacji i ochronie przed zmianą, utratą i manipulacją. Wszelkie dane techniczne (logi, procesy, zrzuty, zdarzenia) wytworzone w trakcie realizacji procesów biznesowych oraz procesów własnych aplikacji – będą również podlegały archiwizacji i ochronie przed ich utratą, zmianą i manipulacją. Dotyczy to również informacji o atrybutach przekazywanych od dostawców atrybutów poprzez Węzeł Krajowy do Dostawców Usług.
System będzie zbudowany w sposób zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych własnych i powierzonych/pozyskanych od użytkowników i systemów dostarczających atrybuty, tak w toku ich przetwarzania, jak i w zakresie dostępu do tych danych użytkowników, administratorów i innych służb utrzymania. Dane pozyskane/powierzone nie będą w systemie przechowywane, poza zapisaniem tych danych w ramach realizowanego procesu biznesowego w formie logu, raportu, realizacji wybranej usługi potwierdzenia tożsamości, itp. zgodnie z określonymi wymogami formalnymi.
System będzie stosował model RBAC w zakresie zarządzania użytkownikami. Na poziomie tworzenia oprogramowania zostanie przyjęty model addytywny dla zarzadzania uprawnieniami. Dzięki temu możliwe będzie określenie różnych granularnych (atomowych) poziomów i typów uprawnień do wielu aspektów i encji wytworzonego oprogramowania i świadczonych usług. System uprawnień oparty na przywilejach będzie umożliwiał ich grupowanie i dynamiczne definiowanie poprzez wpisy w bazie danych, np. w celu tworzenia ról.
System objęty będzie mechanizmami automatycznych kopii bezpieczeństwa, backupu danych, archiwizacji danych własnych i danych technicznych, dotyczących funkcjonowania całego systemu. Szczegółowa polityka dotycząca backupu i archiwizacji danych będzie jednym z produktów projektu.

Bezpieczeństwo aplikacji
Aplikacja będzie budowana w oparciu o znane i sprawdzone pod kątem wydajności, stabilności i bezpieczeństwa rozwiązania. Przyjęty model wytwarzania oprogramowania oparty na metodyce SDLC zapewni bezpieczeństwo w zakresie wytwarzania kodu, testowania i rozwijania kolejnych wersji. Przy tworzeniu aplikacji zostaną wykorzystane elementy dobrych praktyk w tworzeniu bezpiecznego kodu, w tym min. obsługi wymagań niefunkcjonalnych. Ponadto przy tworzeniu aplikacji zostanie wykorzystany mechanizm modelowania zagrożeń oraz analiza ryzyka.
Aplikacja będzie posiadała budowę trzywarstwową: Web Tier, Application Tier, Database Tier. Dzięki temu zapewniona zostanie odpowiednia izolacja poszczególnych warstw aplikacji i danych, oraz dostępów.
Infrastruktura na której zostanie zainstalowana aplikacja, wspiera model „defense in depth”, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie fizycznej izolacji poszczególnych modułów, punktów wejścia i wyjścia, redundancji poszczególnych modułów, nadmiarowości i ciągłości działania. Dodatkowo elementy infrastruktury zostaną poddane utwardzeniu konfiguracji (hardeningowi) zgodnie ze znanymi standardami (np. CIS).
Z uwagi na krytyczność Węzła Krajowego w całości systemu tożsamości sfederowanej zakłada się silne wykorzystanie kryptografii, wspieranej przez sprzętowe urządzenia klasy HSM.
Aplikacja będzie posiadała mechanizm zarządzania uprawnieniami oparty o model RBAC, pozwalający wielopoziomowo zarządzać uprawnieniami i użytkownikami w aplikacji.

Testy bezpieczeństwa systemu
Tworzony system będzie objęty mechanizmem SDLC i w ramach tej metodyki, będzie objęty szczegółowymi zadaniami dotyczącymi planowania i testowania całego systemu. Proponowane jest zintegrowane podejście do testów, obejmujące testy jakości kodu oraz bezpieczeństwa. System będzie objęty testami na poszczególnych etapach wytwarzania kolejnych modułów i funkcjonalności. Testy będą prowadzone wieloetapowo – na poziomie wytwarzania przez zespoły deweloperów (kontrola wewnętrzna i wydajność) i testerów QA, na poziomie użytkownika w formie testów funkcjonalnych, wydajnościowych, akceptacyjnych, na poziomie tworzenia paczki gotowej do wdrożeń od etapu UAT w górę, przez wewnętrzne służby bezpieczeństwa COI. Dodatkowo system może zostać objęty zewnętrznymi testami bezpieczeństwa, po wypracowaniu stabilnej wersji produkcyjnej, pod katem bezpieczeństwa i wydajności.
System będzie podlegał testom okresowym pod kątem bezpieczeństwa, częściowo będą to testy zautomatyzowane i minimum raz w roku pełnymi testami penetracyjnymi.

## Zestawienie zasobów niezbędnych do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa

- Polityka bezpieczeństwa systemu,
- Polityka bezpieczeństwa dla użytkowników systemu (wyciąg z polityki bezpieczeństwa systemu),
- Urządzenia HSM zapewniające bezpieczne operacje kryptograficzne,
- Urządzenia terminujące ruch szyfrowany oraz łącza VPN,
- Urządzenia typu WAF/FW/IPS/Sandbox do zapewnienia bezpieczeństwa na styku z sieciami zewnętrznymi (w tym siecią publiczną),
- Narzędzia do ochrony przetwarzanych informacji, w tym baz danych,
- Służby monitorowania systemów w COI,
- Służby monitorowania stanu bezpieczeństwa i reagowania na incydenty bezpieczeństwa w COI – zakładane zwiększenie stanu osobowego,
- Zespół programistów zajmujących się stricte kwestiami bezpieczeństwa zgodnie z wypracowanym scenariuszem dla metodyki SDLC/AGILE SDLC,
- Środowiska do testów funkcjonalnych, wydajnościowych i bezpieczeństwa,
- Środowiska backupu i archiwizacji,
- Dwa ośrodki przetwarzania, względnie trzeci ośrodek zapasowy jako DRC,
- Łącza dostępowe zapewniające obsługę planowanego wolumenu ruchu,
- Usługi zewnętrzne oraz narzędzia i służby wewnętrzne do prowadzenia testów bezpieczeństwa w czasie tworzenia aplikacji i w trakcie utrzymania,
- Szkolenia dla administratorów i pracowników SOC w zakresie utrzymania i monitorowania systemów i ich składowych.

# Załączniki
## Załącznik 1 - protokół z publicznej prezentacji założeń projektu.
Nie dotyczy projektu „Budowa Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej”, gdyż projekt nie jest realizowany w ramach środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.