| Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. e-Zdrowie z SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Stanowisko MSWiA |
| 1 | MC | 1. Otoczenie prawne | Informacja o aktach prawnych stanowiących podstawę realizacji projektu jest nadmiarowa. Zgodnie z instrukcją wypełnienia „należy wskazać projekt aktu prawnego, który wprowadza regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu oraz aktualny etap prac legislacyjnych…”. | Obowiązujące przepisy prawa umożliwiają realizację Projektu, zatem nie wymagają one zmian. | Wprowadzono korektę zgodnie z zaleceniami. |
| 2. | MC | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” brakuje informacji o zależnościach oraz aktualnym statusie integracji systemów/implementacji rozwiązania. Zgodnie z instrukcją wypełnienia „należy wskazać identyfikowane zależności/powiązania z przygotowywanymi w ramach innych projektów lub funkcjonującymi już rozwiązaniami (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku: nazwa systemu lub rejestru – opis zależności oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania” | Platforma e-Usług – opis zależności z produktami innych projektów/aktualny status integracji/aktualny status implementacji rozwiązania z: •System P1 – uzyskiwanie prawa dostępu do dokumentacji medycznej udzielane przez pacjenta poprzez IKP; usługa sieciowa/brak integracji/rozwiązanie niezaimplementowane; •System P4 - dane rejestrowe ogólnodostępne np. Rejestr Leków/ brak integracji/rozwiązanie niezaimplementowane; •e-Zwolnienia: pozyskiwanie certyfikatów podpisów personelu medycznego; usługa sieciowa /brak integracji/rozwiązanie niezaimplementowane; •Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej – pozyskiwanie tokenów autoryzacyjnych użytkowników; usługa sieciowa / brak integracji/rozwiązanie niezaimplementowane. Zmodyfikowane Dziedzinowe Systemy Informatyczne Partnerów Projektu - opis zależności z produktami innych projektów/aktualny status integracji/aktualny status implementacji: •System P1 – certyfikaty dla systemów oraz użytkowników do podpisu EDM oraz dane rejestrowe; certyfikaty dla systemów oraz użytkowników do podpisu EDM oraz dane rejestrowe; dane o zdarzeniach medycznych, dane o obro-cie lekami, e-zwolnienia, e-skierowania, e-recepty, indeksy EDM, dokumenty EDM; usługa sieciowa /brak integracji/rozwiązanie niezaimplementowane. System Raportowo-Analityczny usytuowany jest logicznie wewnątrz Platformy e-Usług. | Wprowadzono korektę zgodnie z zaleceniami. |