|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” – załącznik do projektu uchwały*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **Prezes Urzędu Zamówień Publicznych** | Poz. 155 tabeli „Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu” w załączniku do projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” | W związku z zawarciem w dniu 29 kwietnia  2021 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucją Pośredniczącą, a Urzędem Zamówień Publicznych Aneksu nr 3 (nr POPC.02.01.00-00-0101/19-03) do Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0101/19-00 o dofinansowanie projektu  „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-Administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, **końcowy termin realizacji projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne uległ wydłużeniu o trzy miesiące.** Na podstawie powyższego aneksu w § 3 ust. 1 Porozumienia, o którym mowa wyżej, końcowa data realizacji projektu w zakresie rzeczowym została zmieniona na dzień 29 listopada 2022 r. | W załączniku do projektu uchwały w poz. 155 tabeli  w kolumnie „Termin realizacji” należy podaną datę 31/08/2022 zmienić na datę 29/11/2022. |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |