|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Muzeum Narodowe w Warszawie)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | **UWAGA PODTRZYMANA**  W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nieprawidłowo wykazano wartości. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać:  - numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp  - oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.  wg wzoru: "KPI 1 - 120 szt"  Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki:  - wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,  **- sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”**  Oznacza to, że jeśli w KPI wskaźnik nr 1 ma wartość 1 to nie może być przypisany do 4 kamieni milowych o wartości 1, bo wtedy suma to będzie 4, a nie jeden.  To samo dotyczy pozostałych wskaźników, które są wykazane w kilku kamieniach milowych z całkowitą wartością jaką ma dany wskaźnik KPI.  Można wykazać dany wskaźnik KPI o wartości 1 np. w czterech kamieniach milowych, ale wtedy należy mu przypisać wartość np. 0,25 w każdym z 4 kamieni milowych, tak by łącznia suma była 1.  Jeśli w KPI Państwa wskaźnik nr 3 ma wartość docelową 40.000 to nie można w kamieniu milowym „Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu informat. (protokoły odbioru i raport kierownika zad.)” przypisać mu wartość 60.000 | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |