| **L.p.** | **Resort odpowiedzialny**  *(ministerstwo wraz z jednostkami podległymi)* | **Działanie**  *(należy wymienić działania zmierzające do realizacji założeń PZIP)* | **Cel szczegółowy PZIP**  *(należy wskazać, w który cel szczegółowy PZIP wpisuje się dane działanie )* | **Kierunek interwencji PZIP** *(należy wskazać, który kierunek interwencji PZIP realizuje dane działanie )* | **Termin realizacji** (dd/mm/rr ) | **Źródło finansowania** | **Planowane koszty działania** (kwoty w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego** | Wdrożenie, modyfikacje  i utrzymanie modułów  zintegrowanego systemu usług  dla nauki i szkolnictwa  wyższego dostosowanego do  realizacji ustawy Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między  obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 31/12/2021 r. | Działanie 2.1 PO PC oraz Budżet państwa (część 28) | 670 000 000 zł |
|  | Wdrożenie i utrzymanie  Platformy obsługi praktyk  zawodowych | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między  obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 19/09/2022 r. | Działanie 3.1 PO WER oraz Budżet państwa (część 28) | 842 427,00 zł |
|  | Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II) | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 31/10/2020 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 38) | 27 622 859,00 zł |
|  | **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**  Uniwersytet Wrocławski | Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 31/10/2020 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 14 040 293,84 zł |
|  | **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**  Uniwersytet Łódzki | Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 31/10/2020 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 6 669 971,00 zł |
|  | **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**  Instytut Matematyczny PAN | Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 02/08/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 34 684 818,25 zł |
|  | **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**  Uniwersytet Jagielloński | Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 02/08/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 7 507 580,50 zł |
|  | **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**  Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie | Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 30/04/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 46) | 7 374 959,91 zł |
|  | **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 31/07/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 7 442 980,00 zł |
|  | **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawskopomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 31/07/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 4 599 042,05 zł |
|  | **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego** | Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 30/06/2020 | Działanie 2.3.1 POPC | 4 998 888,89 zł |
|  | **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**  Politechnika Gdańska | MOST Danych. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 30/09/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 26 728 876,09 zł |
|  | **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**  Uniwersytet Jagielloński | Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 30/06/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 6 151 033,25 zł |
|  | **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**  Instytut Oceanologii PAN | Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 31/03/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 28) | 15 261 546, 00 zł |
|  | **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk | e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | 5.2 Implementacja narzędzi  horyzontalnych,  wspierających działania  administracji publicznej | 30/06/2020 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 7 536 817,80 zł |
|  | **Ministerstwo Cyfryzacji** | Wdrożenie Rozwój katalogu usług chmury obliczeniowej administracji rządowej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2022 | Rezerwa celowa budżetu państwa | 20 192 478,00 zł |
|  | Wdrożenie Systemu Zamawiania Usług Chmurowych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2022 | Rezerwa celowa budżetu państwa oraz Budżet państwa (część 27) | 547 653,38 zł |
|  | Budowa Rządowej Chmury Obliczeniowej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 98 907 746,90 zł |
|  | Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych Rządowego Klastra Bezpieczeństwa | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 32 901 064,10 zł |
|  | Wdrożenie katalogu usług chmury obliczeniowej świadczonych przez dostawców komercyjnych na potrzeby administracji publicznej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2022 | Działanie 2.1 oraz  Budżet państwa (część 27) | 7 447 989,23 zł |
|  | Opracowanie Programu rozwoju kompetencji cyfrowych | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej. | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/12/2019 | Budżet państwa (część 27 ) | 430 000,00 zł |
|  | Optymalizacja i rozwój Portalu gov.pl, w tym:   1. budowa platformy publikacji, 2. integracja portalu gov.pl z innymi projektami, w tym w szczególności e-usługami 3. integracja z systemem e-doręczeń 4. wdrożenie systemu logowania konto.gov.pl 5. budowa narzędzi integracji dla podmiotów administracji publicznej 6. integracja z rozwiązaniami centralnej infrastruktury technicznej (rozwiązania bezpiecznej chmury rządowej wynikające z Architektury Informacyjnej Państwa) 7. szkolenia redakcyjne 8. wdrażanie rozwiązań dostępności (WCAG, kanały alternatywnej komunikacji) 9. propagowanie najlepszych praktyk komunikacji rządu w mediach cyfrowych 10. wdrożenie programu spójnej identyfikacji administracji publicznej w internecie i nowych cyfrowych kanałach komunikacji 11. wdrożenie programu CX (kompleksowego podejścia do potrzeb obywatela i przedsiębiorcy) 12. opracowanie programu i utworzenie Centrum Kompetencji Administracji | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów TIK | 31/12/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 46 000 000,00 |
|  | Budowa i rozwój e-usług | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 27) | 42 000 000,00 |
|  | Rozwój publicznej aplikacji mobilnej (mObywatel) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2020 | Budżet państwa (część 27 ) | 18 170 000,00 |
|  | Wdrożenie platformy API Cyfrowej Piaskownicy Administracji wraz z procedurami jej funkcjonowania jako narzędzia społecznościowego rozwoju usług cyfrowych wraz z testami na trzech zaplanowanych inicjatywach. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/05/2021 | Działanie 2.2 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 10 518 007,16 |
|  | Wdrożenie projektu informatycznego e-Doręczenia –usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej | 31/05/2022 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27, część 20 i część 76) | 79 976 388,47 |
|  | Udostępnienie jednolitego systemu EZD RP, który ma być nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, powszechnie użytkowanym w jednostkach administracji publicznej, wyznaczającym standard dla tej klasy systemów | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Działanie 2.2 POPC oraz Budżet państwa (część 27 oraz część 85/20) | 45 113 838,48 |
|  | Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej | 28/03/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 69 985 989,00 |
|  | Wdrożenie projektu KRONiK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury | 4.2.  1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i interesariuszami a państwem. | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 06/005/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 20 634 013,16 |
|  | Zintegrowana Platforma  Analityczna | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej | 28/04/2022 | Działanie 2.2. POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 41 998 811,73 |
|  | Wdrożenie projektu Katalogi Administracji Publicznej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2022 | Działanie 2.2. POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 44 600 000,00 |
|  | Elektronizacja Rządowego Procesu Legislacyjnego (e-RPL) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 27) | 5 350 000,00 |
|  | **Ministerstwo Energii**  (Urząd Regulacji Energetyki jako instytucja wdrażająca system) | Zintegrowany system teleinformatyczny – sprawozdawczość przedsiębiorców paliwowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (*back office*). | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 1/07/2021 | Budżet państwa – zwiększony limit części 50 lub rezerwy celowe | 15 256 809,00 |
|  | **Ministerstwo Finansów** | Wdrożenie Projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - PUESC | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/01/2021 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 19) | 144 616 292,00 |
|  | E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)  . | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/06/2022 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa (cz. 19) | 120 874 635,50 |
|  | System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 10/2021 | Działanie 2.2 POPC oraz Budżet państwa (część 19) | 10 404 625,00 zł |
|  | **Ministerstwo Finansów**  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (ZPUTFG) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem. | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/07/2020 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 6 718 706,36 zł |
|  | **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej** | Wdrożenie projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem.  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2019 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 21) | 3 499 198,06 zł |
|  | Realizacja projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” | 4.2.2 Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).  1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem. | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/07/2020 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 21) | 5 971 782,00 zł |
|  | System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji o środowisku (Sat4Envi) | 2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).  3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej. | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej.  5.3 Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów TIK. | 30/11/2020 | Działanie 2.3. POPC oraz Budżet państwa (części 27) | 17 903 900,00 zł |
|  | **Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju**  Główny Urząd Geodezji i Kartografii | Integracja danych i usług PZGiK - IntegracjaPZGiK | Cel szczegółowy 1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji pomiędzy obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/06/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz Budżet państwa (części 18) | 210 000 000,00 zł |
|  | Zapewnienie dostępności oraz wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców innowacyjnych usług i danych IIP wraz poprawą bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia ludzkiego świadczoną przez administrację publiczną za pomocą usług i danych IIP. | Cel szczegółowy 1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji pomiędzy obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/04/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz Budżet państwa (części 18) | 174 511 847,41 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Biblioteka Narodowa | Utworzenie opartych na potencjale technologii cyfrowych nowych e-usług publicznych oraz poprawa już istniejących, które ułatwią użytkownikom dostęp do zasobów polskiego piśmiennictwa zgromadzonego w Bibliotece Narodowej i bibliotekach w całym kraju oraz do publikacji przygotowywanych do rozpowszechniania przez wydawców, w tym wyników prac naukowych. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem. | Kierunki:  1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół procesu obywatela. | 30/09/2019 | Działanie 2.1. POPC oraz Budżet państwa (część 24) | 63 359 669,00 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Naczelna Dyrekcja Archiwum Państwowych | Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych - | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej. | 30/06/2020 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 24) | 8 390 764 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Narodowe Archiwum Cyfrowe | Projekt „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej. | 30/06/2021 | Działanie nr 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 24) | 20 870 137,26 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Telewizja Polska S.A. | Digitalizacja zasobów telewizyjnych.  „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum  TVP S.A” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi  interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 27/01/2022 | Działanie 2.3.2 POPC oraz wkład własny TVP SA | 53 420 766,00 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | Projekt pn. Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi  interesariuszami a państwem  3. Podniesienie poziomu  kompetencji cyfrowych  obywateli, specjalistów  TIK  oraz  pracowników  administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2021 | Działanie 2.3 POPC oraz  Budżet państwa (część 24) | 12 008 697,00 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi  interesariuszami a państwem  4.2.3. Podniesienie poziomu  kompetencji cyfrowych  obywateli, specjalistów  TIK  oraz  pracowników  administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/10/2020 | Działanie 2.3 POPC oraz Budżet państwa (część 24) | 8 136 948,44 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Muzeum Narodowe w Warszawie | Zwiększenie dostępności do zdigitalizowanej kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie – projekt pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego  w Warszawie” | 4.2. 1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/06/2019 | Działanie 2.3.2 POPC oraz dotacja MKIDN budżet Państwa (część 24) | 9 602 449,16 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  i Fabularnych | Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego - projekt pn. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa  rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Działanie 2.3.2 POPC  oraz dotacja MKIDN budżet Państwa (część 24) | 19 045 626,00 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2020 | Działanie 2.3.2 oraz  budżet Państwa (część 24) | 8 665 478,75 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Biblioteka Narodowa projekt | Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze  zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 13/01/2020 | Działanie 2.3.2 POPC oraz  Budżet państwa (część 24) | 99 636 239, 00 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Polski Instytut Sztuki Filmowej | Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego | Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji  pomiędzy obywatelami i innymi interesariuszami  a państwem | Reorientacja administracji publicznej na  usługi zorientowane wokół potrzeb  obywatela  oraz  Implementacja narzędzi horyzontalnych,  wspierających działania administracji  publicznej | 30/11/2020 | Działanie 2.3.2 POPC oraz  Budżet państwa (część 24) | 108 476 873,18 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Narodowy Instytut Dziedzictwa | Rozbudowa Krajowego węzła infrastruktury informacji przestrzennej ds. zabytków.  Projekt pn. „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury - zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem.  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela.  5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej. | 31/12/2023 | Działanie 2.1 oraz 2.3.2 POPC, Budżet państwa (część 24) | 58 260 000,00 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Muzeum Narodowe w Krakowie | Digitalizacja i upowszechnienie zasobów cyfrowych Muzeum Narodowego w Krakowie na platformie on-line oraz rozwój programu bazodanowego dla muzeów wraz ze stworzeniem  dodatkowych funkcjonalności, spełniających kryteria zarządzania zasobami muzealnymi i interoperacyjności z innymi platformami cyfrowymi, w tym  bazami danych i katalogami online.  Projekt pn. Bliżej Kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji | 4.2. 1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/09/2019 | Działanie 2.3.2. POPC  oraz Budżet państwa (część 24 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) | 9 362 748,00 zł |
|  | **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | www.muzeach | 4.2. 1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/03/2022 | Działanie 2.3.2 POPC oraz Budżet państwa (część 24 oraz budżety JST ) | 12 168 309,23 zł |
|  | **Ministerstwo Obrony Narodowej** | Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON | 4.2.1.  Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  między  obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | Elektronizacja świadczeń  zdrowotnych | 30/03/2022 | Działanie 2.1 POPC  oraz Budżet państwa (część 29) | 71 191 945,02 zł |
|  | PORTAL „Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” - BiO ASzWoj | 4.2.  1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem. | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela. | 08/01/2020 | Działanie 2.3.1 POPC  Budżet Państwa (część 28) | 11.956.504,00 zł |
|  | **Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii** | Konto firmy– usługi online dla firm w jednym miejscu | 4.2.  1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem. | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 02/2022 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa  (część 20) | 41 792 091,11 zł |
|  | **Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii**  Urząd Zamówień Publicznych | Projekt „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” | 4.2.  1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji pomiędzy obywatelami i innymi interesariuszami a państwem.  2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej.  5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów TIK | 30/06/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz Budżet państwa (część 49) | 34 024 304,00 |
|  | **Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii**  Główny Urząd Miar | **Poprawa efektywności realizowanych przedsięwzięć poprzez wdrożenie Metodyk Zarządzania Projektem oraz Zarządzanie Portfelem Projektów (akronim: MZP-GUM)** | 4.2.2 Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back - office) | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 28/02/2022 | Działanie nr 2.2 POPC oraz Budżet państwa (część 64) | 3 600 000 zł |
|  | System wsparcia informatycznego dla środowiska e-usług w zakresie tachografów świadczonych przez GUM – „TRANS-TACHO” | 4.2.1.  Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji pomiędzy obywatelami i innymi interesariuszami a państwem,  4.2.3 Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej. | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela; oraz 5.3 Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/03/2023 | Działanie nr 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 64) | 9 880 000 zł |
|  | „e-CzasPL” - system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP | 4.2.1.Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji pomiędzy obywatelami i innymi interesariuszami a państwem,  oraz  4.2.3 Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela; oraz 5.3 Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/03/2023 | Działanie nr 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 64) | 12 800 000 zł |
|  | **Ministerstwo Przedsiębiorczości**  **i Technologii** Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | Realizacja projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) | 4.2.1.  Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  pomiędzy  obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem  4.2.3 Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej. | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.3 Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 26/07/2020 | Działanie nr 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 61) | 21 212 000,00 zł |
|  | Realizacja projektu PORTOS – platformy orzecznictwa Urzędu Patentowego RP | 4.2.1.  Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  pomiędzy  obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem  4.2.3 Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej. | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.3 Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 15/12/2022 | Działanie nr 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 61) | 5 665 000,00  (wartość szacunkowa) |
|  | **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** | Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 4.2.  1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem. | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/06/2020 | Działanie 2.1 PO PC, Budżet państwa: MRPiPS (część 31), KGSG (część 42) oraz Fundusz Pracy | 23 942 868,54 |
|  | **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**  (PEFRON) | Objęcie Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu całej Polski e-usługami systemu obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON oraz rozszerzenie aktualnie oferowanego zakresu e-usług w systemie | 4.2.1.Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2021 | Budżet PFRON Budżet państwa (część 44) | 4 000 000,00 zł |
|  | Budowa Uniwersalnej platformy do projektowania i realizacji Programów Wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2022 | Budżet PFRON Budżet Państwa (część 44) | 30 000 000,00 zł |
|  | Rozwój Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w zakresie zmian technologicznych upraszczających komunikację i wymianę danych pomiędzy Funduszem a beneficjentem oraz pozwalających na integrację pomiędzy systemami za pomocą usług sieciowych. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet PFRON Budżet Państwa (część 44) | 9 000 000,00 zł |
|  | Rozwój systemu wspierającego realizację zadań związanych z obsługą pracodawców zobowiązanych do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (NEO) | 2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2020 | Budżet PFRON Budżet Państwa (część 44) | 1 192 000,00 zł |
|  | Rozwój systemu wpierającego obsługę procesów związanych ze składaniem deklaracji, informacji oraz innych dokumentów w formie elektronicznej przez pracodawców zobowiązanych do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (e-PFRON2) | 1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji pomiędzy obywatelami i innymi interesariuszami a państwem. | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2020 | Budżet PFRON Budżet Państwa (część 44) | 1 033 200,00 zł |
|  | Wytworzenie, utrzymanie i rozwój Centralnej Platformy Analitycznej, w tym zaprojektowanie i wdrożenie centralnej hurtowni danych, wdrożenie narzędzi ETL oraz narzędzi raportowo-analitycznych. | 2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet PFRON Budżet Państwa (część 44) | 3 500 000,00 zł |
|  | Budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy windykacyjne w zakresie windykacji cywilno-prawnej i administracyjnej | 2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Budżet PFRON Budżet Państwa (część 44) | 2 948 621,00 zł |
|  | Rozwój systemu Ewidencji Godzin Wsparcia oraz Generatora Wniosków służących do składania wniosków w ramach ogłaszanych konkursów o zlecenie przez Zarząd PFRON organizacjom pozarządowym, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), w zakresie zmian technologiczne umożliwiające łatwiejszą obsługę narzędzi po stronie beneficjenta, uproszczoną analizę danych i raportowanie oraz wdrożenie modułu do rozliczeń | 1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela. 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej. | 10/08/2021 | Budżet PFRON Budżet Państwa (część 44) | 1 848 000.00 zł |
|  | **Ministerstwo Sprawiedliwości** | Wdrożenie rozwiązań pozwalających na kontakt obywatela / przedsiębiorcy z sądem z wykorzystaniem wspierających narzędzi elektronicznych do komunikacji i cyfryzacji całego procesu obsługi. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i interesariuszami a państwem. | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 37 i 15)[[1]](#footnote-1) | 30 000 000,00 zł |
|  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Działanie 2.2 POPC oraz Budżet państwa (część 37 i 15)[[2]](#footnote-2) | 67 000 000,00 zł |
|  | Budowa systemu informatycznego Krajowego  Rejestru Karnego wraz ze  zmianami  organizacyjnymi i  legislacyjnymi – KRK 2.0”, | 4.2.  1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  pomiędzy  obywatelami i  interesariuszami  a państwem. | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na  usługi zorientowane wokół  potrzeb obywatela | 31/03/2022 | Działanie 2.1 PO WER oraz budżet  państwa (część 37) | 23 000 000 zł |
|  | **Ministerstwo Sprawiedliwości** | Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS) | 4.2.1. Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  pomiędzy  obywatelami i  interesariuszami  a państwem. | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na  usługi zorientowane wokół  potrzeb obywatela | 30/06/2022 | Działanie 2.17 PO WER oraz Budżet państwa (cześć 37 i 15/01) | 19 146 600,00 zł |
|  | **Ministerstwo Sprawiedliwości**  Instytut Ekspertyz  Sądowych im.  prof. dra Jana  Sehna w Krakowie | Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania  działalnością opiniodawczą Instytutu  Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana  Sehna w Krakowie | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej | 22/07/2020 | Działanie 2.2 POPC oraz Budżet państwa (część 37) | 3 499 775,00 zł |
|  | **Ministerstwo Sprawiedliwości**  Prokuratura Krajowa | Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej | 02/2021 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 88) | 154 693 652,98 zł |
|  | **Ministerstwo Zdrowia** | Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2 | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 15-08-2020 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 46) | 172 384 371,57 zł |
|  | KPK  Krajowy Punkt Kontaktowy | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | od 01/07/2018 do 30/06/2020 | Program Horizon 2020 / Connecting Europe Facility (CEF)/ eHealth Digital Service Infrastructure oraz Budżet państwa (część 46) | 2 652 457 zł (616 320 Euro – wyliczenie na podstawie średniego kursu Euro na dzień 2018-05-23 w NBP, tj. 4,3037 zł) |
|  | Rozwój i utrzymanie projektu P1 | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | do 31/12/2022 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 46) ” | Razem: 193 200 zł ( kwota przedstawia wydatki na utrzymanie systemu P1 oraz na odtworzenie infrastruktury techniczno systemowej zakupionej w ramach P1,P2,P4 w fazie utrzymania – odtworzenie sprzętu wydatki majątkowe). |
|  | Rozwój rejestrów osadzonych na Platformie P2  Rozwój systemów osadzonych na Platformie P4 | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | do 31/12/2022 | Budżet państwa (część 46) i rezerwa celowa Budżetu Państwa pozycja 57 | 166 100 000 zł (kwota obejmuje wydatki przewidziane na rozwój systemów P2 i P4 łącznie) |
|  | System e-Krew | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/05/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz Budżet państwa (część 46) | 37 142 228,77 zł |
|  | System e-Krew -Utrzymanie i rozwój Systemu e-Krew | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | do 31/12/2022 | Budżet państwa, (część 46) | 7 903 506,00 zł |
|  | System Poltransplant | 4.2.3. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji pomiędzy obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | do 30/11/2020 | Program wieloletni „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, Budżet państwa (część 46) | 7 288 000,00 zł |
|  | Utrzymanie Poltransplant  (w latach 2021-2022)  Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | do 31/12/2022 | Budżet państwa ( Część 46)  Program wieloletni „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej | 1 064 000,00 zł |
|  | Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z informatyzacją placówki oraz prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. | 4.2.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej. | 5.3 Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów TIK | od 01/07/2019 do 31/08/2021 | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020; (Część 46); | 9 483 150,00 zł |
|  | Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/09/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz Budżet państwa (część 46) | 144 749 629,78 zł |
|  | **Ministerstwo Zdrowia**  Uniwersytet Medyczny w Łodzi | „InterScienceCloud - Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem;  2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2020 | Działanie 2.3.1 POPC Budżet Państwa (część 28) | 6 068 387,09 zł |
|  | **Ministerstwo Zdrowia**  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny | Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej  na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce „ProfiBaza” | 2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 28/02/2021 | Działanie 2.3 POPC oraz Budżet państwa (część 46) | 28 411 595,00 zł |
|  | **Ministerstwo Zdrowia**  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym | 3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej. | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej  5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/10/2020 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 28) | 37 279 341,60 zł |
|  | **Ministerstwo Zdrowia**  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie | Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 03/2020 | Działanie 2.2 POPC oraz Budżet państwa (część 46) | 16 843 877,97 zł |
|  | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji** | Budowa Powszechnego Systemu Monitorowania Usług Publicznych | 1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem. | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela. | 30/09/2021 | Działanie 2.18 PO WER oraz Budżet państwa (część 17) | 27 347 076,63 zł |
|  | System Rejestracji Broni | 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem. | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 42) | 7 615 055,00 zł |
|  | Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów | 4.2.1.  Zwiększenie  jakości oraz  zakresu  komunikacji  pomiędzy  obywatelami i  innymi  interesariuszami  a państwem | Elektronizacja świadczeń  zdrowotnych | 31/10/2022 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa (cześć 42) | 85 000 000,00 zł |
|  | Przebudowa węzła dostępowego sieci GovNet i SŁR w KPRM. | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2020 | Budżet państwa | minimum 6 000 000,00 zł |
|  | Budowa Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego 2.0 | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 01/12/2026 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa | 40 000 000,00 zł |
|  | **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**  Komenda Główna Policji | Wdrożenie rozwiązania ułatwiającego reagowanie na zagrożenia związane ze zdarzeniami kryzysowymi oraz przestępczością (w tym terroryzmem) oraz spełnienie oczekiwań społecznych odnośnie sprawnego działania w dziedzinie bezpieczeństwa oraz współdziałania z innymi podmiotami, w tym współdziałania w dziedzinie obronności. | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 42) | 1 000 000 000,00 zł |
|  | Budowa chmury obliczeniowej Policji jako inkubatora innowacyjności i bezpieczeństwa | 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji pomiędzy obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/11/2022 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa | 95 000 000,00  Budżet państwa:  14 601 500 zł  środki UE:  80 398 500 zł |
|  | Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112 | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 24/02/2020 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 42) | 57 868 497,12 zł |
|  | **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** | Stworzenie systemu monitoringu i kontroli upraw roślin podlegających ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym konopi włóknistych. Stworzenie nowoczesnego controllingu-  ułatwi uprawę tych roślin w Polsce (zmniejszy ilość dokumentacji papierowej) a także umożliwi prowadzenie bezpiecznych, kontrolowanych upraw konopi na cele pozyskiwania bioaktywnych substancji medycznych. | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Działanie 2.2. POPC Budżet państwa | 51 000 000,00 |
|  | Stworzenie krajowej platformy internetowej – tj.  powszechnej bazy danych dla sektora rolnictwa w Polsce, która pozwoli na swobodny przepływ informacji między poszczególnymi ogniwami łańcucha tej dziedziny gospodarki: od producenta do odbiorców, przetwórców i decydentów.  Swobodna wymiana informacji o potrzebach rynkowych i gospodarczych (popyt/podaż) – może w sposób systemowy wspomóc rolników w planowaniu produkcji, oraz:  1)      Zminimalizować straty,  2)      Zwiększyć dochody rolników,  3)      Zapewnić transparentność polityki rolnej,  4)      Zoptymalizować produkcję i związane z nią koszty bezpośrednie i pośrednie,  5)      Lepiej kontrolować rynek cen,  6)      Ustabilizować rynek rolny w kraju,  7)      Usprawnić przepływ towarów i surowców między regionami kraju (np. w aspekcie dostosowania do zmian klimatu) oraz kontraktację zamówień,  8)      Zapewnić zrównoważony rozwój nie tylko w skali kraju, ale także na poziomie rynków lokalnych. | 4.2.  2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).  3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej. | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej  5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów TIK | 31/12/2021 | Działanie 2.1 POPC Budżet państwa | 82 000 000,00 zł |
|  | Wsparcie wykorzystania stacji bazowych GPS RTK w automatyzacji zbioru płodów rolnych, w tym lnu i konopi włóknistych.  System powinien pozwolić na automatyzacje zbioru roślin włóknistych, z jednoczesnym gromadzeniem informacji dotyczących plonu i dojrzałości zbieranego surowca. | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).  3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej. | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej  5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów TIK | 31.12.2021 | Budżet państwa | 48 000 000,00 zł |
|  | Uwzględnienie możliwości cyfrowych, jakie niosą nowe technologie (np. telekonferencje, webinaria) w organizacji spotkań oraz szkoleń. Podobne rozwiązania biznesowe, mogą ograniczyć czas i koszty dojazdu lub wręcz (w pewnych sytuacjach) umożliwić przedstawicielom podmiotów i organizacji, aktywny udział w spotkaniu, dyskusji, szkoleniu etc. | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).  3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej. | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej  5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów TIK | 31.12.2021 | Działanie 2.3 POPC Budżet państwa | 17 000 000,00 zł |
|  | Organizacja i wsparcie ogólnokrajowej sieci baz danych monitoringu lotniczego (z zastosowaniem technologii teledetekcji i fotogrametrii: drony o odpowiedniej mocy i wytrzymałości, odpowiednie oprogramowanie, przeszkolona i uprawniona kadra, jedna, aktualizowana baza danych, aktualizowane mapy w systemie GIS), umożliwiająca zbieranie danych na temat m.in.: mozaiki gleb, zawartości chlorofilu w liściach, zdrowotności roślin, przewidywanego plonu, fenologii roślin, a tym samym wpływu zmian klimatu na plon, dostosowaniem rolnictwa do zmian klimatu, czy planowanie struktury płodozmianów i upraw. | 4.2.  1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji pomiędzy obywatelami i innymi interesariuszami a państwem.  2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office).  3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej. | Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatelaImplementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznejRozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i specjalistów TIK | 31.12.2021 | NFOŚiGW,  POPC 2.3  Budżet skarbu Państwa | 90 000 000,00 zł |
|  | Jednostki doradztwa rolniczego - przygotowanie do wdrożenia EZD poprzez modernizację procesów organizacyjnych oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31.12.2021 | Dotacja celowa | Zakłada się, że szacunki kosztów będą gotowe w III kwartale 2019 r. |
|  | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – uruchomienie e-usług zgłoszonych do katalogu e-usług w projekcie Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin | 4.2.  1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji pomiędzy obywatelami i innymi interesariuszami a państwem. | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 2022-05-31 | Działanie 2.1. POPC | 20 920 583,10 zł |
|  | Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin | 4.2.  1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji pomiędzy obywatelami i innymi interesariuszami a państwem. | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2021 | Działanie 2.1. POPC | 19 987 243,86 zł |
|  | **Ministerstwo Środowiska** | Promocja parków narodowych jako marki | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2019 | II oś POIŚ oraz Budżet państwa (część 41) | 5 600 000,00 zł |
|  | **Ministerstwo Środowiska**  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska | Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2021 | Oś II POIŚ oraz Budżet państwa (część 41) | 20 000 000,00 zł |
|  | Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Oś II POIŚ oraz Budżet państwa (część 41) | 47 400 289,33 zł |
|  | **Ministerstwo Edukacji Narodowej**  Centrum Informatyczne Edukacji | Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Działanie 2.10 POWER oraz Budżet Państwa (część 30) | 21 329 570,17 zł |
|  | **Ministerstwo Edukacji Narodowej**  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie | Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 12/2020 | Działanie 2.2 POPC oraz Budżet państwa (część 30) | 3 501 599,50 zł |
|  | **Ministerstwo Infrastruktury**  Główny Inspektor Transportu Drogowego | Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2020 | Działanie 2.1 POPC oraz Budżet państwa (część 39) | 18 103 795,84 zł |
|  | **Ministerstwo Infrastruktury**  Urząd Lotnictwa Cywilnego | Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2021 | Działanie 2.2 POPC oraz Budżet państwa (Rezerwa celowa: cz. 83) | 13 046 157,04 zł |
|  | **Główny Urząd Statystyczny** | Projekt „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TranStat” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | - NCBR - Program Gospostrateg  Budżet państwa (cześć 58) | 4 994 306 zł  (w tym GUS: 3 214 088 zł) |
|  | Projekt „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | - NCBR - Program Gospostrateg  Budżet państwa (cześć 58) | 6 217 073 zł  (w tym GUS: 3 764 222 zł) |
|  | Projekt” Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych – INSTATCENY | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2021 | - NCBR - Program Gospostrateg  Budżet państwa (cześć 58) | 5 743 431 zł  (w tym GUS: 3 740 632 zł) |
|  | Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) | 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/06/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz Budżet państwa (cześć 58) | 34 722 048 zł  Budżet państwa:  5 336 778,78  środki UE:  29 385 269,22 |
|  | Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office). | 5.2 Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31.03.2022 | Działanie 2.2 POPC oraz Budżet państwa (cześć 58) | 17 421 250,00  Budżet państwa:  2 677 646,13  środki UE:  14 743 603,87 |

1. Ze względu na przedstawienie w ramach planu działań resortu sprawiedliwości – programu, który składa się z projektów, źródła finansowania dla poszczególnych przedsięwzięć mogą być różne tj. środki wspólnotowe + budżet państwa lub sam budżet państwa. Na chwilę obecną nie zakłada się korzystania ze środków rezerwy celowej. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ze względu na przedstawienie w ramach planu działań resortu sprawiedliwości – programu, który składa się z projektów, źródła finansowania dla poszczególnych przedsięwzięć mogą być różne tj. środki wspólnotowe + budżet państwa lub sam budżet państwa. Na chwilę obecną nie zakłada się korzystania ze środków rezerwy celowej. [↑](#footnote-ref-2)