Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Wzór umowy

zawarta w dniu ……………………….* w Rzeszowie pomiędzy:

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy
al. Józefa Piłsudskiego 38, reprezentowaną przez …………………………………………….., NIP: 813 35 69 045, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji w tym ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej na wykonanie windy osobowej/ wind osobowych w budynku RDOŚ w Rzeszowie.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 składa się w szczególności z:

      - ekspertyzy określającej możliwość wykonania windy osobowej/ wind osobowych w budynku,

      - dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, projektów wykonawczych, projektów technicznych, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót związanych z budową windy osobowej/ wind osobowych w budynku RDOŚ w Rzeszowie znajdującym się przy Al. Piłsudskiego 38 w Rzeszowie.

- Wykonawca zobowiązany jest konsultować dokumentację z Zamawiającym w toku jej przygotowania.

- Prawidłowa realizacja dokumentacji w ramach przedmiotu umowy wymagać będzie od Wykonawcy w szczególności:

      - inwentaryzacji istniejącego szybu windowego, w tym wykonania niezbędnych pomiarów i odkrywek,

      - określenia czy w istniejącym w budynku szybie windowym będzie możliwość instalacji windy spełniającej wymagania dla osób niepełnosprawnych,

      - określenia alternatywnych możliwości wykonania wind w budynku RDOŚ w przypadku braku możliwości zagospodarowania istniejącego szybu windowego,

      - konsultacji z Zamawiającym wykonanej ekspertyzy określającej możliwość umiejscowienia nowej windy/ wind w budynku,

      - akceptacji przez Zamawiającego jednego z rozwiązań, w oparciu o które Wykonawca wykona dokumentację projektową,

      - sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej dla ww. przedsięwzięcia pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę,

      - wykonanie inwentaryzacji budowlanej, projektu budowlanego, projektów technicznych, projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

      - sporządzenia kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami,

      - opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

      - przekazania kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu,

      - uzyskanie odpowiednich wymaganych uzgodnień,

      - przekazania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów.

- Wykonawca przekaże przedmiot umowy w ilości i formie wskazanej w ust. 16 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii.

- W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej odbioru, Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie 5 dni od daty zawiadomienia.

- Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót służyć będą jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zatem Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 99 - 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320);

- Zamawiający nie dopuszcza opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych i nie można opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do określenia minimalnych parametrów albo oczekiwań technologicznych czy funkcjonalnych, które mają być zapewnione przez te materiały i urządzenia.

- Integralną częścią umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę, zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, w szczególności załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z ww. dokumentami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym: telefonicznie, mailowo, pisemnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

- W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania.

- Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia nadzoru autorskiego w okresie prowadzenia prac remontowo - budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy z Zamawiającym, której przedmiotem będzie nadzór autorski w czasie trwania prac remontowo-budowlanych.

§ 2

Wykonanie przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy własnego sprzętu, własnych środków technicznych i materiałów, na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca, w ramach przedmiotu niniejszej umowy, zobowiązany jest także do sporządzenia wykazów materiałów ujętych w dokumentacji.

- Opracowana dokumentacja będzie odpowiadała obowiązującym w Polsce normom technicznym, prawom dotyczącym budowli, budowy i ochrony środowiska, innym normom wyszczególnionym przez Zamawiającego, a mającym zastosowanie do przedmiotu umowy. Opracowana dokumentacja będzie wewnętrznie spójna, przez co rozumie się m.in. zgodność projektu budowlanego z projektami technicznymi oraz przedmiarami robót 
w zakresie ilości i rodzaju robót niezbędnych do wykonania w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych.

- Dokumentacja wykonywana w ramach przedmiotu umowy będzie podstawą do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Szczególnie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny służyć do precyzyjnego i zgodnego z przepisami o zamówieniach publicznych opisania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane.

- W przypadku konieczności uzupełnień, zmian etc. wymaganych przez organ upoważniony do wydawania pozwoleń na budowę Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wykonania niezbędnych dokumentów, uzupełnień i wyjaśnień, nie później jednak niż w terminie wyznaczonym przez właściwy organ.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich problemach występujących w toku realizacji umowy, mogących rzutować na wykonanie umowy w terminie. Brak przedłożenia stosownej informacji w terminie 7 dni od daty zidentyfikowania problemu skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy.

- W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej.

§ 3

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16 grudnia 2024 r.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem umowy.

- Wykonawca w toku prac jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzania i przedstawiania Zamawiającemu informacji o stanie realizacji przedmiotowej umowy.

- Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest sporządzać sprawozdanie z wykonanych czynności.

§ 4

Wynagrodzenie i forma płatności

- Za wykonanie całości przedmiotu Umowy ustala się łączne wynagrodzenie w kwocie:

brutto ……………… zł (słownie: …………………………)

netto ………………..  zł

podatek VAT ……………zł

- Cena podana przez Wykonawcę jest ostateczna, wiążąca od chwili złożenia przez Wykonawcę oferty i nie ulega zamianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nawet, 
jeśli Wykonawca nie przewidział w ofercie zmian cenotwórczych składników, w tym dotyczących np. zmiany podatku VAT i w związku z tym cena nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy.

- Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w oparciu o fakturę/rachunek wystawioną/wystawiony przez Wykonawcę.

- Podstawą do zapłaty faktury/rachunku wystawionych przez Wykonawcę będzie protokół odbioru spisany pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wymieniona w ust. 3 faktura/rachunek, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, będzie podstawą do uregulowania należności w terminie do 30 dni od daty ich wystawienia.

- Faktura/rachunek zostanie wystawiona na następujące dane: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, NIP: 813 35 69 045.

- Należność zostanie przekazana przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie za wykonanie umowy, uwzględnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego związane z prawidłowym wykonaniem umowy, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmują wszystkie ewentualne dodatkowe stanowiące, ryzyko Wykonawcy koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu umowy.

§ 5

Odbiór przedmiotu umowy

Podstawą odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §  1 jest spisany pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiającego protokół odbioru. W terminie 2 dni roboczych od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy Zamawiający akceptuje przedmiot umowy lub nanosi uwagi i przekazuje je Wykonawcy. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego uwzględnia uwagi Zamawiającego i przekazuje poprawiony przedmiotu umowy Zamawiającemu. W ciągu 2 dni roboczych Zamawiający akceptuje poprawiony przedmiotu umowy lub stwierdza, iż przekazane wcześniej uwagi nie zostały poprawione przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż przekazane przez niego uwagi nie zostały poprawione przekazuje uwagi kolejny raz a Wykonawca uwzględnia je z zastrzeżeniem, iż naliczana jest mu kara umowna, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy.

§ 6

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

    - Przedstawicielem Wykonawcy do podpisania protokołów odbioru i kontaktów jest: ………………………, tel. ………………, e-mail: ……………………..

    - Przedstawicielem Zamawiającego do podpisania protokołów odbioru i kontaktów jest: ……………………, tel. …………………, e-mail: …………………..

    - Kontakty Zamawiającego i Wykonawcy w ramach niniejszej umowy, odbywają się pisemnie w formie papierowej, faxem, jak i pocztą elektroniczną. Wszelkie ustalenia ustne czy telefoniczne muszą zostać potwierdzone pisemnie, chyba że Umowa stanowi inaczej.

    - Zmiana osób, ich numerów telefonów i adresów e-mail, o których mowa w ust. 1 - 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 7

Kary umowne

- Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

      - w przypadku zwłoki w wykonywaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy
w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki,

      - w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie w § 4 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki,

      - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.

- Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu umowy ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką mogą dochodzić strony wynosi 20% umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 8

Odstąpienie od umowy

  - Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Wykonawca z własnej winy realizuje prace przewidziane Umową w sposób niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub umową i nie zmienił sposobu wykonywania umowy w terminie 2 (dwóch) dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego do należytego jej wykonywania,

- jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego w rażący sposób zaniedbuje obowiązki umowne,

- w  razie  istotnych  okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić  podstawowemu interesowi  bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 5.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, poprzez oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności złożone drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku, o którym mowa w  ust. 1 strony sporządzają protokół odbioru przedmiotu umowy na stan obowiązujący przed jej rozwiązaniem i dokonują wzajemnych rozliczeń za wykonaną i odebraną część przedmiotu umowy.

§ 9

Prawa autorskie

  - Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, powstałych wskutek wykonania Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących samodzielne części innych utworów - stworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywania obowiązków określonych w Umowie - nabywa Zamawiający bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w polach eksploatacji w szczególności obejmujących:

- utrwalanie utworu w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,

- zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym,
a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

- wypożyczanie, najem, dzierżawę utworu lub wymianę nośników, na których utwór utrwalono, wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych,

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzanie utworu do obrotu (także w sieci Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach) poprzez jego emisję telewizyjną w programach krajowych i zagranicznych stacji telewizyjnych, także satelitarnych,

- publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet),

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i remitowanie utworu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze, modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów,

- nadawanie utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,

- wprowadzanie utworu do pamięci komputera.

  - Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego i jego następców prawnych do niewykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworu, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie wykonywania: prawa do autorstwa utworu, do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

  - Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

  - Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz nabycie prawa własności nośników, na których utrwalono utwór.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie
z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do całości utworów, praw zależnych,
z tytułu ich eksploatacji.

  - Zamawiający, jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia całości praw i obowiązków wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych osobom trzecim do korzystania 
z rezultatów tych prac. Dotyczy to tak całości, jak i części składowych utworów.

  - Wykonawca oświadcza, że:

- do opracowania, które powstało w wyniku wykonania niniejszej umowy, w zakresie, w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), przysługują mu nieograniczone prawa autorskie,

- opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie jest obciążone prawami osób trzecich.

§ 10

Poufność

- Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez Wykonawcę personel nie będą, 
za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, chyba że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych, informacji (w tym przekazanych lub pozyskanych w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związanych z umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskanych w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, i wykorzystania ich wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności w/w danych i informacji przez swoich pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców, doradców i osób trzecich, które z racji wykonywania swoich obowiązków miały do nich dostęp. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

- Zamawiający zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez zgody Wykonawcy w szczególności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych lub finansowych dotyczących Wykonawcy lub podmiotów z nim współpracujących, które Zamawiający uzyska przy wykonywaniu niniejszej umowy.

- Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy.

§ 11

Specjaliści niezbędni do wykonania przedmiotu umowy

  - Specjaliści niezbędni do wykonania przedmiotu umowy zostali wskazani przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz osób.

  - Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje osoby wskazanej w ramach zmiany, będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby wymaganego postanowieniami zapytania ofertowego.

  - Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji umowy innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku odpowiedniego specjalisty będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany specjalisty/ów wskazanych w ust. 1, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania danej osoby lub danych osób uniemożliwiają lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a także w razie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez wskazane osoby. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycję pełnienia funkcji specjalisty przez osobę zamienną w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osoby wymaganego postanowieniami zapytania ofertowego.

  - Skierowanie do pełnienia funkcji odpowiedniego specjalisty lub specjalistów innych osób niż osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany danej osoby przez Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

  - Zapisy ust.2-5 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji powiększenia składu zespołu specjalistów.

  - Zmiany osób, o których mowa w ust 2-5 nie wymagają aneksu do umowy.

§ 12

Gwarancja jakości

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji jakości dla opracowanej w ramach przedmiotu Umowy dokumentacji –  ….lat, liczonych od podpisania protokołu odbioru końcowego.

2.	Wykonawca gwarantuje, że opracowana w ramach Umowy dokumentacji jest pozbawiona wad przez co należy w szczególności rozumieć;

- zgodność opracowanej dokumentacji z wymaganiami zapytania ofertowego;

- zgodność opracowanej dokumentacji z umówionym celem;

- zgodność i kompletność opracowanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych;

- wewnętrzną spójność dokumentacji;

- możliwość skutecznego wnioskowania na podstawie opracowanej dokumentacji o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

- możliwość ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowalne w oparciu o opracowaną dokumentację;

- możliwość realizacji zadania inwestycyjnego o oparciu o dokumentację zgodną z wymogami prawa.

3.	Opracowana dokumentacja objęta jest rękojmią za wady, której okres równy jest okresowi udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1. Okres rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

4.	W ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości Zamawiający może w szczególności żądać:

1)	udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na roboty budowalne a dotyczące dokumentacji projektowej, tj. projektów budowlanych i technicznych, sporządzonych przedmiarów robót itp., w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania od Zamawiającego;

2)	modyfikacji bądź uaktualnienia dokumentacji projektowej, celem objęcia poszczególnych zadań bądź elementów wchodzących w ich skład, w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
 a w szczególności żądania trzykrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich;

3) 	w przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji projektowej, których nie ujawniono w czasie jej odbioru, Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie 5 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego o tych wadach;

4)	w przypadku gdy z powodu wad w dokumentacji zostanie unieważnione postępowanie przetargowe, na wybór Wykonawców robót budowlanych, realizowanych w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację przetargową, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia wad dokumentacji projektowej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia wezwania do usunięcia wad wystosowanego przez Zamawiającego na zasadach udzielonej rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości, żądanie usunięcia wad nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do roszczenia o odszkodowanie z tego tytułu.

5.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne opracowanej dokumentacji, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z wykonaniem przedmiotowej umowy.

§ 13

Zmiany umowy

- Zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności:

- terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie:

- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego pisemny uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

- w przypadku nieprzekazania Wykonawcy z winy Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy;

- wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.;

- w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innego zdarzenia losowego; „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, 
a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

- w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług;

- w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej, nie jest możliwe wykonanie poszczególnych czynności celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych z realizacją niniejszego przedmiotu umowy oraz Zamawiającego uzależnione jest wykonanie należycie przedmiotu niniejszej umowy;

- w przypadku przedłużenia się terminu wydania opinii lub konsultacji z inną instytucją/organem;

- wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, które może ulec zmianom w następujących przypadkach:

- zmiana stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany;

- zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, w tym także rezygnacja z części    
umowy;

- inne zmiany:

- zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy;

- zmiany w dokumentacji projektowej wynikające z działania organów administracji lub innych podmiotów;

- zmiany zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów i wysokości wystawiania faktur, a także zmiany warunków płatności;

- gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od stron umowy.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej. Wniosek o zmianę postanowień zawartej Umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać:

- opis propozycji zmiany;

- uzasadnienie zmiany;

- obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

- Strona zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w ust. 3, 
w terminie do 7 dni roboczych od ich przedłożenia. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie Strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Stronę.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Zapewnienie dostępności

  - Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411 ze zm.) określa, iż Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż projekt budowlany będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa ww. ustawie.

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy w wersji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1440) w tym, ze  wszystkimi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych zawartymi w załączniku do tej ustawy. Podstawowe zasady tworzenia tekstu dostępnego cyfrowo znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-tworzyc-dostepne-dokumenty-tekstowe-w-edytorze-ms-word.

§ 15

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką środowiskową RDOŚ Rzeszów i zobowiązuje się postępować zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- W przypadku umowy zawartej w formie elektronicznej Wykonawca oraz Zamawiający składają kwalifikowany podpis elektroniczny na umowie. Datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze stron.

Zamawiający:							Wykonawca:

* w przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej data i miejsce zawarcia umowy zostaną usunięte