**GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

**ODDZIAŁ W KIELCACH**

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

**P – 10.05**

**MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE**

**DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

**Opracowanie dokumentacji projektowej**

**- stadium Projektu Budowlanego**

dla zadania:

***Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.* Konstrukcja Oporowa Nr 2 w ciągu drogi DK 42/str. Lewa w miejscowości Ruda Maleniecka kilometraż 199.343 oraz pełnienia przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego.**

*Kielce, Wrzesień 2023r.*

**SPIS TREŚCI**

**1.WSTĘP**

**2.WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI**

**3.MATERIAŁY WYJŚCIOWE**

**4.WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH**

**5.KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH**

**6.OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH**

**7.ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH**

**8.PŁATNOŚCI**

**9.PRZEPISY ZWIĄZANE**

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania   
i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

Ustawa *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* [1] narzuca wymóg uzyskania dla określonych zadań - przed decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji następującego opracowania projektowego P-10.05 – Materiały do wniosku   
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie. 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

## Określenia podstawowe

### Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST.

# Wymagania dla projektowanej inwestycji

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. Materiały wyjściowe

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków do projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. i pkt 3.2.

# Materiały wyjściowe

Pozyskanie materiałów wyjściowych należy do Wykonawcy.

# wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych.

Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w STP-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób szczegółowy.

## Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych

**Podstawowym zadaniem Wykonawcy przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest opracowanie materiałów do przedmiotowego wniosku i uzyskanie akceptacji Zamawiającego.**

Wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać się z zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów:

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań projektowych,
2. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego,
3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień organów, instytucji oraz upoważnień od Zamawiającego,
4. Złożenie wniosku do właściwego organu, po wydaniu przez Zamawiającego stosownego upoważnienia,
5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie ewentualnych uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także udział na etapie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do Zamawiającego.

## Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.

## Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

### **Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**

### Są to opracowania projektowe, wykonane dla całej inwestycji określonej w zamówieniu, służące do uzgadniania i opiniowania planowanego przedsięwzięcia oraz stanowią podstawę do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [1].

### **Planowane przedsięwzięcie jest zakwalifikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.**

Do wniosku o wydanie decyzji DŚU, załącza się:

* w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
* poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
* dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2010, Nr 143, 963);

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje się w trybie ustawy *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* [1].

**Wykonawca uzyska pełnomocnictwo od Zamawiającego do reprezentowania na etapach:**

* **uzyskiwania koniecznych opinii do wniosku,**
* **złożenia, w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji,**
* **udziału na etapie procedury jej wydania, a także udziału w ew. postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.**

# kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono   
w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

# obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest komplet – pozycja P – 10.05 w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (cena ryczałtowa).

Komplet materiałów stanowi: 5 egzemplarzy materiałów do Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z pkt 4.3.1 w wersji papierowej oraz 5 egzemplarzy materiałów jw. w wersji elektronicznej – nieedytowalnej (pliki z rozszerzeniem .pdf), a także jeden egzemplarz materiałów w wersji edytowalnej (formaty kompatybilne z: tekst – ms World, grafika – autoCad).

# odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona 5 egzemplarzy materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym: 2 egz. dla Zamawiającego wraz z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej nieedytowalnej oraz jeden egzemplarz materiałów w wersji edytowalnej (formaty kompatybilne z: tekst – ms World, grafika – autoCad), a także 3 egzemplarze w wersji papierowej wraz z 3 egzemplarzami w wersji elektronicznej nieedytowalnej dla organu w celu złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych.

Wykonawca uzyska akceptację ww. opracowań projektowych przez Zamawiającego przed złożeniem Wniosku do odpowiednich organów.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych otrzymane od właściwego organu wydającego łącznie z ww. pozwoleniami i decyzjami.

# płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje:

* analizę materiałów wyjściowych,
* uzyskanie i analizę materiałów archiwalnych,
* wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,
* uzyskanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego,
* wykonanie prezentacji opracowania projektowego,
* wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,
* udział w spotkaniach i naradach,
* uzyskanie akceptacji Kierownika projektu przed złożeniem Wniosku,
* wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania decyzji, poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień,
* wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego   
  w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

## Sposób płatności

Podstawę płatności stanowić będzie każdorazowo Protokół zdawczo-odbiorczy zakresu prac podlegających fakturowaniu, podpisany przez obie strony zawartej UMOWY.

# przepisy związane

## Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. **o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko** (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 353);
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. **Prawo ochrony środowiska**
3. 14 grudnia 2012r. **o odpadach** (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. **Prawo wodne** (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z późn. zm.);
5. Ustawa z dnia 10.04.2003 **o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych** (Dz. U. z 2013r. Nr 687 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 07.07.1994r. **Prawo budowlane (**tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 290 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. **w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego** (Dz. U. z 2014r. poz. 1800)
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. **w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku** (Dz. U. z 2014r. poz. 112)
9. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. **w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko** ([Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397](http://prawo.ekologia.pl/Prawo_ochrony_srodowiska/doc/WDU20102131397/Rozporzadzenie_w_sprawie_przedsiewziec_mogacych_znaczaco.html)).
   1. **Wytyczne**
10. **Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań do realizacji W-wa, 2009**
11. **Załącznik Nr 6 (Dokument 6) do Zarządzenia Nr 58 GDDKiA z 23.11.2015r.**