|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego pn. **Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” brak jednoznacznego wskazania dla poszczególnych pozycji wydatkowych. | Proszę o uzupełnienie opisu, wskazując pozycje 1,2,3, zgodnie ze wzorem raportu |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamienia milowego pn.: „Audyt funkcjonalności platformy BINWIT” nie została wskazana przyczyna przekroczenia planowanego terminu realizacji kamienia milowego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. (KPI) | Wskaźnik  II. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  VII. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego  nie został osiągnięty w zakładanej wartości. Nie wskazano przyczyn. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. |  |