|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.* ***Platforma Polskich Publikacji Naukowych*** *(wnioskodawcza Minister Edukacji i Nauki, beneficjent Uniwersytet Warszawski)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do**  **której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W kolumnie „wartość środków zaangażowanych" wykazano mniejszą wartość niż w poprzednim sprawozdaniu. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu | Różnica pomiędzy wartością środków zaangażowanych wykazywaną w raportach przekazywanych w trakcie projektu a wartością tych środków w raporcie przekazanym po zakończeniu projektu wynika z przyjętej i stosowanej w raportowaniu wobec CPPC konwencji. Mianowicie, w trakcie realizacji projektu dla wszystkich niezakończonych jeszcze zadań przyjmowano założenie, że do końca ich realizacji zostaną wydatkowane wszystkie środki określone w zatwierdzonym budżecie. Faktyczne oszczędności wykazywano dopiero w raportach przekazywanych po zakończeniu określonych zadań. Ponieważ zaplanowany termin realizacji większości zadań pokrywał się z terminem końcowym projektu, stąd też większość oszczędności wykazano dopiero w raporcie za IV kwartał. |