| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku dla projektu POPC.02.03.01-00-0076/19 Akademia Pomorska w Słupsku „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3.Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz przesłanym plikiem Kamienie milowe z dnia 25.05.2020 planowany termin osiągnięcia dla kamienia milowego „Zakończenie kampanii informacyjno-promocyjnej”- 07.2022. W raporcie Beneficjent wskazał 09.2020 | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi |