UMOWA nr ……………..

zawarta w dniu ……………… w siedzibie Nadleśnictwa Brzeg pomiędzy:

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeg, 
ul. J. Kilińskiego 1, 49-300 Brzeg, NIP: 747-000-67-94, zwanym dalej w tekście Zamawiającym, 
które reprezentuje:

Bartłomiej Kastelik – Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg

a

………………………………………………, NIP: ………………………., zwanym dalej w tekście Wykonawcą,

które reprezentuje:

…………………………………………………………

Niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 5/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzeg z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Brzeg o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych netto.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem umowy jest montaż oznakowania pionowego na terenie Nadleśnictwa Brzeg. W ramach zamówienia należy posadowić na terenie Nadleśnictwa Brzeg następujące ilości i rodzaje znaków:

- Znak TL-1 „Droga leśna – zakaz ruchu” o wymiarach 600x1000mm na słupku o średnicy 60,3mm – 43 szt.

- Tablica informacyjna „dojazd pożarowy nr…” o wymiarach 250x300mm na słupku o średnicy 40mm – 88 szt.

- Tablica informacyjna „punkt czerpania wody nr…” o wymiarach 300x250mm na słupku o średnicy 40mm – 13szt

- Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………….. (załącznik nr 1)

- Wszelkie prace związane z realizacją ww. prac wykonane zostaną z zastosowaniem technologii 
i materiałów jak najmniej uciążliwej dla  otaczającego środowiska.

TERMINY

§ 2

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren realizacji prac protokołem przekazania obiektu 
w dniu zawarcia umowy (załącznik nr 2).

- Zamawiający przekaże Wykonawcy znaki, słupki i elementy mocujące niezbędne do prawidłowej realizacji zadania na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego (załącznik nr 3)

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się w dniu zawarcia umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: nie później niż do 15 lipca 2022 r.

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE

§ 3

- Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia za realizację całego przedmiotu umowy, wynikająca z oferty złożonej przez Wykonawcę w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, wynosi :

netto:	………………………………….. zł

słownie netto:	(…………………………………., 00/100)

brutto (z podatkiem VAT): ……………………….. zł

słownie brutto z podatkiem VAT: (………………………………, 00/100)

Strony ustalają następujące wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy za montaż poszczególnych rodzajów znaków:

| L.p. | Nazwa | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica TL-1 "Droga leśna - Zakaz ruchu" - słupek o średnicy 60,3mm |  |  | 43 |
| 2 | Tablica informacyjna "dojazd pożarowy nr…" - słupek 40mm |  |  | 88 |
| 3 | Tablica informacyjna "punkt czerpania wody" - słupek 40mm |  |  | 13 |

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy oraz obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją umowy (tj.: koszt dojazdu, transportu, sprzętu, robocizny, materiałów itp.)

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez komisję odbioru oraz przedstawiciela Wykonawcy.

- Płatnikiem faktur będzie: PGL LP Nadleśnictwo Brzeg, ul. J. Kilińskiego 1, 49-300 Brzeg, 
NIP: 747-000-67-94

- Ustala się termin płatności prawidłowo wystawionej faktury VAT do 14 dni licząc od daty jej doręczenia do PGL LP Nadleśnictwo Brzeg, ul. Kilińskiego 1, 49-300 Brzeg, Sekretariat – 
pok. nr 16.

- Zapłata należności zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy o numerze:

………………………………………….. w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez potwierdzenia ich odbioru.

- Wykonawca pod rygorem nieważności nie przeniesie wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

REALIZACJA UMOWY

§ 4

  - Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań dla należytej realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, 
i realizacyjnymi robót i uwzględnił je w wynagrodzeniu jednostkowym określonym w złożonej ofercie.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z zamówieniem oraz poleceniami Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymogów etyki zawodowej mających na celu ochronę dóbr i interesów Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy o którym mowa w § 1 zgodnie 
z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. oraz normami, warunkami technicznymi a także 
z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, uzgodnionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zakupu niezbędnych materiałów, przedmiotów i ponoszenia innych kosztów związanych z realizacją umowy.

  - Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie, drogą elektroniczną lub telefoniczne 
o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji prac a danej lokalizacji.

  - Wykonawca przy wykonywaniu Umowy zobowiązany jest dochować staranności wynikającej 
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego firmy.

  - W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

  - Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wykonania oznakowania na czas realizacji zamówienia, oraz do bieżącego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót. Oznakowanie nieodzowne ze względu bezpieczeństwa ma być widoczne w dzień i w nocy.

  - Prace będą wykonywane przy czynnych obiektach i drogach - muszą być prowadzone w sposób, który nie zakłóci funkcjonowanie pracy poszczególnych leśnictw.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez personel zatrudniony przez Wykonawcę.

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy 
dla otaczającego środowiska.

  - Wszelkie materiały powinny być wysokiej jakości i trwałości. Powinny odpowiadać wymogom właściwych norm europejskich, polskich, branżowych i zakładowych.

  - Zamawiający na potrzeby realizacji ww. umowy wyznacza przedstawiciela w osobie: Justyna Marzęcka tel. 530 208 599, e-mail: justyna.marzecka@katowice.lasy.gov.pl. Przedstawiciel jest odpowiedzialny za nadzór nad prawidłową realizacją zamówienia.

  - Wykonawca ustanawia osobę do kontaktów w celu realizacji niniejszej umowy: ……………………….., tel.: ……………, e-mail: ………………………………………

§ 5

- Z chwilą przekazania Wykonawcy obiektu, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych prac,

2) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody osobowe i majątkowe wobec osób trzecich, szkody wynikłe z nieterminowego wykonania zadania

- Sprzęt używany przez Wykonawcę musi być sprawny technicznie. Wykonawca jest odpowiedzialny, ze wszelkie zanieczyszczenia terenu spowodowane niesprawnością sprzętu używanego do zrealizowania przedmiotu umowy. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszystkie zanieczyszczenia na własny koszt.

- Materiały i sprzęt składowany przez Wykonawcę musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem i dostępem osób trzecich w miejscach, które nie ograniczają dostępu do obiektów i nie oddziałują negatywnie na środowisko.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji lub urządzeń na terenie obiektu objętego robotami. Naprawa uszkodzeń wykonywana będzie na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym dostępu do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty lub składowany jest sprzęt Wykonawcy.

PODWYKONAWCY

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.

ODBIÓR ROBÓT

§ 7

- Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia. Odbiorów dokonuje komisja.

- Termin zakończenia odbioru nie może być dłuższy niż 3 dni od daty jego rozpoczęcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru robót 
(załącznik nr 4), zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak, też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek i wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru do czasu usunięcia tych wad.

  - W przypadku wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

KARY UMOWNE

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w zleceniu przedmiotu odbioru w wysokości 1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie od umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto,

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANY W UMOWIE

§ 9

Odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron wymaga uzasadnienia.

§ 10

- Oprócz sytuacji określonych przepisami Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni z winy Wykonawcy,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy odstąpiono od Umowy.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z budowy oraz zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

KLAUZULA RODO

§ 11

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Brzeg ul. J. Kilińskiego 1 
49-300 Brzeg. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących Pani/Panu praw z tego tytułu, jest dostępnych na stronie internetowej http://www.brzeg.katowice.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych  lub w siedzibie Administratora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego 
i Wykonawcy  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają pod orzecznictwo właściwego dla Zamawiającego Sądu powszechnego.

- W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego
 i 1 egz. dla Wykonawcy.

- Wykaz załączników do umowy:

- Oferta Wykonawcy,

- Protokół przekazania terenu,

- Protokół zdawczo – odbiorczy,

- Protokół odbioru  robót.

ZAMAWIAJĄCY																	WYKONAWCA