|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 roku pn.„Export Intelligence” (Wnioskodawca - Minister Rozwoju, beneficjent – Ministerstwo Rozwoju) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | W związku ze zmianą nazwy ministra na Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii proszę o rozważenie czy nie powinna nastąpić zmiana Wnioskodawcy/Beneficjenta. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | Ogólna | Planowane terminy osiągnięcia kamieni milowych, wskaźników oraz produktów końcowych zostały przesunięte nawet o kilka miesięcy w stosunku do raportu z poprzedniego kwartału. Termin realizacji projektu został przesunięty jedynie o 88 dni. Planowane daty kamieni milowych, wskaźników, produktów, itp., powinny być zgodne z porozumieniem o dofinansowanie lub ew. aneksem. | Proszę o weryfikację zapisów raportu i wyjaśnienie na jakiej podstawie zostały przesunięte te daty (w związku z COVID’em może nastąpić opóźnienie jedynie o 3 miesiące) oraz o ew. korektę raportu. |  |