| Nazwa dokumentu: opis założeń projektu informatycznego pn. „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3 Kamienie milowe | - Przedstawione kamienie milowe nie odzwierciedlają realnego postępu prac w projekcie. Dla projektu trwającego 36 miesięcy zaplanowano 4 terminy osiągniecia 8 kamieni milowych. | Proszę o korektę |