Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie  przystosowanie pomieszczeń w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul.  Chopina 1 
w Warszawie dla potrzeb Kancelarii Tajnej (KT)

Ministerstwo Sprawiedliwości  zaprasza Państwa do przedstawienia oferty  cenowej w poniższym zakresie:

| NAZWA USŁUGI | ZAKRES REALIZACJI USŁUGI | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przystosowania pomieszczeń w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Chopina 1 w Warszawie na potrzeby ochrony informacji niejawnych | - Opracowanie dokumentacji projektowej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone”. Wykonawca/projektant powinien spełniać wymagania określone w art. 54 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wymogu przewarzania informacji niejawnych we własnej siedzibie. - Opracowanie ekspertyzy wytrzymałości stropów; - Projekt budowlano - wykonawczy dostosowujący pomieszczenia do wymagań wynikających z przepisów zawartych w Ustawie o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 683 z późn. zm.), Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. Urz. MS z 2014 r. poz. 32) i wytycznych Zamawiającego składający się z: - projektu budowlano - konstrukcyjno - materiałowego, wraz z projektami branżowymi (wentylacja i klimatyzacja, p.poż, zabezpieczeń: ścian, okien i stropów), - projektów branżowych m.in: systemu sygnalizacji włamania i napadu stopnia 3 (określony w PN-EN 50131-1), elektronicznego systemu kontroli dostępu i systemu dozoru telewizyjnego (co najmniej 30-dniowy okres archiwizacji dla tych systemów), LAN, telefonii - projektu organizacji i wyposażenia (szafy, drzwi, okna, kraty, bramki itp.) zespołu pomieszczeń, na który składają się m.in.: pomieszczenia biurowe(5 szt.), zespołu pomieszczeń ze specjalną strefą ochronną, pomieszczenia Kancelarii Tajnej (w tym czytelnia i miejsce do przechowywania materiałów niejawnych w szafach stalowych), - kosztorysu inwestorski wraz z przedmiarami, - specyfikacje wykonania i odbioru robót. - Dokumentacja projektowa (4 egzemplarze) w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płytach CD (w formatach: pdf, dwg i doc/docx). - Uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień we właściwych organach. - Nadzór autorski. | Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Opis przedmiotu zamówienia i formularz cenowy stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. |
|  | Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń | Zamawiający przekaże, o ile będzie to niezbędne, pełnomocnictwa dla przedstawicieli Wykonawcy do działania w imieniu Zamawiającego w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń i uzgodnień dotyczących przedmiotu zamówienia. Konieczność wskazania wymaganych pełnomocnictw obciąża Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do realizacji zamówienia. |
|  | Nadzór autorski |  |

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Termin płatności 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury/rachunku i potwierdzonej protokołem odbioru zatwierdzonym przez Zamawiającego;

- Wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby;

- Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca będzie  odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony  w zamówieniu, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno  -budowlanych;

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zmówienia musi obejmować wszelkie koszty potrzebne dla prawidłowej i całkowitej realizacji zamówienia;

- Szczegółowe wytyczne i założenia Zamawiającego będą stanowić załącznik do umowy, zastrzeżeniem, iż w trakcie realizacji mogą ulec zmianie po uzgodnieniach z Wykonawcą;

- Uwzględnienie działalności KT w przypadku generalnego remontu całej kondygnacji;

- Termin gwarancji: 5 lat;

W ramach przedstawionej oferty  cenowej należy podać:

- Ceny netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku do niniejszego zapytania;

- Wykonawca w ofercie podaje termin wykonania zamówienia;

- Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie  nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC tj. odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie  powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

- Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w ww. zakresie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 13.09.2021 r. do godz. 15.00 pisemnie na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Administracyjne

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

i / lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.ba@ms.gov.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.