| Nazwa dokumentu: : Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 roku do projektu pn. www.muzeach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | „Całkowity koszt projektu” | Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie całkowity koszt projektu wynosi 12 168 309,23 | Proszę o weryfikację i korektę. |
| 2 | MC | 2. Postęp finansowy. | Ponownej weryfikacji należy poddać przedstawioną wartość środków wydatkowanych wskazaną w pkt 1 i 3 kolumny „Wartość środków wydatkowanych”. Według instrukcji: - Do punktu pierwszego: „ Należy wskazać wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu”. - Do punktu trzeciego: „ …. o ile występują wydatki niekwalifikowane, dodatkowo należy podać % wartość wydatków kwalifikowanych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/ porozumienie o dofinansowanie w części środków kwalifikowanych”. Dodatkowo należy ponownie zweryfikować wartość środków zaangażowanych. | Proszę o weryfikację i korektę. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Wymienione kamienie milowe w raporcie nie są zgodne z załącznikiem nr 6 „Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe”. | Proszę o weryfikację i korektę. |