Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu z dn. 26.08.2022 r.

Umowa nr …..../2022

(wzór)

SA.270.1.68.2022

Zawarta w dniu …................ r. w Stąporkowie pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśny Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków z siedzibą w Stąporkowie ul. Niekłańska 15, 
26-220 Stąporków, NIP 658-00-02-590,  w imieniu którego działa:

………………………………,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

..................................................................................................................................................................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
posiadającym numer identyfikacyjny NIP: ….......................; REGON: …...........................,

reprezentowanym przez: …....................................,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania obejmującego wykonanie prac z zakresu utrzymania dróg polegających na oczyszczeniu przepustów drogowych (określanego dalej jako „przedmiot umowy”).

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- oczyszczanie zamulonych przepustów o średnicy od 400 mm do 600 mm z naniesionego materiału zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi oraz innych zanieczyszczeń,

- zebranie zanieczyszczeń i wywiezienie urobku środkiem transportu na koszt Wykonawcy robót,

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie mogą następować uszkodzenia poboczy, dna, skarp, przeciwskarp rowów, drzew, nawierzchni drogi oraz istniejących przepustów.

- Przewidywany zakres przedmiotu umowy obejmuje odmulenie przepustów w nw. lokalizacjach (lokalizacja dróg została przedstawiona na załączniku do umowy  nr 1 – Obręb ...............):

W przypadku wybrania oferty Wykonawcy dla Części I objętej przedmiotem umowy będą stosowane poniższe zapisy niniejszego §

- Obręb Miedzierza

- Leśnictwo Kawęczyn:

- dojazd pożarowy DP 19,DSD[101], nr inw. 220/96 w km:

- 0+639,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- dojazd pożarowy DP 9, DSD[135], nr inw. 220-523-5 w km:

- 0+419,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m

- 0+419,00 zjazd P - odmulenie o długości 5,0 m

- 0+580,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m

- 0+819,00 zjazd L - odmulenie części przelotowej o długości 5,0 m

- 1+108,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m

- 1+480,00 zjazd P - odmulenie o długości 5,0 m

- 1+712,00 zjazd P - odmulenie o długości 5,0 m

- 2+213,00 zjazd P - odmulenie części przelotowej o długości 5,0 m

- dojazd pożarowy DP 16, DSD[104], nr inw. 220-523-84 w km:

- 0+480,00 zjazd L - odmulenie o długości 9,0 m

- 0+790,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+790,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+215,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+266,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 2+606,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 10,0 m

- 2+742,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- Leśnictwo Mokra:

- dojazd pożarowy DP18 DSD[116], nr inw. 220/93 w km:

- 0+615,00 zjazd L - odmulenie o długości 7,0 m

- 1+516,00 zjazd P - odmulenie o długości 7,0 m

- Leśnictwo Królewiec:

- dojazd pożarowy DP20 DSD[127], nr inw. 220/95 w km:

- 0+345,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+258,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 11,50 m

- dojazd pożarowy DP23, DSD[108], nr inw. 220/103 w km:

- 0+002,00 - odmulenie o długości 20 m

- 0+289,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+290,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+932,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+960,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+005,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 9,0 m

- 1+352,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+536,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+536,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- Leśnictwo Krasna:

- dojazd pożarowy DP 8, DSD[105], nr inw. 220-523-83 w km:

- 0+766,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+777,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+197,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+265,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m

- 1+353,00 zjazd P- odmulenie o długości 8,0 m

- 1+353,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+431,00 zjazd L - odmulenie o długości  8,0 m

- 1+750,00 zjazd L - odmulenie o długości 10,0 m

- 2+017,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 2+350,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 10,0 m

- 2+507,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m

- 2+525,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 2+607,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m

- 2+705,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m

- dojazd pożarowy DP 10,DSD[134], nr inw. 220-523-12 w km:

- 0+016,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+100,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m

- 1+452,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m

- 2+097,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 6,0 m

- 2+379,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 6,0 m

W przypadku wybrania oferty Wykonawcy dla Części II objętej przedmiotem umowy będą stosowane poniższe zapisy niniejszego §

- Obręb Niekłań:

- Leśnictwo Bieliny:

- dojazd pożarowy DP 17,DSD[209], nr inw.  220-523-89 w km:

- 0+344,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+383,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+634,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+634,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- dojazd pożarowy DP 3, DSD[240], nr inw. 220-523-4 w km:

- 0+512,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 5,0 m

- 3+651,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m

- droga leśna nr L300/211, DSD[211], nr inw. 220-523-88 w km:

- 0+007,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m

- 0+253,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+253,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- Leśnictwo Mościska:

- droga nr L300/204, DSD[204], nr inw. 220-523-73 w km:

- 0+003,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 10,0 m

- 0+795,00 zjazd P - odmulenie o długości 10,0 m

- 0+795,00 zjazd L - odmulenie o długości 10,0 m

- 1+020,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 6,0 m

- dojazd pożarowy DP 5, DSD[236], nr inw. 220-523-10 w km:

- 0+152,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 12,0 m

- 0+873,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m

- 1+212,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- dojazd pożarowy DP15, DSD[246], nr inw. 220-523-8 w km:

- 0+123,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 9,0 m

- 0+300,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+562,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+708,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 9,0 m

- 0+805,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+577,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 9,0 m

- 2+166,00 zjazd P - odmulenie o długości 12,0 m

- 3+074,00 zjazd L - odmulenie o długości 7,0 m

- 3+106,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- dojazd pożarowy DP15, DSD[243], nr inw. 220-523-7 w km:

- 0+123,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 9,0 m

- 0+300,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+562,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+708,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 9,0 m

- 0+805,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+577,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 9,0 m

- 2+166,00 zjazd P - odmulenie o długości 12,0 m

- 3+074,00 zjazd L - odmulenie o długości 7,0 m

- 3+106,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- dojazd pożarowy DP 4, DSD[241], nr inw. 220-523-6 w km:

- 1+081,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 6,0 m

- 1+406,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m

- dojazd pożarowy DP21, DSD[250] nr inw. 220/99 w km:

- 1+175,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m

- 1+175,00 zjazd P - odmulenie o długości 5,0 m

- 1+257,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- dojazd pożarowy DP6, DSD[239] nr inw. 220-523-3 w km:

- 0+040,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 5,0 m

- 0+461,00 zjazd L - odmulenie o długości 10,0 m

- 1+000,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m

- 1+079,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m

- 1+079,00 zjazd P - odmulenie o długości 6,0 m

- 1+520,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 5,0 m

- 1+947,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m

- 2+095,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+423,00 – odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 6,0 m

- 1+278,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 5,0 m

- Leśnictwo Czarny Las:

- dojazd pożarowy DP14, DSD[245], nr inw. 220-523-77 w km:

- 0+524,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m

- 0+561,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+595,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+807,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+922,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+033,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+195,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+357,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+357,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- dojazd pożarowy DP 1, DSD[237], nr inw. 220-523-11 w km:

- 1+220,00 zjazd P - odmulenie o długości 6,0 m

- 1+220,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m

- droga nr L300/214, DSD[214] nr inw. 220/91 w km:

- 0+008,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 6,0 m

- droga nr L300/206, DSD[206] nr inw. 220-523-87 w km:

- 0+863,00 zjazd L - odmulenie o długości 7,0 m

- 0+963,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- 0+963,00 zjazd P - odmulenie o długości 8,0 m

- 1+293,00 zjazd L - odmulenie o długości 8,0 m

- Leśnictwo Odrowąż :

- dojazd pożarowy DP13, DSD[244], nr inw. 220-523-75 w km:

- 0+891,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m

- 1+167,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 10,0 m

- 1+180,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m

- 2+160,00 zjazd L - odmulenie o długości 5,0 m

- dojazd pożarowy DP13, DSD[242], nr inw. 220-523-69 w km:

- 0+035,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 6,0 m

- 2+375,00 zjazd P - odmulenie  o długości 8,0 m

- 2+840,00 - odmulenie pod jezdnią drogi głównej o długości 8,0 m

- dojazd pożarowy DP 4, DSD[238], nr inw. 220-523-2 w km:

- 1+170,00 zjazd L - odmulenie o długości 6,0 m

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji odcinków określonych w ust. 4 w zależności od potrzeb Zamawiającego i na zasadach określonych w ust. 6 poniżej.

- Zamawiający może ograniczyć zakres usług, objętych przedmiotem umowy, co skutkować będzie odpowiednim zmniejszeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Zamawiający nie może jednak ograniczyć zakresu prac w stopniu skutkującym otrzymaniem przez Wykonawcę wynagrodzenia niższego niż 70% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. Zamawiający może zwiększyć zakres usług wskazany powyżej, jednak nie w stopniu skutkującym otrzymaniem przez Wykonawcę wynagrodzenia wyższego niż 120% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą sprzętową i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności, przy uwzględnieniu profesjonalnego w tym zakresie charakteru działalności Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowej lustracji na gruncie celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie wnosi żadnych uwag w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów i urządzeń własnych.

- Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do zorganizowania, zagospodarowania, wyposażenia i odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu robót.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu harmonogram prac z wyszczególnieniem terminów w jakich będzie wykonywał roboty na drogach i dojazdach pożarowych o których mowa w ust. 4 niniejszego §.

- Przedstawicielem Zamawiającego przy wykonywaniu umowy jest Bogdan Polak, nr tel. 606 387 994.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w wyznaczonym terminie i zgodnie z zapisami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami, normami i normatywami oraz przepisami BHP i ppoż.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie prowadzonych prac, a za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Wykonawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności, w kwocie przynajmniej 30 000,00 zł (słownie złotych:  trzydzieści tysięcy 00/100) przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie określone w ust. 3 – pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 
z winy Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, dostępu do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawcy zezwala się na korzystanie z dróg / dojazdów pożarowych objętych przedmiotem umowy w celu wykonywania zadania przy czym nie może to wpłynąć na zakłócenia w prowadzeniu gospodarki leśnej i ochrony przeciwpożarowej.

§ 3

- Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 60 dni od daty podpisania umowy.

§ 4

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

  - Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, w tym odpowiada on za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne.

§ 5

    - Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren robót i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

    - Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie wykonują prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

    - Od daty podpisania umowy do dnia protokolarnego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

    - Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 3 obejmuje szkody i krzywdy wyrządzone własnym pracownikom, jak również pracownikom podwykonawców i Zamawiającego oraz osobom trzecim. W przypadku wystąpienia przez taką osobę przeciwko Zamawiającemu na drogę sądową w zw. z wystąpieniem takiej szkody lub krzywdy, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego lub przystąpić po jego stronie do toczącego się postępowania.

§ 6

- Wartość przedmiotu umowy wynosi: …........... zł netto (słownie złotych: …................................................./100) plus podatek VAT: …........ tj. …........... zł brutto (słownie złotych: ….................................................. /100).

- Ostateczna należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyliczona w oparciu o stawkę jednostkową, która za wykonanie przedmiotu umowy na odcinku 1 mb wynosi: …...... netto (słownie złotych: …..................../100), która zostanie powiększona o należny podatek VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Wykonawcy należność za wykonany przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Stawka określona w ust. 2 uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy i nie podlega dalszym negocjacjom.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

- Zapłata:

- kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.),

- kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

- kwoty o której mowa w pkt. 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr ……………………… wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 931 ze zm.)

- Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ……………………(nazwa i adres).

- Odbiór ilościowy i kontrola jakości dokonywana będzie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

§ 7

- Po wykonaniu robót objętych umową Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

- Odbiór ilościowo-jakościowy przedmiotu umowy dokonany będzie na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie Strony.

- Podpisany przez obie Strony protokół odbioru prac stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie lub obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie w stosunku do utraconej wartości estetycznej lub użytkowej przedmiotu umowy.

- Jeżeli wady lub braki, o których mowa w ust. poprzedzającym nie dają się usunąć, Zamawiający może obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie w stosunku do utraconej wartości estetycznej lub użytkowej przedmiotu umowy, a jeżeli wady lub braki są istotne – Zamawiający może od umowy odstąpić bądź żądać ponownej realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących wysokościach:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1;

- za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego - za każdy dzień zwłoki 1% szacunkowego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy o którym mowa w § 6 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w następujących wysokościach:

- za zwłokę w przekazaniu terenu robót w wysokości 0,1% szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;

- Łączna wartość należnych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1.

- W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony mogą dochodzić roszczeń z tytułu szkód do pełnej wysokości tych szkód na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

§ 9

  - Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- gdy wobec Wykonawcy zostanie otwarta likwidacja,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczyna realizacji przedmiotu umowy mimo wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy,

- gdy nastąpi zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy o okres dłuższy niż 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 3,

- w przypadku udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących przepisów, przepisów obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe lub przepisów BHP;

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach przewidzianych w ust.1 – w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone prace oraz teren robót.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia terenu robót.

- W razie odstąpienia od umowy  Zamawiający ma prawo  do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału Wykonawcy jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności  zinwentaryzowania wykonanych robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robót, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o należne Zamawiającemu kary umowne.

§ 10

- Wszelkie zmiany w umowie mogą być wprowadzone za obopólną zgodą stron w formie pisemnego aneksu, który po podpisaniu przez strony stanowić będzie integralną część umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

  - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich spraw, danych osobowych i danych dotyczących Zamawiającego, o których powziął wiadomość w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz podlegają ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), przy czym obowiązek niniejszy trwa także gdy niniejsza umowa przestanie wiązać strony, a Wykonawca może być z niego zwolniony wyłącznie z uwagi na obowiązek wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów.

  - Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego pracowników oraz osób upoważnionych do reprezentacji jest Nadleśnictwo Stąporków, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków. Ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy, ich odbiorcami będą osoby lub podmioty, uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty zakończenia obowiązywania niniejszej umowy. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest warunkiem zawarcia umowy określonym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

  - Wykonawca oraz osoby określone w ust. 2 niniejszego § mają prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, do ich sprostowania, a także żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

  - Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, o których mowa w ust. 2 o treści ust. 2 i 3.

§ 12

- Przy realizacji niniejszej umowy obowiązywać będzie prawodawstwo polskie.

- W razie ewentualnych sporów, mogących wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy właściwy będzie Sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 13

- Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:

  - załącznik nr 1 – lokalizacja dróg obręb ........................................

Zamawiający:								Wykonawca: