| Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Modyfikacja systemu monitorowania przewozu towarów SENT”; wnioskodawca - Minister Finansów, beneficjent - Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe; 4. E-usługi A2A, A2B, A2C | W rozdziale 3 i 4 wykazano: - różne daty osiągnięcia/wdrożenia usługi Carrier_SENT - i różne daty osiągnięcia/wdrożenia usługi Driver_SENT. | Proszę o analizę zapisów i wprowadzenie ewentualnej korekty zapisów. Stanowisko MF: uwaga uwzględniona, uspójniono wskazane rozbieżności. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Zestawienie zawiera informacje o innych wskaźnikach KPI niż założone dla projektu. | Proszę o wykazanie wskaźników zgodnie z poprzednimi okresami raportowania. Stanowisko MF: uwaga uwzględniona. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe; 4. E-usługi A2A, A2B, A2C | Wprowadzono daty: - Rzeczywisty termin osiągnięcia - w rozdz. 3 - oraz Rzeczywista data wdrożenia - w rozdz. 4, z których wynika, iż w dniu 1 października 2018 r. zakończono jego realizację. | Proszę o wprowadzenie ewentualnych korekt lub potwierdzenie, że wszystkie zaplanowane produkty (usługi) i zadania w projekcie zostały zrealizowane i są gotowe do eksploatacji, tj. zostały wdrożone, zintegrowane z systemem SENT, przetestowane i przeprowadzono dla nich odbiory końcowe. Stanowisko MF: uwaga uwzględniona. |
| 4 | MC | 2. Postęp finansowy | W obecnym i poprzednich raportach nie wykazano środków zaangażowanych, przy jednoczesnym wykazaniu środków wydatkowanych. Informacja o środkach zaangażowanych w projekcie powinna zawierać m.in.: - wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, zaangażowanych środków np. na wynagrodzenia (w tym podpisane umowy); - wartość umów podpisanych; - wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom; - całkowitą wartość wydatków poniesionych w projekcie (uwzględniających wynagrodzenia i inne koszty związane z realizacją projektu). | Mając na uwadze wskazany w raporcie postęp rzeczowy, proszę o wprowadzenie stosownej korekty zapisów dot. postępu finansowego projektu. Stanowisko MF: uwaga uwzględniona. Dodano w skorygowanym raporcie wyjaśnienie, że wydatkowanie środków (dotacja celowa) zaplanowane zostało na IV kwartał 2018 r. |