| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” (wnioskodawca - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; beneficjent - Polski Instytut Sztuki Filmowej). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie wprowadzono nieprawidłowy „Czas realizacji projektu” określony na ostatni dzień II kwartału 2019 r. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie wskaźnik „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” jest wskaźnikiem rezultatu, który mierzy bezpośrednie efekty zrealizowanych zadań oraz ich wpływ na otoczenie występujące – co do zasady – w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu projektu. W raporcie termin pomiaru jest zbieżny z terminem zakończenia realizacji projektu. | Proszę o analizę daty osiągniecia wskaźnika oraz potwierdzenie prawidłowości zapisów o osiągnieciu wartości docelowej wskaźnika lub korektę raportu. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W stosunku do poprzedniego kwartału zmieniono datę rzeczywistego osiągnięcia kamienia milowego „Odbiór głównych produktów projektu -pierwszych 30% zrekonstruowanych materiałów filmowych”. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. |
| 4 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” należy opisać odrębnie dla każdego rozwiązania według porządku: - nazwa systemu lub rejestru, - opis zależności - oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 5 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz podejmowanych działań zarządczych należy wskazać: - spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań, - oraz (w przypadku kolejnych raportów) czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |