|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** ***System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej* [RAPORT KOŃCOWY]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR** | 16. Postęp w realizacji strategicznych celów państwa | 1) Wartość wskaźnika produktu „Liczba utworzonych API” podano niezgodnie z umową o dofinansowanie (wartość docelowa 3szt.) oraz wnioskiem o płatność końcową (wartość osiągnięta 3 szt.). W raporcie podano wartości po 4 szt.  2) W przypadku wskaźników rezultatu:  - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]  - Liczba wygenerowanych kluczy API,  podano informację:  „Informacja o aktualnym stanie wskaźnika jest dostępna na żądanie administratora w wybranym przedziale czasowym - formularz Statystyki w Panelu Administratora Geoportalu SIPAM”.  Wskaźniki, zgodnie z raportami kwartalnymi z realizacji projektu, mają być zrealizowane do lipca 2021 r. | 1) Wartość docelową oraz osiągniętą należy podać spójnie z dokumentami, tj. umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność końcową.  2) Podany zapis sugeruje, że wskaźniki rezultatu mogą być częściowo osiągnięte. W przypadku, gdy udostępnione w ramach projektu dokumenty, są już pobierane/odtwarzane on-line, możliwe jest wykazanie częściowej wartości wskaźnika „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” zarówno w raporcie końcowym z realizacji projektu, jak i we wniosku o płatność końcową.  Podobnie w przypadku drugiego wskaźnika rezultatu – jeżeli częściowo jest osiągnięty, można wcześniej wykazać jego wartość.  Ponadto, po osiągnięciu pełnej wartości wskaźników, należy je przekazać do IP. |  |