**Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”**

# Uzgodnienia międzyresortowe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zgłaszający uwagę** | **Część, której dotyczy uwaga**  *(Projektu uchwały, OSR, Załącznik, proszę wskazać rozdział/obszar, lp. przedsięwzięcia i nr strony)* | **Fragment tekstu,  którego dotyczy uwaga** | **Treść uwagi lub proponowany zapis** | **Odniesienie do uwagi** | **Stanowisko** |
|  | Ministerstwo Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) | Załącznik nr 2 lp. 33 (obecnie lp. 35) | Działanie Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji | Uaktualnienie - w związku z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru” Kwalifikacji (etap 2)” i jego uruchomieniem od 01.12.2020 r.:  1) koszty - 30 362 077,79 zł  2) faza realizacji | Została zmieniona informacja dotycząca kosztów i statusu realizacji. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Załącznik nr 2 | Dodanie nowego punktu nr 32 (aktualizacja numeracji) | Dodanie nowego Działania: *Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu.*  Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Edukacji i Nauki + Centrum Informatyczne Edukacji  Zadanie w fazie realizacji. Termin realizacji: 2022-06-30. Koszt przedsięwzięcia: 12 996 720,00 zł. | Na przełomie II i III kwartału 2021 r. będzie prowadzona kolejna aktualizacja PZIP, i wówczas możliwe będzie zgłaszanie nowych działań. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki | Załącznik nr 2 | Dodanie nowego punktu nr 33 (aktualizacja numeracji) | Dodanie nowego Działania: *Rozwój funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl zwiększających możliwości nauki zdalnej*.  Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Edukacji i Nauki + Centrum Informatyczne Edukacji  Zadanie w fazie realizacji. Termin realizacji: 2021-12-31. Koszt przedsięwzięcia: 2 273 406,25 zł. | Na przełomie II i III kwartału 2021 r. będzie prowadzona kolejna aktualizacja PZIP, i wówczas możliwe będzie zgłaszanie nowych działań. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Edukacji i Nauki | OSR i uzasadnienie, strona nr 10. | Punkt 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej | Należy zaktualizować budżet przeznaczony na realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez MEN/jednostki podległe i nadzorowane. Podana kwota powinna zostać uzupełniona o koszty opisanych wyżej przedsięwzięć, tj. 15 270 126,25 zł, z czego wkład środków europejskich (PO WER) to kwota 12 869 662, 40 zł. | Zaktualizowano informacje dot. budżetu przeznaczonego na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Infrastruktury | Załącznik nr 2,  Lp. 39-43 oraz Lp. 47 (obecnie lp. 41-43 oraz 49 ) | Kolumna Resort odpowiedzialny | Zmiana zapisu nazwy resortu tj. z „Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej” na „Ministerstwo Infrastruktury”. | Zmiana spowodowana jest włączeniem b. MGMiŻŚ do Ministerstwa Infrastruktury.  Poprawiono nazwę ministerstwa. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Infrastruktury | Załącznik nr 2, Lp. 39 (obecnie lp. 41) | Kolumna Termin realizacji oraz Statusu realizacji | Zmiana terminu realizacji z 30.09.2020 r. na 29.12.2020 r. oraz statusu na zakończony | Zmiana daty terminu realizacji wynika z aneksu IV do Porozumienia o dofinansowanie Projektu, zgodnie z którym termin realizacji zakresu rzeczowego projektu uległ przesunięciu na dzień 29.12.2020 r.  Poprawiono termin realizacji działania oraz status realizacji. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Infrastruktury | Załącznik nr 2, Lp. 40 (obecnie lp. 42) | Kolumna Status realizacji | Zmiana statusu realizacji na zakończony. | Projekt został zakończony. W dniu 30 listopada 2020 r. złożono wniosek o płatność końcową do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  Zmieniono status realizacji. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Infrastruktury | Załącznik nr 2 Lp. 44-46 | Kolumna Resort odpowiedzialny | Jak w pkt 1 oraz wskazane w kolumnie Resort odpowiedzialny, jednostki:   1. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 2. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni   nie są nadzorowane przez Ministra Infrastruktury. | Żaden z resortów, które przejęły zadania po zlikwidowanym Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie wskazał, że przejął również realizację działań ujętych pod pozycją 44-46. | **Działania zostały wykreślone z PZIP.** |
|  | Ministerstwo Infrastruktury | Załącznik nr 2, Lp. 51 (obecnie lp. 50) | Kolumna Status realizacji | Zmiana statusu realizacji na zakończony. | Został zmieniony status realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Infrastruktury | Załącznik nr 2, Lp. 52 (obecnie lp. 51) | Kolumna Termin realizacji oraz Planowane koszty działania | Zmiana terminu realizacji z 30/11/2020 r. na 31/03/2022 r. oraz kosztów realizacji działania z 8 226 489 zł (w tym MI – 1 082 000 zł) na 7 656 489,00 zł (w tym MI - 512 000 zł) | Z uwagi na zmiany w realizacji projektu spowodowane zakłóceniami związanymi z COVID-19 uległ zmianie termin realizacji projektu związanego z przedmiotowym zadaniem. Proponowana jest zmiana terminu realizacji na zgodny z obecnym harmonogramem projektu tj.: 31/03/2022.  Budżet projektu w roku 2020 uległ zmianie. Proponowana jest zmiana budżetu realizacji zadania na zgodny z obecnym budżetem projektu tj.: 7 656 489,00 zł (w tym MI - 512 000 zł).  Zostały zmienione termin oraz koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Infrastruktury | Załącznik nr 2 | Brak propozycji | Brak ujęcia projektu budowy, rozwoju i utrzymania Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń zaplanowanego do zrealizowania do 2025 roku | Na przełomie II i III kwartału 2021 r. będzie prowadzona kolejna aktualizacja PZIP, i wówczas możliwe będzie zgłaszanie nowych działań. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Infrastruktury | Załącznik nr 2 | Brak propozycji | Brak ujęcia projektu budowy, rozwoju i utrzymania iBTM. | Na przełomie II i III kwartału 2021 r. będzie prowadzona kolejna aktualizacja PZIP, i wówczas możliwe będzie zgłaszanie nowych działań. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | *OSR, załącznik do OSR* | Projekt z dnia 19 stycznia 2021 r. Uchwały Nr .. Rady Ministrów zmieniającej uchwałę programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”,  w punkcie 6 OSR pn. Wpływ na sektor finansów publicznych, załącznik do OSR (arkusz MK\_GIOŚ\_PPMŚ, MK\_GIOŚ\_INSPIRE) | Uwzględniono zgłoszoną wcześniej uwagę w załączniku  *Plan działań* ... (dla poz. 55 i 56 zmieniono finansowanie na cz. 51.) **Zmiany natomiast nie zastosowano w  odniesieniu do źródła finansowania w OSR i załączniku do OSR – tu nadal występuje odniesienie do cz. 41**. Przesłany OSR zawiera nieaktualne nazwy Ministerstw. | Zmieniono treść OSR oraz załącznika do OSR. | **Uwaga została uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Załącznik nr 2, Lp. 56 (obecnie lp. 55) | Kolumna „Status realizacji”  faza realizacji | zakończony | Zważywszy na upływ czasu od przekazania źródłowych informacji zmianę, jaką należałoby wprowadzić w przekazanych dokumentach, to zmiana fazy realizacji projektu „Utrzymanie i rozwój węzła infrastruktury informacji przestrzennej GIOŚ INSPIRE oraz dostosowanie zasobów danych przestrzennych GIOŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE wraz z warsztatami” na zakończony.  Zmieniono zapis dot. fazy realizacji. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Załącznik nr 2 Lp.55-56 (obecnie lp. 54-55) | Kolumna Źródło finansowania | Źródło finansowania:  budżet państwa część **51**- Klimat | Poprawiona została informacja dotycząca źródła finansowania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Załącznik nr 2, Lp. 203 (obecnie lp. 178) | Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Środowiska, Instytut Badawczy Leśnictwa | Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Badawczy Leśnictwa | Zmiana jest związana z rekonstrukcją rządu (jesień 2020 r.)  Poprawiono nazwę ministerstwa. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Załącznik nr 2, Lp. 204 (obecnie lp. 179) | Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Środowiska, Instytut Badawczy Leśnictwa | Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Badawczy Leśnictwa | Poprawiono nazwę ministerstwa. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Załącznik nr 2, Lp. 54 – 56 (obecnie lp. 53-55) |  | Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (zamiast Ministerstwo Klimatu) | Poprawiono nazwę ministerstwa. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Załącznik nr 2, Lp. 200, 203, 204 (obecnie lp. 177, 178, 179) |  | Resort odpowiedzialny: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (zamiast Ministerstwo Środowiska) | Poprawiono nazwę ministerstwa. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Załącznik 2, Lp. 200 (obecnie lp. 177) | Termin realizacji 31/12/2019 | Zmiana terminu realizacji na 30/10/2022 | Sytuacja związana z zagrożeniem SARS-CoV-2, wymusiła modyfikację wcześniej zakładanych planów. Dotyczy to zwłaszcza realizowanego w ramach projektu zadania „Promocja PN na imprezach masowych”, część zakładanych w projekcie imprez nie mogła się odbyć ze względu na ograniczenia dotyczące zgromadzeń. Nie jest też pewne czy, i kiedy te wydarzenia będą się mogły odbyć bez przeszkód. W związku z powyższym beneficjent część działań postanowił przenieść do sieci Internet, na co uzyskał zgodę IZ. Uzyskano też zgodę Instytucji Zarządzającej (IZ) na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.10.2022 r. W procedowaniu jest wniosek o dokonanie zmian w umowie (Aneks 8). Zmiana terminu realizacji projektu związana jest także z odstąpieniem od umowy w zadaniu Wykonanie stron www Parków Narodowych. W załączniku, w tabeli, w poz. 200 należy zmienić datę realizacji zgodnie z wcześniejszą uwagą DOP. Powodem są zmiany w realizacji projektu na co uzyskano zgodę IZ.  Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Załącznik nr 2,  Lp. 54 (obecnie lp. 53)  (BDO) | Kolumna Terminem realizacji:  31/12/2022 | Zmiana terminu realizacji działania na 31/12/2028 | Zgodnie z regułą określoną w art. 251 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach projekt będzie realizowany w ramach środków wskazanych w ww. przepisie **do 2028 r**., w związku z czym zasadna jest zmiana terminu realizacji na **31/12/2028.**  Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Załącznik nr 2,  Lp. 54 (obecnie lp. 53)  (BDO) | Dotyczy wartości planowanych kosztów działania:  57 456 012,54 zł  oraz Źródła finansowania | Zmiana planowanych kosztów działania na 54 194 000 zł oraz źródła finasowania na część 51 | Planowany koszt realizacji działania został wskazany zgodnie z regułą finansową określoną w art. 251 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.).  Zmieniono planowane koszty działania oraz źródło finansowania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Załącznik nr 2,  lp. 201 | Dotyczy wartości planowanych kosztów działania: | Zmiana planowanych kosztów działania na 47 482 943,93 zł. | Dla pozycji 201 „Planu  działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu” - aktualna wartość projektu wynosi:  47 482 943,93 zł. | Zgodnie z wnioskiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska działanie zostało wykreślone z Załącznika nr 2 do PZIP. |
|  | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Załącznik nr 2, lp. 201 i 202 | Dotyczy wykreślenia projektów z Załącznika do PZIP | Dotyczy wykreślenia projektów z Załącznika do PZIP | Dla pozycji 201 i 202 „Planu…” koszt przygotowania  narzędzi informatycznych wynosił odpowiednio 0,11% wartości projektu dla poz. 201 oraz 2% wartości projektu dla pozycji 202. W obydwu projektach zadanie dotyczące przygotowania narzędzi informatycznych zostało już zakończone. | **Uwaga została uwzględniona.** Projekty zostały wykreślone z Załącznika nr 2 do PZIP. |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Biblioteka Narodowa | Załącznik nr 2, Lp. 59 (obecnie lp. 58) | Kolumna Termin realizacji oraz Status realizacji | Zmiana treści w kolumnie termin realizacji na 27/11/2021 oraz w kolumnie stan realizacji na faza realizacji | Wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM) | **Uwaga uwzględniona.** Zmieniono termin oraz status realizacji działania. |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Biblioteka Narodowa | Załącznik nr 2, Lp. 60 (obecnie lp. 59) | Kolumna Termin realizacji oraz Status realizacji | Zmiana treści w kolumnie termin realizacji na 27/11/2021 | Wydłużenie realizacji projektu na mocy ustawy z 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 23.06.2020r. (CPPC DEA.63.17.3.18.38.WM) | **Uwaga uwzględniona.** Zmieniono termin oraz status realizacji działania. |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Biblioteka Narodowa | Załącznik nr 2, Lp. 61 (obecnie lp. 60) | Kolumna Termin realizacji oraz Status realizacji | Zmiana terminu realizacji na 28/09/2022 oraz w kolumnie stan realizacji na faza realizacji | Wydłużenie realizacji projektu o 90 dni na mocy ustawy z 03.04.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.- pismo z 30.07.2020r. (CPPC-DEA.63.11.5.83.2019/RF) | **Uwaga uwzględniona.** Zmieniono termin oraz status realizacji działania. |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Biblioteka Narodowa | Załącznik nr 2, Lp. 62 (obecnie lp. 61) | Kolumna Termin realizacji oraz Status realizacji | Zmiana terminu realizacji na 23/10/2022 oraz w kolumnie stan realizacji na faza realizacji | Pierwotna wskazana data terminu realizacji projektu : 30.07.2022 r. była datą zgodną z Wnioskiem o dofinansowanie, który został złożony 04.05.2020 r.  Po okresie weryfikacji i akceptacji wniosku została podpisana Umowa o dofinansowanie, w której zgodnie z regulaminem naboru w § 13 ust. 9 uwzględniono zmianę okresu realizacji projektu. | **Uwaga uwzględniona.** Zmieniono termin oraz status realizacji działania. |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Biblioteka Narodowa | Załącznik nr 2, Lp. 63 (obecnie lp. 62) | Kolumna Termin realizacji oraz Status realizacji | Zmiana terminu realizacji na 23/10/2022 oraz stanu realizacji na faza realizacji | Pierwotna wskazana data terminu realizacji projektu to 30.07.2022 r. była datą zgodną z Wnioskiem o dofinansowanie, który został złożony 04.05.2020 r. Po okresie weryfikacji i akceptacji wniosku została podpisana Umowa o dofinansowanie, w której zgodnie z regulaminem naboru w § 13 ust. 9 uwzględniono zmianę okresu realizacji projektu. | **Uwaga uwzględniona.** Zmieniono termin oraz status realizacji działania. |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum Archiwistyki Społecznej | Załącznik nr 2, Lp. 64 (obecnie lp. 63) | Kolumna Status realizacji | Zmiana stanu realizacji na faza realizacji | Zmieniono status realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Telewizja Polska S.A. | Załącznik nr 2, Lp. 113 (obecnie lp. 100) | Kolumna Termin realizacji oraz Status realizacji | Zmiana terminu realizacji na  30/09/2022 oraz statusu realizacji na wfazie realizacji | W związku z rosnącymi utrudnieniami związanymi z przedłużającą się pandemią koronawirusa, Telewizja Polska S.A. wystąpiła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o zgodę na zmiany w Projekcie, wymagające aneksowania Umowy i w grudniu 2020 r. otrzymała pozytywną odpowiedź na proponowane zmiany.  W ramach podpisanego Aneksu wydłużony został termin realizacji Projektu do 30.09.2022.  Kluczową przesłanką uzasadniającą konieczność podpisania Aneksu była trudna sytuacja związaną z pandemią COVID-19 i potrzeba zminimalizowania ryzyka opóźnień w realizacji Projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie.  Sytuacja związana z pandemią koronawirusa wymusiła na TVP S.A. wprowadzenie zmian organizacyjnych wewnątrz projektu, które w połączeniu z m.in. w dostawach od podmiotów zewnętrznych miały bezpośredni wpływ na harmonogram pracy całego zespołu projektowego, a tym samym na przebieg całego Projektu.  Zmieniono termin oraz status realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | Załącznik nr 2, Lp. 86 (obecnie lp. 88) | Kolumna Planowane koszty działania | Zmiana planowanych kosztów działania na 12 161 747,08 zł | Zmiana kosztu całkowitego projektu wynika ze zmniejszenia budżetu projektu w części wydatków niekwalifikowanych - zdjęcie z budżetu kosztów vat pozycjach dot. szkoleń.  Zmieniono koszty działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | Załącznik nr 2, Lp. 87 (obecnie lp. 78) | Kolumna Status realizacji | Zmian statusu realizacji na fazę realizacji | Zmieniono status realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | Załącznik nr 2, Lp. 88 (obecnie lp. 79) | Kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na 30/06/2021 | Zmiany wynikają z okoliczności technicznych, ujawnionych na etapie realizacji umowy.   1. Konieczność uzupełnienia integracji z aplikacją finansowo-księgową Sage Symfonia, z związku z aktualizacjami wywołanymi zmianami w prawie, a co za tym idzie, zmianami sposobu księgowania. 2. W przypadku posiadanego przez Zamawiającego systemu rejestracji czasu pracy UniRCP oraz potrzeby jego aktualizacji do najnowszej wersji, wystąpiła konieczność zmiany sposobu integracji. 3. Dostosowanie procesu Pomysł-Projekt-Zadanie, zgodnie ze zgłoszonymi poprawkami niezbędnymi do wdrożenia i uruchomienia systemu jako całości (w powiązaniu z pozostałymi procesami). 4. Konieczność dostosowania modułu zamówień publicznych do nowej ustawy Pzp (Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. Zm. /ostatnie z dnia 04.09.2020 r./) wchodzącej w życie z dniem 01.01.2021 roku.   Zmiany te wpływają na konieczność przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie.  Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Polski Instytut Sztuki Filmowej | Załącznik nr 2, Lp. 103 (obecnie lp. 91) | Kolumna Termin realizacji oraz Planowane koszty działania | 1. Zmiana terminu realizacji na   30/06/2021 oraz planowanych kosztów działania na 109 969 779,89 zł | Według ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., opublikowanej 17 kwietnia 2020 r. nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia projektu o wskazane w ww. ustawie 90 dni. Ponadto Beneficjent wystąpił do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o wydłużenie tego terminu do 30 czerwca 2021 r. – Aneks pomiędzy CPPC i PISF został podpisany 20 listopada 2020 r.  Wzrost kosztów ogółem w projekcie uległ zwiększeniu ze względu na dostosowania do realnie ponoszonych kosztów w projekcie. Koszty kwalifikowane pozostają na niezmienionym poziomie natomiast koszty ogółem mogą ulegać zwiększeniu/zmniejszeniu ze względu na to, że  niektóre usługi mogą być opodatkowane podatkiem VAT (koszt niekwalifikowany) a niektóre nie jak np. usługa w oparciu o umowę zlecenie/o dzieło (wówczas cały koszt jest kwalifikowany).  Koszty ogółem uległy również zwiększeniu, ponieważ w ramach neksów były dokonywane przesunięcia między zadaniami, np. z wynagrodzeń (koszt w całości kwalifikowany) kwoty były przenoszone na usługi zewnętrzne, w których do przenoszonej kwoty kosztów kwalifikowanych należało dodać podatek VAT (koszt niekwalifikowany) i ta kwota przyczyniła się do wzrostu kosztów ogółem.  Zmieniono termin oraz koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych | Załącznik nr 2, Lp. 116 (obecnie lp. 103) | Kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na  31/03/2022 | Wnioskowana zmiana dotyczy przesunięcia terminu realizacji Projektu z dnia 31/12/2021 na dzień 31/03/2022 i jest bezpośrednio związana z sytuacją stanu pandemii COVID-19 w 2020 i 2021 roku, jej skutkami organizacyjnymi (w tym m.in. obostrzeniami sanitarnymi skutkującymi redukcją zespołów ludzkich pracujących na stanowiskach re-konstrukcyjno-digitalizacyjnych w WFDiF, przesuniętymi także w czasie odbiorami filmów po rekonstrukcji, wymagającymi uczestnictwa twórców w finalnej projekcji filmu po rekonstrukcji, co jest na niemożliwe przy aktualnym reżimie sanitarnym, wydłużonymi terminami realizacji zamówień i dostaw sprzętowych, w szczególności zagranicznych (specjalistyczny sprzęt) oraz przesunięciem terminu zakończenia powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17, który ze względu na 2 falę COVID-19 zakończy się w przesuniętym o 6 m-cy terminie w dniu 30 czerwca 2021.  Wprowadzona w 2020 roku specustawa – gwarantuje termin dodatkowych 90 dni na realizację projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  WFDiF zgodnie z w/w Ustawą zawnioskowała do CPPC o przesunięcie terminu o wskazane 90 dni, stąd wprowadzona zmiana.  Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | Załącznik nr 2, Lp. 98 (obecnie lp. 89) | Kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na  31/03/2021 | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu o 3 miesiące, tj. do dnia 31.03.2021.  Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina | Załącznik nr 2, Lp. 99 (obecnie lp. 90) | Kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji na  31/05/2021 | Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu o 3 miesiące, tj. do dnia 29.01.2021. Następnie NIFC wystąpił do IP z planem naprawczym do projektu „Dziedzictwo chopinowskie w otwartym dostępie”, zwracając się z prośbą o wydłużenie projektu do 31.05.2021. Powodem opracowania Planu naprawczego było opóźnienie realizacji części zadań projektowych (w szczególności publikacji całości materiałów zdigitalizowanych w projekcie), wynikające z sytuacji epidemicznej.  Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach | Załącznik nr 2, Lp. 65 (obecnie lp. 64) | Kolumna Źródło finansowania  POPC oraz budżet państwa (część 24),  oraz Status realizacji | Usunięcie pkt a), b) oraz c)  w punkcie d) proponuje się brzmienie:  Zadanie wykonano z własnych środków instytucji | 31.12.2020 r. zadanie zostało zakończone.  Instytucja nie korzystała ze środków POPC.  Zadanie w całości zrealizowano z przychodów własnych instytucji.  Zmieniono źródła finansowania oraz status realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach | Załącznik nr 2, Lp. 66 (obecnie lp. 65) | Kolumna Termin realizacji oraz Status realizacji | a)Termin realizacji  31/12/2021  b) Status realizacji  Galerię rzeźb parkowych dodano do istniejącego serwisu internetowego. W związku z zaawansowanymi pracami nad nową identyfikacją wizualną instytucji, prace nad nowym serwisem zostały czasowo wstrzymane | W związku z realizacją zmiany całościowej identyfikacji wizualnej instytucji, zadanie zostało podzielone na dwa etapy:  I etap objął realizację galerii rzeźb parkowych – galeria została udostępniona w ramach istniejącej strony internetowej,  II etap – budowa strony internetowej będzie realizowana dopiero po zakończeniu prac związanych z identyfikacją wizualną instytucji – aktualnie etap w fazie przygotowawczej, Termin zakończenia uwarunkowany zakończeniem prac związanych ze zmianą identyfikacji wizualnej instytucji, planowany na 31.12.2021 r.  Zmieniono termin oraz status realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Teatr Polski we Wrocławiu | Załącznik nr 2, Lp. 111 (obecnie lp. 99) | Kolumna Termin realizacji, Źródło finansowania, Planowane koszty działania oraz Status realizacji | Proponuje się usunięcie zapisów w kolumnach: a) Termin realizacji, b) Źródło finansowania oraz c) Planowane koszty działania.  W kolumnie Status realizacji proponuje się zapis w brzmieniu:  Wniosek zostanie złożony w ramach RPO WD pod działanie 2.1.2 schemat C -termin składania 11.01.2021r. | Wniosek został złożony w ramach RPO WD pod działanie 2.1.2 schemat C -termin składania 11.01.2021 r. Faza planowania (prosimy o pozostawienie projektu w PZIP ponieważ konkurs w RPO WD nie został jeszcze rozstrzygnięty – termin rozstrzygnięcia planowany jest na wrzesień 2021 r.). Zmieniono zapisy odnoszące się do źródła finansowania oraz planowanych koszty działania. Pozostawiono natomiast, ze względu na strukturę informacji w załączniku nr 2, informacje dotyczące terminu oraz statusu realizacji działania. | **Uwaga częściowo uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Teatr Polski we Wrocławiu | Załącznik nr 2, Lp. 112 | Wykreślenie działania |  | Wobec tego, że projekt nie otrzymał dofinasowania proponuje się wykreślenie pozycji 112.  Projekt został wykreślony. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Załącznik nr 2, Lp. 67 | Wykreślenie działania |  | Wobec tego, że projekt nie otrzymał dofinasowania i znajduje się we wstępnej fazie przygotowania proponuje się wykreślenie pozycji 67.  Projekt został wykreślony. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Załącznik nr 2, Lp. 68 | Wykreślenie działania |  | Wobec tego, że projekt nie otrzymał dofinasowania i znajduje się we wstępnej fazie przygotowania proponuje się wykreślenie pozycji 68.  Projekt został wykreślony. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Załącznik nr 2, Lp. 69 | Wykreślenie działania |  | Wobec tego, że projekt nie otrzymał dofinasowania i znajduje się we wstępnej fazie przygotowania proponuje się wykreślenie pozycji 69.  Projekt został wykreślony. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Załącznik nr 2, Lp. 70 | Wykreślenie działania |  | Wobec tego, że projekt nie otrzymał dofinasowania i znajduje się we wstępnej fazie przygotowania proponuje się wykreślenie pozycji 70.  Projekt został wykreślony. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Załącznik nr 2, Lp. 71 | Wykreślenie działania |  | Wobec tego, że projekt nie otrzymał dofinasowania i znajduje się we wstępnej fazie przygotowania proponuje się wykreślenie pozycji 71.  Projekt został wykreślony. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Załącznik nr 2, Lp. 72 | Wykreślenie działania |  | Wobec tego, że projekt nie otrzymał dofinasowania i znajduje się we wstępnej fazie przygotowania proponuje się wykreślenie pozycji 72.  Projekt został wykreślony. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Załącznik nr 2, Lp. 73 | Wykreślenie działania |  | Wobec tego, że projekt nie otrzymał dofinasowania i znajduje się we wstępnej fazie przygotowania proponuje się wykreślenie pozycji 73.  Projekt został wykreślony. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | Załącznik nr 2, Lp. 74 | Wykreślenie działania |  | Wobec tego, że projekt nie otrzymał dofinasowania i znajduje się we wstępnej fazie przygotowania proponuje się wykreślenie pozycji 74.  Projekt został wykreślony. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Załącznik nr 2, Lp. 104 (obecnie lp. 92) | Kolumna Termin realizacji | Termin realizacji  29/01/2021 | Zmieniono termin realizacji. Informacje potwierdzone przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Załącznik nr 2, Lp. 105 (obecnie lp. 93) | Kolumna Termin realizacji oraz Planowane koszty działania | Termin realizacji  04/06/2023  Planowane koszty działania  10 914 058,88zł | Zmieniono termin realizacji, planowane koszty oraz status realizacji. Informacje potwierdzone przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. | **Uwagi uwzględnione.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Polskie Wydawnictwo Muzyczne | Załącznik nr 2, Lp. 110 (obecnie lp. 98) | Kolumna Termin realizacji | Termin realizacji  30/06/2022 | Przesunięcie terminu realizacji projektu zostało spowodowane koniecznością dostosowania portalu do wielu systemów informatycznych, księgowych i sprzedażowych instytucji w tym integracja danych.  Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia | Załącznik nr 2, Lp. 94 (obecnie lp. 85) | Kolumna Termin realizacji oraz Planowane koszty działania | Zmiana terminu realizacji działania na 31/12/2022 oraz planowanych kosztów działania na 500 000, 00 zł | Termin wydłużony ze względu na COVID - zgodny z terminem wskazanym we wniosku.  Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oczekuje na rozpatrzenie wniosku złożonego w ramach programu Infrastruktura kultura.  Zmieniono termin i koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia | Załącznik nr 2, Lp. 95 (obecnie lp. 86) | Kolumna Termin realizacji oraz Planowane koszty działania | Zmiana terminu realizacji działania na 31/12/2021 oraz wskazanie planowanych kosztów działania w wysokości  1 200 000,00 zł | Termin wydłużony ze względu na COVID.  Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia złożyła wniosek do MKDNiS o dotację celową i oczekuje na rozpatrzenie wniosku. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest warunkiem rozpoczęcia projektu.  Zmieniono termin i wskazano koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny | Załącznik nr 2, Lp. 75 (obecnie lp. 66) | Kolumna Termin realizacji, Źródło finansowania oraz Planowane koszty działania | Zmiana terminu realizacji działania na 31/12/2023, źródeł finansowania  Środki z UE (w przyszłej perspektywie finansowej) oraz budżet państwa (część 24) oraz planowanych kosztów działania na  30 000 000,00 zł | Projekt „Digitalizacja i Opracowanie Zasobów Filmowych i Okołofilmowych ze Zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego oraz ich upowszechnianie poprzez zaawansowaną i wielofunkcyjną internetową platformę cyfrową „Szukaj w Zasobach” ostatecznie nie otrzymał dofinansowania z Działania 2.3.2. POPC. Jego realizacja nie była możliwa ze środków własnych instytucji w zakładanym terminie. Jednak ze względu na jego strategiczną rolę dla udostępniania zasobów kinematografii, integracji bazodanowych, połączenia z systemem Kronik@ konieczna jest jego realizacja.  Po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji (wynikających z przesunięcia czasowego, częściowej realizacji najpilniejszych zadań infrastrukturalnych) FINA będzie ponownie występować o dofinansowanie ze środków przyszłego PROGRAMU OPERACYJNEGO i zamierza zrealizować projekt w podanym terminie.  Do końca lutego 2021 FINA wystąpi o pozytywną opinię Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.  Korekta kwoty budżetu spowodowana jest zmianą cen usług i sprzętu.  Zmieniona termin, źródło finansowania oraz koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Muzyki i Tańca | Załącznik nr 2, Lp. 76 (obecnie lp. 67) | Kolumna Źródła finansowania, Planowane koszty działania oraz Status realizacji | Zmieniono koszty działania na 25 000 zł, źródła finansowania na środki z dotacji podmiotowej oraz status realizacji na w trakcie realizacji | Zmiana wynika z obecnego etapu realizacji działania.  Zmieniono koszty działania, źródła finansowania oraz status realizacji. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Muzyki i Tańca | Załącznik nr 2, Lp. 77 (obecnie lp. 68) | Kolumna Termin realizacji, Źródła finansowania, Planowane koszty działania | Zmieniono termin realizacji na 30/06/2021, koszty działania na 65 000 zł oraz źródła finansowania na środki z dotacji podmiotowej | Zmiana wynika z obecnego etapu realizacji działania.  Zmieniono termin, koszty działania oraz źródła finansowania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Muzyki i Tańca | Załącznik nr 2, Lp. 78 (obecnie lp. 69) | Szacowanie niezbędnych nakładów finansowych |  | MKDNiS nie wskazało zakresu wnioskowanej zmiany. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Muzyki i Tańca | Załącznik nr 2, Lp. 79 (obecnie lp. 70) | Kolumna Źródła finansowania, Planowane koszty działania oraz Status realizacji | Zmieniono koszty działania na 300 000 zł, źródła finansowania na środki z dotacji podmiotowej oraz status realizacji na w trakcie realizacji | Zmiana wynika z obecnego etapu realizacji działania.  Zmieniono koszty działania, źródła finansowania oraz status realizacji. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Muzyki i Tańca | Załącznik nr 2, Lp. 80 (obecnie lp. 71) | Kolumna Planowane koszty działania | Zmieniono koszty działania na 100 000 zł | Zmiana wynika z obecnego etapu realizacji działania.  Zmieniono koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Muzyki i Tańca | Załącznik nr 2, Lp. 81 (obecnie lp. 72) | Kolumna Źródła finansowania, Planowane koszty działania, Status realizacji |  | MKDNiS nie wskazało precyzyjnie zakresu wnioskowanej zmiany. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  ZACHĘTA - Narodowa Galeria Sztuki | Załącznik nr 2, Lp. 117 (obecnie lp. 104) | Kolumna Status realizacji | Status realizacji  faza realizacji | Zmieniono status realizacji. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Telewizja Polska S.A. | Załącznik nr 2, Lp. 114 (obecnie lp. 101) | Kolumna Termin realizacji, Źródło finansowania oraz Planowane koszty działania | Zamiana terminu realizacji  31/03/2024, źródeł finansowania na środki UE (z przyszłej perspektywy finansowej) oraz wkład własny TVP S.A., a także kosztów działania na  26 000 000,00 zł. | Projekt „Rekonstrukcja Arcydzieł Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej do jakości 4K (DIGI 4K)” ostatecznie nie otrzymał dofinansowania z Działania 2.3.2. POPC.  Jednak ze względu na jego istotną rolę dla udostępniania unikalnych zasobów Telewizji Polskiej S.A. oraz ochronę materiałów archiwalnych, niezbędna wydaje się jego realizacja. Projekt został szczegółowo przygotowany  i opisany na potrzeby konkursu, z działania 2.3.2. POPC.  Po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji (wynikających z przesunięcia czasowego, częściowej realizacji najpilniejszych zadań infrastrukturalnych) TVP S.A. będzie ponownie występować o dofinansowanie ze środków przyszłego programu operacyjnego  w podanym terminie.  Korekta kwoty budżetu spowodowana jest wahaniami cen usług i sprzętu.  Zmieniona termin, źródło finansowania oraz koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Telewizja Polska S.A. | Załącznik nr 2, Lp. 115 (obecnie lp. 102) | Kolumna Termin realizacji, Źródło finansowania oraz Planowane koszty działania | Zamiana terminu realizacji  30/06/2024, źródeł finansowania na środki UE (z przyszłej perspektywy finansowej) oraz wkład własny TVP S.A., a także kosztów działania na  32 000 000,00 zł | Digitalizacja materiałów TVP SPORT (DIGI SPORT) ostatecznie nie otrzymał dofinansowania z Działania 2.3.2. POPC. Jednak ze względu na jego istotną rolę dla udostępniania oraz ochrony unikalnych zasobów Telewizji Polskiej S.A., niezbędna wydaje się jego realizacja. Projekt został szczegółowo przygotowany i opisany na potrzeby konkursu, z działania 2.3.2. POPC.  Po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji (wynikających z przesunięcia czasowego, częściowej realizacji najpilniejszych zadań infrastrukturalnych) TVP S.A. będzie ponownie występować o dofinansowanie ze środków przyszłego programu operacyjnego i zamierza zrealizować projekt  w podanym terminie. Zmieniona termin, źródło finansowania oraz koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Muzeum Sztuki w Łodzi | Załącznik nr 2, Lp. 89 (obecnie lp. 80) | Kolumna Termin realizacji oraz Status realizacji | Zmiana terminu realizacji na  31/07/2023 oraz statusu realizacji na fazą realizacji | Zmiana terminu realizacji projektu od 01.08.2020 do 31.07.2023 r.  wynika z procedury naboru, który zakończył się w dniu 29.06.2020 r., kiedy Muzeum Sztuki w Łodzi otrzymało pismo z Instytucji Pośredniczącej - Centrum Projektów Polska Cyfrowa z informacją o rekomendacji do otrzymania dofinansowania projektu "Cyfrowe udostępnieni zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi". **Umowa z CPPC podpisana została w dniu 10.08.2020 r.,** po zakończeniu procesu aktualizacji wniosku.  Zmieniono termin oraz status realizacji. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Muzeum Narodowe w Warszawie | Załącznik nr 2, Lp. 85 (obecnie lp. 76) | Kolumna Status realizacji | Status realizacji  faza realizacji | Zmieniono status realizacji. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Teatr Stary | Załącznik nr 2, Lp. 100 | Wykreślenia działania |  | Projekt jest we wstępnej fazie przygotowania. Działanie zostało wykreślone. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Teatr Stary | Załącznik nr 2, Lp. 101 | Wykreślenia działania |  | Projekt jest we wstępnej fazie przygotowania. Działanie zostało wykreślone. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Teatr Stary | Załącznik nr 2, Lp. 102 | Wykreślenia działania |  | Projekt jest we wstępnej fazie przygotowania. Działanie zostało wykreślone. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 do PZIP,  Lp. 205 (obecnie lp. 180)  Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2, str. 164 | Kolumna Termin realizacji projektu oraz Planowane koszty działania | Zmiana terminu realizacji projektu na 31/12/2021 oraz zmiana kosztów na kwotę 292 384 371,57 zł | Wydłużenie terminu realizacji projektu związane jest z pandemią COVID-19 oraz z rozszerzeniem zakresu projektu o następujące e-usługi:   * umożliwienie elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia medyczne, * umożliwienie świadczenia usługi teleporad.   Projektowane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez KRMC dn. 17 czerwca 2020 r. Informacje te są zamieszczone w zaktualizowanym Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa 2014-2020:  <https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-polska-cyfrowa-2014-2020/>  Zmieniono termin realizacji oraz koszty działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 do PZIP,  Lp. 206 (obecnie lp. 181)  KPK – Krajowy Punkt Kontaktowy, str. 165 | Działanie, Termin realizacji projektu, Źródła finansowania oraz Planowane koszty działania | Doprecyzowanie nazwy działania i źródła finansowania, zmiana terminu realizacji projektu na 30/06/2022 oraz kosztów na 2 647 895,62 zł | Zmiana kosztów wynika ze zmiany kursu walutowego.  Zmiana terminu realizacji projektu wynika ze zmiany ustawy PF, jest także związana z wykładnią MZ na temat terminów podłączania podłączenia podmiotów do systemu KPK.  Zmieniono termin realizacji oraz koszty działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 do PZIP,  Lp. 207 i 208 (obecnie lp. 182)  Rozwój i utrzymanie projektu P1, str. 166-167 | Zamiana działania na „Rozwój systemu P1 oraz zapewnienie ciągłości działania systemów utrzymywanych przez Centrum e\_Zdrowia, w tym systemów wytworzonych w ramach projektów  P1, P2 i P4” | Nowa propozycja, zgodna z decyzją o zapewnieniu finansowania – Lp. 208 (obecnie lp. 182) | Koszty rozwoju i utrzymania projektu P1 są zawarte w decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu Finansowania realizacji przedsięwzięcia: „Rozwój systemu P1 oraz zapewnienie ciągłości działania systemów utrzymywanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym systemów wytworzonych w ramach projektów P1, P2 i P4”.  Zmieniono nazwę działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 do PZIP,  Rozwój rejestrów osadzonych na platformie P2, str. 168 | Jw. | Jw. | Zmieniono nazwę działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 do PZIP, Lp. 209 (obecnie lp. 183)  System e-krew, str. 169 | Termin realizacji projektu oraz koszty | Zmiana terminu realizacji projektu na 31/05/2022 oraz zmiana kosztów na kwotę 68 041 477, 50 zł | Wydłużenie terminu realizacji projektu, z związku z pandemią COVID-19 oraz z uwagi na dużą złożoność projektu i zmianę podejścia.  Projektowane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez KRMC dn. 11 sierpnia 2020 r.  Zmieniono termin oraz koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 do PZIP,  Lp. 210 (obecnie lp. 184),  System e-krew – utrzymania i rozwój, str. 170 | Termin realizacji projektu oraz koszty | Zmiana terminu na 31/12/2023 oraz zmiana kosztów na kwotę 7 903 486,32 zł | Zmiana zgodnie z zaktualizowanym Opisem założeń projektu informatycznego e-krew, który został pozytywnie zaopiniowany przez KRMC.  Koszty uwzględniają, analogicznie jak w aktualizowanym załączniku, kwoty za 2 kolejne lata utrzymania projektu.  Zmieniono termin oraz koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 do PZIP, Lp. 211 (obecnie lp. 185),  Poltransplant, str. 171 | Termin realizacji projektu oraz koszty | Zamiana terminu na 30/06/2022 oraz kosztów na 31,49 mln zł | Zapisy dostosowano do aktualnych założeń w zakresie terminu i kosztów projektu.  Zmieniono termin oraz koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 do PZIP, Lp. 212,  Utrzymanie Poltransplant Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu, str. 172 | Cały pkt do usunięcia | Cały pkt do usunięcia | Koszty utrzymania zostaną podane w kolejnej aktualizacji PZIP (realizacja projektu planowana do 2022). | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 do PZIP, Lp. 213 (obecnie lp. 186),  Poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z informatyzacją placówki oraz prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, str. 173 | Kolumna Termin realizacji projektu | Zmiana terminu realizacji projektu na 29/01/2022 | 29/01/2022 termin realizacji projektu przedłużony ze względu na wprowadzenie w kraju stanu epidemii w związku z wirusem SARS-CoV-2, co skutkowało koniecznością zawieszenia na 3 miesiące realizowanych w ramach projektu szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 PZIP  Nowa propozycja działania – System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych -  SMK, str. 174 | Dodanie nowego działania | Dodanie nowego działania – Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK. Realizacja przedmiotowego systemu została pozytywnie zaopiniowana przez KRMC we wrześniu 2020 r., w związku z czym CeZ wnioskuje o dołączenie projektu do PZIP. | Na przełomie II i III kwartału 2021 r. będzie prowadzona kolejna aktualizacja PZIP, i wówczas możliwe będzie zgłaszanie nowych działań. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 PZIP, Lp. 214 (obecnie lp. 187),  Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia | Kolumna Termin realizacji i planowane koszty działania | Zmiana terminu realizacji projektu z 30/09/2021 na 30/09/2022 oraz planowanych kosztów działania z 144 749 629,78 zł na 177 941 279,73 zł,  zgodnie z wydaną zgodą CPPC (Aneks do Porozumienia o dofinansowanie jest trakcie zawierania) | Wydłużenie terminu realizacji projektu oraz zwiększenie budżetu jest skutkiem pandemii Covid-19.  Partnerami projektu są podmioty lecznicze intensywnie zaangażowane w działania związane ze zwalczaniem skutków pandemii. Ponadto w skutek wstrzymania lub ograniczenia produkcji w krajach będących producentami sprzętu informatycznego oraz zwiększonego zapotrzebowania na sprzęt IT, istotnie wzrosły koszty zakupów infrastruktury – istotnego elementu kosztów w projekcie.  Zmieniono termin oraz koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 do PZIP, Lp. 219 (obecnie lp. 192),  Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce „ProfiBaza”, str. 82 | Kolumna Termin realizacji | Termin realizacji projektu to 29.05.2021 | Termin realizacji projektu został zmieniony na wniosek Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny decyzją Centrum Projektów Polska Cyfrowa z dnia 27 listopada 2020 r. nr CPPC-DEA.63.3.4.125.2016/MB Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 PZIP, Lp. 220 (obecnie lp. 193),  Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym | Kolumna Termin realizacji i planowane koszty działania | Zmiana Terminu realizacji projektu do 29.01.2021 oraz Planowanych kosztów działania do 21 420 274, 30 zł | Zmiana wprowadzona zgodnie z wnioskiem Ministerstwa Zdrowia. Zmieniono termin oraz koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 PZIP, Lp. 218 (obecnie lp. 191),  Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie | Kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji projektu to 31.07.2021 | Zmiana wprowadzona zgodnie z wnioskiem Ministerstwa Zdrowia. Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 PZIP, Lp. 217 (obecnie lp. 190).  Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+) | Kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji projektu to 30.06.2022 | Zmiana wprowadzona zgodnie z wnioskiem Ministerstwa Zdrowia. Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Zał. nr 2 PZIP, Lp. 216 (obecnie lp. 189).  „InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” | Kolumna Termin realizacji | Termin realizacji projektu to 29.01.2021 | Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Projekt optymalizacji i rozwoju systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Dzięki czemu, kontynuowana będzie cyfryzacja organizacji poprzez rozwój centralnego systemu organizacji pracy (tzw. back office), służącego do zarządzania pracą 16 tysięcy pracowników inspekcji w obszarach odpowiedzialności, w szczególności epidemiologii i bezpieczeństwa | Zgłoszenie nowego działania |  | Na przełomie II i III kwartału 2021 r. będzie prowadzona kolejna aktualizacja PZIP, i wówczas możliwe będzie zgłaszanie nowych działań. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Opracowanie portalu www dla obywatela, dzięki czemu wszystkie sprawy związane z inspekcją sanitarną obywatel lub przedsiębiorca załatwi zdalnie. Obecnie obsługiwanych jest kilkanaście tysięcy spraw miesięcznie. | Zgłoszenie nowego działania |  | Na przełomie II i III kwartału 2021 r. będzie prowadzona kolejna aktualizacja PZIP, i wówczas możliwe będzie zgłaszanie nowych działań. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Opracowanie kompleksowej aplikacji mobilnej dla: pracownika inspekcji, obywatela lub przedsiębiorcy, dzięki czemu wszelkie sprawy związane z inspekcją, epidemiologią, bezpieczeństwem żywności i innymi obszarami będą obsługiwane w pełni zdalnie. Dzięki zasadzie omnikanałowości obsługi użytkownik będzie mógł rozpocząć sprawę w jednym kanale komunikacji oraz zakończyć w innym | Zgłoszenie nowego działania |  | Na przełomie II i III kwartału 2021 r. będzie prowadzona kolejna aktualizacja PZIP, i wówczas możliwe będzie zgłaszanie nowych działań. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Rozwój infrastruktury technicznej – rozbudowa światłowodu w stacjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zakup sprzętu informatycznego dla wybranych stacji oraz wdrożenie telefonii VoIP | Zgłoszenie nowego działania |  | Na przełomie II i III kwartału 2021 r. będzie prowadzona kolejna aktualizacja PZIP, i wówczas możliwe będzie zgłaszanie nowych działań. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Opracowanie kompleksowego Programu Rozwoju Cyfrowych Kompetencji pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym platforma wiedzy i dobrych praktyk | Zgłoszenie nowego działania |  | Na przełomie II i III kwartału 2021 r. będzie prowadzona kolejna aktualizacja PZIP, i wówczas możliwe będzie zgłaszanie nowych działań. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Projekty wspierające cyfryzację inspekcji sanitarnej: a) migracja danych do Operatora Chmury Krajowej (mobilność i szybkość obsługi), c) budowa Chmury Obliczeniowej (szybkość uzyskania informacji i zwinność w działaniu),  d) opracowanie wirtualnego „desktopu” dla pracowników inspekcji (mobilność pracowników), e) opracowanie sztucznej inteligencji (AI) do obsługi prostych spraw typu „back office” oraz dla komunikacji obywatel - urząd, f) automatyzacja czynności kontrolnych (optymalizacja pracy i skrócenie czasu kontroli), g) opracowanie API w systemie SEPIS, dzięki czemu będzie można się wymieniać danymi z innymi urzędami, np. baza Pesel, Policja, EWP, POZ i inne | Zgłoszenie nowego działania |  | Na przełomie II i III kwartału 2021 r. będzie prowadzona kolejna aktualizacja PZIP, i wówczas możliwe będzie zgłaszanie nowych działań. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Obrony Narodowej | Zał. nr 2 do PZIP,  Lp. 140 (obecnie lp. 127)  Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON | Kolumna Źródło finansowania | Wskazana w ww. załączniku nr 2 wartość w kolumnie Planowane koszty działania (kwoty w zł) - 68 649 495,40 zł stanowi wartość realizowanego projektu. Wartość 68 277 323,84 zł, stanowi dofinansowanie przyznane na realizację przedmiotowego projektu z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa (Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 29).  Natomiast różnica w kwocie 372.171,58 zł stanowi wkład własny wnoszony przez partnerów biznesowych tego projektu. | Uszczegółowiono źródła finansowania działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Załącznik nr 2, Lp. 182 (obecnie lp. 168), str. 70 | Kolumna Termin realizacji oraz Planowane koszty działania | Zmiana terminu realizacji działania z 01/06/2023 na 31/08/2023 oraz kosztów planowanych kosztów z 10 000 000 zł na około 12 200 000 zł | W związku z wydaniem decyzji o dofinasowaniu projektu nastąpiła zmiana terminu oraz kosztów realizacji projektu.  Zmieniono termin oraz koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Załącznik nr 2, Lp. 194 (obecnie lp. 171) | Kolumna Termin realizacji oraz Planowane koszty działania | Zmiana terminu realizacji działania z 31/12/2025 na 31/12/2026 oraz kosztów planowanych kosztów z około 145 000 000 zł na około 120 000 000 zł | Zmiana terminu realizacji projektu związana jest z uaktualnieniem planowanych działań w projekcie.  Zmieniono termin oraz koszty realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Załącznik nr 2, Lp. 195 (obecnie lp. 172) | Kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji działania z 30/11/2020 na 28/02/2021 | Termin realizacji został wydłużony na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID‑19 w 2020 r. Wystąpiono z pismem do CPPC.  Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Załącznik nr 2, Lp. 197 (obecnie lp. 174) | Kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji działania z 28/02/2021 na 31/07/2021 | Termin realizacji został wydłużony na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Podpisano aneks do Porozumienia o dofinasowanie.  Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Załącznik nr 2, Lp. 198 (obecnie lp. 175) | Kolumna Termin realizacji | Zmiana terminu realizacji działania z 31/05/2021 na 29/08/2021 | Termin realizacji został wydłużony na podstawie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID‑19 w 2020 r.  Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | Uwaga ogólna |  | Projektowany dokument należy dostosować do zmian w administracji rządowej, w szczególności projekt wymaga dostosowania do nowych nazw poszczególnych ministrów oraz urzędów zapewniających obsługę ministrów w odniesieniu do poszczególnych działów administracji rządowej. | Zmieniono nazwy resortów. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | OSR | Uwaga ogólna | Zasadne jest na dalszym etapie prac zmodyfikowanie OSR w taki sposób, aby pokazywała ona skutki proponowanych zmian zakresu działań ujętych w Planie działań wszystkich resortów, służących realizacji celów Programu, w porównaniu do dotychczasowej wersji Planu i Programu. | Dane do PZIP zostały przekazane przez resorty zgodnie z przyjętą na wcześniejszym etapie prac formułą. Propozycja MF zostanie ponownie poddana analizie podczas kolejnej nowelizacji załącznika nr 2 do PZIP. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | OSR | Pkt 6 | Pkt 6 OSR „Wpływ na sektor finansów publicznych” wymaga przeredagowania. W tabeli powinny być zaprezentowane wyłącznie skutki finansowe wynikające z proponowanych zmian (nowe projekty, aktualizacja projektów ujętych w obowiązującej uchwale, itp.). Aktualny rozkład wydatków (łączne wydatki, tj. wydatki zaplanowane na poszczególne lata uwzględniające aktualizacje) związany z realizacją uchwały powinien być zawarty w danych dodatkowych. Z OSR nie wynika jednoznacznie, jaki będzie skutek dla sektora finansów publicznych. Nie wiadomo, czy w tabeli uwzględniono oszczędności wynikające z realizacji przedsięwzięć (efekt netto), czy wyłącznie wydatki. W tabeli powinien być zaprezentowany efekt netto. Rozbicie na poszczególne składowe (wydatki, oszczędności) powinno być zawarte w informacjach dodatkowych. Analiza wielkości liczbowych wskazuje, że tabela może nie uwzględniać dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych. Budżet środków europejskich jest częścią sektora finansów publicznych, a zatem wydatki finansowane ze środków z UE powinny być także uwzględnione w tabeli. | Zmieniono treść OSR. Dodać jednak należy, że Minister Cyfryzacji jako właściwy do procedowania PZIP jest związany danymi przekazanymi przez poszczególne resorty i nie może samodzielnie tych danych zmieniać. | **Uwaga częściowo uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | OSR | Pkt 6 | Projektowane rozwiązanie będzie miało wpływ na sektor finansów publicznych, a w latach 2021 – 2031 planowany jest wzrost wydatków w wysokości 8,7 mld zł w celu aktualizacji planu działań wszystkich resortów, które realizują cele programu PZIP. W OSR w pkt 6 „Wpływ na sektor finansów publicznych” wskazano, że „przedstawione całkowite wydatki budżetu państwa potrzebne na realizację programu rozwoju PZIP, będą finansowane w ramach limitu wydatków poszczególnych części budżetowych, ustalanych corocznie w ustawie budżetowej”. W ocenie Ministerstwa Finansów informacja ta jest niewystarczająca i wymaga uzupełnienia o informację, że wydatki te nie będą również stanowiły podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel w roku bieżącym, jak i w kolejnych latach budżetowych. Powyższe jest tym bardziej uzasadnione, że - jak wskazano w OSR - potencjalne oszczędności dla budżetu państwa szacowane są na kwotę 6,7 mld zł. Ministerstwo Finansów zwraca szczególną uwagę na fakt, że aktualizacja działania, czy też dodanie nowego działania nie powinny generować od razu kosztów w postaci automatycznego zwiększenia kosztów w danych jednostkach organizacyjnych. Należy dążyć do tego, aby realizowanie zadań odbywało się w ramach posiadanych zasobów finansowych, jednocześnie nie rezygnując przy tym z wprowadzania nowych zadań istotnych społecznie i gospodarczo. | W przypadku potrzeby uzyskania środków finansowych w trakcie realizacji projektów w pierwszej kolejności będą pozyskiwane środki europejskie.  Minister Cyfryzacji jako właściwy do procedowania PZIP nie może deklarować w OSR, że wejście w życie projektowanych zmian nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel w roku bieżącym, jak i w kolejnych latach budżetowych” ze względu na zbiorczy charakter dokumentu, na podstawie którego zadnia realizują poszczególni ministrowie będący dysponentami właściwych części budżetowych. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | OSR | Pkt 6 | W pkt 6 OSR w części „Źródła finansowania” projektodawca przedstawił jako źródło finansowania m.in. rezerwę celową „Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” w łącznej wysokości 330,70 mln zł. Należy przy tym zauważyć, że w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok jest ujęta rezerwa celowa poz. 43 - Finansowanie inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa w wysokości 3.000 tys. zł. Powyższa informacja wymaga więc wyjaśnienia. | Uzyskano dodatkowe wyjaśnienia dot. Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa. Zaktualizowane informacje zostały uwzględnione w załączniku nr 2 do PZIP OSR. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | OSR | Pkt 6 | W pkt 6 OSR wskazano Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co wymaga skorygowania. Obecnie działami: oświata i wychowanie (Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz szkolnictwo wyższe i nauka (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) kieruje Minister Edukacji i Nauki. Jednocześnie zauważyć należy, że od 1 stycznia 2021 r. utworzone zostało Ministerstwo Edukacji i Nauki – w drodze przekształcenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednocześnie wskazuje się, że dysponentem części 31 - Praca oraz Funduszu Pracy jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. | Uaktualniono nazwy ministerstw. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | OSR | Pkt 6 | Należy wyjaśnić wskazane źródło finansowania w zakresie Ministra Zdrowia: „rezerwa celowa poz. 57, cz. 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka”. | Dane dot. wszystkich działań zostały zweryfikowane m. in. przez MZ. Informacje w OSR są zgodne z danymi otrzymanymi z MZ. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | OSR | Pkt 6 | Skutki finansowe wynikające z proponowanych rozwiązań powinny zostać oszacowane odrębnie dla budżetu państwa i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (np. Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są państwowymi funduszami celowymi). Niezrozumiałe jest zatem wskazywanie w działaniach realizowanych przez MRPiPS i PFRON jako źródła finansowania „Budżet PFRON (budżet państwa – część 44)” np. działanie 143, 144 w łącznej kwocie skutków finansowych dla każdego zadania. Proponowane zadania nie powinny powodować dodatkowych kosztów dla sektora finansów publicznych, a ich finansowanie powinno być realizowane przez odpowiednią alokację dostępnych środków finansowych, bez konieczności ubiegania się o dodatkowe środki. | Dokonano zmiany OSR. |  |
|  | Ministerstwo Finansów | OSR | Pkt 6 | Wątpliwości budzi fakt finansowania zadań realizowanych przez część 50 – Urząd Regulacji Energetyki. W załączniku nr 2 - Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu w poz. 221 wskazano, iż działanie związane ze „zintegrowanym systemem teleinformatycznym – sprawozdawczość przedsiębiorców paliwowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)” z terminem realizacji 01/07/2021 finansowane będzie z „budżetu państwa – zwiększonego limitu części 50 lub rezerwy celowej” (kwota łączna 15.257 tys. zł). Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż w projektowanej ustawie budżetowej na rok 2021 nie zostały zaplanowane wydatki, które mogłyby być przeznaczone na zwiększenie części budżetowej 50 – Urząd Regulacji Energetyki. | Źródło finansowania jest zgodne z otrzymanymi informacjami. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | Załącznik nr 2, poz. 4, 5 i następne (wszystkie przedsięwzięcia, dla których jako „źródło finansowania” wskazany jest PO PC lub PO WER) | kolumna „źródło finansowania” | Poszczególne działania (i poddziałania) w ramach Programów Operacyjnych nie powinny być określane jako źródła finansowania, bowiem są to jedynie szczegółowe opisy przedsięwzięć, na które może być przyznane dofinansowanie. Rzeczywistym źródłem finansowania są fundusze, które współfinansują te programy (odpowiednio): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub Europejski Fundusz Społeczny, w ramach danego działania np. 2.2 PO PC. Ponadto przy niektórych wskazaniach na dany program operacyjny brak jest informacji, w ramach którego (numeru) działania planuje się przedsięwzięcie (np. w poz. 7), a przy innych podana jest dodatkowo również nazwa działania (np. w poz. 59). W związku z tym proponuje się ujednolicić sposób prezentacji informacji. | Obecnie prezentowany opis źródła finansowania działania jest zgodny z przyjętymi założeniami. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | Zał. Nr 2, poz. 38, s. 30 (obecnie lp. 40) | kolumna „źródło finansowania” | Przy przedsięwzięciu MF jako źródło finansowania wskazano tylko PO PC (bez budżetu państwa). Projekty w ramach programów operacyjnych są współfinansowane (a nie finansowane w całości) z funduszy unijnych, zatem powinno być wskazane źródło współfinansowania krajowego (np. określona część budżetu państwa). | Zgłaszając uwagę resort odpowiedzialny powinien podać szczegółowe dane dot. źródła finansowania. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | Zał. Nr 2 poz. 100, 101, 102 | kolumna „źródło finansowania” | Przy wskazanych przedsięwzięciach podano długie terminy realizacji (odpowiednio: do końca 2027 r., 2025 r. i 2024 r.) i jednocześnie jako „źródło finansowania” wskazano Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Tymczasem PO PC realizowany jest w perspektywie 2014-2020 i zgodnie z zasadą n+3 realizacja i rozliczenie projektów w ramach bieżącej perspektywy musi nastąpić do 2023 r. Wskazanie, że przedsięwzięcia będą finansowane w ramach POPC po 2023 r. wymaga zatem weryfikacji. | Źródła finansowania zostały zweryfikowane przez odpowiedzialny resort i zostały zgłoszone zmiany. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | Zał. Nr 2, poz. 126 (obecnie lp. 113) | Kolumna „źródło finansowania” | Skorygowania wymaga informacja, zgodnie z którą źródłem finansowania działania pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)” będzie m.in. część 38 budżetu państwa. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nastąpiło połączenie części 28 – Nauka oraz części 38 – Szkolnictwo wyższe w jedną część 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka. | Poprawiono informację dot. źródła finansowania. | **Uwaga została uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | OSR, pkt 6, wiersz „Źródła finansowania” | „Przedstawione całkowite wydatki budżetu państwa potrzebne na realizację programu rozwoju PZIP, będą finansowane w ramach limitu wydatków poszczególnych części budżetowych, ustalanych corocznie w ustawie budżetowej” | Wskazany fragment należy uzupełnić o stwierdzenie, z którego wyraźnie będzie wynikać, że działania będą finansowane w ramach limitu wydatków poszczególnych części budżetowych (bez konieczności zwiększania limitu wydatków), a wejście w życie projektowanych zmian nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel w roku bieżącym, jak i w kolejnych latach budżetowych. Jednocześnie punkt 6 OSR powinien zostać uzupełniony o wskazanie łącznej kwoty wydatków w podziale na źródła finansowania w poszczególnych latach, w szczególności ze wskazaniem kwoty wydatków ze środków krajowych. | W przypadku potrzeby uzyskania środków finansowych w trakcie realizacji projektów w pierwszej kolejności będą pozyskiwane środki europejskie.  Minister Cyfryzacji jako właściwy do procedowania PZIP nie może deklarować w OSR, że wejście w życie projektowanych zmian nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel w roku bieżącym, jak i w kolejnych latach budżetowych” ze względu na zbiorczy charakter dokumentu, na podstawie którego zadnia realizują poszczególni ministrowie będący dysponentami właściwych części budżetowych. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | OSR, pkt 6, wiersz „Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń” | „8. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: budżet państwa ok. 398,20 mln zł, obejmuje realizację projektów ze środków budżetu państwa, oraz wydatki na utrzymanie produktów tych projektów w cz. 24 – 395,67 mln zł i w cz. 83 rezerwy celowej cz. 83, poz. 9 – 2,53 mln zł” | We wskazanym fragmencie błędnie przypisano rezerwę celową poz. 9 do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wymaga podkreślenia, że środki rezerwy celowej poz. 9, której koordynatorem jest Minister spraw Wewnętrznych i Administracji, dedykowane są głownie inwestycjom związanym z budową lub przebudową Centrów Powiadamiania Ratunkowego. | Dane dot. wszystkich działań zostały zweryfikowane m. in. przez MKiDN. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z MKiDN zmodyfikowano OSR oraz Załącznik 1 do OSR. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | OSR, pkt 6, wiersz „Źródła finansowania” | „Finansowanie przedsięwzięć z zakresu właściwości Ministra Klimatu zakłada się z”  „Finansowanie przedsięwzięć z zakresu właściwości Ministra Środowiska zakłada się z”  „Finansowanie przedsięwzięć z zakresu właściwości Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zakłada się z” | Aktualizacji wymagają nazwy poszczególnych ministerstw w szczególności w zakresie: 1) Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Klimatu zamiast Ministerstwa Klimatu i Środowiska, którego szef jest obecnie dysponentem trzech części budżetowych - 41, 47 i 51; 2) Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które zostało zlikwidowane i w związku z tym części budżetowe: 21 – Gospodarka morska oraz część 69 – Żegluga śródlądowa zostały włączone do Ministerstwa Infrastruktury. | Uaktualniono nazwy ministerstw. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | OSR, pkt 6 |  | Punkt 6 OSR wymaga uzupełniania o informacje, że wszelkie skutki finansowe w ramach nakładów na ochronę zdrowia zostaną sfinansowane w ramach kwoty określonej w art. 131c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), bez możliwości ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. | W przypadku potrzeby uzyskania środków finansowych w trakcie realizacji projektów w pierwszej kolejności będą pozyskiwane środki europejskie.  Minister Cyfryzacji jako właściwy do procedowania PZIP nie może deklarować w OSR, że wejście w życie projektowanych zmian nie będzie stanowiło podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa na ten cel w roku bieżącym, jak i w kolejnych latach budżetowych” ze względu na zbiorczy charakter dokumentu, na podstawie którego zadnia realizują poszczególni ministrowie będący dysponentami właściwych części budżetowych. | **Uwaga nieuwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | OSR, pkt 6, wiersz „Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń” | „10. Ministerstwo Obrony Narodowej: budżet państwa ok. 71,34 mln zł, obejmuje realizację projektów ze środków budżetu państwa, oraz wydatki na utrzymanie produktów tych projektów, w tym, w ramach cz. 29 – 44,02 mln zł oraz cz. 28 – 27,32 mln zł. Zakłada się, że wkład środków pochodzących ze środków europejskich, tj. POPC, wyniesie ok. 64,77 mln zł”. | Uspójnienia wymaga wysokość wydatków Ministra Obrony Narodowej określonych w punkcie 6 OSR (ok. 71,34 mln zł) z wysokością wydatków wskazanych w załączniku Nr 2 w poz. 140, w której wskazano, że wydatki Ministra Obrony Narodowej wyniosą 68 649 495,40 zł. | Uchwałę wraz ORS oraz z załącznikiem ponownie przesłano do MON i uzyskano wyjaśnienia. Zgodnie z otrzymanymi informacjami dokonano aktualizacji dokumentów. Wydatki MON na realziację działań wskazanych w załączniku do PZIP wyniosą 80 605 999,40 zł. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Finansów | Załącznik do OSR |  | Uaktualnienia wymagają daty realizacji zadań wskazane w załączniku do OSR. Tytułem przykładu wskazuję, że w zakładce „MZ SMKL” wskazano „Część 46, Dział 851, Rozdział budżetu państwa 85149, Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 2011-2020", jak również określono, że „Budowę systemu Poltransplant przewidziano na lata 2019/2020”. | Uchwałę wraz ORS oraz z załącznikiem ponownie przesłano do resortów i uzyskano wyjaśnienia. Zgodnie z informacji otrzymanymi z resortów dokonano aktualizacji załącznika nr 2 do PZIP, OSR oraz załącznika do OSR. | **Uwaga kwartaczęściowo uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | Załącznik nr 2 do PZIP, Lp. 142-150 (obecnie lp. 129-137) | Kolumna Resort odpowiedzialny | Nieistniejące nazwy ministerstw - konieczność zmiany nazwy ministerstw, odpowiednio na Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | Uaktualniono nazwy ministerstw. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | Załącznik nr 2  do PZIP, Lp. 142 (obecnie lp. 129) | Kolumny Termin realizacji i status realizacji | Rozbieżność – jako „termin realizacji” wskazano 30/06/2020, z kolumny „status realizacji” wynika, iż projekt jest w fazie realizacji | Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii poprawiono datę oraz status realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | Załącznik nr 2  do PZIP, LP. 142 (obecnie lp. 129) | Kolumna Źródło finansowania | Jeżeli zadanie jest w fazie realizacji (patrz uwaga 2), od dnia 6 października 2020 r. resortem odpowiedzialnym w zakresie część 31 oraz Funduszu Pracy jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy  i Technologii.  Jeżeli zadanie jest już zakończone nie powinno być ujęte w budżecie.  Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - znajduje się we właściwości DRP. | Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii poprawiono nazwę resortu odpowiedzialnego za działanie. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii | OSR  Pkt 6 „Wpływ  na sektor finansów publicznych” | Str. 8, 9, 11 | 1. Konieczność zmiany nazwy ministerstw, odpowiednio na Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 2. Część 31 Praca powinna być wskazana przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, podobnie jak Fundusz Pracy - dysponentem FP jest minister właściwy do spraw pracy | Poprawiono nazwy ministerstw oraz źródła finansowania. | **Uwagi uwzględnione.** |
|  | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | Załącznik nr 2, poz. 201 | Kolumna Termin realizacji | Błędna data zakończenia projektu.  Projekt Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków  obcych wraz z przeprowadzeniem  pilotażowych działań  i edukacją społeczną ma aktualnie datę zakończenia 30.06.2022. | Zmieniono termin realizacji działania. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | OSR pkt 6. Wpływ na sektor finansów publicznych;  Załącznik 1 do projektu OSR - ocena skutków finansowych projektu – arkusz MKiDN\_WFDiF | OSR „8.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: •budżet państwa ok. 398,20 mln zł, obejmuje realizację projektów ze środków budżetu państwa, oraz wydatki na utrzymanie produktów tych projektów w cz. 24 – 395,67 mln zł i w cz. 83 rezerwy celowej cz. 83, poz. 9 – 2,53 mln zł.” Załącznik 1 do projektu OSR „W okresie realizacji Projektu (0-2): 16 473 100,01 PLN - budżet Państwa (2 531 915,48 PLN) - środki budżetu państwa planowane w ramach wydatków w cz. 24 i cz. 83 rezerwy celowej poz. 8, o której uruchomienie MKiDN wnioskuje.” | Pomiędzy OSR a Załącznikiem 1 do projektu OSR pojawia się niekonsekwencja. W pkt 6 OSR w „Dodatkowych informacjach…” wśród źródeł finansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jedno z nich wskazano cz. 83 rezerwy celowe poz. 9, w kwocie 2,53 mln zł. Natomiast w Załączniku 1 do projektu, w arkuszu MKiDN\_WFDiF w źródłach finansowania, przy kwocie 2 531 915,48 zł jako źródło finansowania wskazano m.in. cz. 83 rezerwy celowej poz. 8. Wskazanie poz. 8 rezerwy celowej jako źródła finansowania należy uznać za błędne, bowiem według posiadanych przez MFiPR informacji w ramach POPC nie zaplanowano środków w ww. rezerwie celowej dla MKiDN na realizację projektów w ramach POPC. | Dane dot. wszystkich działań zostały zweryfikowane m. in. przez MKiDN. Zgodnie z informacjami otrzymanymi z MKiDN zmodyfikowano OSR oraz Załącznik 1 do projektu OSR. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | Podstawa prawna |  | Niezależnie od dotychczasowej praktyki (uchwały RM zmieniające: 117/2016 i 109/2019), proponuje się rozważenie dodania w podstawie prawnej art. 19 ust. 6 uzppr (obok aktualnie wskazanego ust. 2). Ust. 6 wskazuje, że ust. 2 jest stosowany 5 odpowiednio do zmian programów rozwoju. Kwestią kluczową jest w tym przypadku rozstrzygnięcie czy projektowana „aktualizacja” programu rozwoju jest „zmianą” w rozumieniu powołanego art. 19 ust. 6 uzppr. Jeżeli tak - wskazanie w podstawie prawnej projektowanej uchwały również art. 19 ust. 6 jest uzasadnione. |  | **Uwaga nieuwzględniona. Uzupełnienie podstawy prawnej o dodatkowy przepis art. 19 ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wydaje się nadmiarowe.** |
|  | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | Załącznik nr 2 |  | Załącznik wymaga analizy pod kątem wprowadzenia koniecznych korekt nazw ministrów/ministerstw, uwzględniających likwidację niektórych i przekształcenia innych (mające miejsce w październiku br.). I tak np. w projekcie wskazano nieistniejące Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - w odniesieniu do fazy „planowania”, „przygotowania” i „realizacji” projektu. Reasumując, konieczna jest aktualizacja załącznika; wskazanie dotychczasowych ministrów/ministerstw znajduje uzasadnienie wyłącznie w odniesieniu do projektów „zrealizowanych”. | Uaktualniono nazwy resortów. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | Załącznik nr 2 |  | Z uwagi na fakt braku dostępnej alokacji środków w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 należy w załączniku nr 2 zmienić proponowane źródło finansowania inwestycji znajdujących się w fazie przygotowania lub fazie planowania w tym w szczególności tych wskazanych w pozycjach nr: 7, 8, 9, 10, 30, 44, 45, 46, 61, 65, 75, 83, 100, 101, 111, 112, 114, 115, 118, 119, 151, 160, 161, 162, 166,172, 175,178, 183, 185, 194, 203, 204. | Uchwałę wraz z załącznikiem ponownie przesłano do resortów oraz uzyskano wyjaśnienia. Zgodnie z informacji otrzymanymi z resortów dokonano aktualizacji załącznika nr 2 do PZIP. | **Uwaga częściowo uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | Załącznik nr 2 |  | Lista w załączniku nr 2 zawiera nieprawidłowe wartości dofinansowania projektów z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  W przypadku następujących projektów wartość dofinansowania wynosi odpowiednio:  59. Polona dla Naukowców  - 4 866 113,60 PLN  60. Polona dla Bibliotek 2.0  - 4 999 915,94 PLN  104. Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - 6 841 065,04 PLN  105. Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja - 8 352 570,63 PLN  123. e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych Naukowych - 7 822 628,86 PLN  133. Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ - 7 498 408,00 PLN  140. Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON  – 68 277 323,84 PLN  153. Platforma Doradztwa I Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin - 20 920 583,10 PLN  158. E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2) - 8 276 698,50 PLN  163. System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS –TACHO” – 8 652 739,20 PLN  164. „e-CzasPL” – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP – 11 898 429,00 PLN  165. Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)  – 19 580 177,37 PLN  167. E-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne – 41 594 304,00 PLN  170. e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów  – 84 870 988,12 PLN  197. Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych W Sprawach Karnych (iSDA 2.0) – 154 323 095,89 PLN  205. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2 –  277 024 681,72 PLN  220. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym – 21 420 274,30 PLN. | Uchwałę wraz z załącznikiem ponownie przesłano do resortów oraz uzyskano wyjaśnienia. Zgodnie z informacji otrzymanymi z resortów dokonano aktualizacji załącznika nr 2 do PZIP.  Zmienione zostały kwoty działań zamieszczonych pod poz. 59, 60, 153, 158, 163, 164, 167, 170, 197 oraz 220. | **Uwaga częściowo uwzględniona.** |
|  | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | Załącznik nr 2 |  | W Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nie jest finansowany projekt nr 207. Rozwój i utrzymanie projektu P1 o wartości 193 200,00 PLN. Należy dokonać odpowiedniej korekty listy w załączniku nr 2. | Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Zdrowia dokonano zmiany informacji dot. działania (działanie zostało ujęte pod poz. 211 Rozwój systemu P1 oraz zapewnienie ciągłości działania systemów utrzymywanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony e- Zdrowia, w tym systemów wytworzonych w ramach projektów P1, P2 i P4) | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | RCL | § 1 projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, strona 1. | „§ 1. W uchwale nr 1/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, zmienionej uchwałą nr 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. oraz uchwałą nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. załącznik nr 2 *do Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r.*  *w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”,* otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.” | Należy dokonać zmiany redakcji przepisu § 1 projektu uchwały:  „W uchwale nr 1/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”, zmienionej uchwałą nr 117/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. oraz uchwałą nr 109/2019 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r., załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.”.  Propozycja brzmienia nawiązuje do techniki legislacyjnej stosowanej przy nowelizacji uchwał Rady Ministrów posiadających załączniki, np. uchwała Rady Ministrów ogłoszona w M.P z 2021 r. poz. 30. | Zmieniono § 1 projektu uchwały Rady Ministrów. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | RCL | Załącznik do uchwały strona 1. | Oznaczenie załącznika do uchwały pojedynczym wyrazem „załącznik”. | Proponuje się zastosowanie wyrażenia „Załącznik do uchwały nr ……….. Rady Ministrów z dnia ……. 2021 r.”. | Zastosowano wyrażenie: Załącznik nr 2 do uchwały nr ……….. Rady Ministrów z dnia ……. 2021 r. | **Uwaga została częściowo uwzględniona.** Zmieniono oznaczenie załącznika do uchwały. |
|  | RCL | Załącznik do uchwały kolumna nr 1 punkty 112, 177, 178, 183, 185-189, 191-193, 213. | W tekście załącznika występują liczne puste wiersze. | W tekście załącznika należy usunąć liczne puste punkty wraz z wierszami oraz należy uaktualnić numerację wierszy w kolumnie nr 1. Z uwagi na dużą ilość pustych wierszy dokonanie korekty powinno nastąpić na możliwie najwcześniejszym etapie procesu legislacyjnego. | Uwaga zostanie uwzględniona w końcowej wersji dokumentu. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | RCL | OSR pkt. 6 oraz strony 8, 10, 12 oraz kolejne strony. | W teksie oceny skutków regulacji , przede wszystkim w pkt 6, zostały wymienione, w szczególności: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Klimatu. | Aktualizacji wymaga pkt 6 oceny skutków regulacji oraz dodatkowo ta treść oceny skutków regulacji, która nadal zawiera odesłania do zniesionych ministerstw. Należy zastosować aktualne nazwy ministerstw, które zostały określone w rozporządzaniach Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171, z późn. zm.).  Zgodnie z informacją zawartą w ocenie skutków regulacji, ocena została sporządzona na dzień 19 stycznia 2021 r. | Uaktualniono nazwy resortów. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | RCL | OSR od strony od 7 do 12 | pkt 6 Wpływ na sektor finansów publicznych | Aktualizacji wymaga pkt 6 oceny skutków regulacji. który określa wpływ projektowanych rozwiązań na sektor finansów publicznych. Należy zastosować aktualne nazwy ministerstw, które zostały określone w rozporządzaniach Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171, z późn. zm.) | Zastosowano aktualne nazwy ministerstw. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | RCL | Wyliczenie zmian do ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach polityki rozwoju | Projekt uchwały | Wyliczenie zmian do ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach polityki rozwoju należy uzupełnić o zmianę ogłoszoną w Dz.U. z 2020 r. poz. 2327. | Wskazano o zmianę ogłoszoną w Dz.U. z 2020 r. poz. 2327. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | RCL | Załącznik nr 2 kolumna nr 2 punkty 31-33 strony od 26 do 27 oraz punkty 120-139 strony od 99 do 111 (obecnie lp. 33-35, 108-126) | Kolumna Resort odpowiedzialny | Ponownej analizy wymaga wymienieniem w załączniku „Ministerstwa Edukacji Narodowej” i „Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. poz. 2334) zostaną zniesione Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. | Dokonano zmiany nazwy podmiotu. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | RCL | Uzasadnienie do uchwały strona 3. | W tekście uzasadnienia został umieszczony fragment OSR. | Należy poprawić formatowanie uzasadnienia, które w aktualnej formie na stronie 3 zawiera fragment oceny skutków regulacji. | Poprawiono formatowanie uzasadnienia. | **Uwaga uwzględniona.** |
|  | RCL | Załącznik do uchwały kolumna nr 2 punkty 44-46, strona 18 oraz strona 19. | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | Ponownej analizy wymaga wymienienie w załączniku „Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej”. Należy dostosować załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. poz. 1732) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz.U. poz. 1733). Projekt uchwały, w ocenie Rządowego Centrum Legislacji, nie powinien wskazywać zniesionego resortu jako jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację części zadań programu. | Punkty 44-46 zostały usunięte z PZIP. Żaden z resortów, które przejęły zadania po zlikwidowanym Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie wskazał, że przejął również realizację działań ujętych pod pozycją 44-46. | **Działania zostały wykreślone z PZIP.** |