# Szczecin,      czerwca 2023 r.

# KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W SZCZECINIE

ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin

# PT.2370. 12.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn. „Budowa JRG 4 w Szczecinie”  – ETAP I

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestycyjny, we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Budowa JRG 4 w Szczecinie”– ETAP I zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. Polickiej i Bajecznej oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego. Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie szczegółowego zakresu robót budowlanych wymaganych w SWZ, do realizacji w I etapie przez wykonawcę inwestycji.

- Podstawę wykonania zakresu robót budowlanych stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez wykonana przez firmę „AKINT” sp. z o.o. ul. Wiertnicza 143 a; 02-952 Warszawa i obejmująca: projekt budowlany, projekty wykonawcze wszystkich branż, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary.

- Etap I obejmuje w szczególności wykonanie:

  - roboty branży ogólnobudowlanej- konstrukcje

  - roboty branży sanitarnej- przyłącza

  - roboty branży drogowej-  zjazdy

  - roboty branży elektrycznej – przyłącza zewnętrzne

- Dokumentacja projektowa udostępniona  jest przez Zamawiającego do wglądu w godz. 8:00-14:30 w dniach od poniedziałku do piątku w budynku KM PSP w Szczecinie w Wydziale Kwatermistrzowskim.

- Wartość kosztorysowa nadzorowanych robót wyniesie około 9 mln złotych brutto.

- Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze pousterkowym i gwarancyjnym. Planowany termin zakończenia robót budowlanych w ramach Inwestycji określono na dzień 30 listopada 2024 r., oraz że wymagany okres na przygotowanie szczegółowego zakresu robót budowlanych nie może być dłuższy niż  30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy

Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych określa się na miesiąc sierpień 2023 r., a termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na miesiąc listopad  2024 r.

- Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie niższą niż  100.000,00 zł. Zamawiający wymaga przedstawienia polisy ubezpieczenia w dniu podpisania umowy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania:

  - uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w branży budowlanej, w następujących specjalnościach:

    - konstrukcyjno-budowlanej,

    - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

    - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

    - drogowej.

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek w odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  nadzorował co najmniej:

    - 1 zadanie polegające na realizacji robót budowlanych, obejmujące:

budowę, rozbudowę, przebudowę budynku o kubaturze minimum 5000 m3 i powierzchni użytkowej minimum 1000 m2, oraz

    - 1 zadanie polegające na realizacji robót budowlanych w branży drogowej oraz/lub instalacji sanitarnych zewnętrznych o łącznej wartości 1 500 000 zł brutto

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki mogą być spełniane łącznie

- Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunków.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać jakie części zamówienia, wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podać firmy Podwykonawców, jeśli są już znane.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy robót budowlanych zamówień podobnych o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku udzielenia takich zamówień Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji wynagrodzenia za świadczone usługi nadzoru inwestorskiego.

- Sposób przygotowania oferty, termin składania ofert.

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

- Ofertę należy złożyć:

  - osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie, ul. Grodzka 1/5 pok. 212- II piętro

  - e- mailem na adres: sekretariat@straz.szczecin.pl

- Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2023 r., o godz.12.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

- Kryteria oceny ofert.

- Kryterium nr 1 - CENA – 60 % (C)

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:

### Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Znaczenie kryterium 60%

Cena oferty badanej

Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

- Kryterium nr 2 – LICZBA POBYTÓW NA BUDOWIE U INWESTORA – 30% (P)

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez Wykonawcę przynajmniej minimalnie 2 pobytów w tygodniu na budowie u Inwestora w trakcie realizacji robót budowlanych.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 3 pobyty w tygodniu na budowie - Zamawiający przyzna 10 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 4 pobyty w tygodniu na budowie -  Zamawiający przyzna 20 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 5 pobytów w tygodniu na budowie -  Zamawiający przyzna 30 pkt.

- Kryterium nr 3 –  WYSOKOŚĆ KARY UMOWNEJ- za każdy dzień nieobecności inspektora nadzoru) – 10% (K)

Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej”

Wykonawca otrzyma:

  - 0 pkt – jeżeli zadeklaruje karę umowną w wysokości 		500,00 zł,

  - 5 pkt- jeżeli zadeklaruje karę umowną w wysokości 		800,00 zł,

  - 10 pkt – jeżeli zadeklaruje karę umowną w wysokości  	1 000,00 zł,

W przypadku nie zakreślenia żadnej albo zakreślenia kilku z powyższych pozycji w formularzu ofertowym, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje zapłatę kary umownej w minimalnym wymiarze wymaganym w swz (tj. 500,00 zł). Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Wysokość kary umownej za każdy dzień nieobecności”.

- Pobyty będą udokumentowane w dzienniku budowy – za pobyt uznaje się co najmniej 4 godziny na budowie. Wykonawca dodatkowo będzie składał Zamawiającemu raport co miesiąc z pobytów w danym miesiącu. W przypadku braku realizacji złożonego przez Wykonawcę zobowiązania w zakresie liczby pobytów na budowie, zamawiający zobowiązany będzie do naliczania kar umownych w zadeklarowanej wysokości.

- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

- Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną zsumowane. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów, wyliczoną zgodnie ze wzorem: Ocena oferty = C + P + K

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najwyższą sumę punktów z sumy kryteriów oceny ofert.

- Wynik postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2-   oświadczenie

Załącznik nr 3 – wzór umowy