| Nazwa dokumentu: opis założeń projektu informatycznego pn. „Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Stanowisko MZ |
| 1 | MC | 2.1 Cele i Korzyści wynikając z projektu | W wierszu cel należy wskazać jedynie cel projektu. Pozostałe informacje są nadmiarowe. | Proszę o wprowadzenie stosownych zmian zapisów. | Dokonano korekty |
| 2 | MC | 2.4 Produkty końcowe projektu | W śród produktów końcowych zostały wymienione m.in. „Proces gromadzenia danych i informacji, zarówno medycznych jak i administracyjnych”, „Proces wydawania atestu, opinii, ekspertyzy, etc.” „Proces związany z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych”. Same procesy nie stanowią produktów końcowych projektu, natomiast są usprawniane poprzez wykorzystanie rozwiązań IT. | Proszę o ponowną analizę i wprowadzenie stosownych zmian zapisów. | Dokonano korekty |
| 3 | MC | 2.4 Produkty końcowe projektu | W odniesieniu do produktu „obieg dokumentów” proszę o usunięcie informacji nadmiarowych, przedstawiających status uzgodnień z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku w sprawie wykorzystania EZD PUW. | Proszę o wskazanie jedynie produktu systemu obiegu dokumentów klasy EZD. | NIZP-PZH dokonał korekty w przedmiotowej części, niemniej jednak, zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez Członków Rady Architektury, których uwzględnienie warunkowało uzyskanie akceptacji dla projektu, pozostawiono informację o statusie uzgodnień z PUW w Białymstoku w zakresie wykorzystania EZD PUW. |
| 4 | MC | 2.4 Produkty końcowe projektu | Jako produkt końcowy wskazano Atesty. Proszę o doprecyzowanie jakie atesty są produktem końcowym. | Proszę o doprecyzowanie zapisu. | Doprecyzowano zapis |
| 5 | MC | 3 Kamienie Milowe | Następujące pozycje wymienione jako kamienie milowe: „Umowa o dofinansowanie”, „Raport z analizy przedwdrożeniowej”, „Protokół przyjęcia usług do testów”, „Raport z testów”, „Protokół zdawczo odbiorczy sprzętu i oprogramowania”, „Protokół zdawczo odbiorczy systemu”, „Raport z działań promocyjnych” należy przeformułować w sposób wskazujący na zakończenie ważnego zdarzenia w harmonogramie projektu. Na przykład „umowa o dofinasowanie” proszę zmienić na „zawarcie umowy o dofinansowanie”. | Proszę o poprawienie zapisów. | Dokonano korekty |
| 6 | MC | 5.1 Ryzyka wpływające na realizację projektu | W zidentyfikowanym ryzyku „wzrost kosztów inwestycyjnych” oraz „brak dostępności wykwalifikowanej kadry” w kolumnie sposób zarządzania ryzykiem” brakuje drugiej części zdania. | Proszę o korektę zapisu. | Dokonano korekty |
| 7 | MC | 5.2 Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów | Zidentyfikowano ryzyko „Wzrost kosztów inwestycyjnych”, natomiast w kolumnie sposób zarzadzania ryzykiem” brakuje drugiej części zdania. Ponadto wskazano „Budżet projektu przewiduje rezerwę na nieprzewidziane wydatki…”. Utrzymanie efektów projektu w główniej mierze realizowane jest po zakończeniu realizacji projektu i nie jest objęte budżetem projektu. | Proszę o ponowną analizę i wprowadzenie stosownych zmian zapisów. | Skorygowano ryzyka w związku z zaistnieniem omyłki pisarskiej polegającej na ujęciu zarówno w ryzykach dla projektu (5.1) jak i ryzykach w zakresie utrzymania efektów (5.2) tych samych ryzyk, które odnoszą się do realizacji projektu. |
| 8 | MC | 5.2 Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów | Jako ryzyko wpływające na utrzymanie efektów zidentyfikowano: „Problemy z wyłonieniem wykonawców, dostawców zamówień zakładanych w projekcie (w aspekcie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych)”, „Niedotrzymanie warunków umowy w zakresie terminowości realizacji Projektu”, „Nie wywiązanie się wykonawców, dostawców z postanowień zawartych w umowach również tych w zakresie jakości prac i usług”, „Ryzyko związane z nieterminowym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją Pośredniczącą”. Niejasny jest wpływ tych ryzyk na utrzymanie efektów projektu. | Proszę o ponowna analizę i wprowadzenie stosownych zmian zapisów. | Skorygowano ryzyka w związku z zaistnieniem omyłki pisarskiej polegającej na ujęciu zarówno w ryzykach dla projektu (5.1) jak i ryzykach w zakresie utrzymania efektów (5.2) tych samych ryzyk, które odnoszą się do realizacji projektu. |
| 9 | MC | 5.2 Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów | W zidentyfikowanym ryzyku „brak dostępności wykwalifikowanej kadry” w kolumnie „sposób zarządzania ryzykiem” brakuje drugiej części zdania. | Proszę o korektę zapisów. | Skorygowano ryzyka w związku z zaistnieniem omyłki pisarskiej polegającej na ujęciu zarówno w ryzykach dla projektu (5.1) jak i ryzykach w zakresie utrzymania efektów (5.2) tych samych ryzyk, które odnoszą się do realizacji projektu. |