|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. (DIGI TVP)”*** *(wnioskodawca Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, beneficjent Telewizja Polska Spółka Akcyjna)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna | Zmieniono planowaną datę zakończenia realizacji projektu przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 |  |
|  | **MC** | Część ogólna | W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie milowe | W związku ze zmianą okresu realizacji projektu, powinny zostać przesunięte planowane terminy osiągnięcia kamieni milowych. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie "wartość osiągnięta od początku realizacji projektu" dla wskaźników pn. :   * "Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego" * „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego” * „Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających   informacje sektora publicznego”   * „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego”   wykazano wartość 0, podczas gdy powiązane z nimi kamienie milowe mają status "osiągnięty". | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu |  |
|  | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W poprzednim raporcie kwartalnym w kolumnie „komplementarność z produktami innych projektów” wykazano powiązanie z produktami projektu Kronika@ i BMCP, w tym raporcie kwartalnym zabrakło tych informacji. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu |  |