|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „www.muzeach”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1. **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamienia milowego pn. „Kamień milowy K7 – Zakończenie opracowywania 50% dokumentacji RTI i 50% dokumentacji Gigapixel” nie podano przyczyny opóźnienia planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego. | Proszę o korektę raportu. |  |