UMOWA WZÓR

Zawarta  dnia ............................. 2023 r. w Słupsku, pomiędzy:

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, ul. Młyńska 2, 76-200 Słupsk, NIP 8392569413, REGON 770989182, reprezentowaną przez:

Komendanta Miejskiego – mł. bryg. Krzysztofa Trockiego

zwaną dalej „Zamawiającym”

a ....................................................... z siedzibą w ....................... przy ul. ................................., NIP ........................................., REGON .......................................

reprezentowanym przez:

................................		 –		.................................

.................................		 –		.................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

o następującej treści:

Umowa została zawarta

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). – wartość zamówienia poniżej 130 000 zł. pn. 
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Słupsku – ul. Rynek Rybacki 2; 76-200 Słupsk należącego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku”, zwanego w dalszej części postępowaniem, Zamawiający zleca Wykonawcy realizację zamówienia o następującej treści, zgodnego w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Słupsku – ul. Rynek Rybacki 2; 76-200 Słupsk należącego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji umożliwiających realizację zadania.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia, który jako załącznik nr 1 stanowi integralną część umowy.

- Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych, a także zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, a w szczególności:

1) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),

2)  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tj. Dz. U z 2023 r., poz. 682),

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 roku,
     poz. 1225),

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegółowego   zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych   oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2021 r., poz. 2454),

5)  innych przepisów normujących przedmiot umowy,

- w przypadku zmiany przepisów wskazanych w punktach poprzedzających wykonawca wykona przedmiot umowy w oparciu o przepisy obowiązujące na dzień odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania przedsięwzięcia z zachowaniem najwyższych standardów, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inżynierskiej.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), w tym w szczególności poprzez opracowanie:

  - wstępnej koncepcji rozbudowy tj. widoki zewnętrzne oraz rzuty wewnętrzne - minimum 3 warianty do akceptacji przez Zamawiającego;

  - projektu budowlanego i wykonawczego – wykonanego  zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.);

  - projekt zagospodarowania terenu;

  - przedmiary robót – osobno dla każdej branży;

  - kosztorys inwestorski – wykonany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) – osobno dla każdej branży;

  - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - osobno dla każdej branży.

- Wykonawca zobowiązany jest  uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi uzgodnieniami wynikającymi z przepisów oraz zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zarejestrowany dziennik budowy.

- Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana z uwzględnieniem prac towarzyszących oraz odtworzeniowych.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany wykonać:

  - inwentaryzację budowlaną budynku;

  - ekspertyzę techniczną konstrukcji wraz z obliczeniami, która będzie uwzględniać wyniki wykonanych przez Wykonawcę odkrywek;

  - inną dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja projektowa musi zawierać:

  - opis technologiczny wykonania prac;

  - uzgodnienia z Inspektorem Sanitarnym;

  - uzgodnienie w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

  - uzgodnienia z plastykiem miejskim,

  - pozostałe uzgodnienia i opinie formalno – prawne wymagane do dokumentacji i pozwolenia na budowę.

- Przygotowanie dokumentacji należy przeprowadzić poprzez:

  - uprzednie przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej;

  - przygotowanie 3 wariantów koncepcji i przedstawienie ich do akceptacji Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku (Zamawiającemu),

  - inwentaryzację obiektu.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie nadzoru autorskiego oraz innych czynności  przypisanych obowiązkom Projektanta, tj.:

- nadzór na budowie przynajmniej 1 raz w miesiącu (kryterium oceny ofert) i na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego;

- sporządzanie opinii projektanta do zapytań kierownika lub Zamawiającego do spraw wynikających ze stanu faktycznego robót i zapisów projektu;

- sporządzanie opracowań rozwiązań zamiennych z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim do sytuacji na budowie wymagających innego wykonania niż przewiduje projekt;

- sporządzanie odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji technicznej, podczas prowadzonego postępowania przetargowego, dotyczącego rozbudowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej;

- sprawdzanie kosztorysów ofertowych, składanych przez Oferentów podczas prowadzonego postępowania przetargowego.

- Projektant zaopatrzy przedmiotowe prace projektowe w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że prace projektowe zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, polskimi normami, a przede wszystkim, że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, tzn. są wystarczające do przeprowadzenia procedury na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710  z późn. zm.).

- W ramach wykonania zakresu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- Przygotowanie 3 wariantów koncepcji i przedstawienie ich do akceptacji Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku oraz uzgodnienie z zamawiającym przyjętych rozwiązań,

- Opracowania dokumentacji projektowej w formie papierowej, tj.:

- map do celów projektowych – 1 egz.,

- projektu do pozwolenia na budowę zawierającego projekt zagospodarowania terenu (PZT) oraz projekt architektoniczno – budowlany (PAB) – szt. 4,

- projektu technicznego zawierającego wszystkie branże – szt. 4,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 4 egz.,

- przedmiaru robót  -  2 egz.,

- kosztorysu inwestorskiego  -  2 egz.,

- uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i oświadczeń, decyzji.

3)  sporządzenia w formie elektronicznej nagranej na nośniku CD w 2 egzemplarzach:

- całość w formacie *pdf,

- dokumenty tekstowe z rozszerzeniem *doc,

- arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły),

- rysunki w formacie *dwg, *dxf (do odczytu w programie AUTOCAD),

- kosztorysy w formacie *kst, *ath.

- Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone w art. 99 -103 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisach wykonawczych w ww. ustawy.

- Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w umowie oraz związane z wykonaniem usług. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających 
z umowy na realizację zamówienia w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót z uwzględnieniem ust. 6

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje konieczne do realizacji zamówienia 
i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień na etapie realizacji postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ( w tym wyjaśnienia na zapytania wykonawców 
w postępowaniu).

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie nadzoru autorskiego oraz innych czynności  przypisanych obowiązkom Projektanta, tj.:

    - nadzór na budowie przynajmniej 1 raz w miesiącu (kryterium oceny ofert) i na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego;

    - sporządzanie opinii projektanta do zapytań kierownika lub Zamawiającego do spraw wynikających ze stanu faktycznego robót i zapisów projektu;

    - sporządzanie opracowań rozwiązań zamiennych z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim do sytuacji na budowie wymagających innego wykonania niż przewiduje projekt;

    - sporządzanie odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji technicznej, podczas prowadzonego postępowania przetargowego, dotyczącego rozbudowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej;

    - sprawdzanie kosztorysów ofertowych, składanych przez Oferentów podczas prowadzonego postępowania przetargowego,

- Pozostałe czynności wskazane w OPZ, o którym mowa w ust. 2

§ 2

Termin realizacji

- Termin realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 1 do dnia 8 grudnia 2023 roku, gdzie:

  - wykonanie wstępnych koncepcji rozbudowy w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy;

  - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 
8 grudnia 2023 roku;

- Za termin wykonania całości przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie dokumentacji projektowej bez wad wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lun innego dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych.

§ 3

Podstawowe obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami.

  - Wykonawca wykona przedmiot zamówienia  w § 1 umowy.

  - Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do wykonywania usług projektowych przewidzianych niniejszą umową, zgodnie ze złożoną ofertą.

  - Funkcje projektanta pełnić będzie projektant, posiadający uprawnienia i doświadczenie zgodnie z pkt…..zapytania .

    - projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej pełnić będzie projektant, posiadający uprawnienia i doświadczenie zgodnie z pkt…..zapytania,

    - projektanta branży sanitarnej pełnić będzie projektant, posiadający uprawnienia 
i doświadczenie zgodnie z pkt…..zapytania,

    - projektanta branży elektrycznej pełnić będzie projektant, posiadający uprawnienia 
i doświadczenie zgodnie z pkt…..zapytania.

  - Wykonawca ma obowiązek, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych w zakresie dotyczące osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, dla których ustawa Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień oraz kopie aktualnych dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających z ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych.

  - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie i zaniechanie.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową oraz będzie zobowiązany do:

- informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

- przestrzegania praw patentowych i licencji,

- sporządzenia dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy z zachowaniem zasad równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji oraz zasad opisu przedmiotu zamówienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego § 6 ust. 1  ma obowiązek udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zgłoszonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy przedmiot umowy.

§ 4

Podstawowe obowiązki Zamawiającego

  - Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków.

  - Czynności odbiorowe dokumentacji dokonywane będą przez Przedstawiciela Zamawiającego tak, aby nie hamować postępu prac projektowych.

  - Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonywanych dokumentacji projektowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

§ 5

Nadzór

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie przedstawiciel Zamawiającego.

§ 6

Wynagrodzenie za przedmiot  umowy i warunki płatności

  - Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokości :

cena netto: …………… zł

cena brutto: ……………………….

(słownie brutto: pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 00/100).

  - Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z wyznaczonym zakresem. Będą to m.in. koszty prac projektowych, uzyskania stosownych decyzji i zezwoleń, koszty obsługi geodezyjnej, dotyczące wszelkich prac przygotowawczych oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a także podatek VAT. Cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu umowy, warunków jego realizacji oraz wszelkie standardy.

  - Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wystawieniu faktur przez Wykonawcę.

Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę będą protokół odbioru opracowanej dokumentacji budowlanej zatwierdzone i podpisane przez Zamawiającego.

  - Wykonawca wystawi fakturę na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Młyńska 2, NIP 839-25-69-413. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury korygującej.

  - Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
w systemie podzielonej płatności, jeżeli taki obowiązek zaistnieje.

  - Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ).

  - W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem  Platformy Elektronicznego Fakturowania.

  - Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, 
 która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§ 7

Przekazanie i odbiór dokumentacji

- Zakres i sposób odbioru przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami.

- Odbiorowi podlegać będzie opracowana dokumentacja budowlana łącznie z dokumentem uprawniającym do realizacji robót budowlanych.

- Po przekazaniu opracowanej dokumentacji budowlanej, Zamawiający w ciągu do 14 dni roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowania.

- Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół, zawierający:

- datę wystawienia protokołu,

- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

- nazwę stron Wykonawcy i Zamawiającego wraz ze wskazaniem osób reprezentujących oraz miejscami na podpisy,

- nazwy dokumentu i opracowań projektowo-kosztorysowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, listę załączników,

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż dostarczony projekt został wykonany z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki projektowej oraz że jest kompletny, spójny i stanowić może podstawę do realizacji robót budowlanych. Wykonawca przekaże zamawiającemu protokół przekazania w dwóch egzemplarzach wraz 
z załącznikami (będącymi przedmiotem odbioru).

- Jeżeli w toku czynności odbioru dokumentacji zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w uzgodnionym terminie.

- Wraz z odbiorem dokumentacji budowlanej wykonanej w ramach niniejszej umowy Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań projektowych wykonanych 
w ramach umowy.

- Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych mieści się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1  umowy niniejszej umowy.

- Przeniesienie praw autorskich przedmiotu umowy następuje bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.), obejmujących bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w szczególności:

  - trwałe i czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub korzystanie 
i rozporządzanie tymi kopiami,

  - wprowadzanie do odbioru, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

  - tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiejkolwiek inne zmiany),

  - publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnienie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnienie na żądanie,

  - rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

  - prawo do rozporządzania opracowaniami utworów oraz prawo udostępnienia ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji,

  - prawo użytkowania opracowania projektowego na własny użytek dla potrzeb ustawowych 
i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie:

    - innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

    - wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na realizację robót budowlanych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w tym przez zamieszczenie na stronie internetowej,

    - innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

    - stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zadanie nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac powstałych w związku z wykonaniem zadania w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 
z naruszenia praw, własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem zadania.

§ 8

Rękojmia

- Na wykonany cały przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej rękojmi według przepisów  art. 556 – 576 4 w zw. z art. 638  Kodeksu cywilnego.

- Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, ujawnionych przy odbiorze lub 
w okresie rękojmi, wad odnoszących się do przedmiotu umowy – w terminie 14 dni od momentu ich zgłoszenia  przez Zamawiającego.

4. W przypadku jeśli Wykonawca będzie w zwłoce w załatwieniu zgłoszonej reklamacji, zgodnie 
z wcześniej ustalonymi terminami, Zamawiający będzie miał prawo dokonać usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjęciu przez Wykonawcę usunięcia wad w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 7 dni. 
W przypadku rozbieżnej oceny przyczyn wady Strony przyjmą orzeczenie biegłego powołanego przez Zamawiającego. Koszty usunięcia wady pokrywa Wykonawca.

5. Zgłoszenie wady winno zostać  potwierdzone pisemnie.

6. W zakresie nieuregulowanym do rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Zwłoka i kary umowne

      - W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 6  ust. 1  umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 umowy;

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wszelkich wad w okresie rękojmi, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 3 umowy;

- w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 
w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

      - Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie ust. 1 pkt. 1-3 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia  ryczałtowego netto, o którym mowa w §6 ust. 
1 umowy.

      - Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.

      - Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-2 nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku dokończenia robót, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.

      - Kary, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.

      - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jednakże kara ta nie może być wyższa od poniesionej przez Wykonawcę szkody. Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w § 10 ust. 4.

§ 10

Rozwiązanie, odstąpienie od umowy

  - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym lub bezpośrednio drugiej stronie.

  - W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP;

- Wykonawca przekroczy o 20 dni  termin  realizacji umowy, określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 lub pkt.2  niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- wówczas Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy.

  - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą odstąpienia.

  - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem - pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie poniosła Strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy winno nastąpić pismem za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub zostać doręczone bezpośrednio za pokwitowaniem.

§ 11

Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy 
w następującym zakresie:

1) terminu realizacji umowy na skutek:

- przedłużających się (ponad przewidziane przepisami prawa) terminów wydania decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy,

- w przypadku wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodno- prawnego do czasu jego zakończenia ( przedłużenie umowy na czas prowadzenia postępowania),

- konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,

- konieczności zmian opisu przedmiotu zamówienia,

- zawieszenia usług projektowych  przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

- przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego;

- zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach  wskazanym 
w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych  innych ustaw (Dz. U z 2021 r., poz. 2095 ze zm.),

2) osób pełniących funkcję projektantów, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 15.2.4 SWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego;

3) zmiany umowy w zakresie dopuszczonym art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

4) zmiany sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku:

- zmiany podziału przedmiotu umowy na etapy, z zachowaniem terminów ujętych w §2 ust. 1 niniejszej umowy,

- wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, o ile jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ze względu na jego cel.

2. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

§ 12

Rozwiązywanie sporów

- Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane poprzez bezpośrednie negocjacje.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, włącznie ze sporami dotyczącymi jej ważności, interpretacji lub rozwiązania, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Ochrona danych osobowych

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

    - Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku (76-200 Słupsk, ul. Młyńska 2, tel. 59 842 40 01, fax. 59 842 60 92, e-mail: sekretariat.slupsk@straz.gda.pl).

    - W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, mail: iod@straz.gda.pl).

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej na przebudowę budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 
w Słupsku – ul. Rynek Rybacki 2; 76-200 Słupsk należącego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku”.

    - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

    - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

    - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

    - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

    - posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 14

Postanowienia końcowe

  - Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Językiem obowiązującym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej umowy będzie język polski.

  - Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy.

  - Czynności następcze określone w § 77 ust. 2 Kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności lub nieskuteczności.

  - Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA