| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „e-usługa OMNIS” (wnioskodawca - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent - Biblioteka Narodowa). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W kamieniu milowym „8. KM: Ogłoszenie o zamówieniu – Etap 2” wprowadzono datę rzeczywistego terminu osiągnięcia, która wykracza poza okres raportowania. Ostatnim dniem okresu raportowania jest 31 grudnia 2018 r. | Proszę o usunięcie wprowadzonej daty i wprowadzenie stosownej zmiany statusu realizacji kamienia milowego według stanu na 31.12.2018 r. |