- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 „Ochrona siedlisk ptaków wodno – błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL), zgodnie z dokumentami zamówienia do postępowania nr WOF-I.082.4.2021, prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji,  na podstawie w art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej ustawą.

§ 2.

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie:       złotych brutto, słownie:       złotych, zgodnie z ofertą z dnia      .

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone w dwóch ratach:

- I rata w wysokości 57,24 % kwoty określonej w  ust. 1, po odbiorze I etapu,  
potwierdzonym protokołem częściowym odbioru I etapu bez uwag/zastrzeżeń;

- II rata w wysokości 42,76 %, kwoty określonej w ust. 1, po protokolarnym  
końcowym odbiorze II etapu zamówienia bez uwag/zastrzeżeń.

- Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach Projektu LIFE16 NAT/PL/000766 pn. “Ochrona siedlisk ptaków wodno–błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Wynagrodzenie Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany treścią prawidłowo wystawionej przez niego faktury/rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury/rachunku.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku będą każdorazowo protokoły odbioru podpisane przez Strony – bez uwag/zastrzeżeń, na zasadach określonych w § 7 oraz
w § 9 - w przypadku realizacji umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wraz z dowodami  zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

§ 3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający obowiązany jest współdziałać z Wykonawcą przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót; w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego;

- dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy, prowadzonym przez Wykonawcę;

- terminowe przystępowanie do odbiorów robót budowlanych;

- odebranie przedmiotu umowy po stwierdzeniu jego należytego wykonania;

- dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

3. Zamawiający uzyska na potrzeby prowadzonych robót zgodę zarządzającego terenem na 
      dysponowanie gruntami do celów budowlanych.

4. Zamawiający nie zapewnia dozoru sprzętu, materiałów oraz mienia Wykonawcy w miejscu  
      prowadzenia robót.

§4.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z dokumentami zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, a także zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania planowanych do wykonania prac  zgodnie 
z założeniami koncepcyjnymi wynikającymi z dokumentacji projektowej lub w inny sposób - po uzgodnieniach z Zamawiającym.

- W ciągu 14 dni roboczych od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu harmonogram robót; Wykonawca uwzględni w kosztach i sporządzi Projekt Technologii i Organizacji Robót.

- Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszelkich odbiorów technicznych, 
w obecności Zamawiającego, w terminach określonych w § 5 ust. 1 umowy.

- W ramach wykonywanych prac Wykonawca jest zobowiązany m.in. do:

- przejęcia terenu robót od Zamawiającego;

- ustanowienia Kierownika robót oraz prowadzenia Dziennika budowy prowadzonych robót 
i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;

- zgłaszania robót do odbioru;

- zapewnienia na własny koszt dozoru mienia na terenie robót;

- zabezpieczenia we własnym zakresie terenu budowy (robót), zabezpieczenia warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń w stosunku do swoich pracowników, w tym zorganizowanie zaplecza budowy;

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy;

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych 
i przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od dnia akceptacji projektu technicznego;

- kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji budowlanej oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu i odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

- usuwania wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 
i konieczny do ich usunięcia, wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- jako wytwórca odpadów – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t. j.  Dz. U. z 2020, poz.1219) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku – o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 797), ich aktów wykonawczych oraz prawa miejscowego; powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; Wykonawca  w  trakcie  realizacji zamówienia  ma  obowiązek  udokumentować  Zamawiającemu  sposób  gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego zamówienia;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- utrzymania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia;

- niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o zaistniałych w trakcie realizacji robót wypadkach oraz stwierdzonych zagrożeniach;

- prowadzenia innych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz pokrywania wszelkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;

- posiadania na placu budowy sorbentów, na wypadek wycieku substancji ropopochodnych 
z maszyn do środowiska;

- wydrukowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji i opracowań projektowych, dwustronnie, na papierze ekologicznym, z wyjątkiem map, jeśli wydruk na takim papierze utrudniłby ich czytelność.

- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości i problemów w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca korzystać będzie ze wskazówek Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego).

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania tj.: czynności konieczne do wykonania części budowlanej i hydrotechnicznej:

- w nawiązaniu do określonego wyżej wymogu obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących przez pracownika określonego rodzaju pracy za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę w przedmiotowym zamówieniu,

- w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dopuszcza się by osobiście wykonywali ww. czynności,

- wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych oraz osób posiadających samodzielną funkcję techniczną w budownictwie oraz posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru,

- wymagany okres zatrudnienia osób rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, a kończy z dniem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (umowy); dla podwykonawcy okres ten liczony jest od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego podwykonawcy, do momentu zakończenia realizacji prac przewidzianych do wykonania w podwykonawstwie,

  - w celu udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca 
       oraz podwykonawcy na każde wezwanie zamawiającego zobowiązani są do przedkładania oświadczenia zawierającego informację o liczbie osób oraz o zakresie czynności wykonywanych w danym miesiącu na podstawie umowy o pracę;

  - uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć do kierowania robotami budowlanymi osobę  posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, wymagane w dokumentach zamówienia.

- Zmiana osoby, o której mowa w ust. 8, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, może być dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.

§5.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Zamówienie obejmuje prace na 7 obiektach (2 fragmenty grobli i 5 wysp) i należy je zrealizować w 2 etapach:

- Etap I  - do 30 października 2021 r.: - wykonanie zabezpieczenia grobli i wysp na stawach hodowlanych - co najmniej 4 obiektów z wyłączeniem wyspy na stawie Młyński,

- Etap II - do 30 października 2022 r.: - wykonanie zabezpieczenia grobli i wysp na stawach hodowlanych – pozostałe obiekty w tym wyspa na stawie Młyńskim.

- Realizacja zamówienia, od dnia rozpoczęcia robót do ich zakończenia, odbywać się będzie 
w sposób ciągły (codziennie), z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy:

- w 2021 r. prace na groblach można wykonywać od podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r., a na wyspach od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Możliwe jest rozpoczęcie prac budowlanych na wyspach od 1 sierpnia 2021 r. pod warunkiem potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy braku czynnych lęgów,

- w 2022 r. prace na groblach można wykonywać od 1 stycznia do 30 października 2022 r., a na wyspach do 28 lutego 2022 r. i od 1 września 2022 r. do 30 października  2022 r. Możliwe jest rozpoczęcie prac budowlanych na wyspach od 1 sierpnia 2022 r. pod warunkiem potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy braku czynnych lęgów.

- Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw w realizacji robót.

§ 6.

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, że:

- do dokumentacji, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy, 
w zakresie w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.),  przysługiwać mu będą nieograniczone prawa autorskie;

- dokumentacja nie będzie zawierała niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będzie obciążona prawami osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy, w zakresie w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i emitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności przez Internet.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych do utworu – wykonanej dokumentacji.

- Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i zapłaty wynagrodzenia Zamawiający nabywa prawo własności wszystkich egzemplarzy i nośników elektronicznych, które powstały w wyniku wykonania przedmiotu umowy za wynagrodzenie, o którym mowa w  § 2 ust. 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich na polach eksploatacji, o których mowa 
w ust. 2 oraz praw określonych w ust. 3.

§ 7.

ODBIORY ROBÓT, KONTROLE

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiory częściowe;

- odbiór końcowy;

- odbiór pogwarancyjny.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu każdego etapu przedmiotu zamówienia w celu dokonania jego komisyjnego odbioru.

- Odbiór końcowy wykonanych robót nastąpi po ich całkowitym, zgodnym z projektem technicznym wykonaniu oraz zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości odbioru robót. Odbiór II etapu umowy nastąpi nie wcześniej niż 15 września  2022 r.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa powyżej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W toku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy będą się odbywać:

- kontrole częściowe wykonywanych robót:

- Zamawiający dokona kontroli częściowych wykonywanych robót dla zadań określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 4 ust. 3;

- kontrole częściowe wykonywanych robót mają na celu protokolarne stwierdzenie stanu zaawansowania, jakości i terminowości wykonywanych prac, zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę harmonogramem, o którym mowa w § 4 ust. 3;

- podstawą do przystąpienia przez Zamawiającego do procedury kontroli jest sporządzony przez Wykonawcę raport z wykonanych prac przedkładany Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia poszczególnych zadań wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w § 4 ust. 3; raporty będą zawierać opisy wykonanych prac, w oparciu o zakres opisany w projekcie technicznym oraz wskazywać ilości użytych materiałów;

- Zamawiający jest zobowiązany dokonać czynności kontroli wykonanych zadań 
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania raportu z wykonanego zadania;

- W celu wszczęcia czynności protokolarnego odbioru wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru każdego etapu zadania, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu   
następujące dokumenty:

- dziennik budowy;

- kosztorys powykonawczy na całość realizacji zadania, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną;

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

- oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami;

- dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, opisane 
i ostemplowane przez Kierownika budowy (robót);

- pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- mapy i pomiary batymetryczne dna stawu potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

- pisemne oświadczenie, że prace będące przedmiotem odbioru są wykonane 
w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru, o czym zawiadomi    
Wykonawcę pisemnie lub telefonicznie;

- Czynności odbioru wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zakończy     
w terminie do 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia o gotowości do odbioru:

- z czynności odbioru częściowego lub końcowego zamówienia sporządza się protokół, który zawiera wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru; załącznikiem do protokołu odbioru końcowego będzie tabela, zawierająca zakres zrealizowanych prac;

- jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego wykonania przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, 
z powodu niezakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt w terminie do 7 dni roboczych (czas, w którym Wykonawca usuwa wady wlicza się do terminu wykonania przedmiotu umowy); Wykonawca jest obowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 
i gotowości odbioru wraz z żądaniem wyznaczenia nowego terminu odbioru;

- do odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy, dokonywanego po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad stosuje się odpowiednio pkt 1-2;

- podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego lub końcowego wykonania przedmiotu umowy, zawierający pozytywną ocenę wykonania przedmiotu umowy, stanowi podstawę dla wystawienia odpowiednio faktur/rachunków, za poszczególne etapy prac, także zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 5.

- po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru częściowego lub końcowego tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające brak wymagalnych zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców oraz dalszych podwykonawców;

6) za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z umowy,  
 uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany po upływie terminu gwarancji i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych po odbiorze końcowym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym.

§8.

GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (w tym użyte materiały). Wzór dokumentu gwarancji stanowi Załącznik nr       do umowy. Podpisany dokument gwarancji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru prac. Okres gwarancji wynosi      miesięcy od daty odbioru robót przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 30 dni od ich pisemnego zgłoszenia.

- Usunięcie wad, o których mowa w ust. 2 musi zostać potwierdzone stosownym protokołem, podpisanym przez obie Strony.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, o czym Zamawiający powiadamia Wykonawcę z 7- dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

§9.

UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Umowa 
o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt 1-3.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy; jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 10.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 1 % wartości umowy brutto, tj. w kwocie      zł (słownie:      ).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie

- Zwrot 70 % wysokości zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi 30 % wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady.

- Zwrot kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11.

ZMIANY UMOWY

- Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie   
zamówienia następujących sytuacjach:

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia umowy o okres trwania przyczyn, 
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - w przypadku wystąpienia siły wyższej, stanu wyjątkowego, stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
w związku z COVID-19, na zasadach określonych w § 14 ust.9,

- konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku   
  zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj. z dnia 13 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.)

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)

-  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
a Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z uzasadnionym pisemnym wnioskiem w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. We wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca musi wykazać wpływ zmian na koszy wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych robót, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

5) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

2.  Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu    
     podpisanego przez każdą ze Stron.

§12.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 
108 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska  uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 
z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

3)  w przypadku wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,

4)  w przypadku stwierdzenia, że czynności konieczne do wykonania części budowlanej
i hydrotechnicznej umowy wykonywane są przez osoby, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy  w części,  której zmiana dotyczy.

  - W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej 
      pod rygorem nieważności.

§ 13

KARY UMOWNE

- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych (z wyłączeniem okoliczności 
o których mowa w § 14) w następujących przypadkach:

    - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

    - w razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na żądanie Zamawiającego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności konieczne do wykonania części budowlanej i hydrotechnicznej, o którym mowa w § 7 ust. 4 lit.a. - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

    - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 zł.

    - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł;

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, o których mowa 
w ust. 1 z wynagrodzenia umownego, o którym mowa w  §  2 ust. 1 umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Strony mogą dochodzić to 10%    
wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

§ 14

SZCZEGÓLNE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM 
I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH

- W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia 
z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

- W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

- W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa 
w okresie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia 
z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.

- Obliczając terminy, o których mowa w ust. 1-4, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów.

- Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

- poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

- innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

- okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

- Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

- Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy, w szczególności przez:

- zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

- zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

- zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

§ 15.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKÓTW I ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy, wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym będzie:     , e-mail:      , tel.      .

- Kierownikiem budowy (robót) będzie:      , e-mail:       tel.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika budowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane.

- Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:

- ze strony Wykonawcy: ………………………………………………

- ze strony Zamawiającego (w tym dokonywania odbiorów robót):

- Damian Czechowski, e-mail: Damian.Czechowski.Katowice@rdos.gov.pl, tel. 32 42 06 852;

- Adam Skwara, e-mail:  Adam.Skwara.Katowice@rdos.gov.pl, tel. 32 42 06 845

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: …………………………………….

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-5, następuje poprzez pisemne powiadomienie i nie stanowi zmiany treści umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 9.

§ 16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z polityką Środowiskową  i Polityką Prywatności Zamawiającego i jest świadomy ich znaczenia dla należytej realizacji postanowień Umowy.

- Z tytułu zawarcia i wykonania umowy oraz z tytułu zawarcia i wykonania umowy 
o dofinasowanie projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL) zawartej między Zamawiającym a Komisją Europejską reprezentowaną przez Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) Wykonawcy nie przysługują żadne prawa wobec Komisji Europejskiej ani EASME.

- Każda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Umowa o mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu może być zawarta także przez wyrażenie przez Stronę zgody na mediację lub inne polubowne rozwiązanie sporu, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w ust. 3.

- W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, właściwym do rozpoznawania spraw spornych będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Załącznik nr 1	-	  Oferta Wykonawcy /kopia/

- Załącznik nr 2 -               Wzór dokumentu gwarancji

- Załącznik nr       do Umowy nr ………

- GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR

Gwarant:………………………………………………………………………………………………… (wpisać podmiot udzielający gwarancji)

Roboty budowlane pn.: Zabezpieczenie grobli i wysp na stawach hodowlanych 
w ramach realizacji projektu LIFE16 NAT/PL/000766 „Ochrona siedlisk ptaków wodno – błotnych w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL) przez Wykonawcę (Gwaranta) na podstawie Umowy o Nr ……………. zawartej dnia ………………………… ………………………….. której Inwestorem jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Katowicach.

Uprawniony z gwarancji: Podmiot, który występuje jako Zamawiający w Umowie jak również każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki wynikające 
z Umowy, a także następca prawny Zamawiającego.

- Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego Roboty objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową, SWZ, dokumentacją projektową do Umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady Robót powstałe na skutek niezachowania przez Gwaranta któregokolwiek z obowiązków Gwaranta.

- Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji

Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robót, które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego robót przez Inwestora (od Uprawnionego z Gwarancji) – aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji. Odpowiedzialność Gwaranta za wady Robót obejmuje zarówno wady Robót, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego robót przez Inwestora, lecz za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad Robót, które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad Robót w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub, gdy wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony w Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej.

- Termin obowiązywania Gwarancji

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora i kończy się po upływie ……. miesięcy licząc od tej daty. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów 
i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

- Wykonawca   jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego,  jeżeli  wykonany przedmiot niniejszej umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność 
ze względu na cel określony w umowie.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane materiały do końca udzielonego niniejszą kartą okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy materiału.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

- siły wyższej;

- normalnego zużycia obiektu lub jego części;

- działania osób trzecich;

- szkód wynikłych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

- Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie Robót, która to wada wyszła na jaw po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty jej dostrzeżenia. Informacja powinna mieć formę pisemną (list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru) oraz zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z wykonanymi przez Gwaranta Robotami, zawierać termin 
i miejsce oględzin, nie krótszy jednakże niż 7 dni od daty otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawierać wskazany przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usunięcie wad, który powinien być wskazany jako termin w dniach lub tygodniach od daty podpisania protokołu, o którym mowa niżej. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiązek być obecny przy spisywaniu protokołu. W protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie wad Robót przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokołu. Ewentualny brak obecności Gwaranta przy spisywaniu protokołu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Gwaranta, Gwarant upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego 
z Gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad. Jeśli Gwarant uzasadni 
i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, których, nie mógł być obecny 
w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokołu, Uprawniony z Gwarancji ma prawo wyznaczyć nowy termin podpisania protokołu. Ponowny brak obecności Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokołu upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do wykonywania uprawnień jak wyżej, tj. do wykonywania uprawnień z Gwarancji w sposób, jakby Gwarant odmówił usunięcia wad. Usunięcie wad Robót przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Inwestora w terminie do 30 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Gwaranta. Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad, a z protokołu wynika, że są to wady, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej), nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko Gwaranta. Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony 
z Gwarancji będzie uprawniony według swego wyboru do obniżenia ceny za Roboty w stosunku, w jakim wartość Inwestycji z wadami pozostaje do wartości Inwestycji bez wad lub od Umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z Gwarancji wynikających z Umowy.

- Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu Gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże Gwarancji.

- Przeglądy gwarancyjne

      - Wykonawca w okresie gwarancyjnym jest obowiązany do dokonywania nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

      - datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej  14 – dniowym  wyprzedzeniem.  W  skład  komisji  przeglądowej  będą  wchodziły  co  najmniej  2  osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcę.

      - jeżeli Wykonawca został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego  przedstawicieli  nie  będzie  wywoływało  żadnych  ujemnych  skutków  dla  ważności  i  skuteczności  ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

      - z  każdego  przeglądu  gwarancyjnego  sporządzany  będzie  Protokół  Przeglądu  Gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 
i Wykonawcy. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać mu jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

- Podpis Gwaranta: ……………………………………………

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: ……………………………

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.