Białystok, dnia 04 grudnia 2024 r.

WPN.082.16.6.2024

Badanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

planowanego do realizacji w latach 2025-2026

I. Zamawiający

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

tel.: 85 7406981, fax: 85 7406982

email: biuro.bialystok@rdos.gov.pl

II. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

      - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów aktualizacji planów zadań ochronnych dla 7 obszarów Natura 2000 na terenie województwa podlaskiego, według poniższego zestawienia:

| Numer zadania | Obszar Natura 2000 | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 1 | Dolina Górnego Nurca PLB200004 | IV kwartał 2025 r. |
| Zadanie 2 | Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021 | IV kwartał 2025 r. |
| Zadanie 3 | Ostoja Narwiańska PLH200024 z wyłączeniem powierzchni Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi | IV kwartał 2026 r. |
| Zadanie 4 | Dolina Górnej Rospudy PLH200022 | IV kwartał 2026 r. |
| Zadanie 5 | Dolina Górnej Narwi PLB200007 | IV kwartał 2026 r. |
| Zadanie 6 | Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 | IV kwartał 2026 r. |
| Zadanie 7 | Jelonka PLH200019 z wyłączeniem powierzchni rezerwatu przyrody „Jelonka” | IV kwartał 2025 r. |

II.2. Podstawa sporządzenia projektu Planu

- Projekt Planu dla obszaru Natura 2000 należy sporządzić na podstawie:

- Aktualnych Standardowych Formularzy Danych (SDF);

- w przypadku obszaru Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004 w opracowaniu należy także uwzględnić gatunek A154 dubelt (aktualnie w SDF z oceną populacji D, jednak z danych będących w posiadaniu RDOŚ wynika, że populacja jest znacząca),

- w przypadku obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021 w opracowaniu należy także uwzględnić gatunki ryb: 1149 koza zwyczajna i 1145 piskorz (z danych będących w posiadaniu RDOŚ wynika, że populacje tych gatunków są znaczące);

- Map obszaru Natura 2000 dostępnych na stronie internetowej GDOŚ, a także granic obszaru dostępnych w formacie shp pod adresem: https://www.gov.pl/web/gdos/dostep-do-danych-geoprzestrzennych;

- Wyników badań i opracowań wykonanych dla danego obszaru Natura 2000, będących w dyspozycji Zamawiającego, o których mowa poniżej w pkt. 2;

- Podręczników metodycznych dla monitoringu ptaków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

- Materiałów zgromadzonych podczas pracy nad projektem Planu przez Wykonawcę oraz wiedzy ekspertów.

- Zamawiający dysponuje następującymi materiałami opracowanymi dla obszarów Natura 2000, które zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu Umowy:

# Zadanie nr 1 Dolina Górnego Nurca PLB200004:

| L.p. | Nazwa opracowania, termin wykonania | Zakres danych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnego Nurca, wykonana w 2012 r. (zmiany w 2013 r.) na zlecenie RDOŚ w Białymstoku | Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów ochrony, ocena stanu ochrony wykonana dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, identyfikacja zagrożeń dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, propozycje działań ochronnych, szablon dokumentacji PZO oraz zarządzenie w sprawie ustanowienia PZO. |
| 2 | Wykonanie inwentaryzacji błotniaka łąkowego Circus pygargus na obszarze Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004 Termin wykonania: rok 2022 - Inwentaryzacja wykonana na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu POIŚ pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. | Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotu ochrony, ocena stanu ochrony przedmiotu ochrony, identyfikacja zagrożeń, propozycje działań ochronnych, dokumentacja fotograficzna, raport z wykonanych prac. Inwentaryzacja została wykonana dla błotniaka łąkowego. |
| 3 | Wykonanie monitoringu stanu ochrony 4 gatunków ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB200004. Termin wykonania: 2022 r. - Monitoring został wykonany na zlecenie RDOŚ w Białymstoku w ramach projektu NFOŚiGW pn. „Działania monitoringowe w obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego”. | Raport z wykonanego monitoringu przedstawiający wyniki monitoringu zawierające dane ilościowe przedmiotowych gatunków, opis stanu ich siedlisk oraz zidentyfikowane zagrożenia, dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów ochrony, zestawienie wszystkich kontroli gatunków objętych monitoringiem, opracowanie kartograficzne. Monitoring został wykonany dla następujących przedmiotów ochrony: cietrzew, derkacz, kulik wielki, rycyk. |
| 4 | Raport przedstawiający wyniki z czterech lat (2019-2022) inwentaryzacji tokowisk dubelta w regionie Podlasia i Mazowsza. Inwentaryzacja ta była prowadzona na zlecenie Fundacji Natura International Polska w ramach realizacji zadania A.4 Doszukiwanie nowych stanowisk dubelta w ostojach. Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015) | Raport końcowy określający wielkości areałów tokowisk dubelta, preferencji siedliskowych samców oraz metod użytkowania sprzyjających utrzymaniu siedlisk dubelta we właściwym stanie ochrony), oraz szablon dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczych. Dokumentacja zawiera:, analizę zagrożeń, propozycja celów działań ochronnych, propozycję działań ochronnych wraz z danymi przestrzennymi. Inwentaryzacja została wykonana dla dubelta. |

# Zadanie nr 2 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021:

| L.p. | Nazwa opracowania, termin wykonania | Zakres danych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021, wykonana w 2012 r. (zmiany w 2013 r.) na zlecenie RDOŚ w Białymstoku | Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów ochrony, ocena stanu ochrony wykonana dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, identyfikacja zagrożeń dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, propozycje działań ochronnych, szablon dokumentacji PZO oraz zarządzenie w sprawie ustanowienia PZO. |
| 2 | Wykonanie inwentaryzacji na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021 Termin wykonania: lata 2021 i 2022 - Inwentaryzacja wykonana na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu POIŚ pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. | Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotu ochrony, ocena stanu ochrony wykonana na poszczególnych stanowiskach (opracowane karty obserwacji), identyfikacja zagrożeń na stanowiskach, propozycje działań ochronnych, dokumentacja fotograficzna, raport z wykonanych prac. Inwentaryzacja została wykonana dla: - siedlisk przyrodniczych o kodach: 4030, 6120, 6230, 6510, 7230 (2022) - płazów: kumak nizinny, traszka grzebieniasta (2021) - gatunek małży: skójka gruboskorupowa (2021) - gatunki motyli: czerwończyk nieparek, czerwończyk fioletek, przeplatka aurinia, (2021) - gatunek ważki: zalotka większa (2021) - gatunki ryb: koza złotawa, koza pospolita, piskorz (2022) |
| 3 | Wykonanie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony – siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021 Termin wykonania: 2021 rok Monitoring został wykonany na zlecenie RDOŚ w Białymstoku w ramach projektu NFOŚiGW pn. „Działania monitoringowe w obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego”. | Raport z wykonanego monitoringu, dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów ochrony oraz lokalizacji powierzchni monitoringowych. Monitoring wykonano dla przedmiotów ochrony: - siedliska przyrodnicze o kodach: 4030, 6120, 6230, 6510 (2020) - gatunek ssaka: wydra (2021) |

# Zadanie nr 3 Ostoja Narwiańska PLH200024 z wyłączeniem terenu Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi:

| L.p. | Nazwa opracowania, termin wykonania | Zakres danych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Narwiańska PLH200024, wykonana w 2012 r. (zmiany w 2013 r.) na zlecenie RDOŚ w Białymstoku | Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów ochrony, ocena stanu ochrony wykonana dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, identyfikacja zagrożeń dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, propozycje działań ochronnych, szablon dokumentacji PZO oraz zarządzenie w sprawie ustanowienia PZO |
| 2 | Wykonanie inwentaryzacji na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Narwiańska PLH200024 Termin wykonania: lata 2018, 2021, 2022 - Inwentaryzacja wykonana na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu POIŚ pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. | Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotu ochrony, ocena stanu ochrony wykonana na poszczególnych stanowiskach (opracowane karty obserwacji), identyfikacja zagrożeń na stanowiskach, propozycje działań ochronnych, dokumentacja fotograficzna, raport z wykonanych prac. Inwentaryzacja została wykonana dla: - siedlisk przyrodniczych o kodach: 2330, 5130, 6120, 6210, 6230, 6410, 6440, 6510, 9170, 91I0, 91E0, 91F0 (2021) 3150, 3270, 6430 (2022) - ssaków: Nocek łydkowłosy, nocek duży (2021) - płazów: kumak nizinny, traszka grzebieniasta (2021) - roślin: rzepik szczeciniasty, sasanka otwarta, leniec bezpodkiwarowy (2021) - gatunek małży: skójka gruboskorupowa (2021) - gatunek motyla: czerwończyk fioletek (2018) |
| 3 | Wykonanie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony – siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000 Ostoja Narwiańska PLH200024 Termin wykonania: 2021 rok Monitoring został wykonany na zlecenie RDOŚ w Białymstoku w ramach projektu NFOŚiGW pn. „Działania monitoringowe w obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego”. | Raport z wykonanego monitoringu, dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów ochrony oraz lokalizacji powierzchni monitoringowych. Monitoring wykonano dla przedmiotów ochrony: - siedliska przyrodnicze o kodach: 3150, 3270, 6430 (2021) - gatunki ryb: minóg ukraiński, boleń, różanka, piskorz (2021) - gatunek ssaka: wydra (2021) |

# Zadanie nr 4 Dolina Górnej Rospudy PLH200022:

| L.p. | Nazwa opracowania, termin wykonania | Zakres danych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022, wykonana w 2012 r. (zmiany w 2017 r.) na zlecenie RDOŚ w Białymstoku | Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów ochrony, ocena stanu ochrony wykonana dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, identyfikacja zagrożeń dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, propozycje działań ochronnych, szablon dokumentacji PZO oraz zarządzenie w sprawie ustanowienia PZO. |
| 3 | Wykonanie inwentaryzacji na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022 Termin wykonania: lata 2019, 2020, 2022 - Inwentaryzacja wykonana na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu POIŚ pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. | Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotu ochrony, ocena stanu ochrony wykonana na poszczególnych stanowiskach (opracowane karty obserwacji), identyfikacja zagrożeń na stanowiskach, propozycje działań ochronnych, dokumentacja fotograficzna, raport z wykonanych prac. Inwentaryzacja została wykonana dla: - siedlisk przyrodniczych o kodach: 3150, 3160, 6120, 6210, 6430, 6510, 7110, 7120, 7140, 7230, 9170, 91D0, 91E0 (2020) - płazów: kumak nizinny, traszka grzebieniasta (2019 i 2020) - roślin: rzepik szczeciniasty, haczykowiec błyszczący (2019 i 2020) |
| 4 | Wykonanie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony – siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022 Termin wykonania: lata 2020, 2021, 2023 Monitoring został wykonany na zlecenie RDOŚ w Białymstoku w ramach projektu NFOŚiGW pn. „Działania monitoringowe w obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego”. | Raport z wykonanego monitoringu, dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów ochrony oraz lokalizacji powierzchni monitoringowych. Monitoring wykonano dla przedmiotów ochrony: - gatunki płazów: kumak nizinny, traszka grzebieniasta; - gatunki roślin: gatunki roślin: Lipiennik Loesela, Leniec bezpodkwiatkowy; - gatunki ssaków: Wydra - gatunki ryb: Piskorz, Różanka europejska - siedliska przyrodnicze o kodach: 3260, 6210, 6430, 6510, 7110, 7140, 7230, 9170, 91D0, 91E0 |

# Zadanie nr 5 Dolina Górnej Narwi PLB200007:

| L.p. | Nazwa opracowania, termin wykonania | Zakres danych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Narwi, wykonana w 2011 r. (zmiany w 2014 r.) na zlecenie RDOŚ w Białymstoku | Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów ochrony, ocena stanu ochrony wykonana dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, identyfikacja zagrożeń dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, propozycje działań ochronnych, szablon dokumentacji PZO oraz zarządzenie w sprawie ustanowienia PZO. |
| 2 | Wykonanie inwentaryzacji na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007 Termin wykonania: rok 2019, 2021 - Inwentaryzacja wykonana na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu POIŚ pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. | Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotu ochrony, ocena stanu ochrony przedmiotu ochrony, identyfikacja zagrożeń, propozycje działań ochronnych, dokumentacja fotograficzna, raport z wykonanych prac. Inwentaryzacje zostały wykonane dla gatunków: bąk, błotniak stawowy, wodnik, podróżniczek, cyranka, cietrzew, rożeniec, perkoz rdzawoszyi, czajka, świstun (na gruntach LP 2021 i poza gruntami LP 2019), gęś białoczelna, bocian biały, batalion, dubelt, rycyk, krwawodziób, sowa błotna, wodniczka (poza gruntami PGL LP 2019). |
| 3 | Wykonanie monitoringu stanu ochrony gatunków ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007. Termin wykonania: 2021, 2022, 2023 - Monitoring został wykonany na zlecenie RDOŚ w Białymstoku w ramach projektu NFOŚiGW pn. „Działania monitoringowe w obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego”. | Raport z wykonanego monitoringu przedstawiający wyniki monitoringu zawierające dane ilościowe przedmiotowych gatunków, opis stanu ich siedlisk oraz zidentyfikowane zagrożenia, dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów ochrony, zestawienie wszystkich kontroli gatunków objętych monitoringiem, opracowanie kartograficzne. Monitoring został wykonany dla następujących przedmiotów ochrony: bąk, podróżniczek, cyranka, derkacz, kropiatka, gąsiorek (2022); rycyk, krwawodziób, wodniczka, błotniak łąkowy (2021, 2023); rybitwa czarna rybitwa białoskrzydła (2021, 2022, 2023). |
| 8 | Raport przedstawiający wyniki z czterech lat (2019-2022) inwentaryzacji tokowisk dubelta w regionie Podlasia i Mazowsza. Inwentaryzacja ta była prowadzona na zlecenie Fundacji Natura International Polska w ramach realizacji zadania A.4 Doszukiwanie nowych stanowisk dubelta w ostojach. Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015) | Raport końcowy określający wielkości areałów tokowisk dubelta, preferencji siedliskowych samców oraz metod użytkowania sprzyjających utrzymaniu siedlisk dubelta we właściwym stanie ochrony), oraz szablon dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczych. Dokumentacja zawiera:, analizę zagrożeń, propozycja celów działań ochronnych, propozycję działań ochronnych wraz z danymi przestrzennymi. Inwentaryzacja została wykonana dla dubelta. |

# Zadanie nr 6 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010:

| L.p. | Nazwa opracowania, termin wykonania | Zakres danych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010, wykonana w 2011 r. (zmiany w 2014 r.) na zlecenie RDOŚ w Białymstoku | Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów ochrony, ocena stanu ochrony wykonana dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, identyfikacja zagrożeń dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, propozycje działań ochronnych, szablon dokumentacji PZO oraz zarządzenie w sprawie ustanowienia PZO. |
| 2 | Wykonanie inwentaryzacji na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 Termin wykonania: lata 2018, 2019, 2020 - Inwentaryzacja wykonana na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu POIŚ pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. | Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotu ochrony, ocena stanu ochrony wykonana na poszczególnych stanowiskach (opracowane karty obserwacji), identyfikacja zagrożeń na stanowiskach, propozycje działań ochronnych, dokumentacja fotograficzna, raport z wykonanych prac. Inwentaryzacja została wykonana dla: - siedlisk przyrodniczych o kodach: 2330, 3150, 6120, 6410, 6510, 7230 (2019, 2020) - płazów: kumak nizinny, traszka grzebieniasta (2019 i 2020) - roślin: rzepik szczeciniasty, haczykowiec błyszczący (2019 i 2020) - gatunek ssaka: wydra europejska (2019, 2020) - gatunki ryb: piskorz, różanka europejska (2019 i 2020) - minóg czarnomorski (2019 i 2020) |
| 3 | Wykonanie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony – siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010 Termin wykonania: lata 2020, 2021, 2023 Monitoring został wykonany na zlecenie RDOŚ w Białymstoku w ramach projektu NFOŚiGW pn. „Działania monitoringowe w obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego”. | Raport z wykonanego monitoringu, dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów ochrony oraz lokalizacji powierzchni monitoringowych. Monitoring wykonano dla przedmiotów ochrony: - siedliska przyrodnicze o kodzie 91E0 |

# Zadanie nr 7 Jelonka PLH200019 z wyłączeniem powierzchni rezerwatu „Jelonka”:

| L.p. | Nazwa opracowania, termin wykonania | Zakres danych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jelonka PLH200019, wykonana w 2013 r. na zlecenie RDOŚ w Białymstoku | Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotów ochrony, ocena stanu ochrony wykonana dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, identyfikacja zagrożeń dla ogółu stanowisk poszczególnych przedmiotów ochrony, propozycje działań ochronnych, szablon dokumentacji PZO oraz projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia PZO. |
| 2 | Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „Jelonka” z zakresem Natura 2000 Termin wykonania: 2023 rok - Inwentaryzacja wykonana na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu pn. „Opiniowanie projektów planów ochrony dla 2 rezerwatów przyrody: Jelonka i Glinki” sfinansowanego ze środków NFOŚiGW. | Dane dotyczą jedynie obszaru w części pokrywającej się z rezerwatem przyrody „Jelonka”. Dane przestrzenne dotyczące występowania przedmiotu ochrony, ocena stanu ochrony wykonana na poszczególnych stanowiskach (opracowane karty obserwacji), identyfikacja zagrożeń na stanowiskach, propozycje działań ochronnych, dokumentacja fotograficzna, raport z wykonanych prac. Inwentaryzacja została wykonana dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 w granicach rezerwatu. |

- Zakres prac koniecznych do realizacji projektu Planu należy wykonać zgodnie z:

  - art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478, t.j.);

  - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2024 r., poz. 99, t.j.);

  - art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, t.j.)

  - innymi aktami prawnymi, aktualnymi na dzień odbioru zamówienia, dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zmiany aktów prawnych, o których mowa w pkt. 3, w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu Planu.

- Zamawiający wymaga sporządzenia projektu Planu na nośniku cyfrowym.

- Wszelka korespondencja utworzona w trakcie realizacji projektu będzie oznakowana znakami graficznymi zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym.

II.3. PRODUKT KOŃCOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt Planu obszaru Natura 2000 składa się z:

- dokumentacji projektu Planu;

- projektu zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (OSR);

- projektu zaktualizowanego SDF obszaru wraz z uzasadnieniem i ewentualnego projektu zmiany/korekty granic obszaru (pliki shp) wraz z uzasadnieniem;

- bazy GIS zawierającej informacje o obszarze, w tym o rozmieszczeniu stanowisk i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000;

II.4. ZAKRES PRAC koniecznych DO OPRACOWANIA PROJEKTU PLANU

Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu Planu składa się z następujących etapów merytorycznych:

Etap I: Wstępny.

Etap II: Opracowanie projektu Planu.

Etap III: Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.

II.4.1. ETAP I

Etap I (Wstępny) ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem Planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, zwanego dalej „ZLW”. Etap I w szczególności obejmuje następujący zakres prac:

- Weryfikacja terenu objętego projektem Planu.

- Ustalenie przedmiotów ochrony obszaru objętych projektem Planu.

- Opracowanie opisu założeń do sporządzenia projektu Planu.

- Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu.

- Utworzenie Zespołu Lokalnej współpracy (ZLW).

II.4.2. ETAP II

Opracowanie projektu Planu zostanie zrealizowane w wyniku wdrożenia i przeprowadzenia procesu planistycznego, który obejmuje następujący zakres prac koniecznych:

- Wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000.

- Zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o obszarze i przedmiotach ochrony.

- Uzupełnienie zebranych podczas Etapu I informacji o obszarze Natura 2000 i przedmiotach ochrony jest dokonywana w toku całego procesu planistycznego.

- Wykonawca powinien dążyć do identyfikacji, pozyskania i zestawienia wszystkich dostępnych źródeł informacji o obszarze Natura 2000.

2.2. W odniesieniu do poszczególnych zadań Zamawiający:

# Zadanie nr 1 Dolina Górnego Nurca PLB200004:

- wymaga wykonania inwentaryzacji terenowej uzupełniającej wiedzę o gatunkach ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru, poza wyjątkiem wskazanym poniżej w pkt. b. Na potrzeby wykonania Projektu Planu należy uwzględnić materiały opracowane dla obszaru, wskazane w pkt. II.2.2., Zadanie nr 1, które Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca może wykorzystać także inne materiały o obszarze i jego przedmiotach ochrony (dane nie mogą być starsze niż 3 lata), które uda się pozyskać na potrzeby opracowania Projektu Planu. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Jeżeli uzyskane informacje oraz dane przekazane przez zamawiającego okażą się wystarczające do opracowania Projektu Planu w całym zakresie oraz nadania ocen z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ, Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w zmniejszonym zakresie albo od nich odstąpić.

- nie wymaga wykonania badań terenowych w zakresie wskazanym w tabeli w punkcie II.2.2, Zadanie 1, poz. 2, gdyż inwentaryzacja przyrodnicza w tym zakresie została wykonana w  2022 r. na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu POIŚ pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. Wyniki tej inwentaryzacji zostaną udostępnione wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w celu pozyskania brakujących danych. W takim przypadku uzupełniające badania terenowe o przedmiotach ochrony powinny zostać wykonane z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ. Wykonanie uzupełniających badań terenowych nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

# Zadanie nr 2 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021:

- wymaga inwentaryzacji terenowej uzupełniającej wiedzę o przedmiotach ochrony obszaru poza wyjątkiem wskazanym poniżej w pkt. b. Na potrzeby wykonania Projektu Planu należy uwzględnić materiały opracowane dla obszaru, wskazane w pkt. II.2.2., Zadanie nr 2, które Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca może wykorzystać także inne materiały o obszarze i jego przedmiotach ochrony (dane nie mogą być starsze niż 3 lata), które uda się pozyskać na potrzeby opracowania Projektu Planu. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Jeżeli uzyskane informacje oraz dane przekazane przez zamawiającego okażą się wystarczające do opracowania Projektu Planu w całym zakresie oraz nadania ocen z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ, Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w zmniejszonym zakresie albo od nich odstąpić.

- nie  wymaga wykonania badań terenowych w zakresie wskazanym w tabeli w punkcie II.2.2, Zadanie nr 2, poz. 2, gdyż inwentaryzacja przyrodnicza w tym zakresie została wykonana w  2022 r. na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu POIŚ pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. Wyniki tej inwentaryzacji zostaną udostępnione wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w celu pozyskania brakujących danych. W takim przypadku uzupełniające badania terenowe o przedmiotach ochrony powinny zostać wykonane z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ. Wykonanie uzupełniających badań terenowych nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

# Zadanie nr 3 Ostoja Narwiańska PLH200024 z wyłączeniem terenu Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi:

- wymaga inwentaryzacji terenowej uzupełniającej wiedzę o przedmiotach ochrony obszaru poza wyjątkiem wskazanym poniżej w pkt. b. i c. Na potrzeby wykonania Projektu Planu należy uwzględnić materiały opracowane dla obszaru, wskazane w pkt. II.2.2., Zadanie nr 3, które Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca może wykorzystać także inne materiały o obszarze i jego przedmiotach ochrony (dane nie mogą być starsze niż 3 lata), które uda się pozyskać na potrzeby opracowania Projektu Planu. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Jeżeli uzyskane informacje oraz dane przekazane przez zamawiającego okażą się wystarczające do opracowania Projektu Planu w całym zakresie oraz nadania ocen z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ, Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w zmniejszonym zakresie albo od nich odstąpić.

- nie wymaga wykonania badań terenowych w zakresie wskazanym w tabeli w punkcie II.2.2, Zadanie nr 3, poz. 2, gdyż inwentaryzacja przyrodnicza w tym zakresie została wykonana w latach 2018, 2021 i 2022 r. na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu POIŚ pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. Wyniki tej inwentaryzacji zostaną udostępnione wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w celu pozyskania brakujących danych. W takim przypadku uzupełniające badania terenowe o przedmiotach ochrony powinny zostać wykonane z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ. Wykonanie uzupełniających badań terenowych nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- nie wymaga wykonania badań terenowych w zakresie wskazanym w tabeli w punkcie II.2.2, Zadanie nr 3, poz. 3 w odniesieniu do gatunków ryb i ssaków, gdyż wyniki monitoringu przyrodniczego uzyskane w ramach projektu NFOŚiGW pn. „Działania monitoringowe w obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego” w przypadku tych gatunków będą wystarczające do opracowania projektu planu zadań ochronnych. Wyniki monitoringu zostaną udostępnione wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w celu pozyskania brakujących danych. W takim przypadku uzupełniające badania terenowe o przedmiotach ochrony powinny zostać wykonane z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ. Wykonanie uzupełniających badań terenowych nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca może wykorzystać także inne materiały o obszarze i jego przedmiotach ochrony (dane nie mogą być starsze niż 3 lata), które uda się pozyskać na potrzeby opracowania Projektu Planu.

# Zadanie nr 4 Dolina Górnej Rospudy PLH200022:

- wymaga wykonania inwentaryzacji terenowej uzupełniającej wiedzę o siedliskach i gatunkach stanowiących przedmioty ochrony obszaru, poza wyjątkiem wskazanym poniżej w pkt. b. Na potrzeby wykonania Projektu Planu należy uwzględnić materiały opracowane dla obszaru, wskazane w pkt. II.2.2., Zadanie nr 4, które Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca może wykorzystać także inne materiały o obszarze i jego przedmiotach ochrony (dane nie mogą być starsze niż 3 lata), które uda się pozyskać na potrzeby opracowania Projektu Planu. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Jeżeli uzyskane informacje oraz dane przekazane przez zamawiającego okażą się wystarczające do opracowania Projektu Planu w całym zakresie oraz nadania ocen z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ, Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w zmniejszonym zakresie albo od nich odstąpić.

- nie wymaga wykonania badań terenowych w zakresie wskazanym w tabeli w punkcie II.2.2, Zadanie nr 4, poz. 2, gdyż inwentaryzacja przyrodnicza w tym zakresie została wykonana w latach 2019, 2020 i 2022 r. na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu POIŚ pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. Wyniki tej inwentaryzacji zostaną udostępnione wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w celu pozyskania brakujących danych. W takim przypadku uzupełniające badania terenowe o przedmiotach ochrony powinny zostać wykonane z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ. Wykonanie uzupełniających badań terenowych nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

# Zadanie nr 5 Dolina Górnej Narwi PLB200007:

- wymaga wykonania inwentaryzacji terenowej uzupełniającej wiedzę o gatunkach ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru, poza wyjątkiem wskazanym poniżej w pkt. b. Na potrzeby wykonania Projektu Planu należy uwzględnić materiały opracowane dla obszaru, wskazane w pkt. II.2.2., Zadanie nr 5, które Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca może wykorzystać także inne materiały o obszarze i jego przedmiotach ochrony (dane nie mogą być starsze niż 3 lata), które uda się pozyskać na potrzeby opracowania Projektu Planu. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Jeżeli uzyskane informacje oraz dane przekazane przez zamawiającego okażą się wystarczające do opracowania Projektu Planu w całym zakresie oraz nadania ocen z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ, Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w zmniejszonym zakresie albo od nich odstąpić.

- nie wymaga wykonania badań terenowych w zakresie wskazanym w tabeli w punkcie II.2.2 Zadanie nr 5, poz. 2, gdyż inwentaryzacja przyrodnicza w tym zakresie została wykonana w latach 2019 i 2021 r. na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu POIŚ pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. Wyniki tej inwentaryzacji zostaną udostępnione wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w celu pozyskania brakujących danych. W takim przypadku uzupełniające badania terenowe o przedmiotach ochrony powinny zostać wykonane z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ. Wykonanie uzupełniających badań terenowych nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

# Zadanie nr 6 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi PLH200010:

- wymaga wykonania inwentaryzacji terenowej uzupełniającej wiedzę o siedliskach i gatunkach stanowiących przedmioty ochrony obszaru, poza wyjątkiem wskazanym poniżej w pkt. b. Na potrzeby wykonania Projektu Planu należy uwzględnić materiały opracowane dla obszaru, wskazane w pkt. II.2.2., Zadanie nr 6, które Zamawiający udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca może wykorzystać także inne materiały o obszarze i jego przedmiotach ochrony (dane nie mogą być starsze niż 3 lata), które uda się pozyskać na potrzeby opracowania Projektu Planu. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Jeżeli uzyskane informacje oraz dane przekazane przez zamawiającego okażą się wystarczające do opracowania Projektu Planu w całym zakresie oraz nadania ocen z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ, Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w zmniejszonym zakresie albo od nich odstąpić.

- nie wymaga wykonania badań terenowych w zakresie wskazanym w tabeli w punkcie II.2.2, Zadanie nr 6, poz. 2, gdyż inwentaryzacja przyrodnicza w tym zakresie została wykonana w latach 2019 i 2020 na zlecenie RDOŚ w Białymstoku, w ramach projektu POIŚ pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”. Wyniki tej inwentaryzacji zostaną udostępnione wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w celu pozyskania brakujących danych. W takim przypadku uzupełniające badania terenowe o przedmiotach ochrony powinny zostać wykonane z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ. Wykonanie uzupełniających badań terenowych nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

# Zadanie nr 7 Jelonka PLH200019 z wyłączeniem powierzchni rezerwatu przyrody „Jelonka”:

- wymaga wykonania inwentaryzacji terenowej uzupełniającej wiedzę o siedliskach i gatunkach stanowiących przedmioty ochrony obszaru. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały wymienione w punkcie II.2.2 Zadanie nr 7 po podpisaniu umowy. Wykonawca może wykorzystać także inne materiały o obszarze i jego przedmiotach ochrony (dane nie mogą być starsze niż 3 lata), które uda się pozyskać na potrzeby opracowania Projektu Planu. Wykonawca oceni wszystkie uzyskane informacje, wskazując na ich aktualność, wiarygodność, kompletność i dokładność. Jeżeli uzyskane informacje oraz dane przekazane przez zamawiającego okażą się wystarczające do opracowania Projektu Planu w całym zakresie oraz nadania ocen z wykorzystaniem metodyki PMŚ GIOŚ, Wykonawca może przeprowadzić uzupełniające badania terenowe w zmniejszonym zakresie albo od nich odstąpić.

- Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony.

- Ocena stanu ochrony jest dokonywana na podstawie dostępnych i pozyskanych przez Wykonawcę informacji o obszarze i przedmiotach ochrony.

- Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony jest dokonywana zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ, przez ekspertów zatrudnionych przez Wykonawcę. Ocena ta wymaga szczegółowej wiedzy i jako taka powinna być wykonana przez specjalistę w zakresie ocienianego przedmiotu ochrony.

- Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony opiera się na parametrach i skali określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2024 r., poz. 99, t.j.), w której „FV” oznacza stan właściwy, „U1” – niezadowalający, „U2” – zły.

- Identyfikacja i analiza zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotami ochrony.

Wykonawca ustali listę istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz określi ich charakter oraz wpływ na przedmioty ochrony, dokonując powiązania relacji przyczynowo-skutkowych ze wskaźnikami decydującymi o stanie ochrony gatunku oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi, społecznymi i gospodarczymi.

- Ustalenie celów działań ochronnych.

Wykonawca ustali cele działań ochronnych biorąc pod uwagę długofalową wizję optymalnego stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, która powinna uwzględniać parametry „właściwego stanu ochrony”.

- Określenie działań ochronnych.

- Wykonawca określi działania ochronne dla każdego z przedmiotów ochrony, zmierzające do utrzymania bądź przywrócenia „właściwego stanu ochrony” oraz ograniczenia/eliminacji zagrożeń.

- Działania ochronne powinny obejmować również działania w zakresie monitoringu realizacji celów działań ochronnych oraz monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony.

- Ustalenie niezbędnych wskazań do studiów i planów.

Wykonawca przeanalizuje istniejące (zarówno obowiązujące, jak i będące w fazie projektu) studia i plany dotyczące obszaru lub mogące mieć wpływ na cele ochrony obszaru pod kątem ewentualnego znaczącego negatywnego oddziaływania skutków ich realizacji na gatunki uznane jako przedmioty ochrony, integralność obszaru oraz spójność sieci Natura 2000.

- Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic.

- W przypadku gdy w toku sporządzania projektu Planu zaistnieją uzasadnione przesłanki wprowadzenia koniecznych zmian do SDF obszaru, Wykonawca opracuje projekt aktualizacji SDF wraz z jej uzasadnieniem merytorycznym posługując się aktualnym formularzem SDF oraz aktualną instrukcją wypełniania SDF.

- W przypadku ujawnienia w toku prac nad Planem potrzeby dokonania korekty granic obszaru Natura 2000, Wykonawca opracuje propozycję nowego przebiegu granicy obszaru odwzorowaną na mapie obszaru, wraz z merytorycznym uzasadnieniem tych zmian.

- Ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony.

Wykonawca oceni, czy jest potrzebne sporządzenie 20 letniego planu ochrony dla całego lub części obszaru, jako jedno z działań ochronnych.

- Sporządzenie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu.

Dokumentacja projektu Planu obejmuje dokumenty: szablon dokumentacji, projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych, dokumentacja kartograficzna, dokumentacja fotograficzna, baza danych GIS, projekt korekty SDF, projekt korekty granic obszaru, projekt zarządzenia.

- Wytyczne dotyczące bazy danych GIS.

- Wszelkie dane, dla których Zamawiający wymaga przedstawienia w formie cyfrowych warstw informacyjnych, należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu: Standard wektorowych danych przestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na potrzeby zarzadzania obszarami Natura 2000. Wersja 2023.1.; w przypadku wprowadzenia zmian w opracowaniu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej dokumentacji projektu Planu;

- Baza danych przestrzennych powinna uwzględniać wszystkie dane dotyczące przedmiotów ochrony obszaru, zgromadzone podczas prac nad projektem Planu, także dane udostępnione przez Zamawiającego.

II.4.3. ETAP III

Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.

- Zamawiający, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poda do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do wglądu dokumentacji projektu Planu, terminie, miejscu i możliwościach zapoznania się z nią, sposobach składania uwag i wniosków oraz organie właściwym do ich rozpatrzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ustosunkowywania się do uwag i wniosków wynikających z opiniowania zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ustosunkowywania się do wszystkich uwag i wniosków zgłaszanych w całym procesie planistycznym przez członków ZLW i innych interesariuszy.

II.5. ORGANIZACJA SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

- Wykonawca przygotuje, zorganizuje i przeprowadzi cykl spotkań konsultacyjnych z udziałem ZLW oraz innych zainteresowanych osób i podmiotów (organizacja sali oraz cateringu leży po stronie Zamawiającego). Spotkania konsultacyjne będą poświęcone omówieniu zagadnień związanych z opracowaniem projektu Planu.

- W ramach organizacji spotkań konsultacyjnych Wykonawca będzie odpowiedzialny w szczególności za:

- opracowanie wstępnego harmonogramu organizacji spotkań konsultacyjnych,

- opracowanie szczegółowego programu każdego spotkania konsultacyjnego, prezentacji w programie Power Point w formie elektronicznej oraz innych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia każdego spotkania;

- zapewnienie udziału w spotkaniach: koordynatora projektu Planu, w razie potrzeby - profesjonalnego moderatora (odpowiedzialnego za zachowanie porządku i merytorycznego charakteru spotkania), oraz ekspertów przyrodników zatrudnionych przy projekcie;

- prowadzenie spotkań konsultacyjnych.

- Zamawiający odpowiedzialny będzie za:

- sporządzenie listy obecności uczestników każdego spotkania;

- powiadomienie uczestników (w szczególności ZLW) spotkania konsultacyjnego o jego terminie;

- zapewnienie sali oraz sprzętu multimedialnego potrzebnego do organizacji spotkań;

- zapewnienie usługi cateringowej na potrzeby spotkań konsultacyjnych.

- Zakłada się, że w toku prac nad projektem Planu zorganizowane zostaną co najmniej 2-3 spotkania konsultacyjne z udziałem ZLW oraz przedstawicieli osób i podmiotów zainteresowanych ochroną obszaru.

III. Termin i sposób składania wyceny:

- Szacunkową wycenę wykonania przedmiotu zamówienia należy przesłać w terminie do 19 grudnia 2024 r., w formie wypełnionego formularza szacowania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego badania rynku.

- Wypełniony formularz szacowania należy przesłać pisemnie na adres siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok) lub na adresy poczty elektronicznej:  biuro.bialystok@rdos.gov.pl  lub monika.sieczko@bialystok.rdos.gov.pl.

IV. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Monika Sieczko, e-mail: monika.sieczko@bialystok.rdos.gov.pl, tel. 690 003 106

Jednocześnie oświadczamy, iż niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66

Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo

Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie ustalenie wartości szacunkowej rynku.