| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „„InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (wnioskodawca – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, beneficjent – Uniwersytet Medyczny w Łodzi). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Wartość środków wydatkowanych w drugim punkcie wynosi 32,99 %. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W stosunku do ub. kwartału wzrosła „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” natomiast nie zmienił się „Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego”. | Proszę o analizę oraz wyjaśnienie lub korektę raportu. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Jeżeli zostały osiągnięte kamienie milowe, do których przypisane są pewne KPI, to powinna wzrosnąć „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” w rozdziale 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI). | Proszę o zweryfikowanie raportu pod wskazanym kątem i wprowadzenie ewentualnych korekt. |
| 4 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie wskaźnik „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” jest wskaźnikiem rezultatu, który mierzy bezpośrednie efekty zrealizowanych zadań oraz ich wpływ na otoczenie występujące – co do zasady – w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu projektu. W raporcie termin pomiaru jest zbieżny z terminem zakończenia realizacji projektu. | Proszę o analizę daty osiągniecia wskaźnika oraz potwierdzenie prawidłowości zapisów o osiągnieciu wartości docelowej wskaźnika lub korektę raportu. |
| 4 | MC | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Do dnia złożenia raportu planowano udostępnienie „Repozytorium publikacji naukowych” oraz „Repozytorium obiektów medycznych”. | Proszę o wyjaśnienie przekroczenia daty udostępnienia tych zasobów. |