|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2023 roku pn. „Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)” | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1. **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | Dla kamienia milowego „Zmodyfikowany  podsystem RDF (Repozytorium Dokumentów  Finansowych) – w zakresie zmiany ustawy o  Rachunkowości (obowiązki sprawozdawcze  emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym) i jej wdrożenie” w „Statusie realizacji kamienia milowego” podano „w trakcie realizacji/osiągnięty (w zakresie RDF osiągnięty w  terminie, w zakresie S24 wdrożenie odbyło się w dniach 7-9 lipca 2023)”.  Czy należy z tego rozumieć, że kamień milowy został ostatecznie osiągnięty (i wtedy trzeba wpisać termin osiągnięcia) czy jednak jest „w trakcie realizacji” bo coś jeszcze będzie wdrażane w ramach tego kamienia? | Proszę o wyjaśnienia. |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | Dla kamienia milowego „Zmodyfikowany  system eKRS w zakresie dostosowania systemu do zmiany ustawy o Bankowym Funduszu  Gwarancyjnym (system gwarantowania  depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw; i jej wdrożenie” podano, że został on osiągnięty.  Jeśli kamień został osiągnięty to trzeba podać rzeczywisty termin jego osiągnięcia. | Proszę o korektę raportu. |  |
|  | **MC** | 5. Produkty końcowe projektu | W kolumnie „Komplementarność względem  produktów innych projektów” muszą być wymienione wszystkie systemy z którymi wymieniane są dane (patrz widok kooperacji z opisu założeń).  Informacja powinna być prezentowana według porządku:  - nazwa systemu, rejestru, e-usługi, itp  - opis zależności  - oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie zależności/powiązania z wykorzystaniem następującego słownika:  - korzystanie  - wspieranie  - uzupełnianie się  wraz z krótkim opisem zakresu tego powiązania  W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystując następujący słownik:  - Modelowanie biznesowe  - Specyfikowanie wymagań  - Analizowanie  - Projektowanie  - Implementowanie  - Testowanie  - Wdrażanie | Proszę o korektę raportu. |  |