|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego: Podłączenie 385 nowych podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem (system S46) oraz dalszy rozwój tego systemu | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **Główny Urząd Geodezji i Kartografii** | 1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU  1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | Skoro wnioskodawca identyfikuje, jako jeden z ważniejszych problemów (na 2-gim miejscu), niewystarczający poziom wiedzy pracowników podłączanych jednostek o sposobie funkcjonowania systemu S46, zasadnym jest aby zadanie szkoleń zostało opomiarowane jako KPI lub ujęte jako odrębny kamień milowy. Należy przy tym wskazać, że koszt zadania szkoleń to blisko 4,6 mln zł, więc jest to zadanie istotne również z punktu widzenia wykonania budżetu projektu. |  |  |
| **2** | **Główny Urząd Geodezji i Kartografii** | 2. Efekty Projektu  2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu  Cel - 1  KPI  (str. 3) | Dla celu nr 1 (str. 3) KPI nr 1 (Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: małe, również mikro, średnie, duże) określono docelową wartość na 500 szt. Wskaźnik wydaje się być zbyt ogólny, gdyż brak jest konkretnych informacji na czym będzie polegało to wsparcie i czy w tym wskaźniku będą zawierały się również podmioty włączone do systemu mierzone we wskaźniku 2. |  |  |