## Slide 1
Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej

## Slide 2
Portal Bezpieczeństwa i Obronności
Akademii Sztuki Wojennej
Wnioskodawca: Akademia Sztuki Wojennej
Beneficjent: Akademia Sztuki Wojennej
Partnerzy Brak
CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest udostępnienie poprzez Portal Bezpieczeństwa I Obronności Akademii Sztuki Wojennej szerokiej grupie odbiorców ponad 40 tysięcy zdigitalizowanych dokumentów stanowiących zasoby nauki z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju gromadzone w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2017/01/09 | 2020/01/08
Faktyczny: | 2017/01/09 | 2020/01/08
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 11956504 | 9942298.4763
w tym środki ue | 11859544 | 9930510.8563

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
W wyniku realizacji projektu zostało zdigitalizowanych i udostępnionych ponad 43 tys. zdigitalizowanych dokumentów stanowiących zasoby nauki z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju gromadzone w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej. W projekcie przewidziano prowadzenie prac digitalizacyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem pracowni, a także działania w obszarze wyposażenia i uruchomienia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wiedzą i Informacją ASzWoj.
Realizacja projektu oparta była na podziale zadaniowym, w którym wyodrębniono kamienie milowe z wyznaczonymi terminami realizacji. Zadania wyszczególnione w projekcie:
Zadanie 1 - Uruchomienie pracowni digitalizacyjnej
Zadanie 2 - Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj
Zadanie 3 - Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj
Zadanie 4 - Promocja udostępnionych zasobów
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU
W trakcie realizacji projektu planowano osiągnąć następujące wskaźniki:
LP. | Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Stopień realizacji
1. | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | 1 | 1 | 100%
2. | Liczba zdigitalizowanych dokumentów | 40 725 | 40 725 | 100%
3. | Liczba udostępnionych dokumentów | 43 065 | 43 065 | 100%
4. | Liczba utworzonych API | 1 | 1 | 100%

## Slide 6
ZAKRES PROJEKTU cd.
LP. | Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Stopień realizacji
5. | Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | 41 TB | 62,80 TB | 153,17%
6. | Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | 41 TB | 62,80 TB | 153,17%

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – integracja
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
PORTAL BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ | 2020-01-08 | 2020-01-08 | W ramach projektu powstał system składający się z modułów: - Moduł wprowadzania dokumentów - Moduł archiwum Moduł Webowy, czyli portal który umożliwia publikowanie zasobów nauki w sieci Internet lub intranet. Wykonanie API w ramach projektu umożliwi: - integrację istniejących w Akademii Sztuki Wojennej systemów bibliotecznych w ramach katalogu bibliotecznego opartego na oprogramowaniu SOWA2SQL firmy Sokrates software, - integrację katalogów bibliotecznych z innymi katalogami bibliotek będących członkami „Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA1 lub SOWA2/MARC21”, którego Akademia Sztuki Wojennej jest członkiem | 
43.065 udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | 2020-01-08 | 2020-01-08 | W ramach projektu udostępniono 43.065 dokumentów stanowiących zasoby nauki z zakresu obronności i bezpieczeństwa kraju | 

## Slide 8
PRODUKTY PROJEKTU – komplementarność
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa komplementarnych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
PORTAL BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ | 2020-01-08 | 2020-01-08 | Portal jest komplementarny z innymi systemami Akademii Sztuki Wojennej : - systemem elektronicznej karty studenta (ELS) i elektronicznej karty doktoranckiej (ELD) ułatwiającej studentom i pracownikom dostęp np. do biblioteki. elektronicznym system obiegu dokumentów ARCUS, który usprawnił obieg dokumentów w Akademii. | 

## Slide 9
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
„Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA1 lub SOWA2/MARC21”
PORTAL BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI
AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
Obecny system biblioteczny Akademii Sztuki Wojennej oparty o system SOWA
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 10
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Nie dotyczy

## Slide 11
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
PORTAL BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ | W związku określoną klasyfikacją stopnia wrażliwości przetwarzanych danych System spełnia wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz normy bezpieczeństwa systemów ISO /IEC 27001 (PN-ISO/IEC 27001) "Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania”.

## Slide 12
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu:środki własne Akademii Sztuki Wojennej
Najważniejsze ryzyka:mniejsza niż zakładana liczba studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności.
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Mniejsza niż zakładana liczba studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności | średnia | średnie | Promocja PBiO oraz rozszerzanie jego zasobów o nowe dziedziny wiedzy.

## Slide 13
Dziękuję za uwagę
dr Piotr Dobrowolski
Piotr Baran
Biblioteka Główna
Akademia Sztuki Wojennej