Zarządzenie Nr 10/2023 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicachz dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody

Łężczok

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się na pięć lat zadania ochronne dla rezerwatu przyrody Łężczok, zwanego dalej „rezerwatem”, położonego na terenie miasta Racibórz oraz gminy Nędza, w powiecie raciborskim.

§ 2.  Zadania ochronne, o których mowa w §1, obejmują:

- identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

- opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, które określa załącznik nr 2 do zarządzenia;

- Doprecyzowanie lokalizacji części obszarów objętych ochroną czynną, które określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 11/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Łężczok.

Załączniki do zarządzenia Nr 10/2023 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Łężczok.

Załącznik Nr 1. Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków.

| Lp. | Identyfikacja zagrożeń. | Ocena zagrożeń | Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków. |
| --- | --- | --- | --- |
| Zagrożenia istniejące wewnętrzne |
| 1. | Ograniczenie różnorodności siedliskowej i gatunkowej. Zmiany warunków funkcjonowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków wodno-błotnych w następstwie wypłycania stawów: obniżenia lustra wody w stawach w wyniku złego ich stanu technicznego: przerwania grobli, niedrożności doprowadzalników; zmniejszania się powierzchni lustra wody w wyniku zarastania stawów. | Istotne | Utrzymywanie obiektów stawowych poprzez: remont, utrzymanie i bieżąca konserwacja istniejących budowli i urządzeń hydrotechnicznych; prowadzenie ekstensywnej gospodarki rybackiej. wykaszanie trzcinowisk na stawach: Salm Mały oraz Brzeziniak. |
| 2. | Degradacja siedlisk przyrodniczych i siedlisk modraszeka telejus (Maculinea (Phengaris) teleius) w wyniku sukcesji. | Istotne | Wykaszanie łąk oraz trzcinowisk. Wycinka podrostów drzew i krzewów. Usuwanie gatunków inwazyjnych. |
| 3. | Pogorszenie stanu populacji ptaków związane z ograniczeniem różnorodności ich siedlisk | Istotne | Utrzymywanie siedlisk gatunków ptaków poprzez usuwanie roślinności wysokiej porastającej wyspy. |
| Zagrożenia istniejące zewnętrzne |
| 4. | Presja niekontrolowanego ruchu turystycznego na przyrodę ożywioną. | Istotne | Bieżące utrzymanie drożności i bezpieczeństwa miejsc wyznaczonych do ruchu turystycznego: usuwanie złomów, wywrotów oraz suchych konarów i gałęzi zwisających nad trasami zwiedzania rezerwatu, wyrównanie i utwardzenie tras ruchu tłuczniem kamiennym, konserwacja platform widokowych do obserwacji ptaków, działanie informacyjno-edukacyjne. |
| Zagrożenia potencjalne wewnętrzne |
| 5. | Pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków. | Średnio istotne | Prowadzenie monitoringu. |
| Zagrożenia potencjalne zewnętrzne |
| 6. | Zanieczyszczenie wód wpływających do rezerwatu. | Średnio istotne | Przeprowadzenie badań parametrów chemicznych wody w ciekach zasilających stawy (tzw. doprowadzalnikach). Ustalenie przyczyn, źródła i miejsca skażenia wody ściekami bytowymi. |

## Załącznik Nr 2. Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań.

| Lp. | Opis sposobów ochrony czynnej – rodzaj zadania ochronnego | Lokalizacja zadania ochronnego – Nadleśnictwo Rudy Raciborskie [oddz./pododdz.]* | Rozmiar zadania ochronnego |
| --- | --- | --- | --- |
| Aleje, drogi i obiekty infrastruktury turystycznej |
| 1. | Bieżące utrzymanie drożności i bezpieczeństwa miejsc wyznaczonych do ruchu turystycznego: usuwanie złomów, wywrotów oraz suchych konarów i gałęzi zwisających nad trasami zwiedzania rezerwatu, wyrównanie i utwardzenie (tłuczniem kamiennym) tras ruchu. | Grobla działowa stawów Salm Duży i Babiczak Północny, Aleja Husarii Polskiej | W zależności od potrzeb. |
| 2. | Bieżąca konserwacja platform widokowych do obserwacji ptaków. | 570 i, 568 a | W zależności od potrzeb. |
| Zbiorowiska leśne i łąkowe |
| 3. | Wykaszanie łąki co dwa lata, biomasę należy usunąć poza rezerwat. | 563 d | 0,4 ha |
| 4. | Odtworzenie łąki oraz jej coroczne wykaszanie i usunięcie biomasy poza rezerwat. | 561 g | 1,96 |
| 5. | Coroczne koszenie łąki z podziałem na 3 pasy równej szerokości. Po zakończonym koszeniu bezwarunkowy zbiór pokosu. Podkrzesywanie do wysokości 3-4 m konarów i gałęzi drzew utrudniających koszenie łąk, wchodzących w ich światło. Wycinka wybranych drzew i krzewów, z pominięciem gatunków owocowych (śliwa, jabłoń), w celu powiększenia powierzchni łąki. | 563 f, 565 a, b | Z intensywnością: I pas: raz we wrześniu, II pas: dwa koszenia w terminach maj/czerwiec i wrzesień, III pas: w danym roku niekoszony. ok. 4,2 ha |
| Zbiorowiska wodne i stawowe |
| 6. | Prowadzenie ekstensywnej gospodarki rybackiej na stawie Salm Mały, Salm Duży, Tatusiak, Grabowiec Duży, Grabowiec Mały, Babiczak Północny i Babiczak Południowy, Brzeźniak: a) stawy rybne towarowe: obsada stawów kroczkiem karpia, obsada ciężkim narybkiem (około 100 g/szt.); b) stawy rybne odrostowe - obsady wylęgiem podchowanym bądź narybkiem (materiał zarybieniowy dla stawów handlowych); c) utrzymanie stałego poziomu wody oraz stałej powierzchni lustra wody w stawach w okresach wegetacyjnych (15 kwietnia – 15 września). Chów ryb w oparciu o naturalną bazę pokarmową stawów, dokarmianie ziarnami zbóż. | 562 h, 568 a, 569 b, 569c, 569 g, 570 a, 570 k, 571 a | Stawy handlowe będą zarybiane w ilościach do 1000 szt./ha. Roczny przyrost poniżej 1500 kg/ha powierzchni ewidencyjnej dla stawów. Powierzchnia lustra wody: 262 h – 4 ha 268 a - 60 ha 269 b – 0,5 ha 269 c – 3 ha 269 g – 2 ha 270 a – 36 ha 270 k – 37 ha 271 a – 18 ha |
| 7. | Bieżąca konserwacja i utrzymanie istniejących budowli i urządzeń hydrotechnicznych. Wyrównanie, utwardzenie (tłuczniem kamiennym) i bieżące utrzymanie dróg wykorzystywanych do prowadzenia gospodarki rybackiej. | Cały teren rezerwatu. | naprawa mnichów, uszczelnianie grobli, czyszczenie dna stawów w tym rowów dennych (za wyjątkiem obszaru występowania kotewki orzecha wodnego oraz płatów szuwarowisk), wykaszanie nie mniej niż 1/3 powierzchni koron grobli. Ograniczenie wykaszania korony grobli pomiędzy stawami Salm Mały a Salm Duży w obrębie płatu siedliska 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) (powierzchnia Z1wskazana w załączniku nr 3). Wykaszanie w formie pasa szerokości max. 2,5 m biegnącego środkiem grobli, umożliwiającego bezpieczny przejazd pojazdów gospodarstwa rybackiego. Raz w roku, odmulanie i udrażnianie doprowadzalników i odprowadzalników wody, w zależności od potrzeb. |
| 8. | Wykoszenie roślinności wysokiej wraz z zebraniem zgromadzonego nadkładu biomasy (martwej materii organicznej) na wyspach małych (o powierzchni ok. 0,5 a), na stawach Salm Duży i Babiczak Północny. Usunięcie powstałej materii z ww. prac poprzez: usunięcie poza rezerwat, dopuszczalne jest w przypadku braku możliwości zastosowania ww. metody, kontrolowane spalenie zebranej w stogi materii na powierzchni misy stawów. | 568 a, 570 a | W zależności od potrzeb. |
| 9. | Jednorazowe wykoszenie szuwarów trzcinowych z dopuszczeniem zastosowania pływającej kosiarki zdolnej do koszenia roślin pod lustrem wody w celu zachowania siedliska - płaty siedliska 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. Usunięcie powstałej materii z ww. prac poprzez: usunięcie poza rezerwat, opcjonalnie, w przypadku braku możliwości zastosowania ww. metody, kontrolowane spalenie zebranej w stogi materii na powierzchni misy stawów. | 571 a, 562 h | Powierzchnie S1 i S2 wskazane w załączniku nr 3. Płaty siedliska 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion na stawach: Salm Mały oraz Brzeziniak. Termin realizacji: od 17 października do 14 lutego. |
| 10. | Usuwanie nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) oraz niecierpka gruczołowatego (Impatiens grandulifera). | 570 a, 568 a. | Powierzchnie Z1, Z2 i Z3 wskazane w załączniku nr 3. Płaty siedliska 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium): Fragment grobli pomiędzy stawami Salm Mały a Salm Duży, fragment północnej grobli stawu Salm Duży, fragment zachodniej grobli stawu Babiczak Północny. Koszenia na groblach wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego. Termin realizacji: przed zawiązaniem i dojrzałością nasion. |
| 11. | Wycinka podrostu drzew i krzewów pojawiających się w drodze samoistnej sukcesji wtórnej, w celu zachowania siedliska 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). | 570 a, 568 a, | Powierzchnie Z1 i Z2 wskazane w załączniku nr 3. Fragment grobli pomiędzy stawami Salm Mały, a Salm Duży, oraz zachodniej grobli stawu Babiczak Północny. Termin realizacji: od 17 października do 14 lutego. |
| Badania i Monitoring |
| 12. | Monitoring przyrodniczy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków. | Cały teren rezerwatu. | Monitoring prowadzony zgodnie z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dla: 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum); 1188 Kumak nizinny (Bombina bombina); 6177 Modraszek telejus (Maculinea (Phengaris) teleius); 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris); 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium); 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. |
| 13. | Badania parametrów chemicznych wody w ciekach zasilających stawy (tzw. doprowadzalnikach). Ustalenie przyczyn, źródła i miejsca skażenia wody ściekami bytowymi. | 571 a, 570 a, 562 h | Cieki zasilające stawy: Stawy Salm Mały, Babiczak Północny, Brzeziniak. |

*Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Rudy Raciborskie na lata 01.01.2016 r. - 31.12.2025 r.

## Załącznik Nr 3. Doprecyzowanie lokalizacji części obszarów objętych ochroną czynną