|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego pn. **AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. Status realizacji kamienia milowego | W odniesieniu do kamienia milowego   * Osiągnięcie 50% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów botanicznych i mykologicznych. * Osiągnięcie 50% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów zoologicznych. * Osiągnięcie 50% pełnego poziomu skatalogowania zasobów – nadanie lokalizacji i czasu próby   należy wskazać stopień jego realizacji nie zaś stopień realizacji poszczególnych wskaźników, które są powiązane z KM. W sytuacji opóźnienia w realizacji KM należy określić przyczynę opóźnienia. | Proszę o analizę i korektę raportu. | Przeanalizowano uwagę i naniesiono zmiany w raporcie. |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. Rzeczywisty termin osiągnięcia | W kolumnie "rzeczywisty termin osiągnięcia" kamienia milowego pn.   * " Uruchomienie wersji portalowej rezultatu projektu, udostępniającej zasoby cyfrowe - odbiór końcowy " * „Uruchomienie aplikacji mobilnej dla grup klientów (platformy: iOS i Android) - odbiór końcowy”   nie podano terminu rzeczywistej realizacji, natomiast z opisu w kolumnie "status realizacji kamienia milowego" wynika, że beneficjent osiągnął ten kamień milowy. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | Przeanalizowano uwagę i naniesiono zmiany w raporcie. |