Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa  wielobranżowa weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego przy 
ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Kody CPV:

71318000-0     Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne;

71210000-3     Doradcze usługi architektoniczne

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

- Celem weryfikacji ww. dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest ocena tej dokumentacji pod kątem:

1)	sprawdzenia poprawności jej wykonania i kompletności z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć;

2)	zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych (jako opisu przedmiotu zamówienia 
w przyszłym postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane), 
w szczególności z przepisami art. 101 ust. 1 i art. 102 ust. 1 Pzp;

3)	poprawności wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 
tzn. występowania różnic w zakresie i obmiarze w stosunku do dokumentacji projektowej oraz weryfikacja cen z obecnie obowiązującymi cenami rynkowymi.

- Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację następujących elementów dokumentacji:

| LP. | TOM | OPRACOWANIE |
| --- | --- | --- |
| 01 | TOM I | Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z małą architekturą, projektem zieleni i zatwierdzoną dokumentacją geologiczno-inżynierską znak OŚ-III-Geo.6541.48.200.BEM |
| 02 | TOM II | Projekt robót drogowych wraz z uzgodnioną przebudową zjazdu z ul. Limanowskiego |
| 03 | TOM III | Projekt rozbiórek wraz z ekspertyzą techniczno-budowlaną z odkrywkami fundamentów budynku istniejącego |
| 04 | TOM IV | Projekt przyłączy i instalacji zewnętrznych wod-kan wraz z uzgodnieniem w MPWiK |
| 05 | TOM V | Projekt zewnętrznej instalacji ciepła systemowego wraz z uzgodnieniem EWT/AK/2210/938/2020 |
| 06 | TOM VI | Projekt zewnętrznych instalacji teletechnicznych wraz z uzgodnieniem Orange |
| 07 | TOM VII | Projekt architektury wraz ze scenariuszem pożarowym i planem ewakuacji dla całego kompleksu oraz projektem rozmieszczenia sprzętu ppoż. i znaków bezpieczeństwa |
| 08 | TOM VIII | Projekt architektury wnętrz z analizą akustyczną (propozycja okładzin ściennych, wykładzin i posadzek, opraw oświetleniowych i widocznego osprzętu elektrycznego, urządzeń sanitarnych, innych zastosowanych urządzeń) |
| 09 | TOM IX | Projekt architektury wnętrz w zakresie wyposażenia ruchomego |
| 10 | TOM X | Konstrukcja |
| 11 | TOM XI | Wewnętrzne instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne |
| 12 | TOM XII | Wewnętrzne instalacje sanitarne centralnego ogrzewania |
| 13 | TOM XIII | Wewnętrzne instalacje sanitarne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji |
| 14 | TOM XIV | Projekt węzła cieplnego wraz z technologią i automatyką Uzgodniony z Veolia Energia Warszawa S.A. pod nr 852/2020 oraz 1025/2020 |
| 15 | TOM XV | Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych (w tym PZT dla instalacji elektrycznej) |
| 16 | TOM XVI | Przedmiary we wszystkich branżach |
| 17 | TOM XVII | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych branż |
| 18 | TOM XVIII | Kosztorysy we wszystkich branżach, zbiorcze zestawienie kosztów |

- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia.

- Do wykonania zamówienia Wykonawca wyznaczy następujące osoby:

- jedną osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w co najmniej dwukrotnym pełnieniu funkcji głównego projektanta lub weryfikatora projektu
– która będzie pełniła funkcję głównego weryfikatora;

- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – która będzie pełniła funkcję weryfikatora branżowego;

- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej (drogowej) – która będzie pełniła funkcję weryfikatora branżowego;

- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej (wyburzeniowej) – która będzie pełniła funkcję weryfikatora branżowego;

- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia budowlane bez ograniczeń – która będzie pełniła funkcję weryfikatora branżowego;

- jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania z branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych – która będzie pełniła funkcję weryfikatora branżowego;

Wymienione funkcje można łączyć w zależności od posiadanych uprawnień.

- Koszt zatrudnienia ewentualnego dodatkowych osób do celów weryfikacji innych istotnych elementów dokumentacji, a w szczególności: przedmiarów, kosztorysów, rozwiązań dotyczących spraw ppoż. lub dostępności osób niepełnosprawnych, zostanie ujęty w cenie oferty.

- W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

- Zamówienie nie może być udzielone osobom, które są jednocześnie członkami zespołu autorskiego jednostki projektującej dokumentację, niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca załączy do oferty kopie odpowiednich uprawnień budowlanych
i zaświadczeń o przynależności osób sprawdzających dokumentację do Izby Inżynierów, aktualne na okres składania ofert.

- Weryfikacja musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności zapisy zamieszczone w:

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);

- ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2020 poz. 1608);

- ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego DZ. U. z 2020 r poz. 1609)

- uzgodnieniami z instytucjami oraz pozwoleniem na budowę nr 270/MOK/2020 z dnia 23.11.2020 roku.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania kompleksowej i wielobranżowej weryfikacji dokumentacji projektowej oraz opracowań z tą dokumentacją związanych, pod kątem:

      - kompletności dokumentacji projektowej i uzgodnień;

      - zgodności rozwiązań projektowych każdej branży z obowiązującymi warunkami technicznymi;

      - zgodności rozwiązań projektowych z ogólnie rozumianą sztuką inżynierską,

      - jakości rozwiązań materiałowych;

      - weryfikacji rozwiązań aranżacyjnych i wykończeniowych pod kątem zgodności 
i funkcjonalności a także trwałości;

      - zgodności przedmiarów robót z rysunkami, specyfikacjami technicznymi 
i innymi opracowaniami zawartymi w dokumentacji projektowej;

      - poprawności zastosowanych nakładów rzeczowych i cen jednostkowych;

      - poprawności zastosowania cen czynników produkcji, tzn. koszty pośrednie, koszty zakupu, stawki zysku itp.;

- Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania  Zamawiającemu 
w formie pisemnej raportu z weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
w którym Wykonawca ustosunkuje się i dokona oceny dokumentacji projektowej, osobno dla każdej branży, a także odniesie się do kwestii spójności wszystkich opracowań wchodzących w skład weryfikowanej dokumentacji projektowej oraz poprawności i kompletności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z weryfikacji w jego siedzibie, 
w następującej ilości:

- w wersji papierowej – 2 egzemplarze;

- w wersji elektronicznej zarchiwizowane na płytach DVD lub CD, w plikach 
o formatach źródłowych (doc, xls) oraz w formie nieedytowalnej w formacie
 pdf – 1 egzemplarz.

- Informacje ogólne o obiekcie niezbędne do przygotowania oferty.

- Zaprojektowano rozbudowę budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W miejscu wyburzonego skrzydła mieszczącego obecnie bibliotekę zaprojektowano salę konferencyjną na 300 osób wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym oraz mniejszym salami spotkań. Zaprojektowany obiekt jest oddzielną strefą pożarową i stanowi niezależny budynek w kompleksie CPS. Składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej przeznaczonej
na halę garażową. Projektowany budynek jest połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem za pomocą przejścia na parterze oraz schodów na pierwszym piętrze. 
Na poziomie parteru zlokalizowano hol wejściowy z recepcją dla całego kompleksu, szatnię na odzież wierzchnią, salę dla mediów oraz trzy mniejsze salki spotkań 
dla 10-12 osób.

- Oznaczenie nieruchomości:

- właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS);

- użytkownik: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, jednostka podległa MRPiPS;

- adres: Warszawa, ul. Limanowskiego 23;

- numer działki: 5/4;

- obręb: 10516;

- KW: WA2M/00142267/7.

- Charakterystyczne dane techniczne nowo projektowanego budynku:

- powierzchnia całkowita wewnętrzna nowego budynku:  2297,97m²;

- powierzchnia użytkowa 903,78 m²;

- powierzchnia podstawowa 662,80 m²;

- powierzchnia pomocnicza 240,98 m²;

- powierzchnia usługowa 110,41 m²;

- powierzchnia ruchu 1283,76 m²  (w tym hala garażowa).

- Charakterystyczne dane techniczne remontowanego budynku:

- ilość kondygnacji: 2 nadziemne i 1 podziemna;

- wysokość 10,08 m;

- długość: 48,2 m;

- szerokość: 18,7 m;

- powierzchnia wewnętrzna (parter istniejącego budynku): 244,23 m².

Załączniki:

- Projekt budowlany dostępny jest w załączonym pliku pdf lub dostępny jest pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1i7RjlsH8vSuo0yXa-g-H_jGwHGCNlW-8?usp=sharing

- Projekty wykonawcze oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie dostępne są 
w załączonym pliku pdf lub dostępne są pod adresem : https://drive.google.com/drive/folders/1Ed3eFw_Vkx_BpXWXki8XcnTKLBQz-ekw?usp=sharing