Załącznik nr 3 do SWZ

Wzór umowy

Umowa nr ………………

Zawarta w dniu________ w ________pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków

ul. Opolska 11, 46-060 Prószków,  NIP 754-000-54-76, REGON 530562532

(„Zamawiający”)

reprezentowanym przez Marka Bocianowskiego –Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________

(„Wykonawca”)

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem

______________________ NIP ______________________________________, REGON _________________________ ,

wysokość kapitału zakładowego __________________________________.

reprezentowaną przez:

_________________________________________________

_________________________________________________,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej)

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

_________________________________________________ z siedzibą w ______________________________

(„Wykonawca”) ul. __________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________;

REGON __________________________

działającym osobiście

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta"), złożonej w zamówieniu o wartości poniżej 130 000 złotych na „PROJEKT I MONTAŻ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 16 kWp NA DACHU BUDYNKU SALI NARAD NADLEŚNICTWA PRÓSZKÓW W PRÓSZKOWIE”

została zawarta umowa (,,Umowa") następującej treści:

## §1
Przedmiot umowy

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne na „PROJEKT I MONTAŻ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 16 kWp NA DACHU BUDYNKU SALI NARAD NADLEŚNICTWA PRÓSZKÓW W PRÓSZKOWIE” zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego do realizacji.

- Lokalizacja inwestycji:

- województwo opolskie,

- powiat opolski

- gmina Prószków,

- miejscowość Prószków, ulica Opolska 11

- działka ewidencyjna nr 152/33 AM-7, obręb Prószków

- Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są regulacje, o których mowa w zdaniu poprzednim i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robót i usług określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, pierwszeństwo przed ofertą Wykonawcy oraz Programem funkcjonalno-użytkowym ma niniejsza Umowa. Strony zgodnie postanawiają, iż SWZ, Oferta Wykonawcy oraz Umowa stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności w ich postanowieniach Wykonawca nie będzie uprawniony do ograniczenia przedmiotu umowy, ani zakresu należytej staranności.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- sporządzenie dokumentacji projektowej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 16 kWp wraz z wymaganymi uzgodnieniami, w tym między innymi z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego;

- wykonanie montażu wraz z rozruchem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 16 kWp;

- uzyskanie wymaganych uzgodnień z operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej oraz dokonanie włączenia do sieci operatora;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej;

- wykonać  innych prac i czynności nie wymienionych lecz koniecznych do wykonania, uruchomienia i włączenia do sieci operatora zamawianej instalacji;

- wykonywanie corocznych przeglądów gwarancyjnych i serwisu w okresie trwania gwarancji.

## §2
Obowiązki Zamawiającego

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:

- do przekazania wykonawcy terenu robót w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej,

- współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania przedmiotu Umowy;

- informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności o planowanym zmniejszeniu zakresu robót;

- dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie;

- udzielenie Wykonawcy, na jego żądanie, wszelkich upoważnień (pełnomocnictw) do występowania przed podmiotami i instytucjami,  jakie będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Jeśli Wykonawcą nie będzie osoba fizyczna, wówczas upoważnienia (pełnomocnictwa), o których mowa powyżej zostaną udzielone osobie fizycznej wskazanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż osoba ta zrzeknie się dochodzenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń pieniężnych z tytułu działania w ramach udzielonego upoważnienia (pełnomocnictwa);

- bieżące uzgadnianie realizowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, odbiór przedmiotu Umowy w terminach wynikających z niniejszej Umowy w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej,

- odbiór przedmiotu Umowy w terminach wynikających z niniejszej Umowy w zakresie montażu i uruchomienia przedmiotu Umowy.

## §3
Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy:

- z należytą starannością, etyką zawodową oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym;

- z zastosowaniem w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów budowy i eksploatacji mikroinstalacj fotowoltaicznej.

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy, samodzielnie uzyska wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, zaświadczenia, zgody niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia dokumentacji projektowej w pisemne oświadczenie, że dostarczona Zamawiającemu dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że została opracowana w stanie zupełnym (dokumentacja ma być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. musi być wykonana w takiej formule rozwiązań techniczno– technologicznych i organizacyjnych, które umożliwią bezproblemowe i terminowe zakontraktowanie przez Zamawiającego projektowanej inwestycji do realizacji. Przedmiot zamówienia winien spełniać wszystkie kryteria opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego, celem których będzie wyjaśnienie zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji, na etapie jej opracowywania i uzgadniania,

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z lokalizacją inwestycji i posiada w tym zakresie pełną wiedzę.

- Wykonawca zobowiązuje się usuwać ujawnione w trakcie robót budowlanych wady w dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystując techniki oraz technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że urządzenia techniczne, wykorzystywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji Przedmiotu Umowy będą:

- spełniać, przez cały okres ich użytkowania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy określone w przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy;

- utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace;

- posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.

- Ponadto Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do następujących czynności:

- wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a także zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi oraz z należytą starannością. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów nie posiadających ważnych certyfikatów;

- zapewnienia na czas trwania budowy kierownictwa robót przez osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

- zgłaszania Zamawiającemu wystąpienia konieczności wykonania robót nie objętych przedmiarami (w formie pisemnej) przed ich realizacją;

- zatrudnienia przy budowach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;

- przejęcia terenu budowy i jego urządzenie we własnym zakresie i na własny koszt;

- należytego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się tam mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w sposób gwarantujący ochronę zdrowia i życia ludzi;

- utrzymania terenu robót w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

- zapewnienia ochrony środowiska na terenie robót;

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia;

- przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli jej wykonywania;

- usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rękojmi;

- dopełnienie obowiązków związanych z odbiorem przedmiotu umowy;

- zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.

- Wykonawca zapewni serwisowanie i przeglądy gwarancyjne zamontowanej instalacji fotowoltaicznej w okresie objętym gwarancją i rękojmią. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji/rękojmi pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby   przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy, wykorzystywane przez siebie pojazdy, urządzenia, maszyny itp.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania na równowartość szkód wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba że Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z realizacją Umowy poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach umówionego wynagrodzenia do zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy od dnia przekazania placu budowy do dnia zakończenie robót budowlanych. Autor projektu  zobowiązany jest stawiać się na terenie budowy na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty wezwania.

- Ilość pobytów na budowie określi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego według potrzeb.

- Wyjaśnienia i konsultacje, a także dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe wymagane w trakcie realizacji robót, autor projektu mają obowiązek wykonać i przedłożyć Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, bez względu na ilość pobytów na budowie oraz zakresu prac projektowych.

- W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany udzielać Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bezzwłocznie wszelkich informacji w związku z przekazanymi projektami i realizacją inwestycji.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w Umowie (w tym w SWZ) wyraźnie wskazano odmiennie.

- Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie następuje do czasu ustania okoliczności stanowiących przyczynę wstrzymania.

## § 4

## Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

- dołoży wszelkich starań dla należytej realizacji Przedmiotu Umowy;

- zapoznał się na etapie przygotowania oferty z niezbędną dokumentacją przetargową i wykorzystał wszelkie środki mające na celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;

- będzie wykonywał niniejszą umowę z poszanowaniem interesów Zamawiającego;

- w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą;

- posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych będących przedmiotem Umowy;

- dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy;

## §5

## Termin realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie:

- wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w terminie do 
dnia podpisania umowy, tj. do dnia 24 lutego 2022 r.

- wykonania i uruchomienia mikroinstalacji fotowoltaicznej w terminie do dnia 28 marca 2022 r.

- Przez wykonanie prac projektowych uznaje się protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej, bez uwag.

- W skład dokumentacji projektowej wchodzi;

- projekt wykonawczy - 3 egz. wersji papierowej;

- kosztorys ofertowy - 1 egz. w wersji papierowej;

- przedmiar robót - 1 egz. wersji papierowej;

Wszystkie elementy dokumentacji należy w formie elektronicznej zapisać na nośniku CD w formacie .pdf, .ath oraz nadającym się do kopiowania

- Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość skrócenia terminu wykonania zamówienia.

- Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić na zasadach i warunkach określonych w umowie.

## §6

## Odbiory

- Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór dokumentacji projektowej;

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu w trakcie realizacji robót,

- odbiór końcowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy;

- odbiór przed upływem terminu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca przedłoży dokumentację projektową do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi do dokumentacji w ciągu 7 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji projektowej.

- Uwagi wniesione przez Zamawiającego zostaną usunięte niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ich otrzymania.

- Z odbioru dokumentacji projektowej zostanie spisany protokół przekazania podpisany przez Strony.

- Odbiór robót zanikających i robót ulegających zakryciu będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika Budowy i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do wewnętrznego dziennika budowy Lasów Państwowych. Z każdego odbioru ww. robót zostanie spisany stosowny protokół.

- O zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, potwierdzając równocześnie gotowość do odbioru końcowego wpisem  dokonanym przez kierownika budowy w wewnętrznym dzienniku budowy Lasów Państwowych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający powoła Komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 4 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do wewnętrznego dziennika budowy Lasów Państwowych oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. O terminie końcowego odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej.

- Z prac Komisji odbiorowej zostanie spisany protokół z podaniem zauważonych wad i usterek, zaleceniami Komisji i podaniem warunków do dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy po usunięciu usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru robót przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad w terminie do 14 dni. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- jednakże umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrącenia części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie;

- i uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy i zapłaty lub może zażądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- wypełniony wewnętrzny dziennik budowy Lasów Państwowych;

- projekt wykonawczy  z naniesionymi zmianami;

- dokumentację potwierdzającą jakość wbudowanych materiałów; certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności wymagane przepisami, karty gwarancyjne na użyte materiały,

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z projektem wykonawczym oraz przepisami i obowiązującymi normami;

- oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku przyległego terenu;

- kartę gwarancyjną;

- instrukcje użytkowania;

- kserokopię zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej wraz z potwierdzeniem jego odbioru;

- kserokopię zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej wraz z potwierdzeniem jego odbioru.

- Koszty uzyskania ww. dokumentów obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w całości, nie wykona wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawi dokumentów, o których mowa w ust. 10.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce w spełnieniu zobowiązania wynikającego z umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego §.

- Z czynności odbioru gwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej lub elektronicznej.

## §7
Zasady wynagrodzenia i płatności

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty w wysokości:

Ogólna wartość przedmiotu umowy:

netto ……………………………….  zł

podatek   VAT ……% , wartość podatku VAT ……………………………………...zł

brutto ………………………………zł

słownie : ……………………………………………………………………………………złotych

w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

netto ……………………………..zł

podatek VAT ……% , wartość podatku VAT …………zł

brutto 	……………………………zł

słownie:………………………………………………………………………………... złotych

- Wykonanie robót budowlanych

netto ………………………………. 	zł

podatek   VAT ……% , wartość podatku VAT …………………zł

brutto ……………………… zł

słownie:………………………………………………………………………………… złotych

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy.

- Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W szczególności Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru oraz kosztów prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty robót i materiałów, niewyspecyfikowanych w dokumentach umownych, niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszą umową w sposób zgodny 
z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowiązującego prawa budowlanego.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w dwóch częściach – za prace projektowe oraz za roboty budowlane.

- Po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca wystawi fakturę z terminem płatności do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, płatną na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy o nr ………………………………………………………………………

- Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową VAT płatną przelewem w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na  rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę o nr …………………………………………………………………..

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 11, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy, której dotyczy.

- Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF:…………………..…………………………………………………….

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, 
o których mowa w ust. 8 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż za dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.

- Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

- Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym. Zamawiający jest uprawniony również do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy w myśl ust. 18. Potrącenie umowne, o którym mowa w zdaniach poprzednich nie ogranicza w żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego.

## §8
Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży, stosowanych odpowiednio.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu przekazania dokumentacji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty budowalne na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

- Zakres oraz warunki gwarancji na roboty budowlane został określony w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej umowy oraz w niniejszym §.

- Jeżeli Wykonawca w okresie rękojmi lub gwarancji nie usunie wad w terminie ustalonym zgodnie z ust. 7, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonanie Zastępcze”).

- Koszty Wykonania Zastępczego obejmują wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością zastępczego powierzenia usunięcia wad.

- Strony ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym nie będzie możliwe, Zamawiający może koszty te zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy użyje paneli fotowoltaicznych, które posiadają gwarancję producenta, że po 25 latach pracy instalacji liniowy spadek sprawności nie może być niższy niż 80% sprawności początkowej Natomiast  sprawność początkowa użytych paneli fotowoltaicznych nie może być mniejsza niż 19 %. Materiały wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy, w tym inwerter mają posiadać minimum 15-letnią gwarancję producenta liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego gwarancję  producenta na 25 lat na moc wyjściową, a spadek liniowy mocy do 80%. Materiały wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy, w tym inwerter  mają posiadać minimum 15-letnią gwarancję producenta liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad dokumentacji projektowej  w terminie  do 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność finansową za wady projektu, w szczególności, gdy w trakcie jego realizacji okaże się, że istnieje konieczność naniesienia poprawek warunkujących prawidłowe  wykonanie robót budowlanych.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad przedmiotu umowy w sposób określony powyżej w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania w okresie gwarancji, corocznych przeglądów gwarancyjnych oraz serwisu instalacji fotowoltaicznej, bez dodatkowego wynagrodzenia, potwierdzonych protokołem, w terminie ustalonym przez Strony umowy.

- Okresowe przeglądy gwarancyjne oraz serwisy obejmują sprawdzenie jakości elementów objętych gwarancją i rękojmią za wady fizyczne, w szczególności weryfikację czy występują nieprawidłowości związane z pracą instalacji.

- Podczas przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w poprzednich ustępach, należy wykonać:

- kontrolę stanu powierzchni modułu fotowoltaicznego pod kątem pęknięć, odbarwień, trwałych zabrudzeń, deformacji;

- kontrolę konstrukcji montażowej pod kątem stanu skręcenia połączeń śrubowych, sztywność konstrukcji i elementów nośnych;

- kontrolę połączeń elektrycznych pod względem prawidłowego styku, w szczególności połączenia napięciowe po stronie paneli oraz uziemienie;

- kontrolę inwertera – należy sprawdzić historię pracy falownika pod kątem raportów o błędach.

- Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodnić z Zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie usług przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w ust. 11 podwykonawcom posiadającym niezbędne uprawnienia.

- Jeżeli zwłoka w wykonywaniu przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w ust. 1 wyniesie ponad 14 dni, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych przeglądów podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyku Wykonawcy.

- Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementy uszkodzone.

- Czas dojazdu serwisanta będzie nie dłuższy niż 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i rękojmi.

- W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania instalacji lub podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego niezależnie od wykonywanych okresowych przeglądów gwarancyjnych.

## §9
Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w stosunku do terminu określonego 
§ 5 ust.1 pkt 2 – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę wykonaniu dokumentacji projektowej w stosunku do terminu określonego 
§ 5 ust.1 pkt 1 – w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminu określonego 
w § 5 ust. 4  – w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie rękojmi lub gwarancji – wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu przeglądu gwarancyjnego w stosunku do terminu ustalonego przez Strony umowy – w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy;

- za każdy przypadek nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu zapłaty określonego  w umowie z podwykonawcą;

- Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary naliczone do dnia odstąpienia od Umowy są niezależnie naliczane od kary za odstąpienie od Umowy

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy równowartości 40% Wartości Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% Wartości Przedmiotu Umowy.

## §10
Prawa autorskie

- Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części poprzez w szczególności:

- utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i innymi odmianami tych technik;

- wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego;

- wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE;

- wprowadzanie do pamięci komputera;

- udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii;

- rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, publikowanie części lub całości opracowania;

- przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

- Strony ustalają, iż rozpowszechnianie w zakresie określonych w ust. 2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

## §11
Odstąpienie od Umowy

- Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa lub z innych postanowień Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie. Z uprawnienia powyższego Zamawiający może skorzystać w terminie 12 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań niezrealizowanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu (tzw. odstąpienie ze skutkiem ex nunc).  Rozliczenie robót zrealizowanych i odebranych przed odstąpieniem od umowy nastąpi według stawek wynikających z kosztorysu inwestorskiego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

## §12
Ubezpieczenie

- Wykonawca oświadcza, iż posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczącej działalności objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 
250 000 zł.

- Kserokopię polisy wraz z dowodem opłacenia składek Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wedle swojego wyboru może odstąpić od Umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia.

## §12
Zmiana umowy

- Zamawiający, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

- w zakresie zmiany terminów realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, stosownie do przypadku:

- o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy,

- o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,

- w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego,

- o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,

- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw;

- w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań organizacyjnych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:

- wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,

- w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1) powyżej,

- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w SWZ w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe;

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:

  - konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa,

  - konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,

  - pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany.

Żadna ze zmian wskazanych w lit. a) – c) nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

- Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

## §13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% wartości zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

- Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy po wykonaniu zamówienia i bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy zostanie zaliczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, które zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady.

- Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, kosztów Wykonania Zastępczego oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy.

## § 14

## Przedstawiciele Stron

- Wykonawca oświadcza, że: kierownikiem budowy będzie: …………………………..., posiadający uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi nr ……………………z dnia ………................., tel. ………………………………….

- Zmiana osoby kierownika nie będzie stanowić zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej, z podaniem informacji, o których mowa ust. 1.

- Ustanowiony kierownik działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo budowlane.

- Kierownik Budowy zobowiązany jest do sporządzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

- Kierownik Budowy pełni funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad  przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania robót będących przedmiotem umowy podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach niniejszej umowy. Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

- Wykonawca zapewni na swój koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały.

- Inspektorem Nadzoru działającym ze strony Zamawiającego na budowie będzie………………………….……………,posiadający uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi nr …………………………, z dnia ……………………………

- Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Marek Jurkiewicz tel. kom.: 696 442 107, tel. stac.: 77 464 80 22, oraz e-mail: proszkow@katowice.lasy.gov.pl

- Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest……………………………………………………..,tel. ………………………………..………………………,email: ………………………………...……………………………………………

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 8, 9 i 10  nie będzie stanowić zmiany treści umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu, a jedynie wzajemnego powiadomienia o tym fakcie Stron w formie pisemnej.

- Powiadomienie powinno zawierać informacje wskazane w odpowiednio w ust. 1, 8, 9 lub 10

- Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną.

§ 15

Rozstrzyganie Sporów

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Postanowienia Końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia;

- Oferta wykonawcy;

- Karta gwarancyjna.

ZAMAWIAJĄCY:							 WYKONAWCA: