| Nazwa dokumentu: : Raport za VI kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112”. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2.Postęp finansowy. | W kolumnie wartość środków zaangażowanych wskazano niższą wartość procentową niż w kolumnie wartość środków wydatkowanych. Zgodnie z instrukcją wypełnienia „należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. - w stosunku do całkowitego kosztu projektu”. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 2.Postęp finansowy. | Z uwagi na upływ czasu 94,96% , wartość środków wydatkowanych na poziomie 58,19% oraz termin końcowy realizacji projektu tj. do 24 lutego 2020 r. proszę o informację czy projekt zostanie zrealizowany w zakładanym czasie oraz budżecie (według zatwierdzonego planu naprawczego). | Proszę o przedstawienie informacji. |