Załącznik nr 1

| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 roku Projekt: „Leopoldina on-line-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” |
| --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Postęp finansowy -Wartość środków wydatkowanych | W raporcie postęp finansowy wskazany jest na poziomie: 30,95% Na podstawie danych posiadanych przez IP (dotychczas wydatkowane i rozliczone środki, wraz z ostatnim wnioskiem o płatność za okres do 28.03.2019) - powinno być: 33,94% | Dokonano korekty zgodnie z uwagą MIiR. Uwzględniono wydatki wykazane w złożonych do końca okresu sprawozdawczego wnioskach o płatność. Korekta na str.1 Raportu. |
| 1 | MIiR | 2. Postęp finansowy | W części "Wartość środków wydatkowanych" należy uwzględnić wydatki wykazane w złożonych do końca okresu sprawozdawczego wnioskach o płatność. W przesłanym raporcie uwzględniono również wydatki wykazane we wniosku złożonym po okresie sprawozdawczym. | Dokonano korekty zgodnie z uwagą. Korekta na str. 1 Raportu. |
| 2 | MIiR | 3. Postęp rzeczowy | W uwagach zgłaszanych do raportu za IV kwartał 2018 r. zwróciliśmy się z prośbą o przedstawienie harmonogramu digitalizacji zasobów. Prośba wynikała z opóźnienia realizacji kamienia, dotyczącego zakupu sprzętu i oprogramowania do digitalizacji. W raporcie za I kwartał 2019 r. brak tej informacji. | Uzupełniono raport zgodnie z uwagą. Korekta na str. 3 Raportu. |
| 3 | MIiR | 3. Postęp rzeczowy | W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, w przypadku wskaźników: - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego, - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego, podano wartości docelowe niezgodne z umową o dofinansowanie. | Dokonano korekty zgodnie z uwagą. Korekta na str. 7 Raportu. |