Załącznik Nr 8

### UMOWA (projekt)

PO VII WB 261.6.2020

W dniu ……………... pomiędzy:

PROKURATURĄ OKRĘGOWĄ W OLSZTYNIE

ul. Dąbrowszczaków 12

10-959 Olsztyn

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

1. Cezarego Fiertka 	- Prokuratora Okręgowego

a Firmą

………………………………………………………….

………………………………………………………….

..………………………………………………………..

NIP.........................................................................

REGON..................................................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

1. ……………………………… - ………………………………………

2. ……………………………… - ………………………………………

zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- W oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe nr PO VII WB 261.6.2020 w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową, specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, roboty budowlane i instalacyjne objęte zadaniem inwestycyjnym pn:

Wykonanie zjazdu z drogi publicznej wraz z drogą dojazdową i

budowa garażu dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie

- Oferta wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia „SIWZ” stanowią integralną część umowy.

- Roboty realizowane będą zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 203/20 z dnia 03.08.2020r., dokumentacją projektową, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ustaleń SIWZ, oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, normami i sztuką budowlaną oraz ustalonymi w niniejszej umowie warunkami.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa, sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i SIWZ kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę.

- Zakres wartościowy robót obejmuje również koszty niezbędne do wykonania zadania:

- wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, zajęcie ulic i placów, chodników,

- koszt związany z naprawą ewentualnego uszkodzenia urządzeń podziemnych,

- koszty związane ze składowaniem gruzu i śmieci na wysypisku,

- wszelkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z zakresu rzeczowo - finansowego części robót lub ich przesunięcia w czasie, bez podania przyczyn, ze stosowną korektą wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia celem wbudowania względnie montażu niektórych materiałów budowlanych lub wyrobów i urządzeń. Powyższe przypadki wprowadzone będą aneksami do umowy w oparciu o uprzednio obustronnie uzgodnione korekty wartości umownej wynikającej z różnic z kosztorysu ofertowego wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z technicznymi warunkami realizacji przedmiotu umowy, w szczególności z dokumentacją projektową i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. Ponadto oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i środki umożliwiające realizację niniejszej umowy.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia według zatwierdzonej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną,

- wykonanie robót z najwyższą starannością wymaganą od profesjonalisty,

- ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

§ 2

- Za wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie:

Kwotę netto .......................................zł

słownie netto ..………………………………………….………………………………………….…………

Kwota brutto ......................................zł

słownie brutto……………………………………………………………………………………….………...

W tym podatek VAT w wysokości …………%, to jest w kwocie: ………………………zł

słownie……………………………………………………………………………………….……………..…

- Zamawiający zapłaci tylko za prace faktycznie wykonane w związku z tym powyższa kwota może ulec zmniejszeniu o ewentualne różnice w stosunku do kosztorysu ofertowego.

- Ustala się następujące wskaźniki cenotwórcze (zgodne z przyjętymi w kosztorysie ofertowym), które będą obowiązywać przy rozliczaniu robót objętych niniejszą umową oraz ewentualnych robót uzupełniających i dodatkowych, których zakres finansowy nie przekroczy 50% ceny zamówienia podstawowego:

- roboczogodzina za prace budowlano-montażowe [zł] 	- ............................

- roboczogodzina za prace sanitarne [zł] 			- ............................

- roboczogodzina za prace elektryczne [zł] 			- ............................

- koszty pośrednie Kp [%]					- ............................

- koszty zakupu materiałów M [%]				- ............................

- koszty zysku Z [%]					- ............................

Powyższe wskaźniki cenotwórcze i ceny jednostkowe nie podlegają waloryzacji.

- Powyższe wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje pełny zakres robót budowlano - instalacyjnych przewidzianych w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym, koszty wymienione w § 1     pkt. 5 oraz koszty związane z:

- odtworzeniem nawierzchni w przypadku ewentualnego uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,

- urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy wraz z zapleczem budowy,

- kosztami doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy, zakup, zainstalowanie urządzeń pomiarowych oraz ogrzewanie obiektów w okresie obniżonych temperatur oraz osuszanie.

- wykonaniem dróg tymczasowych dla celów budowy i dla ewentualnych objazdów.

- utrzymaniem w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy),

- utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- wykonaniem ogrodzenia i zabezpieczenia istniejących obiektów na placu budowy,

- naprawą uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych,

- zapewnieniem dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- składowaniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,

- zorganizowaniem i przeprowadzeniem niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- dokonaniem uzgodnień, uzyskaniem wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- przygotowywaniem miesięcznych raportów o postępie prac wraz z  dokumentacją fotograficzną,

- wykonaniem dokumentacji projektowej powykonawczej w 3-ch egzemplarzach, geodezyjne wytyczenie i dokumentację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach zatwierdzoną przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii oraz operat zawierający m.in.: sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, dziennik budowy, rozliczenie końcowe, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo Budowlane art. 57.

- opracowaniem wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji w języku polskim w 3 egz. wraz ze szkoleniem załogi (jeżeli wynika z potrzeb),

- w cenie umowy należy również ująć opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), program zapewnienia jakości (PZJ), pozostałe niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych decyzji oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do właściwego wykonania robót.

- demontażem obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowaniem terenu budowy po zakończeniu  robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru,

- Ceny jednostkowe robót, materiałów, urządzeń i wskaźniki cenotwórcze zawarte w ofercie i kosztorysie ofertowym Wykonawcy pozostają niezmienne do końca realizacji robót budowlanych ( nie podlegają waloryzacji ).

§  3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z normami, sztuką budowlaną i zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy

w 1 egzemplarzu.

§  4

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- termin rozpoczęcia: od daty podpisania niniejszej umowy

- termin zakończenia prac: …………………. r.

- W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej itp. Strony uzgodnią również inne niezbędne elementy współpracy w protokole przekazania placu budowy.

- Podstawę potwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie bezusterkowy protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Zamawiającego najpóźniej w ostatnim dniu terminu zakończenia prac wskazanego w pkt. 1.

§  5

- Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy ( kierownik budowy ) będzie ...…………………….. …………………...................................................................................................................................

- Podwykonawcą robót (należy wymienić jakich) będzie:

- …………………………………

- …………………………………

- …………………………………

- W przypadku stwierdzenia faktu, iż w realizacji zamówienia publicznego udzielonego Wykonawcy, biorą również udział podwykonawcy nie wymienieni w umowie, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać niniejszą umowę.

§  6

- Zamawiający dokona odbioru końcowego zadania inwestycyjnego w ciągu 18 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający.

- Strony postanawiają, że odbiorem końcowym będzie objęty przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym łącznie z robotami wykonanymi przez podwykonawców.

- Wykonawca przeprowadza przed odbiorem wymagane próby i sprawdzenia.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych, niezbędne świadectwa kontroli jakości i dokumentacje powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru lub odpowiednio obniżyć wartość wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający dokona w terminie 2 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Za datę odbioru uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu końcowego.

§  7

- Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty odbywać się będzie miesięcznymi fakturami.

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru robót, podpisany przez Inspektora nadzoru i Wykonawcę lub Kierownika budowy oraz oświadczenia podwykonawców robót wyszczególnionych w umowie o braku zaległości finansowych Generalnego Wykonawcy w stosunku do danego Podwykonawcy.

- Protokół odbioru robót sporządzony będzie na podstawie ustalonej wcześniej przez Strony „Tabeli elementów do fakturowania”.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§  8

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur sprawdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia ich otrzymania.

- Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę do ich wystawienia, o których mowa w  § 7 pkt. 2 i 3

- Faktury wystawiane będą na Zamawiającego  tj.

Prokuratura Okręgowa

ul. Dąbrowszczaków 12

10-959 Olsztyn

NIP  739-18-83-779

- Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§  9

Strony ustalają stosowanie następujących kar umownych:

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umownego określonego w §2 pkt. 1 niniejszej umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 pkt. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za zatrudnienie podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bez zgody i zatwierdzenia przez Zamawiającego 10.000 zł za każde z naruszeń.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

§   10

- Od daty odbioru końcowego rozpoczyna się bieg …… miesięcznej gwarancji – rękojmi na kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania, wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców.

- Uprawnienia z tytułu  rękojmi wygasają po upływie terminu …… miesięcy.

- Na urządzenia i materiały budowlane zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

- Stwierdzenie ewentualnych wad w robotach objętych rękojmią następować będzie przy udziale Wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 7-mio dniowym przed datą planowanego przeglądu.

- Podstawą do usunięcia wad będzie protokół ze stwierdzeniem wystąpienia tych wad - sporządzony z udziałem Wykonawcy i użytkownika obiektu z podaniem terminu usunięcia. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie planowanego przeglądu – Zamawiający dokona przeglądu jednostronnie i sporządzi protokół, w którym zawarte ustalenia będą wiążące dla obu stron.

- Wykonawca będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania oraz ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, samowolnych przeróbek w obiekcie lub jego instalacjach i urządzeniach mających wpływ na powstanie wady.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

- żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej

- zlecić usunięcie wad innemu wykonawcy opłacając go z zabezpieczenia należytego wykonani umowy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte  w wyznaczonym terminie.

§  11

- Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokółu inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia

- zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy

- sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń , które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodowane jest przez Zamawiającego.

§  12

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy.

- Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w postaci .................………………………… na sumę 3% ceny ofertowej brutto tj. na kwotę .................... słownie: ...........................................................................

- Zamawiający zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady,.

§  13

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załącznikach.

- Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach:

  - zmiany terminu realizacji zamówienia spowodowanej:

- przedłużającą się procedurą przetargową na wybór Wykonawcy wynikającą z przyczyn  niezależnych od Zamawiającego,

- wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,

- odmową wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- działaniem osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- wystąpieniem warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

- wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

- zleceniem wykonania robót dodatkowych i uzupełniających.

  - innych w następujących przypadkach:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ,

- zmiany podwykonawcy, który zgodnie z ustawą Pzp będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.

- wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna i udowodni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie określonym we wniosku Zamawiającego.

- w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do niniejszej umowy regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Pzp w szczególności:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§  14

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony niniejszą umową będzie wykonywał osobiście / za pomocą podwykonawców.

Za pomocą podwykonawców Wykonawca będzie wykonywał następujący zakres przedmiotu umowy:

- ……………………………………………….

- ……………………………………………….

- Szczegółowy zakres robót wykonywanych przez poszczególnych Podwykonawców zostanie określony w umowach łączących Wykonawcę z Podwykonawcami, które zostaną przedłożone do akceptacji Zamawiającemu.

- Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania, ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość przedmiotu umowy wykonywanego przez podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy wykonywany przy pomocy podwykonawców, a także za ich wszelkie działania i zaniechania.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu, pisemnego oświadczenia wystawionego przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Nadto Wykonawca powinien niezależnie od tego przedstawić zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.

- Jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów Podwykonawcy biorącego udział w realizacji zamówienia i wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach tego podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy może nastąpić tylko w przypadku, gdy Wykonawca dodatkowo przedłoży wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia dokumenty, w których nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca lub, że Wykonawca już sam spełnia te warunki oraz gdy uzyska zgodę Zamawiającego w omawianym zakresie.

§  15

      - Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

      - Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

      - Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentacje budowy.

      - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

      - Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych. Materiały i urządzenia, które w trakcie prac będą wbudowane mają odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, SIWZ oraz projektu.

      - Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§  16

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczególne:

            - Pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do podwykonawców

            - Informowanie Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.

            - Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zanikowi. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego na własny koszt.

            - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku, robót, ich części lub urządzeń z winy Wykonawcy zobowiązany on jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§  17

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w pkt. 4 w zakresie wykonania zamówienia, których realizacja polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.).

- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 4 – Wykonawca zobowiązany jest :

- na dzień podpisania umowy złożyć:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp przy realizacji zadania będzie korzystał z pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ.

- każdorazowo na ewentualne żądanie Zamawiającego w określonym przez niego zakresie złożyć w terminie 7 dni wskazane w piśmie dokumenty:

- wykaz osób wykonujących pracę w danym dniu przy realizacji wskazanych elementów robót. Wykaz musi zawierać informacje jednoznacznie określające osobę oraz zakres wykonywanych przez nią czynności,

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy w/w wykaz. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

- datę złożenia oświadczenia,

- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z określeniem liczby tych osób ,

- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w wykaz Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

- Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez:

- wezwanie do złożenia dokumentów o których mowa w pkt. 2 lit. b,

- w przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Sankcją z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia są następujące kary umowne, które Wykonawca zobowiązuje się zapłacić:

- brak złożenia oświadczenia o którym mowa pkt. 2 lit. a – w wysokości 200,00zł za każdy dzień zwłoki,

- brak złożenia dokumentów na wezwanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego zakresie, o których mowa w pkt. 2 lit. b – w wysokości 200,00zł za każdy dzień w złożeniu pełnego zakresu wymaganych dokumentów,

- w przypadku pozyskania przez Zamawiającego informacji z Państwowej Inspekcji Pracy o przypadkach wykonywania pracy przez osoby nie zatrudnione w oparciu o umowę o pracę – za każde ujawnienie w wysokości 2.000,00zł. Wysokość kary dotyczy osoby, która została ujawniona przez PIP.

- Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- kierownik budowy / robót z uprawnieniami budowlanymi w branży: konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych,

- osoby do wykonania robót w branżach: ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

§  18

- Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą: Jacka Kędzierskiego tel. 89 524 78 17, 604 933 702

- Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: ..................................................................

§  19

- Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w języku polskim. Język polski jest językiem obowiązującym podczas wykonywania przedmiotu umowy.

- Prawem właściwym dla interpretacji postanowień umowy jest prawo polskie.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Powszechny.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY: